Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2020 г. N 1983

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО

И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 16.03.2021 [N 592](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=125290&dst=100006), от 29.10.2021 [N 2729](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=128675&dst=100006), от 17.03.2022 [N 741](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=132227&dst=100006),  от 02.08.2022 [N 3238](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=135467&dst=100006), от 02.05.2023 [N 609](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=140857&dst=100006), от 18.05.2023 [N 665](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=141290&dst=100006),  от 10.10.2023 [N 1394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=143950&dst=100006), от 10.04.2024 [N 358](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148965&dst=100006), от 19.04.2024 [N 427](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=149060&dst=100006), от 01.11.2024 N 1195) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469774) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=151387) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P50) "Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=119892) Администрации городского округа город Рыбинск от 28.08.2019 N 2226 "Об утверждении ведомственной целевой программы Департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск" с 01 января 2021 года.

3. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=115119) Администрации городского округа город Рыбинск от 16.12.2019 N 3257 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 28.08.2019 N 2226" с 01 января 2021 года.

4. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=116855) Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 17.03.2020 N 683 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 28.08.2019 N 2226" с 01 января 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и применяется при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск**

**Ярославской области»**



**г. Рыбинск**

**2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование раздела | №  страницы |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | 4 |
| 2 | Финансирование муниципальной программы | 7 |
| 3 | Индикаторы результативности муниципальной программы | 9 |
| 4 | Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 11 |
| 4.1 | Паспорт подпрограммы | 11 |
| 4.2 | Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы | 14 |
| 4.3 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 19 |
| 4.4 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 19 |
| 4.5 | Финансирование подпрограммы | 23 |
| 4.6 | Механизм реализации подпрограммы | 24 |
| 4.7 | Индикаторы результативности подпрограммы | 25 |
| 4.8 | Перечень мероприятий подпрограммы | 26 |
| 5 | Подпрограмма «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 32 |
| 5.1 | Паспорт подпрограммы | 32 |
| 5.2 | Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы | 33 |
| 5.3 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 35 |
| 5.4 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 35 |
| 5.5 | Финансирование подпрограммы | 35 |
| 5.6 | Механизм реализации подпрограммы | 36 |
| 5.7 | Индикаторы результативности подпрограммы | 38 |
| 5.8 | Перечень мероприятий подпрограммы | 38 |

1. **Паспорт муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – муниципальная программа) |
| Срок реализации муниципальной программы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки  муниципальной программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.  2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  5. Закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области».  6. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».  7. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2015 № 299-п «Об утверждении Правил предоставления и расходования субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».  8. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области.  9. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы».  10. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О Правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  11. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».  12. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий».  13. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4484 «Об утверждении комплексного плана городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственные исполнители -  руководители муниципальной программы | 1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи)  2. Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Управление строительства) |
| Соисполнители муниципальной программы | МБУ «Управление городского хозяйства»,  МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство»,  МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»;  2. «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства и озеленения территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – общественные территории города Рыбинска), осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на общественных территориях города Рыбинска, создание наиболее благоприятной и комфортной среды для деятельности и отдыха жителей.  Создание комфортных условий для проживания, отдыха и организации досуга жителей города. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи муниципальной программы определяются задачами подпрограмм.  1. «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  Задачи подпрограммы:  - повышение освещенности городских улиц;  - совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий города Рыбинска, улучшение структуры зеленых насаждений;  - приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города;  - содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;  - материально-техническое и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  2. «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области».  Задача подпрограммы – приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков, площадей и обустройство других общественных территорий. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах, за счет внебюджетных источников / финансовая потребность) 728 075,41 / 4 902 020,40 тыс. руб., в том числе:  - средства бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – городской бюджет), тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 285 426,07 | 452 532,97 | | 2025 год | 214 876,60 | 763 078,34 | | 2026 год | 222 850,36 | 3 130 321,40 | | 2027 год | 0,00 | 548 519,14 | | Итого | **723 153,03** | **4 894 451,85** |   - средства других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 3 054,04 | 3 054,04 | | 2025 год | 746,17 | 2 646,17 | | 2026 год | 746,17 | 746,17 | | 2027 год | 0,00 | 746,17 | | Итого | **4 546,38** | **7 192,55** |   - другие источники (средства внебюджетных источников), тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 376,00 | 376,00 | | 2025 год | 0,00 | 0,00 | | 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 2027 год | 0,00 | 0,00 | | Итого | **376,00** | **376,00** | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:  - обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц;  - улучшение состояния зеленых насаждений;  - поддержание надлежащего состояния общественных территорий города Рыбинска, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства;  - обеспечение надлежащего содержания городских кладбищ;  - оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников Департамента ЖКХ, транспорта и связи.  - повышение комфортности проживания граждан, создание условий, обеспечивающих достойные условия для отдыха населения и гостей города. |

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» и «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области», в каждой из которых представлен анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации подпрограмм, цели, задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограмм, социально-экономическое обоснование подпрограмм, финансирование, механизм реализации, индикаторы, а также мероприятия подпрограмм.

**2. Финансирование муниципальной программы**

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы в целом составляет 4 902 020,40 тыс. руб. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет:

- средств городского бюджета;

- средств других бюджетов бюджетной системы РФ;

- средств внебюджетных источников.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете/за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Городской бюджет | 285 426,07 | 452 532,97 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 3 054,04 | 3 054,04 |
| Другие источники | 376,00 | 376,00 |
| **Итого** | **288 856,11** | **455 963,01** |
| 2025 | Городской бюджет | 214 876,60 | 763 078,34 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 746,17 | 2 646,17 |
| **Итого** | **215 622,77** | **765 724,51** |
| 2026 | Городской бюджет | 222 850,36 | 3 130 321,40 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 746,17 | 746,17 |
| **Итого** | **223 596,53** | **3 131 067,57** |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 548 519,14 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 746,17 |
| **Итого** | **0,00** | **549 265,31** |
|  | **Всего** | **728 075,41** | **4 902 020,40** |

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

Финансирование за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется на условиях софинансирования и на основании Соглашений, заключенных между ответственными исполнителями муниципальной программы и органами исполнительной власти Ярославской области.

**3. Индикаторы результативности муниципальной программы**

Оценка результативности реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных критериев (индикаторов).

| п/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение  2023 | Планируемое значение | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Повышение освещенности городских улиц | Наличие и соответствие наружного освещения нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность сетей наружного освещения | км | 371,1 | 373,39 | 373,39 | 373,39 | 373,39 |
| Количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | тыс. кВт/час | 3 478,0 | 3 478,0 | 3 478,0 | 3 478,0 | 3 478,0 |
| 2 | Совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий города Рыбинска, улучшение структуры зеленых насаждений | Содержание и благоустройство объектов озеленения | % от утвержденного перечня объектов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города | Содержание в чистоте территории города | тыс. кв. м | 853,34 | 910,6 | 910,6 | 910,6 | 910,6 |
| Ликвидация несанкционированных свалок | тыс. куб. м | 0,529 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество фонтанов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании | ед. | 111 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Отлов, содержание и возврат животных без владельцев | ед. животных | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями | Содержание и благоустройство городских кладбищ и мест захоронения | ед. кладбищ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | Материально-техническое и ресурсное обеспечение подпрограммы | Удовлетворенность техническим и программным обеспечением реализации подпрограммы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков, площадей и обустройство других общественных территорий | Благоустройство территорий общего пользования | тыс. кв. м | 3,622 |  | 3,314 |  |  |
| Устройство подъездов к земельным участкам | км | 1,26 | 0,97 | 0,94 | 0,71 | 0,71 |
| Установка и ремонт мемориальных сооружений (памятники, стелы) | Шт. | 1 |  | 1 |  |  |

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи А.В. Тетюшкина

**4. Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»**

* 1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Содержание объектов благоустройстваи озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки  подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  4. Закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области» (далее – Закон ЯО № 70-з).  5. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».  6. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2015 № 299-п «Об утверждении Правил предоставления и расходования субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».  7. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области.  8. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018 - 2030 годы».  9. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О Правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  10. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».  11. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий».  12. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4484 «Об утверждении комплексного плана городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель -  руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Соисполнители подпрограммы | МБУ «Управление городского хозяйства»,  МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство»  МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и озеленения общественных территорий города Рыбинска, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на общественных территориях города Рыбинска, создание наиболее благоприятной и комфортной среды для деятельности и отдыха жителей. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение освещенности городских улиц.  2. Совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий города Рыбинска, улучшение структуры зеленых насаждений.  3. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города.  4. Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.  5. Материально-техническое и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах, за счет внебюджетных источников / финансовая потребность) 707 980,59 тыс. руб. / 4 804 670,58 тыс. руб., в том числе:  - средства городского бюджета, тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 274 100,03 | 441 206,93 | | 2025 год | 208 876,60 | 697 715,40 | | 2026 год | 220 081,58 | 3 118 327,70 | | 2027 год | 0,00 | 539 852,00 | | Итого | **703 058,21** | **4 797 102,03** |   - средства других бюджетов бюджетной системы РФ, тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 3 054,04 | 3 054,04 | | 2025 год | 746,17 | 2 646,17 | | 2026 год | 746,17 | 746,17 | | 2027 год | 0,00 | 746,17 | | Итого | **4 546,38** | **7 192,55** |   - другие источники, тыс. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 376,0 | 376,0 | | 2025 год | 0,0 | 0,0 | | 2026 год | 0,0 | 0,0 | | 2027 год | 0,0 | 0,0 | | Итого | **376,00** | **376,00** | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:  - обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц;  - улучшение состояния зеленых насаждений;  - поддержание надлежащего состояния общественных территорий города Рыбинска, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для массового отдыха населения;  - обеспечение надлежащего содержания городских кладбищ;  - оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников Департамента ЖКХ, транспорта и связи. |

**4.2. Анализ существующей ситуации и оценка** **проблемы, решение**

**которой осуществляется путем реализации подпрограммы**

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий города Рыбинска, от площади озеленения, количества размещенных малых архитектурных форм (скамеек, вазонов, урн, светильников).

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по содержанию городских территорий, инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Современное благоустройство общественных территорий города Рыбинска является стратегически приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – город Рыбинск).

Организация благоустройства общественных территорий города Рыбинска, создание условий для массового отдыха жителей города Рыбинска, содержание мест захоронения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к вопросам местного значения.

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания городских территорий решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 утверждены Правила благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Правила устанавливают требования к перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка организации благоустройства общественных территорий города Рыбинска, включая освещение улиц, озеленение, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а также использованию, охране, защите, воспроизводству зеленых насаждений, расположенных в границах города Рыбинска.

Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» направлена на реализацию полномочий Департамента ЖКХ, транспорта и связи по организации уличного освещения, содержанию, благоустройству и озеленению общественных территорий города Рыбинска, содержанию мест захоронения.

Особое внимание в городе Рыбинске уделяется работе по содержанию и развитию сетей наружного освещения.Объекты, обеспечивающие освещение улично-дорожной сети, относятся к важнейшим элементам благоустройства городской инфраструктуры. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Правильное освещение парков, скверов, зеленых насаждений и других общественных территорий города Рыбинска должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов. Освещение зданий, памятников, фонтанов и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ вечернего города Рыбинск, что создает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами.

Содержание сетей наружного освещения города Рыбинска осуществляет организация, с которой заключен муниципальный контракт по результатам конкурентных процедур.

Наружное освещение в городе Рыбинске имеется на 99% автомобильных дорогах. Протяженность сети наружного освещения по состоянию на 01.01.2024 составляет 371,1 км, общее количество светильников наружного освещения – 9 930 шт. Среднесуточное время работы светильников наружного освещения составляет около 11 часов.

Важным элементом общественных территорий города Рыбинска, которые улучшают экологическую обстановку, делают привлекательным облик нашего города Рыбинска, являются зеленые насаждения: парки, скверы, сады, аллеи, деревья, газоны, цветы.

В настоящее время территория парков, скверов и других зеленых зон города Рыбинска составляет 871,7 тыс. кв. м.

Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требует своевременного проведения работ по восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Одной из значимых задач в городе является необходимость создания современного цветочного оформления. Существующие участки зеленых насаждений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Для реконструкции зеленых насаждений в городе Рыбинске осуществляются работы по обустройству газонов, устройству и уходу за цветниками, конструкциями озеленения, стрижке объектов озеленения на улицах города Рыбинска, в парках и скверах, разворотных кольцах.

Особую актуальность в настоящее время приобретает борьба с борщевиком Сосновского. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться через 1-2 дня. В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Следовательно, растение является серьезной угрозой для здоровья человека. Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского – одна из приоритетных задач в части содержания общественных территорий города Рыбинска.

К приоритетным направлениям в благоустройстве и содержании общественных территорий города Рыбинска относится поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на общественных территориях города Рыбинска и приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города Рыбинска.

При зимней уборке территорий парков обеспечивается два основных вида работ: уборка тротуаров вручную и обеспечение мероприятий, направленных на борьбу с гололедом, в рамках которых производится посыпка тротуаров песко-соляной смесью, а также механическое подметание тротуаров.

Основными задачами по летней уборке видовых и памятных мест города Рыбинска являются: уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, уборка зеленых зон от листьев и сучьев, выкашивание газонов и вывоз скошенной травы, механическая и ручная уборка тротуаров.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города Рыбинска, но все-таки места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Кроме того, одной из проблем благоустройства является порча элементов благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, скамейки, урны, разбиваются арт-объекты, фонари освещения, совершены вандальные действия в отношении смотровой площадки на Волжской набережной, создаются несанкционированные свалки мусора.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Пристального внимания требует содержание фонтанов, детских городков, парков, поскольку они являются украшением города Рыбинска, положительно влияют на его архитектурный облик, санитарное и эстетическое состояние.

В городе Рыбинске установлено 17 памятников, памятных знаков и мемориальных досок для сохранения памяти жителей об исторических, культурных событиях, выдающихся людях нашего города, а именно:

- памятник «Бурлак»;

- памятник В.И. Ленину;

- памятник Льву Ошанину;

- памятник адмиралу Ф. Ушакову;

- памятник участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;

- памятник братьям Нобель;

- памятник П.Ф. Дерунову;

- памятный знак с мемориальной доской в память о жертвах Волголага;

- скульптурная композиция «Трал»;

- закладной камень «Город трудовой доблести»;

- мемориальные доски.

Для поддержания внешнего облика города Рыбинска, его культурного наследия необходимо осуществлять ежегодное содержание, ремонт памятников и памятных знаков, мемориальных досок.

В целях улучшения экологического состояния общественных территорий города Рыбинска и в рамках работ по поддержанию надлежащего уровня их санитарного состояния осуществляются работы:

- по вывозу крупногабаритного мусора из бункеров, расположенных на общественных территориях города Рыбинска;

- по установке контейнерных площадок на общественных территориях города Рыбинска;

- по санитарной уборке города Рыбинска на период массовых мероприятий (уборка мусора в зеленых зонах, сбор случайного мусора, вывоз мусора в полиэтиленовых пакетах, очистка урн и вывоз мусора).

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос ликвидации несанкционированных навалов мусора на общественных территориях города Рыбинска.

Утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора производится на полигоне в районе д. Аксеново, расположенном на землях Рыбинского района, Волжского сельского округа. Общая площадь земельного участка, на котором размещается данный полигон, составляет 271,1 тыс. кв. м.

Для организации содержания городских объектов в рамках мероприятий по благоустройству и поддержанию санитарного порядка на общественных территориях города Рыбинска необходимо наличие достаточного количества специализированной техники, оборудования, отвечающего требованиям стандартов, техническим условиям, другим нормативным документам. У МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство», МУП «Автопредприятие по уборке города» имеется в наличии 91 единица специализированной техники. Однако оснащенность муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, специализированной техникой не достигает должного уровня.

Основное количество единиц специализированной техники и оборудования, находящихся в эксплуатации вышеуказанных предприятий, выработало свой ресурс (срок службы специализированной техники составляет 20-30 лет). Такое положение дел приводит к тому, что коэффициент ее использования во много раз меньше нормативного, большую часть времени она находится в ремонте. Значительный износ специализированной техники оказывает влияние на своевременную и качественную санитарную уборку общественных территорий города Рыбинска, отрицательно сказывается на уровне благоустройства города Рыбинска, что приводит к появлению социальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам.

Обеспеченность вышеуказанных предприятий специализированной техникой является одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счет собственных средств предприятия эту проблему решить не в состоянии. В связи с чем возникает необходимость применения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации.

Для обновления парка специализированной техники для уборки города Рыбинска и обеспечения санитарного состояния необходимо приобретение новой техники в количестве не менее 52 единиц.

В городе Рыбинске имеются 11 кладбищ общей площадью 1 170,4 тыс. кв. м. Характеристика городских кладбищ по состоянию на 01.01.2024 представлена в таблице.

| № п/п | Название кладбища | Адрес кладбища | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Южное | Район окружной дороги г. Рыбинск | 689 771 | действующее |
| 2 | Всехсвятское | Ул. Софийская,  г. Рыбинск | 48 605 | закрытое |
| 3 | Софийское | Ул. Серафимовича,  г. Рыбинск | 121 271 | полузакрытое |
| 4 | Кипячевское | Ул. Кипячевская,  г. Рыбинск | 35 821 | закрытое |
| 5 | Болтинское | Ул. Балобановская,  г. Рыбинск | 23 444 | полузакрытое |
| 6 | Еврейское | Ул. Софийская,  г. Рыбинск | 1 937 | закрытое |
| 7 | Васильевское | Ул. Харитонова,  г. Рыбинск | 18 289 | закрытое |
| 8 | Западное | Рыбинский район, Покровский с/о,  д. Ходово | 103 561 | 1-я очередь |
| 9 | Западное | Рыбинский район, Покровский с/о,  д. Ходово | 41 284 | 2-я очередь |
| 10 | Старогеоргиевское | Ул. Софийская,  г. Рыбинск | 34 148 | закрытое |
| 11 | Глушицы | Рыбинский район, Судоверфское сельское поселение, территория Глушицы | 52 312 | действующее |
|  | ИТОГО |  | 1 170 443 |  |

Совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребений и повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронений, является одной из важных задач, реализуемых Департаментом ЖКХ, транспорта и связи.

К первоочередным задачам, реализуемым в рамках подпрограммы, также относятся отлов, содержание и возврат в прежние места обитания животных без владельцев, содержание биотермических ям.

Животные без владельцев могут являться источником более 300 инфекционных заболеваний, в числе которых бешенство, токсоплазмоз, трихинеллез и другие. Поэтому их стерилизация, вакцинация, выполняемая в рамках подпрограммы, позволит сократить количество заболеваний и предотвратить рост популяции животных без владельцев.

Также для снижения риска распространения заразных болезней животных имеются сооружения по обеззараживанию биологических отходов – 2 биотермические ямы. Биотермические ямы размещены на участке территории полигона твердых бытовых отходов.

Последовательный подход к решению задач по благоустройству и озеленению общественных территорий города Рыбинска предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку реализации мероприятий по срокам, финансовым ресурсам и исполнителям, так как без стройной комплексной системы их решения невозможно добиться значимых результатов в создании наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности.

**4.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и озеленения общественных территорий города Рыбинска, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния на общественных территориях города Рыбинска, создание наиболее благоприятной и комфортной среды для деятельности и отдыха жителей.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1. Повышение освещенности городских улиц.

2. Совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий города Рыбинска, улучшение структуры зеленых насаждений.

3. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города.

4. Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями.

5. Материально-техническое и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- обеспечение качественного и бесперебойного освещения городских улиц;

- улучшение состояния зеленых насаждений;

- поддержание надлежащего состояния общественных территорий города Рыбинска, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих элементов объектов благоустройства, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для массового отдыха населения;

- обеспечение надлежащего содержания городских кладбищ;

- оснащение современной вычислительной техникой и программным обеспечением всех рабочих мест сотрудников Департамента ЖКХ, транспорта и связи.

**4.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы**

Подпрограмма призвана обеспечить комплексный подход к решению проблемы по благоустройству и озеленению общественных территорий города Рыбинска.

Мероприятиями подпрограммы предусматривается предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям сферы благоустройства и бюджетному учреждению, осуществляющему организацию и содержание мест захоронений. Муниципальное задание формируется в соответствии с постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 09.11.2015 № 3186 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), мониторинга и контроля выполнения муниципального задания».

Для достижения целей и задач подпрограммы будут выполняться следующие мероприятия.

1. Организация уличного освещения

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетным учреждением, осуществляющим деятельность в сфере благоустройства, работ, связанных с содержанием сетей наружного освещения, передачей электрической энергии к сетям наружного освещения. Мероприятия подпрограммы запланированы исходя из заключенного энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. В рамках энергосервисного контракта, заключенного 01.10.2021 с ПАО «Ростелеком» сроком 90 полных календарных месяцев производится замена 9 904 старых светильников на светодиодные.

2. Озеленение

Мероприятиями подпрограммы предусматривается организация бюджетными учреждениями работ по озеленению общественных территорий города Рыбинска:

- цветочное оформление общественных территорий города Рыбинска;

- посадка деревьев;

- выкашивание газонов и других зеленых зон города;

- акарицидная обработка общественных территорий города Рыбинска;

- спиливание аварийных деревьев на общественных территориях города Рыбинска;

- содержание газонов и зеленых площадей в парках и скверах;

- ремонт газонов;

- ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского.

3. Прочие мероприятия по содержанию и благоустройству общественных территорий города Рыбинска

Мероприятия подпрограммы предусматривают выполнение следующих работ:

- уборка общественных территорий города Рыбинска (городские площади, парки, скверы, зеленые зоны) согласно перечню объектов;

- проведение весеннего месячника по благоустройству и уборке города Рыбинска;

- техническое обеспечение общегородских мероприятий и благоустройства мест массового отдыха граждан (НаШествие Дедов Морозов, празднование 9 Мая, Дня города и др.);

- содержание и текущий ремонт городских фонтанов (передача электрической энергии к фонтанам, поставка холодного водоснабжения, водоотведения);

- благоустройство парков, скверов, зеленых зон и других территорий;

- снос аварийных построек и жилых домов;

- содержание и ремонт памятников и прилегающих к ним территорий;

- установка и ремонт малых архитектурных форм;

- проектирование работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по благоустройству парков, скверов и других зеленых зон.

4. Организация обустройства и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Рыбинска

Действующим законодательством содержание контейнерных площадок и замена контейнеров возложена на собственников земельных участков, на которых такие площадки установлены.

Во исполнение законодательства мероприятиями подпрограммы предусмотрено организация обустройства и содержания контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории.

5. Мероприятия инициативного бюджетирования

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования осуществляется в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!». Мероприятия направлены на повышение уровня комфортности проживания и формируются на основании решений депутатов Ярославской областной Думы, принятых в ходе встреч с жителями городского округа город Рыбинск Ярославской области.

В рамках мероприятий инициативного бюджетирования предусматриваются работы по обустройству воркаут площадки. Исполнителем мероприятий инициативного бюджетирования является МБУ «Управление городского хозяйства.

6. Ликвидация несанкционированных свалок

Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на общественных территориях города Рыбинска проводятся ежегодно с целью обеспечения санитарных норм и правил, экологической безопасности. Перечень объектов формируется по заявкам граждан, по результатам обследований территорий, по предписаниям надзорных органов (Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области).

Потребность в бюджетных средствах на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок, осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием, рассчитывается на основании нормативных затрат на выполнение работ. В случае если объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ, предусмотренный в городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, меньше расчетной потребности, конкретный состав и объемы работ устанавливаются Департаментом ЖКХ, транспорта и связи в муниципальном задании с учетом первоочередной необходимости в тех или иных работах и возможных негативных последствий в связи с ограничениями по видам и объемам работ.

7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

В соответствии с Законом ЯО № 70-з Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области наделена государственными полномочиями в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в части отлова, содержания и возврата животных на прежние места их обитания.

Финансирование расходов на выполнение переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляется за счет средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субвенции. Объем субвенции определяется Законом Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с методикой, утвержденной Законом ЯО № 70-з.

8. Приобретение специализированной техники в целях надлежащего санитарного содержания городских территорий

В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания общественных территорий города Рыбинска, автомобильных дорог мероприятиями подпрограммы предусматривается приобретение специализированной техники для нужд МБУ «Дорожно-эксплуатационное-строительство», подведомственного Департаменту ЖКХ, транспорта и связи.

Необходимая минимальная потребность приобретения в лизинг специализированной техники за счет средств городского бюджета составляет 37 единиц. Приобретение техники позволит улучшить состояние материально-технической базы вышеуказанного учреждения, повысить качество выполняемых работ, а также позволит улучшить экологическое и санитарное состояние городской среды, повысить эстетический облик города для более комфортных условий жизнедеятельности населения города Рыбинска.

9. Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ

Совершенствование системы организации похоронного дела, улучшение качества содержания мест погребений и повышение эффективности использования земель, отведенных для размещения мест захоронений является одной из важных реализуемых задач.

На территории кладбищ бюджетным учреждением, осуществляющим содержание мест захоронения, в соответствии с муниципальным заданием производятся работы по их содержанию, включая уборку мусора, сучьев и листьев, расчистку снега в зимний период, скашивание травы в летний период, валку и вывоз сухих и аварийных деревьев, очистку территории и канав от кустарника, организация и углубление водоотводных канав, акарицидную обработку, а также работы по охране кладбищ, ремонту дорожек и ограждений территорий, обустройство дополнительных контейнерных площадок.

Выполнение работ по благоустройству и озеленению городских кладбищ, содержанию мест захоронения производится в рамках муниципального задания, финансовое обеспечение которого осуществляется на основания утвержденных нормативных затрат на выполнение указанных работ.

10. Эффективное исполнение полномочий Департаментом ЖКХ, транспорта и связи, установленных в Положении о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (утв. решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 26.11.2020 № 156), в условиях динамично меняющегося федерального законодательства, ограниченных ресурсов и высокой степени ответственности возможно при материально-техническом и ресурсном обеспечении, соответствующем современным и техническим требованиям к автоматизированным рабочим местам.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено техническое обслуживание вычислительной и офисной техники (принтеров, ксероксов и пр.), обновление и сопровождение программ.

Реализация мероприятий по техническому и программному обеспечению позволит избежать физического износа, морального устаревания вычислительной техники.

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в повышении привлекательности общественных территорий города Рыбинска, уровня комфортного проживания жителей, улучшении санитарного содержания общественных территорий города Рыбинска и состояния зеленых насаждений.

**4.5. Финансирование подпрограммы**

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы в целом составляет 4 804 670,58 тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет:

- средств городского бюджета;

- средств других бюджетов бюджетной системы РФ;

- средств внебюджетных источников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, за счет внебюджетных источников, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. |
| 2024 | Городской бюджет | 274 100,03 | 441 206,93 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 3 054,04 | 3 054,04 |
| Другие источники | 376,00 | 376,00 |
| **Итого** | **277 530,07** | **444 636,97** |
| 2025 | Городской бюджет | 208 876,60 | 697 715,40 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 746,17 | 2 646,17 |
| **Итого** | **209 622,77** | **700 361,57** |
| 2026 | Городской бюджет | 220 081,58 | 3 118 327,70 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 746,17 | 746,17 |
| **Итого** | **220 827,75** | **3 119 073,87** |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 539 852,00 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 746,17 |
| **Итого** | **0,00** | **540 598,17** |
|  | **Всего** | **707 980,59** | **4 804 670,58** |

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

Финансирование за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется на условиях софинансирования и на основании Соглашений, заключенных между ответственным исполнителем подпрограммы и органами исполнительной власти Ярославской области.

**4.6. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителе, соисполнителях подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент ЖКХ, транспорта и связи, соисполнителями – МБУ «Управление городского хозяйства», МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство», МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет:

- контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, управление и координацию деятельности соисполнителей подпрограммы в процессе ее реализации;

- обеспечение эффективности реализации подпрограммы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников подпрограммы;

- составление отчетности о ходе реализации подпрограммы.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий подпрограммы, контроль целевого использования предоставляемых бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете, а также других бюджетах бюджетной системы РФ на цели программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

**4.7. Индикаторы результативности подпрограммы**

Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных критериев (индикаторов).

| п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение  2023 |  | Планируемое значение | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Наличие и соответствие наружного освещения нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Протяженность сетей наружного освещения | км | 371,1 | 373,39 | 373,39 | 373,39 | 373,39 |
| 3 | Количество потребленной электроэнергии на уличное освещение | тыс. кВт/час | 3478,0 | 3478,0 | 3478,0 | 3478,0 | 3478,0 |
| 4 | Содержание и благоустройство объектов озеленения | % от утвержденного перечня объектов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Содержание в чистоте территории города | тыс. кв. м | 853,34 | 910,6 | 910,6 | 910,6 | 910,6 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | тыс. куб. м | 0,529 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Количество фонтанов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | Количество площадок накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании | ед. | 111 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 9 | Отлов, содержание и возврат животных без владельцев | ед. животных | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 10 | Содержание и благоустройство городских кладбищ и мест захоронения | ед. кладбищ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 11 | Удовлетворенность техническим и программным обеспечением реализации подпрограммы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4.8. Перечень мероприятий подпрограммы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирование, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| предусмотрено в бюджете, др. источн. | потребность | | предусмотрено в бюджете | потребность | | предусмотрено в бюджете | потребность | | предусмотрено в бюджете | потребность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Задача 1. Повышение освещенности городских улиц | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организация уличного освещения | ежегодно: 373,39 км | ГБ | 75 284,40 | | 105 921,30 | 55 512,40 | | 168 600,00 | 57 412,45 | | 237 507,20 | 0,00 | | 140 192,80 | организовано уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 279,32 | | 279,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 75 563,72 | | 106 200,62 | 55 512,40 | | 168 600,00 | 57 412,45 | | 237 507,20 | 0,00 | | 140 192,80 |
| Задача 2. Совершенствование эстетической привлекательности общественных территорий города Рыбинска, улучшение структуры зеленых насаждений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Озеленение | ежегодно: выкашивание газонов 2612 тыс. кв. м, содержание газонов 17,14 Га, посадка цветов 97,6 тыс. шт., спиливание аварийных деревьев - 480 шт. акарицидная обработка -80,6 Га, посадка деревьев - 420 шт, кустов - 1696 шт. ежегодно | ГБ | 39 648,13 | | 61 073,84 | 19 263,69 | | 63 776,70 | 19 263,70 | | 50 776,50 | 0,00 | | 52 807,60 | выполнены работы по озеленению городских территорий | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
| ОБ | 80,00 | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого | 39 728,13 | | 61 153,84 | 19 263,69 | | 63 776,70 | 19 263,70 | | 50 776,50 | 0,00 | | 52 807,60 |
| 3 | Уничтожение борщевика Сосновского | уничтожение борщевика Сосновского - 40 га (дважды) | ГБ | 785,36 | | 785,36 | 1 272,50 | | 1 302,80 | 1 272,50 | | 1 369,10 | 0,00 | | 1 436,50 | выполнены работы уничтожению ядовитого растения | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
| ОБ | 802,14 | | 802,14 | 315,00 | | 315,00 | 315,00 | | 315,00 | 0,00 | | 315,00 |
| Итого | 1 587,50 | | 1 587,50 | 1 587,50 | | 1 617,80 | 1 587,50 | | 1 684,10 | 0,00 | | 1 751,50 |
| Задача 3. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства, создание благоприятных условий для жизни и отдыха жителей города | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | ежегодно: летняя уборка -910,6 тыс. кв. м, зимняя - 910,6 тыс. кв. м, содержание ремонт фонтанов 6 шт., техническое обеспечение мероприятий - 6 шт., содержание памятников - 17 шт., месячник - 2230 тыс. кв. м, содержание пляжных кабинок - 3 шт.; установка МАФ (урн, скамеек) - не менее 50 шт..; обустройство модульных туалетов ежегодно по 2 объекта; ежегодное содержание 2-х стационарных туалетов | ГБ | 39 959,87 | 135 600,90 | | 18 212,62 | 203 278,40 | | 32 955,15 | 2 600 272,40 | | 0,00 | 111 917,70 | | выполнена уборка городских территорий, осуществлены работы по прочим мероприятием по благоустройству | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ", МБУ "ДЭС" |
| ОБ | 175,00 | 175,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 40 134,87 | 135 775,90 | | 18 212,62 | 203 278,40 | | 32 955,15 | 2 600 272,40 | | 0,00 | 111 917,70 | |
| 5 | Организация обустройства и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Рыбинска | ежегодное содержание 103 контейнерных площадок, расположенных на муниципальной территории,  2024 г. –обустройство 8 площадок | ГБ | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 7 502,90 | | 0,00 | 7 810,50 | | 0,00 | 8 122,90 | | организовано обустройство и содержание контейнерных площадок | ДЖКХ,ТиС |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 5 000,00 | 5 000,00 | | 0,00 | 7 502,90 | | 0,00 | 7 810,50 | | 0,00 | 8 122,90 | |
| 6 | Мероприятия инициативного бюджетирования по обустройству воркаут площадки | 2024 г. - г. Рыбинск, Буксирная ул. напротив ул. Гастелло, д. 5 2025 г. - 1 объект | ГБ | 1 469,59 | 1 469,59 | | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | реализованы мероприятия инициативного бюджетирования | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 1 241,00 | 1 241,00 | | 0,00 | 1 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 2 710,59 | 2 710,59 | | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | ежегодно: ликвидация 1,0 тыс. куб. м | ГБ | 799,30 | 1 002,40 | | 1 000,00 | 5 618,80 | | 1 000,00 | 5 849,10 | | 0,00 | 6 083,10 | | ликвидированы 100% несанкционированных свалок | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 799,30 | 1 002,40 | | 1 000,00 | 5 618,80 | | 1 000,00 | 5 849,10 | | 0,00 | 6 083,10 | |
| 8 | Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ежегодный отлов и содержание 27 особей | ГБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | произведен отлов, содержание и возврат на прежние мета обитания животных без владельцев | ДЖКХ,ТиС , МБУ "УГХ" |
| ОБ | 431,58 | 431,58 | | 431,17 | 431,17 | | 431,17 | 431,17 | | 0,00 | 431,17 | |
| Итого | 431,58 | 431,58 | | 431,17 | 431,17 | | 431,17 | 431,17 | | 0,00 | 431,17 | |
| 9 | Приобретение спецтехники в целях надлежащего санитарного содержания городских территорий | приобретение в лизинг 52 единиц спецтехники | ГБ | 45 851,11 | 46 369,84 | | 47 918,39 | 109 166,20 | | 42 481,15 | 103 729,00 | | 0,00 | 102 361,00 | | предоставлена субсидия на оплату лизинговых платежей за 52 единиц спецтехники, | ДЖКХ,ТиС |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 45 851,11 | 46 369,84 | | 47 918,39 | 109 166,20 | | 42 481,15 | 103 729,00 | | 0,00 | 102 361,00 | |
| 10 | Закупка модульных общественных туалетов | закупка модульных туалетов - 5 шт. | ГБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 340,00 | | 0,00 | 9 340,00 | | 0,00 | 14 010,00 | | произведена закупка модульных 5 туалетов | МБУ ДЭС |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 340,00 | | 0,00 | 9 340,00 | | 0,00 | 14 010,00 | |
| 11 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения сферы благоустройства | 1 учреждение, ул. Стоялая, 19 | ГБ | 55 728,14 | 63 852,10 | | 55 057,50 | 76 515,80 | | 55 057,55 | 81 077,70 | | 0,00 | 81 483,40 | | надлежащая организация благоустройства и озеленения городских территорий, уличного освещения | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 45,00 | 45,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 55 773,14 | 63 897,10 | | 55 057,50 | 76 515,80 | | 55 057,55 | 81 077,70 | | 0,00 | 81 483,40 | |
| Задача 4. Содержание городских кладбищ в соответствии с санитарными и экологическими требованиями | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Организация и содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ | ежегодно содержание и благоустройство 11 городских кладбищ площадью 1 170,4 тыс. кв.м | ГБ | 4 912,33 | 15 469,80 | | 6 353,70 | 27 177,30 | | 6 353,75 | 11 708,20 | | 0,00 | 12 176,50 | | осуществлено содержание мест захоронения, благоустройство городских кладбищ | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ССППД" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 4 912,33 | 15 469,80 | | 6 353,70 | 27 177,30 | | 6 353,75 | 11 708,20 | | 0,00 | 12 176,50 | |
| 13 | Мероприятия по обеспечению деятельности учреждения, осуществляющего содержание мест захоронения | 1 учреждение, ул. Софийская, 69; 2024 г. - ремонт фасада здания по ул. Солнечной, д. 57 | ГБ | 3 501,80 | 3 501,80 | | 3 125,80 | 6 895,60 | | 3 125,83 | 7 183,10 | | 0,00 | 7 483,10 | | надлежащая организация содержания мест захоронения | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ССППД" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 3 501,80 | 3 501,80 | | 3 125,80 | 6 895,60 | | 3 125,83 | 7 183,10 | | 0,00 | 7 483,10 | |
| Др. источники | 376,00 | 376,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 3 877,80 | 3 877,80 | | 3 125,80 | 6 895,60 | | 3 125,83 | 7 183,10 | | 0,00 | 7 483,10 | |
| 14 | Приобретение спецтехники в целях надлежащего санитарного содержания городских кладбищ | 2025 г. - приобретение в трактора Беларус | ГБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 719,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | предоставлена субсидия на приобретение трактора Беларус | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ССППД" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2 719,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них | 2025 г. - осуществлена инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них | ГБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 14 087,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | осуществлена инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них | ДЖКХ,ТиС , МБУ "УГХ" |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 14 087,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Задача 5. Материально-техническое, информационное и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Материально-техническое, информационное и программное обеспечение реализации подпрограммы "Содержание объектов благоустройства и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" | 1 учреждение, ул. Стоялая, 19 | ГБ | 1 160,00 | 1 160,00 | | 1 160,00 | 1 634,00 | | 1 159,50 | 1 704,90 | | 0,00 | 1 777,40 | | организовано материально-техническое, информационное и программное обеспечение реализации подпрограммы | ДЖКХ,ТиС |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 1 160,00 | 1 160,00 | | 1 160,00 | 1 634,00 | | 1 159,50 | 1 704,90 | | 0,00 | 1 777,40 | |
|  | **Всего по программе** |  | **ГБ** | **274 100,03** | **441 206,93** | | **208 876,60** | **697 715,40** | | **220 081,58** | **3 118 327,70** | | **0,00** | **539 852,00** | |  |  |
| **ОБ** | **3 054,04** | **3 054,04** | | **746,17** | **2 646,17** | | **746,17** | **746,17** | | **0,00** | **746,17** | |
| **Итого** | **277 154,07** | **444 260,97** | | **209 622,77** | **700 361,57** | | **220 827,75** | **3 119 073,87** | | **0,00** | **540 598,17** | |
| **Др. источники** | **376,00** | **376,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Всего** | **277 530,07** | **444 636,97** | | **209 622,77** | **700 361,57** | | **220 827,75** | **3 119 073,87** | | **0,00** | **540 598,17** | |

Список используемых сокращений:

ДЖКХ, ТиС – Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

МБУ «УГХ» - МБУ «Управление городского хозяйства»;

МБУ «ДЭС» - МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство»;

МБУ «ССППД» - МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»;

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи А.В. Тетюшкина

**5. Подпрограмма «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»**

**5.1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство парков, площадей и обустройство других общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| Срок реализации подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»;  4. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области;  5. Решение Муниципального городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск»;  6. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»;  7. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель - руководитель  подпрограммы | Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по архитектуре и градостроительству |
| Цель подпрограммы | Создание комфортных условий для проживания, отдыха и организации досуга жителей города. |
| Задачи подпрограммы | Приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков, площадей и обустройство других общественных территорий. |
| Объемы и источники  финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (выделено в бюджете/финансовая потребность) 20 094,82 / 97 349,82 тыс. руб., в том числе:  средства городского бюджета   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. | | 2024 год | 11 326,04 | 11 326,04 | | 2025 год | 6 000,00 | 65 362,94 | | 2026 год | 2 768,78 | 11 993,70 | | 2027 год | 0,00 | 8 667,14 | | Итого | **20 094,82** | **97 349,82** | |
| Ожидаемые результаты | Повышение комфортности проживания граждан, создание условий, обеспечивающих достойные условия для отдыха населения и гостей города. |

**5.2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы,**

**решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы**

Одной из важнейших задач города Рыбинска является благоустройство его внешнего облика, создание функционального общественного пространства, привлекательного для различных групп населения и учитывающего их интересы, имеющего лаконичный архитектурный облик и соблюдающего баланс между использованием современных решений и сохранением исторического контекста улиц.

Вследствие целого ряда причин существующее состояние благоустройства общественных территорий города Рыбинска, в том числе и в исторической части, не соответствует современным требованиям градостроительства и Правилам благоустройства территории городского округа город Рыбинск. Работы по благоустройству исторической части города Рыбинска ведутся с 2017 года, в состав которых входит: замена бордюров, устройство и замена уличного освещения, замена покрытия и (или) восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров. Для улиц в центре города Рыбинска характерно использование элементов благоустройства в историческом стиле, мощение из камня (брусчатки), установка простых по форме, переносных или передвижных малых архитектурных форм и уличной мебели – скамеек, урн, как правило, создается несколько функциональных зон – зоны отдыха, транзита и коммерческой рекреации.

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, представляющие собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства территорий парков и площадей. Многие объекты внешнего благоустройства, в том числе инженерные коммуникации нуждаются в ремонте или реконструкции. Особое внимание требует ремонт и благоустройство фонтанов, поскольку они являются украшением города Рыбинска, положительно влияют на его архитектурный облик.

В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе!» с привлечением средств областного и федерального бюджетов в 2018 году выполнены работы по благоустройству территории Карякинского сада, в 2019 году – выполнен ремонт мостика, в 2021 году - ремонт фонтана в западной части парка. Дополнительно за счет средств городского бюджета выполнен ремонт инженерных коммуникаций и электромонтажные работы, необходимые для работы фонтана в Карякинском саду.

Кроме того, в 2021 году по направлению «Приоритетные проекты» губернаторского проекта «Решаем вместе!» за счет средств областного и городского бюджетов выполнены работы по благоустройству площади Дерунова: устройство пешеходного фонтана с покрытием из тротуарной плитки; устройство покрытия из тротуарной плитки на прилегающей к фонтану территории; устройство газонов; установка скамеек и урн; устройство освещения и установка доски почета.

В 2021 году выполнено благоустройство смотровой площадки по Бульварной улице в створе Преображенского переулка. В состав работ входило устройство покрытия из тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия тротуаров, газонов, ротонды.

В 2022 году выполнены работы по устройству двух лестничных спусков и перехода под мостом через р. Черемуха в районе Соборной площади, благоустройство стадиона «Сатурн» с целью обеспечения доступа на территорию поля для занятий спортом.

В 2023 году выполнены следующие мероприятия:

- ремонт мемориального комплекса «Огонь славы» (ремонт ступеней);

- разработка ПСД на установку стелы «Город трудовой доблести»;

- установка памятника «Дети войны» с постаментом;

- расширение парковки в районе центральных проходных ПАО «ОДК – Сатурн».

В 2025 году планируется установка стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории.

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение комфортности проживания граждан, увеличение количества мест досугового отдыха для граждан с детьми в шаговой доступности, благоустройство общественных территорий города Рыбинска.

Реализация мероприятий по устройству подъездов к земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство, велась в 2019-2020 годах в рамках ведомственной целевой программы Управления строительства.

В целях создания улично-дорожной сети на вновь осваиваемых общественных территориях города Рыбинска, органически связанной с существующей сетью, за период 2019-2023 годы выполнены работы по устройству щебеночных подъездов к следующим земельным участкам:

- с автомобильной дороги Переборский тракт по улицам: Цветочная (0,25 км), Новгородская (0,19 км), Ржевская (0,16 км);

- по Ануфриевской улице на участке между Турбинной улицей и проездом на Переборский тракт (0,5 км);

-в районе Заволжье-1: по ул. Тарасова (0,09 км); по улицам Тимирязева, Тарасова, Чехова - на участках между улицами Калининская и Львовская (0,36 км); по улицам Брейтовская, Мологская, Шекснинская, Башаровская на участке между ул. Калининская и ул. Львовская (0,76 км).

В 2024 году планируется выполнить работы по устройству щебеночных подъездов к земельным участкам по Костовецкой и Переселенческой улицам.

В 2025 – 2027 годах планируется продолжить работы по устройству щебеночных подъездов к земельным участкам в районах Заволжье-1, Заволжье -2, Прибрежный, в посёлке завода Гидромеханизации города Рыбинска.

**5.3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является создание комфортных условий для проживания, отдыха и организации досуга жителей города.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков, площадей и обустройство других общественных территорий.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- повышение комфортности проживания граждан, создание условий, обеспечивающих достойные условия для отдыха населения и гостей города.

Цель подпрограммы соответствуют приоритетам и целям Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы, утвержденной решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47.

**5.4. Социально-экономическое обоснование подпрограммы**

Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий подпрограммы, в части проведения работ по благоустройству общественных территорий города Рыбинска, заключается в повышении привлекательности города Рыбинска, уровня комфортного проживания и отдыха жителей.

Устройство щебеночных подъездов к земельным участкам, предназначенным под жилищное строительство, создает условия для развития индивидуального жилищного строительства.

**5.5. Финансирование подпрограммы**

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы в целом составляет 97 349,82тыс. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств городского бюджета:

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Потребность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Городской бюджет | 11 326,04 | 11 326,04 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **11 326,04** | **11 326,04** |
| 2025 | Городской бюджет | 6 000,00 | 65 362,94 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **6 000,00** | **65 362,94** |
| 2026 | Городской бюджет | 2 768,78 | 11 993,70 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2 768,78** | **11 993,70** |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 8 667,14 |
| Другие бюджеты бюджетной системы РФ | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **8 667,14** |
|  | **Всего** | **20 094,82** | **97 349,82** |

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется из городского бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год. Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год.

**5.6. Механизм реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий подпрограммы в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителе подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление строительства.

Управление строительства осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы, использованию бюджетных средств по целевому назначению;

- осуществление контроля за проведением мероприятий подпрограммы;

- обеспечение эффективности реализации подпрограммы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей подпрограммы;

- составление отчетности о ходе реализации подпрограммы.

Управление строительства несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий подпрограммы, контроль целевого использования предоставляемых бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

|  |
| --- |
|  |

**5.7. Индикаторы результативности подпрограммы**

Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных критериев (индикаторов).

| п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение  2023 | Планируемое значение | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования | тыс. кв. м | 3,622 | - | 3,314 | - |  |
| 2. | Устройство щебеночных подъездов к земельным участкам | км | 1,26 | 0,97 | 0,94 | 0,71 | 0,71 |
| 3 | Установка мемориальных сооружений (памятники, стелы) | шт. | 1 | - | 1 | - | - |

**5.8. Перечень мероприятий подпрограммы**

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, количественная характеристика | Источ-  ник финан-сирова-ния | Объемы финансирования тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | 2027 год | |
| предус-мотрено в бюджете | | потреб-ность | | предусмо-  трено  в бюджете | | потреб-  ность | | предусмотрено в бюджете | потреб-  ность | предусмотрено в бюджете | потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства парков, площадей и обустройство других общественных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Устройство щебеночных подъездов к земельным участкам, выделенным под жилищное строительство | районы  Заволжье-1, Заволжье -2, Прибрежный, посёлок завода Гидромехани-зации  3,33 км | ГБ | 10 489,02 | | 10 489,02 | | 6 000,0 | | 8 631,88 | | 2 768,78 | 11 993,70 | 0,0 | 8 667,14 | Создание условий для использования земельных участков в целях размещения на них объектов жилищного строительства | УС |
| Всего | 10 489,02 | | 10 489,02 | | 6 000,0 | | 8 631,88 | | 2 768,78 | 11 993,70 | 0,0 | 8 667,14 |
| 2. | Стела «Город трудовой доблести» | зеленая зона в границах улиц: пр.Ленина, Зои Космодемьянс-кой, Рапова, Лизы Чайкиной | ГБ | |  | |  | | 0,0 | | 56 731,06 |  |  |  |  | Благоустройство территории площадью  3,3 тыс. кв. м  с установкой стелы (1 шт.) | УС |
| Всего | |  | |  | | 0,0 | | 56 731,06 |  |  |  |  |
| 3. | Благоустройство ул. Чкалова (предпроектные работы) | участок от ул. Стоялой до ул. Пушкина | ГБ | | 40,82 | | 40,82 | |  | |  |  |  |  |  | Проверка сметной стоимости. | УС |
| Всего | | 40,82 | | 40,82 | |  | |  |  |  |  |  |
| 4. | Устройство ГТС на р. Черемуха (предпроектные работы) | г. Рыбинск, р. Черемуха | ГБ | | 595,0 | | 595,0 | |  | |  |  |  |  |  | Разработка эскизного проекта | УС |
| Всего | | 595,0 | | 595,0 | |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство Волжской набережной в районе слияния рек Волги и Черемухи | г. Рыбинск, Волжская набережная | ГБ | | 211,2 | | 211,2 | |  | |  |  |  |  |  | Изготовление топографического плана | УС |
| Всего | | 211,2 | | 211,2 | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по подпрограмме** | | **ГБ** | | **11 326,04** | | **11 326,04** | | **6 000,0** | | **65 362,94** | **2 768,78** | **11 993,70** | **0,00** | **8 667,14** |  | |
| **Итого** | | **11 326,04** | | **11 326,04** | | **6 000,0** | | **65 362,94** | **2 768,78** | **11 993,70** | **0,00** | **8 667,14** |  | |

Список используемых сокращений: УС – Управление строительства; ГБ – городской бюджет

И. о. начальника Управления строительства В.Ю. Джураев