Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 г. N 963

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 22.10.2018 [N 3134](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=105977&dst=100006), от 28.03.2019 [N 833](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=110154&dst=100006), от 04.12.2019 [N 3179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=115771&dst=100006),  от 20.03.2020 [N 713](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=116923&dst=100006), от 21.08.2020 [N 1875](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=120138&dst=100006), от 30.03.2021 [N 682](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=125501&dst=100006),  от 02.07.2021 [N 1668](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=126810&dst=100006), от 31.03.2022 [N 970](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=132256&dst=100006), от 22.03.2023 [N 458](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=139884&dst=100006),  от 16.10.2023 [N 1399](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144061&dst=100006), от 10.04.2024 [N 357](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=148668&dst=100006), от 19.09.2024 [N 1044](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=151754&dst=100006), от 02.12.2024 [N 1321](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=151754&dst=100006)) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=469774&dst=103281) Российской Федерации, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471024) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=107460) Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 06.12.2017 N 281 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=146554) Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=123485) Правительства ЯО от 29.08.2017 N 679/а-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области" на 2018 - 2022 годы", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=89796) Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь [Уставом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW086&n=144472&dst=100015) городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P41) "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории городского округа**

**город Рыбинск Ярославской области»**



**г. Рыбинск**

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование раздела | | | | №  страницы | |
| 1 | | Паспорт муниципальной программы | | | | 4 | |
| 2 | | Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы | | | | 7 | |
| 3 | | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | | | | 13 | |
| 4 | | Социально-экономическое обоснование муниципальной программы | | | | 14 | |
| 5 | | Финансирование муниципальной программы | | | | 15 | |
| 6 | | Механизм реализации муниципальной программы | | | | 15 | |
| 7 | | Индикаторы результативности муниципальной программы | | | | 19 | |
| 8 | | Перечень программных мероприятий | | | | 20 | |
|  | | Приложение 1. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | | | 25 | |
|  | | Приложение 2. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве с 2025 года дворовой территории многоквартирных домов в рамках проекта «Наши дворы» | | | | 28 | |
|  | | Приложение 3. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | | | | 30 | |
|  | | Приложение 4. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | | | 37 | |
|  | | Приложение 5. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить иные мероприятия в рамках реализации проекта «Наши дворы» | | | | 53 | |
|  | | Приложение 6. Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | | | 54 | |
|  | | Приложение 7. Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак | | | | 56 | |
|  | | | | Паспорт муниципальной программы | |
| Наименование муниципальной программы | | | | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – муниципальная программа) | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | | | 2024 – 2027 годы | |
| Основание для разработки муниципальной  программы | | | | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3.  3. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017).  4. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».  5. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области».  6. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 31.05.2018 № 322 «О Правилах благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  7. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».  8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий». | |
| 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области».  10. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. | |
| Ответственный исполнитель – руководитель муниципальной программы | | | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) | |
| Куратор муниципальной программы | | | | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству | |
| Исполнители муниципальной программы | | | | Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление строительства, МБУ «Управление городского хозяйства», жители города Рыбинска, управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы | |
| Цель муниципальной программы | | | | Обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – города Рыбинска), создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения | |
| Задачи программы | | | | 1. Участие в реализации проекта «Наши дворы».  2. Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска.  4. Реализация мероприятий инфраструктурного проекта «Ярославия. Города у воды»  5. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». | |
| Объемы и источники финансирования программы | | | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах / финансовая потребность) 458,11 млн. руб. / 1 494,68 млн. руб., в том числе:  - средства городского бюджета, млн. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. | | 2024 год | 8,77 | 8,77 | | 2025 год | 0,14 | 16,94 | | 2026 год | 0,00 | 4,12 | | 2027 год | 0,00 | 4,29 | | Итого | **8,91** | **34,12** |   - средства областного бюджета, млн. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. | | 2024 год | 153,60 | 153,60 | | 2025 год | 244,52 | 296,50 | | 2026 год | 0,00 | 171,59 | | 2027 год | 0,00 | 173,45 | | Итого | **398,12** | **795,14** |   - средства федерального бюджета, млн. руб.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. | | 2024 год | 51,08 | 51,08 | | 2025 год | 0,00 | 190,00 | | 2026 год | 0,00 | 62,62 | | 2027 год | 0,00 | 65,12 | | Итого | **51,08** | **368,82** |   - другие источники, млн. руб.     |  |  |  | | --- | --- | --- | | Период | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. | | 2024 год | 0,00 | 36,60 | | 2025 год | 0,00 | 260,00 | | 2026 год | 0,00 | 0,00 | | 2027 год | 0,00 | 0,00 | | Итого | **0,00** | **296,60** | | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:  1. увеличение к концу 2027 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках проекта «Наши дворы», в том числе:  1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 53;  1.2. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 12,  1.3. осуществлено озеленение и водоотведение на дворовых территориях многоквартирных домов – не менее 2;  1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 7 единиц;  2. увеличение к концу 2027 года количества объектов, на которых будет устроены архитектурно-художественная подсветка – не менее 8 объектов;  3. организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе – не менее 18,8 тыс. чел.;  4. к концу 2025 года разработано проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры - 3 ед., созданы объекты транспортной инфраструктуры – 1 объект, в рамках реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Ярославия. Города у воды»;  5. увеличение к концу 2027 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Формирование комфортной городской среды», - не менее 7. | | | | | |

**2. Анализ и оценка проблемы, решение которой**

**осуществляется путем реализации муниципальной программы**

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления города Рыбинска является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории города Рыбинска зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение. Повышению уровня благоустройства способствует архитектурно-художественная подсветка зданий и объектов туристкой привлекательности.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает жильцам многоквартирных домов комфортные условия для отдыха и досуга. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

2.1. Характеристика благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов

По состоянию на 01.01.2024 в городе Рыбинске 1521 многоквартирный дом, каждый из которого имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет.

По результатам проведенной в 2018 году инвентаризации, исходя из проведенных в период 2018 – 2023 годы работ по благоустройству дворовых территорий, установлено, что на 01.01.2024 комплексный ремонт требуется на 903 дворовых территориях.

Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов лишь частично привели к должному результату, поскольку около 60% дворовых территории в настоящее время нуждаются в проведении работ по благоустройству.

К благоустройству дворовых территорий и многоквартирных домов и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое обеспечивается реализацией мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий многоквартирных домов и территорий кварталов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, обеспечить пространственную доступность дворовых территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Характеристика выполнения благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 – 2023 годы

| Год | Количество дворов | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе!» | | |
| 2018\* | 9 | 25 964,38 |
| 2019\* | 14 | 38 811,34 |
| 2020 | 11 | 43 189,74 |
| 2021 | 9 | 25 140, 80 |
| **Итого** | **43** | **133 106,26** |
| Реализация проекта «Наши дворы» | | |
| 2022 | 44 | 226 478,86 |
| 2023 | 14 | 98 387,62 |
| **Итого** | **58** | **324 866,48** |
| **Всего** | **101** | **457 972,74** |

**\*** - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

2.2. Характеристика благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, площади, набережные, бульвары, зеленые зоны)

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустроенные территории создают образ города Рыбинска, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города Рыбинска, выполняют, в том числе рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рыбинска расположены 38 общественных территорий – парки, скверы, парки, набережные, бульвары, зеленые зоны.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с участием средств вышестоящих бюджетов, с 2019 года на территории города Рыбинска реализовываются следующие мероприятия:

- в 2019 году проведены работы по благоустройству парковой зоны в районе средних образовательных школ № 18 и № 28, а также благоустройство парковой зоны с установкой фонтана на ул. Желябова – ул. Черняховского, Лоцманского бульвара, ремонт малых архитектурных форм в Карякинском парке;

- в 2020 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны на Волочаевской ул. – Юбилейной ул. и детского парка в пос. Переборы;

- в 2021 году выполнены работы по благоустройству Волжского парка (частично), Комсомольской площади и завершены работы в Карякинском саду (обустройство фонтана);

- в 2022 году проведены работы по благоустройству Волжской набережной в Казанском районе (устройство пешеходной дороги (нижний ярус), съезда на нижний ярус, ливневой канализации, очистных сооружений, освещения (57 опор со светильниками), установка парковых скамеек и урн, металлического пешеходного ограждения).

В 2023 году завершены работы по благоустройству Волжского парка. В комплексе с парком, организованы мероприятия по благоустройству мемориала «Огонь Славы»

Тем не менее, реализованных мероприятий недостаточно. На основании проведенной инвентаризации и по итогам голосования жителей, требуют выполнения работ по благоустройству в перспективе до 2027 года:

в 2024 г. – сквер между домами Приборостроителей, 8 – Суркова, 9;

в 2025 г. – площадь им. Маршала Жукова, парковая зона за территорией СОШ № 5, парковая зона в районе дома 13 по ул. Боткина;

начиная с 2026 г. - бульвар Победы, Петровский парк, зеленая зона на ул. Чебышева, территория в границах ул. Максима Горького – ул. Захарова, и др. (приложение 6 к муниципальной программе).

Основные мероприятия по благоустройству, которые необходимо реализовать, включают в себя:

- ремонт (обустройство) пешеходных дорожек в плиточном покрытии;

- озеленение;

- установка детских городков;

- установка скамеек, урн;

- организация освещения;

- устройство велодорожек;

- устройство ливневой канализации;

- ремонт (восстановление) фонтанов;

- устройство ограждения и др.

В целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, за счет средств, выделенных городу Рыбинску из бюджетов всех уровней, в 2023 году начаты работы по благоустройству бульвара р.Черемухи. Завершение работ по реализации проекта «Бульвар р. Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие Бульварной ул. и набережной р. Черемухи» запланировано на 2024 год.

Начиная с 2022 года по проекту «Наши дворы», за счет средств областного бюджета осуществляется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установка детско-спортивных площадок на общественных пространствах, устройство площадок для выгула и дрессировки домашних животных.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (на 01.01.2024), приведен в приложении 4 к муниципальной программе.

Установка не менее 1 современной детской игровой (детско-спортивной) площадки планируется в различных густонаселенных районах города Рыбинска. Такими районами на 01.01.2024 являются Гагаринский район, Прибрежный район, район Заволжье-1, район Заволжье-2, поселок Копаево, Волжский поселок, район Скоморохова гора, микрорайон Веретье-1, микрорайон Веретье-2, микрорайон Веретье-3, Западный поселок, Северный поселок, поселок ГЭС-14, Зачеремушный район, Запахомовский район, район Ягутка, микрорайон Кирова, поселок Балобаново (всего 18 районов города).

На 2024 год при реализации проекта «Наши дворы» запланировано выполнение следующих иных мероприятий: установка отдельно стоящих детских игровых площадок на 9 дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, озеленение 1 дворовой территории, устройство водоотведения на 1 дворовой территории. На 2025 год запланировано устройство 1 спортивно-игровой площадки в Зачеремушном районе, на 2026 – 2027 годы – не менее 1 отдельно стоящей детской игровой площадки, перечень которых будет утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить иные мероприятия приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

С 2023 года реализуются мероприятия по организации архитектурно-художественной подсветки объектов туристской привлекательности, находящихся на территории города Рыбинска. В 2023 году за счет средств областного бюджета выполнена архитектурно-художественная подсветка 4-х объектов: пожарной каланчи, Рыбинского драматического театра, зданий старой и новой Хлебной биржи.

На 2024 год министерством регионального развития Ярославской области за счет средств областного бюджета запланировано заключение государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектной документации, по устройству (монтажу) архитектурно-художественной подсветки объектов, в том числе объекта культурного наследия, находящихся на территории населенных пунктов Ярославской области. В городе Рыбинск планируется устройство архитектурно-художественной подсветки 6 объектов: монумента Мать-Волга, костела, коммерческого училища (Авиационного колледжа), дома Никольского, Театра кукол, Дворца молодежи.

На 2025 год запланировано устройство архитектурной подсветки 2-х объектов: моста через реку Волгу, Никольской часовни.

В рамках реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды» государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» в г. Рыбинске в 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры, в том числе площадки Яхт-клуба «Пазуха», восточной промышленной зоны, причала - 3 ед., создание объектов транспортной инфраструктуры (строительство причала) - 1 объект.

Проект «Ярославия. Города у воды» реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Ярославской области из федерального бюджета.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства города Рыбинска.

Таким образом, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Администрация города Рыбинска) в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2024 – 2027 годов определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с неисполнением доходной части бюджета города;

- риски, связанные с отказом жителей и (или) организаций города участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В таких случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

**3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории города Рыбинска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Участие в реализации проекта «Наши дворы».

2. Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска.

4. Реализация мероприятий инфраструктурного проекта «Ярославия. Города у воды».

5. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются:

1. увеличение к концу 2027 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках проекта «Наши дворы», в том числе:

1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 53;

1.2. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 12,

1.3. осуществлено озеленение и водоотведение на дворовых территориях многоквартирных домов – не менее 2;

1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 7 единиц;

2. увеличение к концу 2027 года количества объектов, на которых будет устроены архитектурно-художественная подсветка – не менее 8 объектов;

3. организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе – не менее 18,8 тыс. чел.;

4. к концу 2025 года разработано проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры - 3 ед., созданы объекты транспортной инфраструктуры – 1 объект, в рамках реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Ярославия. Города у воды»;

5. увеличение к концу 2027 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий инфраструктурного проекта «Формирование комфортной городской среды», - не менее 7.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить шаговую доступность общественных пространств для не менее 30% жителей города.

**4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы**

Успешная реализация муниципальной программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования.

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в создании благоприятных условий среды проживания жителей, улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, увеличении площади озелененных территорий, обеспечении более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшении условий для отдыха и занятий спортом. Участие населения в благоустройстве внутри дворовых территорий, обеспечит физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Рыбинска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

**5. Финансирование муниципальной программы**

Потребность финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в целом составляет 1 494,68 млн. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключенных Администрацией города Рыбинска с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней, а так же соглашений в части финансового участия заинтересованных лиц.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| 2024 | Городской бюджет | 8,77 | 8,77 |
| Областной бюджет | 153,60 | 153,60 |
| Федеральный бюджет | 51,08 | 51,08 |
| Другие источники | 0,00 | 36,60 |
| **Итого** | **213,45** | **250,05** |
| 2025 | Городской бюджет | 0,14 | 16,94 |
| Областной бюджет | 244,52 | 296,50 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 190,00 |
| Другие источники | 0,00 | 260,00 |
| **Итого** | **244,66** | **763,44** |
| 2026 | Городской бюджет | 0,00 | 4,12 |
| Областной бюджет | 0,00 | 171,59 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 62,62 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **238,33** |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 4,29 |
| Областной бюджет | 0,00 | 173,45 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 65,12 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **242,86** |
| всего | Городской бюджет | 8,91 | 34,12 |
| Областной бюджет | 398,12 | 795,14 |
| Федеральный бюджет | 51,08 | 368,82 |
| Другие источники | 0,00 | 296,60 |
| **Итого** | **458,11** | **1 494,68** |

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы регламентируется следующими документами:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».

3. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области».

4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620 «О формировании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

5. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (приложение 1 к муниципальной программе).

6. Критерии оценки дворовых территорий с целью ежегодного, начиная с 2024 года, их отбора (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 3 к муниципальной программе).

Исполнителями муниципальной программы являются Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление строительства, МБУ «Управление городского хозяйства», жители города Рыбинска, управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы.

Управление и координацию, мониторинг реализации мероприятий осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи, контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет общественная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города Рыбинска. Отчетность по реализации муниципальной программы осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в соответствии с проектно-сметной или рабочей документацией и локальными сметными расчетами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется с учетом утвержденного объема бюджетного финансирования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Рыбинска, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии пунктом 7 приложения 3 постановления Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области» муниципальные образования в срок до 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют перечень территорий, требующих благоустройства, и направляют его на рассмотрение общественных комиссий. Общественные комиссии муниципальных районов и городских округов Ярославской области осуществляют отбор территорий, подлежащих благоустройству, в рамках лимитов выделенных средств и в срок до 31 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют адресный перечень территорий. Итоговый адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, в разрезе муниципальных образований утверждается протоколом рабочего совещания Губернатора Ярославской области с главами муниципальных образований по хозяйственным вопросам в срок до 31 января года реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, ранжирование поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи на основании критериев оценки предложений заинтересованных лиц. Предложения на 2026 год принимаются в произвольной форме в период с 10 января по 31 января в рабочие дни с 08-00 по 12-00 в отделе благоустройства Департамента ЖКХ, транспорта и связи по адресу: г. Рыбинск, Стоялая ул., д.19, 4 этаж. К предложению заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории прилагается оригинал протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения собственников зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, планируемых к благоустройству по итогам проведения инвентаризации и опроса общественного мнения в рамках муниципальной программы содержится в приложениях 4, 6 к муниципальной программе. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить иные мероприятия в рамках реализации проекта «Наши дворы» содержится в приложении 5 к муниципальной программе. Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак содержится в приложении 7 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году по проекту «Наши дворы» определен исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи и МБУ «Управление городского хозяйства» проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор на 2023 год, которые ранее благоустраивались, но не были завершены в полной мере в связи с дефицитом средств, по поручениям Правительства Ярославской области, если дворы расположены таким образом, что они будут затоплены дождевыми и талыми водами вследствие ремонта рядом расположенной дороги, если дворы целесообразно благоустраивать в комплексе «единой коробкой» или двор расположен рядом с благоустраиваемой в текущем году общественной территорией, а также необходимости обустройства отдельно стоящих детских площадок (без благоустройства дворов) в разных микрорайонах города.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, ежегодно подлежит корректировке.

Адресный перечень общественных территорий на период с 2024 по 2027 годы включительно оформляется протоколом общественной комиссии и протоколом межведомственной комиссии по результатам ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области для включения в проект «Наши дворы», проводимого (начиная с 2021 года) в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через единую федеральную платформу для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

При этом отдельное приложение к муниципальной программе с указанием адресного перечня по благоустройству дворовых и общественных территорий на отчетный год не формируется.

Окончательное решение о выделении средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, определяют межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» и Общественная комиссия по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620. На основании решения межведомственной комиссии заключается соглашение о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта между Администрацией города Рыбинска и профильным министерством Ярославской области с указанием адресного перечня дворовых и общественных территорий на текущий год.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**7. Индикаторы результативности муниципальной программы**

| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Планируемое значение | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Участие в реализации проекта «Наши дворы» | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | объект | 14\* | 15 | 10 | 14 | 14 |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется устройство отдельно стоящих детских игровых площадок в рамках реализации проекта «Наши дворы» | объект | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется выполнить иные мероприятия (водоотведение, озеленение) в рамках реализации проекта «Наши дворы» | объект | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Количество обустроенных площадок для выгула животных | объект | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска | Количество объектов, на которых установлена архитектурно-художественная подсветка | объект | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании, не менее | тыс. чел. | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 4 | Реализация мероприятий инфраструктурного проекта «Ярославия. Города у воды» | Количество разработанной проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Количество созданных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных общественных территорий, благоустройство которых начато в 2023 году | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**\*** - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

**8. Перечень программных мероприятий**

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, колич-ая хар-ка, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. | | | | | | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Участие в реализации проекта "Наши дворы" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | Благоустройство 53 дворовых территорий МКД в период 2024-2027 годы | 487,64 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство дворовых территорий МКД: в 2024 г. - 15 ед.; в 2025 г. - 10 ед.; в 2026 г. - 14 ед.; в 2027 г. - 14 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 82,98 | 82,98 | 99,96 | 101,85 | 0,00 | 148,44 | 0,00 | 154,37 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **82,98** | **82,98** | **99,96** | **101,85** | **0,00** | **148,44** | **0,00** | **154,37** |
| 1.2. | Установка отдельно стоящих игровых площадок на общественных и дворовых территориях МКД, озеленение и водоотведение на придомовых территориях | 2024 год – 11 ед.; 2025 год – 1 ед.; 2026 год – 1 ед.; 2027 год - 1 ед. | 32,42 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установлены отдельно стоящие детские игровые площадки в 2024 г. - 9 ед.; в 2025 г. - 1 ед.; в 2026 г. - 1 ед.; в 2027 г. - 1 ед.; Озеленение и водоотведение на придомовых территориях в 2024 г. - 2 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 24,33 | 24,33 | 0,00 | 2,59 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 2,80 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **24,33** | **24,33** | **0,00** | **2,59** | **0,00** | **2,70** | **0,00** | **2,80** |
| 1.3. | Обустройство площадок для выгула животных | 2024 год – 5 ед.; 2026 год – 2 ед. | 15,73 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обустроены площадок для выгула животных в 2024 г. - 5 ед.; в 2026 г. - 2 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
| ОБ | 10,94 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **10,94** | **10,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,79** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 2. Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Устройство архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска | 2024 год - 6 объектов;  2025 год - 2 объекта | 296,60 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено устройство архитектурно-художественной подсветки объектов: в 2024 г. - 6 объектов: монумента Мать-Волга, Авиационного колледжа, Костела, Дома Никольского, Театра кукол, Дворца молодежи; в 2025 г. - 2 объекта: моста через р. Волга, Никольской часовни | ДЖКХ, ТиС, МБУ "УГХ", УС |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **36,60** | **0,00** | **260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | Ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 18800 чел.) | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 18800 чел.) | ДЖКХ,Ти С, население |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 4. Реализация мероприятий инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Создание объектов транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны | 2025 год - разработка ПСД - 3 объекта, СМР - 1 объект (строительство причала) | 168,96 | ГБ | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание объектов транспортной инфраструктуры | УС |
| ОБ | 19,84 | 19,84 | 144,56 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **19,96** | **19,96** | **144,70** | **149,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Задача 5. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2024 год - не менее 1 ОТ; 2025 год - не менее 3 ОТ; 2026 год - не менее 1 ОТ; 2027 год - не менее 1 ОТ; | 493,33 | ГБ | 8,65 | 8,65 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,29 | Благоустроены не менее 6 общественных территорий: в 2024 г. - сквер между дома Приборостроителей, д. 8 и Суркова, д. 9, 2025 - пл. Жукова, парковая зона за СОШ № 5, парковая зона в районе д. 13 по ул. Боткина. 2026 - 2027 гг. - общественные территории будут определены по результатам онлайн-голосования жителей на федеральной онлайн платформе | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
| ОБ | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 15,66 | 0,00 | 16,28 |
| ФБ | 51,08 | 51,08 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 62,62 | 0,00 | 65,12 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **75,24** | **75,24** | **0,00** | **250,00** | **0,00** | **82,40** | **0,00** | **85,69** |
| 5.2. | Благоустройство общественных территорий, благоустройство которых начато в 2023 году | 2024 год - завершение работ по реализации проекта «Бульвар р. Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие Бульварной ул. и набережной р. Черемухи» | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство общественной территории на Бульварной улице вдоль реки Черемуха | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Др.ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Итого |  | 1494,68 | ГБ | 8,77 | 8,77 | 0,14 | 16,94 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 4,29 |  |  |
| ОБ | 153,60 | 153,60 | 244,52 | 296,50 | 0,00 | 171,59 | 0,00 | 173,45 |
| ФБ | 51,08 | 51,08 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 62,62 | 0,00 | 65,12 |
| Др. ист. | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **213,45** | **250,05** | **244,66** | **763,44** | **0,00** | **238,33** | **0,00** | **242,86** |

И.о. директора Департамента ЖКХ, транспорта и связи А.А. Вишняков

Список используемых сокращений

ДЖКХТиС – Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

УС – Управление строительства

МБУ «УГХ» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства»;

ОТ – общественная территория;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

Др. ист. – другие источники;

ПСД – проектно-сметная документация;

СМР – строительно-монтажные работы.

Приложение 1

к муниципальной программе

Рекомендованный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории МКД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям МКД, устройством парковочного пространства |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий МКД | sxema_podklyucheniya_svetilnika_zhku_схема_подключения_светильника_жку_3 |
| 3  4 | Приобретение и установка скамеек | Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-3.jpg?itok=DocXZvui |
|  |
| Описание: Описание: http://avenmaf.ru/sites/default/files/styles/thumbnail/public/s-1.jpg?itok=_wcJMcKH |
|  |
| Приобретение и установка урн для мусора | Урна 2 |
| Урна для мусора |
| 5 | Устройство тротуаров – асфальт (в исключительных случаях) |  |
| 6 | Устройство тротуаров – плитка (предпочтительно) |  |
| 7 | Озеленение |  |
| 8 | Детская площадка с ограждением |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Критерии

оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве с 2025 года дворовой территории многоквартирных домов в рамках проекта «Наши дворы»\*

| № п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1.Технические критерии | Наличие ПСД на благоустройство дворовой территории МКД, разработанной без привлечения бюджетных средств | 50 |
| 2. Комплексность благоустройства | Комплексность элементов благоустройства, необходимых для выполнения на дворовой территории МКД (перечень работ указывается в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома):  - благоустройство проезда к дворовой территории МКД(10 баллов);  - благоустройство проезда в границах многоквартирного дома (20 баллов);  - обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) в асфальтобетонном исполнении / тротуарной плиткой – (15 / 20 баллов);  - обустройство бордюрного камня (10 баллов);  - обустройство парковочных мест (10 баллов);  - обустройство детских спортивных или игровых площадок (10 баллов);  - установка не менее 1 лавочки в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов);  - установка не менее 1 урны в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов);  - озеленение дворовой территории МКД (5 баллов);  - освещение дворовой территории МКД (5 баллов) | Максимальное количество баллов – 100 баллов |
| 3.Организационные критерии | Доля собственников, принявших решение о проведении благоустройства территории, от общего числа собственников помещений. | Бальная оценка каждого объекта округляется до целого числа в меньшую сторону, вне зависимости от десятка после запятой. Например, при 75,8% подавших голоса за проведение благоустройства оценка составляет 75%. |
| 4. Дополнительный критерий | Несогласие собственников на включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов | Снимается 100 баллов |

\* Критерии отбора на объекты 2024 года не применяются в связи с утверждением Правительством Ярославской области «Дорожной карты реализации проекта «Наши дворы» в 2023 и 2024 году, за счет иных межбюджетных трансфертов на 2024 год» и необходимостью предоставления в Министерство регионального развития Ярославской области адресного перечня на 2024 год в срок до 25 августа 2023 года (письмо Департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области от 24.08.2023 №ИХ.50-1910/2023). В данных случаях перечень дворов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, определяется исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи и МБУ «Управление городского хозяйства» проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор на 2023 год.

Приложение 3

к муниципальной программе

ФОРМА

Протокол № \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(очередного/внеочередного)

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ярославская область, город Рыбинск, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

проведенного в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (очное, очно-заочного, заочного) голосования

г. Рыбинск «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

**Инициатор общего собрания** собственников помещений в многоквартирном доме***:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО полностью, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности)*

**Дата, место и время проведения общего собрания и голосования:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Согласно настоящему протоколу сообщение о проведении общих собраний многоквартирного дома и принятых решениях размещается на досках объявлений в подъездах дома, в почтовых ящиках собственников квартир.*

**Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании:**  список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

**Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:**

Приглашенные лица: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м, в том числе, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м жилых помещений и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м нежилых помещений.

Общее количество голосов собственников в многоквартирном доме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ голосов. Общее количество голосов в многоквартирном доме пропорционально общей площади многоквартирного дома (1 кв. м = 1 голос).

На общем собрании приняли участие собственники помещений (представители собственников), обладающие ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***голосами, что составляет ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%***от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать имеется/не имеется). Общее собрание собственников помещений – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать правомочно/не правомочно).

**Повестка дня:**

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024-2027 годы.
3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации проекта «Наши дворы».
4. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
5. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.
6. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (при необходимости).

**Принятие решений по вопросам повестки дня** (решения собственников помещений в многоквартирном доме прилагаются):

**1. По первому вопросу «**О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии»

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО** из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_человек.

**ПРЕДЛОЖЕНЫ** кандидатуры:

председателя собрания *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,

секретаря собрания *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*,

членов счетной комиссии *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.

**РЕШИЛИ:**

**Итоги голосования (приложение № 4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По первому вопросу «**О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии» общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_%) приняло решение избрать:

Председателем собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

секретарем собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

членами счетной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2. По второму вопросу «**Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024-2027 годы»

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО**  обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024-2027 годы.

**РЕШИЛИ:**

**Итог голосования (приложение №4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По второму вопросу «**Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024-2027 годы» общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%)приняло решение обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2024-2027 годы.

**3. По третьему вопросу «**Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации проекта «Наши дворы»

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО** утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**РЕШИЛИ:**

**Итоги голосования (приложение № 4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По третьему вопросу «**Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории» общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%) приняло решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**4. По четвертому вопросу «**О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО** включить в состав общего имущества в многоквартирном доме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**РЕШИЛИ:**

**Итоги голосования (приложение №4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По четвертому вопросу «**О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%) приняло решение включить в состав общего имущества в многоквартирном доме скамейки, урны, установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**5. По пятому вопросу «**О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО** принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**РЕШИЛИ:**

**Итоги голосования (приложение №4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По пятому вопросу «**О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы» общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%) приняло решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**6. По шестому вопросу «**Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

**СЛУШАЛИ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНО** определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РЕШИЛИ:**

**Итоги голосования (приложение №4)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«За»** | | **«Против»** | | **«Воздержались»** | |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |
|  |  |  |  |  |  |

**По шестому вопросу «**Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, общее собрание собственников помещений количеством голосов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_%) приняло решение определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обязательные приложения к протоколу:

* реестр собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №1 на \_\_\_\_ листах);
* сообщение о проведении общего собрания, на основании которого оно проводится (Приложение №2 на \_\_\_\_ листах);
* список присутствующих и приглашенных лиц (Приложение №3 на \_\_\_\_ листах);

решения собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №4 на \_\_\_\_ листах).

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_20\_\_\_

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Члены счетной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирный домов, требующих благоустройства

на основании проведенной инвентаризации, на территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области (на 01.01.2024)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) | № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) |
| 1 | Юбилейная, 6 | 21 | 50 лет ВЛКСМ, 18 |
| 2 | Писарева, 8 | 22 | 50 лет ВЛКСМ, 20 |
| 3 | Поселковая, 7 | 23 | 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 4 | Труда, 17 | 24 | 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 5 | Нефтяников, 9 | 25 | 50 лет ВЛКСМ, 30а |
| 6 | Майский пер., 6 | 26 | 50 лет ВЛКСМ, 32 |
| 7 | Нобелевская, 31 | 27 | 50 лет ВЛКСМ, 34 |
| 8 | Поселковая, 43 | 28 | Моторостроителей, 16 |
| 9 | Северная товарная, 23 | 29 | 50 лет ВЛКСМ, 40 |
| 10 | Юбилейная, 4 | 30 | Чкалова, 65 |
| 11 | 1-я Выборгская, 63 | 31 | Юбилейная, 2 |
| 12 | Чкалова, 59 | 32 | 50 лет ВЛКСМ, 54 |
| 13 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 3 | 33 | 50 лет Октября, 1 |
| 14 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 5 | 34 | 50 лет Октября, 8 |
| 15 | М. Горького, 80 | 35 | 50 лет Октября, 10 |
| 16 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 14 | 36 | 50 лет Октября, 12 |
| 17 | 50 лет ВЛКСМ, 10 | 37 | 50 лет Октября, 16 |
| 18 | 50 лет ВЛКСМ, 16 | 38 | 50 лет Октября, 18 |
| 19 | 50 лет Октября, 19 | 39 | 9 Мая, 15 |
| 20 | 50 лет Октября, 20 | 40 | Чкалова, 40/9 |
| 41 | 50 лет Октября, 21 | 71 | 9 Мая, 17 |
| 42 | 50 лет Октября, 22 | 72 | Энергетиков, 8 |
| 43 | 50 лет Октября, 25 | 73 | 9 Мая, 19 |
| 44 | 50 лет Октября, 26 | 74 | 9 Мая, 21 |
| 45 | 50 лет Октября, 28 | 75 | 9 Мая, 23 |
| 46 | 50 лет Октября, 30 | 76 | 9 Мая, 24а |
| 47 | 50 лет Октября, 32 | 77 | 9 Мая, 25 |
| 48 | 50 лет Октября, 34 | 78 | 9 Мая, 27 |
| 49 | 50 лет Октября, 35 | 79 | 9 Мая, 31 |
| 50 | 50 лет Октября, 36 | 80 | Айвазовского, 3 |
| 51 | 50 лет Октября, 38 | 81 | Ак. Губкина, 3в |
| 52 | 50 лет Октября, 40 | 82 | Ак. Губкина, 20 |
| 53 | 50 лет Октября, 42 | 83 | Ак. Губкина, 26 |
| 54 | 50 лет Октября, 44 | 84 | Ак. Губкина, 27 |
| 55 | 50 лет Октября, 46 | 85 | Ак. Губкина, 29 |
| 56 | 50 лет Октября, 48 | 86 | Ак. Губкина, 30 |
| 57 | 50 лет Октября, 50 | 87 | Ак. Губкина, 32 |
| 58 | 50 лет Октября, 52 | 88 | Ак. Губкина, 34а |
| 59 | 50 лет Октября, 54 | 89 | Ак. Губкина, 36 |
| 60 | 50 лет Октября, 56 | 90 | Алябьева, 3 |
| 61 | 50 лет Октября, 58а | 91 | Алябьева, 5 |
| 62 | Юбилейная, 34 | 92 | Алябьева, 6 |
| 63 | 9 Мая, 3 | 93 | Алябьева, 6а |
| 64 | 9 Мая, 5 | 94 | Алябьева, 8а |
| 65 | 9 Мая, 7 | 95 | Алябьева, 9 |
| 66 | Элеватор, 3 | 96 | Алябьева, 17 |
| 67 | Алябьева, 19 | 97 | Бабушкина, 15 |
| 68 | Алябьева, 21 | 98 | Бабушкина, 17 |
| 69 | Алябьева, 23 | 99 | Бабушкина, 19 |
| 70 | Алябьева, 27 | 100 | Бабушкина, 21 |
| 101 | Чкалова, 4 | 131 | Энергетиков, 6 |
| 102 | Алябьева, 35 | 132 | Баженова, 2 |
| 103 | Алябьева, 37 | 133 | Баженова, 3 |
| 104 | Архитектурная, 1 | 134 | Баженова, 5 |
| 105 | Архитектурная, 3 | 135 | Баженова, 6 |
| 106 | Б. Новикова, 6 | 136 | Баженова, 7 |
| 107 | Б. Новикова, 8 | 137 | Баженова, 8 |
| 108 | Б. Новикова, 10 | 138 | Баженова, 9 |
| 109 | Б. Новикова, 14 | 139 | Баженова, 10 |
| 110 | Б. Новикова, 23 | 140 | Баженова, 12 |
| 111 | Б. Новикова, 26 | 141 | Баженова, 13 |
| 112 | Б. Новикова, 33 | 142 | Баженова, 14 |
| 113 | Б. Победы, 22 | 143 | Баженова, 15 |
| 114 | Б. Победы, 24 | 144 | Баженова, 16 |
| 115 | Б. Победы, 30 | 145 | Баженова, 17 |
| 116 | Б. Победы, 32 | 146 | Баженова, 19 |
| 117 | Б. Победы, 34 | 147 | Баженова, 22 |
| 118 | Чкалова, 38 | 148 | Баженова, 22а |
| 119 | Б. Рукавицына, 6 | 149 | Баженова, 28 |
| 120 | Б. Рукавицына, 12 | 150 | Баженова, 32 |
| 121 | Б. Рукавицына, 23 | 151 | Баженова, 34 |
| 122 | Бабушкина, 3 | 152 | Бажова, 27 |
| 123 | Кирова, 30 | 153 | Баррикадная, 31 |
| 124 | Майский пер., 3 | 154 | Баррикадная, 32 |
| 125 | Майский пер., 4 | 155 | Сакко и Ванцетти, 8 |
| 126 | Майский пер., 5 | 156 | Коммунальная, 29 |
| 127 | Северная товарная, 24 | 157 | Ломоносова, 24/7 |
| 128 | Северная товарная, 28 | 158 | Ясельная, 4 |
| 129 | Гражданская, 22 | 159 | Ясельная, 8 |
| 130 | Западная, 1 | 160 | Верная, 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 161 | Баррикадная, 34 | 191 | Целинная, 51 |
| 162 | Моховая, 13 | 192 | Моховая, 66 |
| 163 | Чкалова, 69 | 193 | Чкалова, 33 |
| 164 | Блюхера, 6 | 194 | Юбилейная, 12 |
| 165 | Блюхера, 8 | 195 | Братьев Орловых, 12 |
| 166 | Блюхера, 9 | 196 | Буксирная, 11 |
| 167 | Блюхера, 11 | 197 | Буксирная, 12 |
| 168 | Блюхера, 13 | 198 | Буксирная, 22 |
| 169 | Больничная, 2 | 199 | Буксирная, 24 |
| 170 | Больничная, 3 | 200 | Буксирная, 26 |
| 171 | Больничная, 4 | 201 | Буксирная, 28 |
| 172 | Целинная, 4а | 202 | Буксирная, 30 |
| 173 | Чкалова, 24 | 203 | Бульварная, 5 |
| 174 | Больничная, 15 | 204 | Бульварная, 6 |
| 175 | Большая Казанская, 1а | 205 | Бульварная, 7 |
| 176 | Большая Казанская, 11 | 206 | Бульварная, 12 |
| 177 | Большая Казанская, 4/6 | 207 | Бульварная, 14 |
| 178 | Большая Казанская, 15 | 208 | Бульварная, 15/25 |
| 179 | Большая Казанская, 46 | 209 | Введенская, 10 |
| 180 | Бородулина, 12 | 210 | Введенская, 11 |
| 181 | Бородулина, 13 | 211 | Веденеева, 4 |
| 182 | Бородулина, 36 | 212 | Веденеева, 6 |
| 183 | Бородулина, 42 | 213 | Веденеева, 8 |
| 184 | Бородулина, 42а | 214 | Веденеева, 12 |
| 185 | Боткина, 7 | 215 | Веденеева, 14 |
| 186 | Боткина, 8 | 216 | Веденеева, 16 |
| 187 | Боткина, 9 | 217 | Верная, 2 |
| 188 | Боткина, 15 | 218 | Верная, 6 |
| 189 | Верная, 8 | 219 | Волжская наб., 189 |
| 190 | Верная, 10 | 220 | Волжская наб., 191 |
| 221 | Верная, 12 | 251 | Волжская наб., 193 |
| 222 | Верная, 13 | 252 | Волжская наб., 195 |
| 223 | Вихарева, 3а | 253 | Волжская наб., 197 |
| 224 | Владимирского, 1 | 254 | Волжская наб., 199 |
| 225 | Владимирского, 2 | 255 | Володарского пос., 11 |
| 226 | Владимирского, 4 | 256 | Володарского пос., 16 |
| 227 | Владимирского, 6 | 257 | Волочаевская, 1 |
| 228 | Владимирского, 8 | 258 | Волочаевская, 3 |
| 229 | Вокзальная, 27 | 259 | Волочаевская, 4 |
| 230 | Волжская наб., 53 | 260 | Волочаевская, 5 |
| 231 | Волжская наб., 57 | 261 | Волочаевская, 7 |
| 232 | Волжская наб., 61 | 262 | Волочаевская, 9 |
| 233 | Волжская наб., 97/2 | 263 | Волочаевская, 11 |
| 234 | Волжская наб., 99 | 264 | Волочаевская, 13 |
| 235 | Волжская наб., 101 | 265 | Волочаевская, 15 |
| 236 | Волжская наб., 103 | 266 | Чкалова, 21 |
| 237 | Волжская наб., 123 | 267 | Волочаевская, 21 |
| 238 | Волжская наб., 145 | 268 | Волочаевская, 38 |
| 239 | Волжская наб., 147 | 269 | Чкалова, 20 |
| 240 | Волжская наб., 173 | 270 | Чкалова, 16 |
| 241 | Волжская наб., 175 | 271 | Волочаевская, 47 |
| 242 | Волжская наб., 175а | 272 | Волочаевская, 49а |
| 243 | Волжская наб., 175б | 273 | Волочаевская, 65 |
| 244 | Волжская наб., 179 | 274 | Волочаевская, 79 |
| 245 | Волжская наб., 181 | 275 | Чкалова, 15 |
| 246 | Волжская наб., 181а | 276 | Ворошилова, 6 |
| 247 | Щепкина, 23 | 277 | Щепкина, 10 |
| 248 | Щепкина, 39 | 278 | Щепкина, 13 |
| 249 | Щепкина, 43 | 279 | Щепкина, 17 |
| 250 | Щепкина, 49 | 280 | Щепкина, 19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 281 | Ворошилова, 6а | 311 | Гаванская, 14 |
| 282 | Ворошилова, 7 | 312 | Гаванская, 16 |
| 283 | Ворошилова, 8 | 313 | Гагарина, 5 |
| 284 | Ворошилова, 10 | 314 | Гагарина, 6 |
| 285 | Ворошилова, 12 | 315 | Гагарина, 9 |
| 286 | Ворошилова, 13а | 316 | Гагарина, 12 |
| 287 | Чкалова, 79 | 317 | Гагарина, 14 |
| 288 | Ворошилова, 20 | 318 | Гагарина, 18 |
| 289 | Ворошилова, 21 | 319 | Черняховского, 21 |
| 290 | Ворошилова, 21а | 320 | Целинная, 6а |
| 291 | Ворошилова, 22 | 321 | Гагарина, 26 |
| 292 | Ворошилова, 24 | 322 | Гагарина, 33а |
| 293 | Ворошилова, 26 | 323 | Гагарина, 35 |
| 294 | Ворошилова, 28 | 324 | Гагарина, 36 |
| 295 | Ворошилова, 40 | 325 | Гагарина, 51 |
| 296 | Ворошилова, 44 | 326 | Черняховского, 19 |
| 297 | Ворошилова, 46 | 327 | Гастелло, 4 |
| 298 | Ворошилова, 48 | 328 | Гайдара, 3 |
| 299 | Восточная, 2 | 329 | Гайдара, 7 |
| 300 | Восточная, 3 | 330 | Черняховского, 16 |
| 301 | Восточная, 4 | 331 | Генерала Батова пр., 35 |
| 302 | Восточная, 5 | 332 | Генерала Батова пр., 36 |
| 303 | Вяземского, 1 | 333 | Генерала Батова пр., 38 |
| 304 | Вяземского, 2 | 334 | Генерала Батова пр., 52 |
| 305 | Вяземского, 8 | 335 | Генерала Батова пр., 58 |
| 306 | Вяземского, 10 | 336 | Герцена, 1/1 |
| 307 | Вяземского, 11 | 337 | Герцена, 23 |
| 308 | Гаванская, 6 | 338 | Герцена, 27 |
| 309 | Герцена, 48/29 | 339 | Железнодорожная, 9 |
| 310 | Герцена, 48а/18 | 340 | Железнодорожная, 23 |
| 341 | Герцена, 87 | 371 | Железнодорожная, 33б |
| 342 | Герцена, 93 | 372 | Железнодорожная, 33в |
| 343 | Герцена, 97 | 373 | Желябова,6 |
| 344 | Глеба Успенского, 6б | 374 | Желябова, 8 |
| 345 | Глубокая, 11 | 375 | Желябова, 10 |
| 346 | Глубокая, 13 | 376 | Желябова, 12 |
| 347 | Глазурная, 28 | 377 | Желябова, 14 |
| 348 | Гоголя, 2 | 378 | Желябова, 16 |
| 349 | Гоголя, 6 | 379 | Желябова, 18 |
| 350 | Гоголя, 18 | 380 | Желябова, 20 |
| 351 | Гоголя, 29 | 381 | З. Космодемьянской, 1 |
| 352 | Гоголя, 30 | 382 | З. Космодемьянской, 5 |
| 353 | Гоголя, 32 | 383 | З. Космодемьянской, 11 |
| 354 | Гоголя, 43 | 384 | З. Космодемьянской, 13 |
| 355 | Гончарова, 14 | 385 | З. Космодемьянской, 14/22 |
| 356 | Гончарова, 2 | 386 | З. Космодемьянской, 15 |
| 357 | Гончарова, 15 | 387 | З. Космодемьянской, 16 |
| 358 | Гончарова, 16 | 388 | З. Космодемьянской, 18 |
| 359 | Гончарова, 17 | 389 | З. Космодемьянской, 19/24 |
| 360 | Гончарова, 18 | 390 | З. Космодемьянской, 20 |
| 361 | Гончарова, 20 | 391 | З. Космодемьянской, 21 |
| 362 | Гражданская, 47 | 392 | З. Космодемьянской, 23 |
| 363 | Черняховского, 12 | 393 | З. Космодемьянской, 25/1 |
| 364 | Гэсовская, 6 | 394 | З. Космодемьянской, 27/2 |
| 365 | Димитрова, 1 | 395 | З. Космодемьянской, 29 |
| 366 | Димитрова, 4 | 396 | З. Космодемьянской, 31 |
| 367 | Захарова, 31 | 397 | Инженерная, 36 |
| 368 | Захарова, 33/2 | 398 | Инженерная, 37 |
| 369 | Захарова, 35 | 399 | Инженерная, 41 |
| 370 | Захарова, 45 | 400 | Инженерная, 42 |
| 401 | Звездная,1 | 431 | Инженерная, 43 |
| 402 | Звездная, 4 | 432 | Инженерная, 45 |
| 403 | Звездная, 8/1 | 433 | Инженерная, 45а |
| 404 | Зелинского, 2 | 434 | Инженерная, 47 |
| 405 | Зелинского, 4 | 435 | Инженерная, 48 |
| 406 | Зелинского, 15 | 436 | Инженерная, 49 |
| 407 | Инженерная, 3а | 437 | Инженерная, 50 |
| 408 | Инженерная, 4 | 438 | К. Либкнехта, 3 |
| 409 | Инженерная, 6 | 439 | К. Либкнехта, 5 |
| 410 | Инженерная, 11 | 440 | Целинная, 49 |
| 411 | Инженерная, 12 | 441 | К. Либкнехта, 9 |
| 412 | Инженерная, 13 | 442 | Черкасова, 5 |
| 413 | Инженерная, 14 | 443 | К. Либкнехта, 13 |
| 414 | Инженерная, 16 | 444 | Карякинская, 3 |
| 415 | Инженерная, 20 | 445 | Карякинская, 88 |
| 416 | Инженерная, 22 | 446 | Карякинская, 90 |
| 417 | Инженерная, 24 | 447 | Карякинская, 106 |
| 418 | Инженерная, 26 | 448 | Катерская, 1а |
| 419 | Инженерная, 29а | 449 | Катерская, 5 |
| 420 | Инженерная, 31 | 450 | Качалова, 4 |
| 421 | Инженерная, 33 | 451 | Качалова, 6 |
| 422 | Инженерная, 33а | 452 | Качалова, 22 |
| 423 | Инженерная, 34 | 453 | Черепанова, 9 |
| 424 | Инженерная, 35 | 454 | Качалова, 26 |
| 425 | Качалова, 30 | 455 | Крамского, 6 |
| 426 | Качалова, 32 | 456 | Крамского, 7 |
| 427 | Тракторная, 2а | 457 | Крамского, 8 |
| 428 | Качалова, 44 | 458 | Крамского, 9 |
| 429 | Кирова, 4 | 459 | Крамского, 10 |
| 430 | Кирова, 4а | 460 | Крамского, 11 |
| 461 | Кирова, 6а | 491 | Крамского, 12 |
| 462 | Кирова, 34 | 492 | Крамского, 13 |
| 463 | Кирова, 36 | 493 | Крестовая, 25 |
| 464 | Колышкина, 3 | 494 | Крестовая, 27 |
| 465 | Колышкина, 7 | 495 | Крестовая, 29/15 |
| 466 | Колышкина, 11 | 496 | Крестовая, 31/8 |
| 467 | Колышкина, 13 | 497 | Крестовая, 33 |
| 468 | Колышкина, 19 | 498 | Крестовая, 37 |
| 469 | Черепанова, 7 | 499 | Крестовая, 40 |
| 470 | Колышкина, 25 | 500 | Крестовая, 57 |
| 471 | Кольцова, 2 | 501 | Крестовая, 66 |
| 472 | Кольцова, 3 | 502 | Крестовая, 87 |
| 473 | Кораблестроителей, 8 | 503 | Крестовая, 95 |
| 474 | Кораблестроителей, 10 | 504 | Крестовая, 99 |
| 475 | Кораблестроителей, 12 | 505 | Крестовая, 101 |
| 476 | Кораблестроителей, 14 | 506 | Крестовая, 122 |
| 477 | Корнева, 62 | 507 | Крестовая, 124а |
| 478 | Костычева, 1/18 | 508 | Крестовая, 126 |
| 479 | Костычева, 8а | 509 | Крестовая, 128 |
| 480 | Крамского, 3 | 510 | Крестовая, 133 |
| 481 | Крамского, 4 | 511 | Крестовая, 135 |
| 482 | Крамского, 5 | 512 | Куйбышева, 1 |
| 483 | Куйбышева, 3 | 513 | пр. Ленина, 187 |
| 484 | Целинная, 61 | 514 | пр. Ленина, 186 |
| 485 | Кулибина, 1 | 515 | пр. Ленина, 188 |
| 486 | Кулибина, 2 | 516 | пр. Ленина, 189 |
| 487 | Кулибина, 3 | 517 | Чекистов, 4 |
| 488 | Кулибина, 4 | 518 | Ломоносова, 8 |
| 489 | Кулибина, 7 | 519 | Ломоносова, 11 |
| 490 | Кулибина, 7а | 520 | Ломоносова, 12 |
| 521 | Кустова, 2 | 552 | Ломоносова, 17 |
| 522 | Рапова, 5 / Л. Чайкиной, 2 | 553 | Ломоносова, 18 |
| 523 | Левитана,7 | 554 | Ломоносова, 18а |
| 524 | Левитана, 9 | 555 | Ломоносова, 23 |
| 525 | Левитана, 13 | 556 | Ломоносова, 48а |
| 526 | Левитана, 15 | 557 | Лосевская, 19 |
| 527 | Левитана, 17 | 558 | Щепкина, 4 |
| 528 | Левитана, 19 | 559 | Лосевская, 23 |
| 529 | Левитана, 21 | 560 | Целинная, 47 |
| 530 | пр. Ленина, 146 | 561 | Луговая, 5 |
| 531 | пр. Ленина, 160 | 562 | Луговая, 6 |
| 532 | пр. Ленина, 162 | 563 | Луговая, 8 |
| 533 | пр. Ленина, 162а | 564 | Луговая, 9 |
| 534 | пр. Ленина, 172 | 565 | Чекистов, 14 |
| 535 | пр. Ленина, 172а | 566 | Луначарского, 51 |
| 536 | Целинная, 6 | 567 | М. Горького, 1 |
| 537 | пр. Ленина, 178 | 568 | Яна Гуса, 4 |
| 538 | пр. Ленина, 180 | 569 | Яна Гуса, 5 |
| 539 | пр. Ленина, 182 | 570 | М. Горького, 4 |
| 540 | пр. Ленина, 183 | 571 | М. Горького, 51 |
| 541 | М. Горького, 59 | 572 | Моисеенко, 18 |
| 542 | М. Горького, 64 | 573 | Моисеенко, 7 |
| 543 | М. Горького, 66 | 574 | Моисеенко, 8 |
| 544 | М. Горького, 68 | 575 | Моисеенко, 9 |
| 545 | М. Горького, 70 | 576 | Моисеенко, 10 |
| 546 | М. Горького, 71 | 577 | Моисеенко, 11 |
| 547 | Чекистов, 12 | 578 | Моисеенко, 12 |
| 548 | Чекистов, 10 | 579 | Моисеенко, 13 |
| 549 | М. Горького, 82 | 580 | Моисеенко, 14 |
| 550 | М. Горького, 88 | 581 | Моисеенко, 16 |
| 551 | М. Горького, 90 | 582 | Молодежная, 24 |
| 583 | Малиновская, 56 | 614 | Молодежная, 26 |
| 584 | Малиновская, 58 | 615 | Молодежная, 28 |
| 585 | Механизации, 4 | 616 | Молодогвардейцев, 1/12 |
| 586 | Механизации, 6 | 617 | Молодогвардейцев, 2 |
| 587 | Механизации, 11 | 618 | Юбилейная, 34 |
| 588 | Шоссейный пер., 1а | 619 | Юбилейная, 41 |
| 589 | пр. Мира, 13 | 620 | Молодогвардейцев, 7 |
| 590 | пр. Мира, 17 | 621 | Моторостроителей, 7 |
| 591 | Шлюзовая, 14 | 622 | Южная, 14 |
| 592 | пр. Мира, 25 | 623 | Чебышева, 9 |
| 593 | пр. Мира, 29 | 624 | Чебышева, 8 |
| 594 | пр. Мира, 31 | 625 | Южная, 13 |
| 595 | Моисеенко, 1 | 626 | Моторостроителей, 19 |
| 596 | Моисеенко, 2 | 627 | Шлюзовая, 5 |
| 597 | Моисеенко, 4 | 628 | Чебышева, 5 |
| 598 | Моисеенко, 5 | 629 | Моторостроителей, 24 |
| 599 | Моисеенко, 6 | 630 | Моторостроителей, 28 |
| 600 | Моторостроителей, 30 | 631 | Новая, 2 |
| 601 | Чебышева, 31 | 632 | Новоселов, 2 |
| 602 | Южная, 16 | 633 | Новоселов, 4 |
| 603 | Южная, 22 | 634 | Новоселов, 5 |
| 604 | Наб. Космонавтов, 1 | 635 | Новоселов, 6 |
| 605 | Наб. Космонавтов, 3 | 636 | Новоселов, 7 |
| 606 | Наб. Космонавтов, 5 | 637 | Новоселов, 9 |
| 607 | Наб. Космонавтов, 7 | 638 | О. Кошевого, 3 |
| 608 | Наб. Космонавтов, 7а | 639 | О. Кошевого, 4 |
| 609 | Наб. Космонавтов, 9 | 640 | О. Кошевого, 6 |
| 610 | Наб. Космонавтов, 13 | 641 | О. Кошевого, 7 |
| 611 | Наб. Космонавтов, 15а | 642 | О. Кошевого, 8 |
| 612 | Чебышева, 29 | 643 | О. Кошевого, 10 |
| 613 | Наб. Космонавтов, 27 | 644 | Орджоникидзе, 29 |
| 645 | Наб. Космонавтов, 29 | 676 | Осиповская 3-я, 10 |
| 646 | Наб. Космонавтов, 41 | 677 | Ошанина, 10 |
| 647 | Наб. Космонавтов, 43 | 678 | Ошанина, 12 |
| 648 | Наб. Космонавтов, 45 | 679 | Ошанина, 18 |
| 649 | Наб. Космонавтов, 49 | 680 | Ошанина, 20 |
| 650 | Наб. Космонавтов, 51 | 681 | Чебышева, 27 |
| 651 | Наб. Космонавтов, 55 | 682 | Ошурковская, 7а |
| 652 | Нансена, 23 | 683 | Ошурковская, 20 |
| 653 | Нансена, 25 | 684 | Ошурковская, 22 |
| 654 | Нансена, 27 | 685 | Пароходная, 34 |
| 655 | Нефтяников, 17 | 686 | Пароходная, 36 |
| 656 | Нефтяников, 26 | 687 | Пароходная, 55 |
| 657 | Нобелевская, 9 | 688 | Пархинская, 1 |
| 658 | Нобелевская, 25 | 689 | Пархинская, 23 |
| 659 | Пархинская, 25 | 690 | Полиграфская, 7 |
| 660 | Пархинская, 50 | 691 | Полиграфская, 11 |
| 661 | Пархинская, 67 | 692 | Попова, 17 |
| 662 | Пассажирская, 21 | 693 | Преображенский пер., 1/23 |
| 663 | Пассажирская, 26 | 694 | Преображенский пер., 4/2 |
| 664 | Пестеля, 1а | 695 | Преображенский пер., 4а |
| 665 | Пестеля, 1б | 696 | Приборостроителей, 6 |
| 666 | Ширшова, 4 | 697 | Приборостроителей, 8 |
| 667 | Шлюзовая, 4 | 698 | Приборостроителей, 10 |
| 668 | Пилоставная, 2 | 699 | Приборостроителей, 12 |
| 669 | Пилоставная, 5 | 700 | Приборостроителей, 16 |
| 670 | Пилоставная, 6а | 701 | Приборостроителей, 36 |
| 671 | Пирогова, 4 | 702 | Проектная, 3 |
| 672 | Планировочная, 3 | 703 | Пушкина, 6 |
| 673 | Планировочная, 5 | 704 | Пушкина, 12а |
| 674 | Плеханова, 17 | 705 | Пушкина, 34 |
| 675 | Плеханова, 20/65 | 706 | Пушкина, 35 |
| 707 | Плеханова, 30 | 738 | Пушкина, 37 |
| 708 | Плеханова, 32 | 739 | Пушкина, 43 |
| 709 | Плеханова, 36 | 740 | Пушкина, 47 |
| 710 | Плеханова, 38 | 741 | Пушкина, 49 |
| 711 | Плеханова, 41 | 742 | Пушкина, 52 |
| 712 | Полевая, 1 | 743 | Пушкина, 61 |
| 713 | Полевая, 3 | 744 | Чебышева, 25 |
| 714 | Полевая, 6 | 745 | Рабкоровская, 14 |
| 715 | Полевая, 7 | 746 | Рабкоровская, 21 |
| 716 | Полевая, 36 | 747 | Радищева, 1/6 |
| 717 | Полиграфская, 3 | 748 | Радищева,2/5 |
| 718 | Радищева, 28 | 749 | Революции, 12 |
| 719 | Радищева, 29а | 750 | Революции, 14 |
| 720 | Радищева, 29б | 751 | Революции, 16 |
| 721 | Радищева, 46 | 752 | Революции, 18 |
| 722 | Радищева, 73 | 753 | Революции, 24 |
| 723 | Чебышева, 23а | 754 | Революции, 26 |
| 724 | Радищева, 87 | 755 | Революции, 34 |
| 725 | Рапова, 2 | 756 | Революции, 46 |
| 726 | Рапова, 3 | 757 | Революции, 48 |
| 727 | Рапова, 4 | 758 | Революции, 48а |
| 728 | Рапова, 6 | 759 | Чкалова, 7/9 |
| 729 | Рапова, 7 | 760 | Революции, 56 |
| 730 | Рапова, 8 | 761 | Рокоссовского, 2 |
| 731 | Рапова, 9 | 762 | Рокоссовского, 3 |
| 732 | Рапова, 9а | 763 | Рокоссовского, 4 |
| 733 | Целинная, 45 | 764 | Рокоссовского, 4а |
| 734 | Рапова, 16 | 765 | Фурманова, 19 |
| 735 | Чебышева, 21 | 766 | Чебышева, 18 |
| 736 | Расплетина, 20 | 767 | Рокоссовского, 10 |
| 737 | Расторгуева, 2 | 768 | Рокоссовского, 20 |
| 769 | Расторгуева, 6а | 800 | Рокоссовского, 22 |
| 770 | Расторгуева, 10 | 801 | Рокоссовского, 24 |
| 771 | Расторгуева, 12 | 802 | Румянцевская, 13 |
| 772 | Революции, 2 | 803 | Румянцевская, 18 |
| 773 | Чебышева, 16 | 804 | Румянцевская, 20 |
| 774 | Революции, 6 | 805 | Румянцевская, 20б |
| 775 | Революции, 8 | 806 | Румянцевская, 25 |
| 776 | Революции, 10 | 807 | Румянцевская, 51 |
| 777 | Рыбинская, 1 | 808 | Сеченова, 1 |
| 778 | Рыбинская, 1а | 809 | Сеченова, 3 |
| 779 | С. Перовской, 4 | 810 | Сеченова, 5 |
| 780 | С. Перовской, 6 | 811 | Сеченова, 8 |
| 781 | Сакко и Ванцетти, 18 | 812 | Сеченова, 11 |
| 782 | Свободы, 1 | 813 | Сеченова, 11а |
| 783 | Свободы, 1а | 814 | Сеченова, 15 |
| 784 | Свободы, 2 | 815 | Сеченова, 17 |
| 785 | Свободы, 3 | 816 | Сеченова, 19 |
| 786 | Свободы, 33 | 817 | Славского, 3 |
| 787 | Свободы, 6 | 818 | Славского, 4 |
| 788 | Свободы, 7 | 819 | Славского, 15 |
| 789 | Свободы, 8 | 820 | Смирнова, 3 |
| 790 | Свободы, 9 | 821 | Собинова, 2 |
| 791 | Свободы, 10 | 822 | Собинова, 4 |
| 792 | Свободы, 19 | 823 | Ширшова, 23 |
| 793 | Свободы, 19а | 824 | Солнечная, 12 |
| 794 | Северный проезд, 6 | 825 | Солнечная, 14 |
| 795 | Сельскохозяйственная, 22 | 826 | Солнечная, 15 |
| 796 | Серафимовича, 9 | 827 | Солнечная, 16 |
| 797 | Серова, 1б | 828 | Солнечная, 17 |
| 798 | Юбилейная, 16 | 829 | Шевченко, 13 |
| 799 | Юбилейная, 14 | 830 | Солнечная, 19 |
| 831 | Серова, 6 | 862 | Солнечная, 20 |
| 832 | Чебышева, 16 | 863 | Спортивная, 5 |
| 833 | Серова, 8 | 864 | Целинная, 55 |
| 834 | Чебышева, 15 | 865 | Стоялая, 4 |
| 835 | Целинная, 4 | 866 | Стоялая,10 |
| 836 | Стоялая, 13 | 867 | Тракторная, 2в |
| 837 | Стоялая, 16 | 868 | Тракторная, 2г |
| 838 | Стоялая, 18 | 869 | Тракторная, 2д |
| 839 | Стоялая, 24/1 | 870 | Тракторная, 3а |
| 840 | Стоялая, 26 | 871 | Тракторная, 3в |
| 841 | Стоялая, 28 | 872 | Труда, 2а |
| 842 | Стоялая, 28а | 873 | Труда, 10а |
| 843 | Строительная, 3/7 | 874 | Труда, 19 |
| 844 | Строительная, 6а | 875 | Ухтомского, 8 |
| 845 | Строительная, 7а | 876 | Ухтомского, 13 |
| 846 | Строительная, 9 | 877 | Ухтомского, 16 |
| 847 | Сурикова, 3 | 878 | Чкалова, 88 |
| 848 | Сурикова, 4 | 879 | Ухтомского, 25 |
| 849 | Сурикова, 5 | 880 | Фасадная, 1 |
| 850 | Сурикова, 6 | 881 | Фасадная, 5 |
| 851 | Суркова, 5 | 882 | Февральская, 1 |
| 852 | Суркова, 7 | 883 | Февральская, 5 |
| 853 | Суркова, 9 | 884 | Февральская, 7 |
| 854 | Тарнопольская 3-я, 9 | 885 | Февральская, 46 |
| 855 | Толбухина, 3 | 886 | Февральская, 48 |
| 856 | Толбухина, 4 | 887 | Февральская, 50 |
| 857 | Толбухина, 5 | 888 | Фестивальная, 2 |
| 858 | Толбухина, 6 | 889 | Фестивальная, 3 |
| 859 | Толбухина, 7 | 890 | Фестивальная, 5 |
| 860 | Толбухина, 11 | 891 | Фестивальная, 7 |
| 861 | Толбухина, 12 | 892 | Фестивальная, 9 |
| 893 | Толбухина, 14 | 906 | Чебышева, 10 |
| 894 | Цимлянская, 5 | 907 | Чебышева, 12а |
| 895 | Фурманова, 15 | 908 | Чебышева, 12 |
| 896 | Фурманова, 21 | 909 | Чебышева, 14 |
| 897 | Фурманова, 5 | 901 | Целинная, 8 |
| 898 | Целинная, 1 | 902 | Цимлянская, 1 |
| 899 | Целинная, 12 | 903 | Цимлянская, 3 |
| 900 | Целинная, 12а |  |  |

\* Список дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству подлежит корректировке после уточнения объемов средств областного бюджета в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

Приложение 5

к муниципальной программе

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов

и общественных территорий, на которых планируется выполнить

иные мероприятия в рамках реализации проекта «Наши дворы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории МКД, общественной территории | Осуществляемые мероприятия |
|  | 2024 год | |
| 1 | ул. Ворошилова, д.1 | Устройство детской игровой площадки, озеленение |
| 2 | ул. Радищева,77 | Устройство детской игровой площадки |
| 3 | ул. Бабушкина, 7 | Водоотведение (устройство ливневой канализации) |
| 4 | ул. Максима Горького,78 | Озеленение (доставка плодородного грунта) |
| 5 | ул. Семеновская, 5 | Устройство детской игровой площадки |
| 6 | ул. Максима Горького, в районе дома 76 | Устройство детской игровой площадки |
| 7 | зеленая зона в районе дома № 11 по ул. Моисеенко | Устройство детской игровой площадки с элементами для занятия спортом |
| 8 | Зеленая зона на ул. Левитана | Устройство детской игровой площадки |
| 9 | Общественная территория в районе дома № 22 по ул. Котельная | Устройство детской игровой площадки с элементами для занятия спортом |
| 10 | ул. Волочаевская, д. 38 | Устройство спортивно-игровой площадки |
| 11 | ул. Бабушкина, д.15 | Устройство спортивно-игровой площадки |
|  | 2025 год | |
| 1 | Ул. Бори Новикова, 6 | Устройство спортивно-игровой площадки |

На 2026 – 2027 годы запланировано устройство отдельно стоящих детских игровых площадок - не менее 1 объекта ежегодно. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется установить детские игровые площадки в рамках реализации проекта «Наши дворы» будет утвержден на заседании Общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству

на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории | |
| 2024 год | | |
| 1 | Сквер между домами ул. Приборостроителей, д.8 / ул. Суркова, д.9 | |
| 2025 год | | |
| 1 | | Центральная часть площади им. Маршала Жукова |
| 2 | | Парковая зона за территорией СОШ № 5 |
| 3 | | Парковая зона в районе дома № 13 по ул. Боткина |
| 2026 – 2027 годы  (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования)  в рамках реализации регионального проекта  «Формирование комфортной городской среды» | | |
| 1 | Парковая зона у ДК «Слип» | |
| 2 | Зеленая зона в районе домов ул. Чебышева 29-31 | |
| 3 | Общественная территория в границах улиц Максима Горького - Захарова | |
| 4 | Благоустройство Волжской набережной в Казанском районе – продолжение работ | |
| 5 | Бульвар Победы | |
| 6 | Площадь Герасимова | |
| 7 | Петровский парк | |
| 8 | Площадь Труда | |
| 9 | Крытый манеж СДЮШОР № 10 | |
| 10 | Парк у ДК «Вымпел» | |
| 11 | Кустовский парк | |
| 12 | Парковая зона у памятника Харитонову | |
| 13 | Димитровский парк | |
| 14 | Парковая зона на пр. Ген. Батова | |
| 15 | Зеленая зона в районе ул. Рокоссовского, 2 | |
| 16 | Сад им. Фейгина | |
| 17 | Парковая зона пр. 50 лет Октября (у закладного камня) | |
| 18 | Набережная в мкр. «Волжский» | |
| 19 | Парковая зона в границах улиц Доронина – Красных Командиров - Слепнева | |
| 20 | Территория за домом № 29 по ул. Моторостроителей | |

\* Список общественных территорий планируется по результатам рейтингового онлайн-голосования жителей города Рыбинск, закрепленного протоколом межведомственной комиссии. При наличии дополнительных средств из бюджетов разных уровней перечень мероприятий по благоустройству в 2026 – 2027 годах подлежит корректировке. Благоустройство одной или нескольких общественных территорий, включенных в список, переносится на более ранний период после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, на которых планируется

организовать площадки для выгула собак

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
|  | 2024 год |
| 1 | Напротив дома № 36 по пр. Революции |
| 2 | Зеленая зона у автосервиса по адресу: 1-я Выборгская ул., д.60 |
| 3 | Зеленая зона напротив ома № 48 по пр. 50 лет Октября |
| 4 | Зеленая зона напротив дома № 16 по ул. Качалова |
| 5 | Зеленая зона за ДК «Вымпел» по ул. Кораблестроителей |
|  | 2026 год |
| 6 | Зеленая зона по ул. Димитрова напротив педагогического училища по адресу: пр. Ленина, 161 |
| 7 | Зеленая зона на пересечении ул. Суркова и 9 Мая |

\* Список общественных территорий может быть скорректирован по результатам обследования.