«Утверждаю»

Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, председатель рабочей группы по развитию улично-дорожной сети городского округа город Рыбинск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Рябченков

«20» февраля 2019 г.

**П Р О Т О К О Л № 1**

рабочей группы по развитию улично-дорожной сети городского округа город Рыбинск

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| Рябченков А.В.  Пушкин А.В.  Нелидова В.А.  Баранов А.В.  Скобелев М.И.  Клунок И.А.  Белая Н.Е. | - заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, председатель рабочей группы;  - начальник ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское»;  - и.о. директора Департамента архитектуры и градостроительства;  - начальник отдела транспорта и связи Департамента ЖКХ, транспорта и связи;  - директор МБУ «Управление городского хозяйства»;  - главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства»;  -заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства. |

Заседание рабочей группы вел председатель рабочей группы А. В. Рябченков в соответствии с повесткой дня плана-графика рабочей группы.

**1. Организация диагональных пешеходных переходов на пересечении улиц: Плеханова – Пушкина, Плеханова – Луначарского.**

СЛУШАЛИ: Рябченкова А.В., Скобелева М.И., Клунка И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Пушкин А.В.

РЕШИЛИ:

* 1. Считать целесообразным обустройство диагональных пешеходных переходов на пересечении улиц: Плеханова – Пушкина, Плеханова – Луначарского.
  2. При положительном эффекте от организации диагональных пешеходных переходов на перекрестках, указанных в п.1.1., рассмотреть обустройства диагональных пешеходных переходов на остальных перекрестках улиц, где на светофорных объектах существует выделенная фаза для пешеходов.
  3. МБУ «Управление городского хозяйства» выполнить работы по обустройству перекрестков: Плеханова – Пушкина, Плеханова – Луначарского, диагональными пешеходными переходами.

Срок: 01.05.2019 год.

1.4. Департаменту ЖКХ, транспорта и связи направить в адрес членов рабочей группы план-график рабочей группы по развитию улично-дорожной сети городского округа город Рыбинск на 2019 год.

Срок: 21.02.2019 год.

1.5.Членам рабочей группы направить свои предложения в Департамент ЖКХ, транспорта и связи для включения их в план работ рабочей группы на 2019 год по проблемным вопросам, связанным с организацией дорожного движения для дальнейшего их рассмотрения.

Срок: 01.03.2019 год.

Протокол вел А.В. Баранов