# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 г. N 963

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.10.2018 N 3134, от 28.03.2019 N 833, от 04.12.2019 N 3179, от 20.03.2020 N 713, от 21.08.2020 N 1875, от 30.03.2021 N 682, от 02.07.2021 N 1668, от 31.03.2022 N 970, от 22.03.2023 N 458) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 06.12.2017 N 281 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!", Постановлением Правительства ЯО от 29.08.2017 N 679/а-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области" на 2018 - 2022 годы", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск								Д.В.ДОБРЯКОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

от 29.03.2018 N 963

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.03.2023 N 458) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Паспорт муниципальной программы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование   │Муниципальная программа "Формирование современной        │

│муниципальной  │городской среды на территории городского округа город    │

│программы      │Рыбинск Ярославской области" (далее - муниципальная      │

│               │программа)                                               │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки          │2023 - 2025 годы                                         │

│реализации     │                                                         │

│муниципальной  │                                                         │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для  │1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих    │

│разработки     │принципах организации местного самоуправления в          │

│муниципальной  │Российской Федерации".                                   │

│программы      │2. Паспорт федерального проекта "Формирование комфортной │

│               │городской среды", утвержденный протоколом заседания      │

│               │проектного комитета по национальному проекту "Жилье и    │

│               │городская среда" от 21.12.2018 N 3.                      │

│               │3. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об│

│               │утверждении Правил предоставления и распределения        │

│               │субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов      │

│               │Российской Федерации на поддержку государственных        │

│               │программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  │

│               │программ формирования современной городской среды"       │

│               │(далее - постановление Правительства РФ N 169 от         │

│               │10.02.2017).                                             │

│               │4. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N  │

│               │50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!".           │

│               │5. Постановление Правительства Ярославской области от    │

│               │20.01.2020 N 11-п "О региональной программе "Создание    │

│               │комфортной городской среды на территории Ярославской     │

│               │области" на 2020 - 2024 годы".                           │

│               │6. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О      │

│               │муниципальных программах".                               │

│               │7. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об      │

│               │утверждении плана мероприятий".                          │

│               │8. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об     │

│               │утверждении комплексного плана развития территории       │

│               │городского округа город Рыбинск Ярославской области".    │

│               │9. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской     │

│               │области                                                  │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный  │Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и│

│исполнитель -  │связи Администрации городского округа город Рыбинск      │

│руководитель   │Ярославской области (далее - Департамент ЖКХ, транспорта │

│муниципальной  │и связи)                                                 │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор        │Первый заместитель Главы Администрации - директор        │

│муниципальной  │департамента жилищно-коммунального хозяйства, транспорта │

│программы      │и связи                                                  │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители    │Департамент ЖКХ, транспорта и связи, МБУ "Управление     │

│муниципальной  │городского хозяйства", жители городского округа город    │

│программы      │Рыбинск Ярославской области (далее - города Рыбинска),   │

│               │управляющие организации, товарищества собственников      │

│               │жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно -│

│               │строительные кооперативы                                 │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель           │Обеспечение комплексного развития и повышение качества   │

│муниципальной  │городской среды на территории города Рыбинска, создание  │

│программы      │благоприятных, комфортных и безопасных условий для       │

│               │проживания и отдыха населения                            │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи         │1. Повышение уровня благоустройства дворовых и           │

│программы      │общественных территорий города Рыбинска.                 │

│               │2. Участие в реализации проекта комплексного             │

│               │благоустройства придомовых территорий и обустройства     │

│               │территорий для выгула животных "Наши дворы".             │

│               │3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных       │

│               │граждан, организаций в реализацию мероприятий по         │

│               │благоустройству территории города Рыбинска.              │

│               │4. Реализация мероприятий регионального проекта          │

│               │"Формирование комфортной городской среды"                │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и       │Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах/    │

│источники      │финансовая потребность) 87,39 млн. руб./727,94 млн. руб.,│

│финансирования │в том числе:                                             │

│программы      │- средства городского бюджета, млн. руб.                 │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2023 год     │       11,66        │        35,89       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        0,00        │         4,21       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │         4,21       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │       11,66        │        44,31       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- средства областного бюджета, млн. руб.                 │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2023 год     │        3,03        │       144,93       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        0,00        │       103,20       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │       103,20       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │        3,03        │       351,33       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- средства федерального бюджета, млн. руб.               │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2023 год     │       72,70        │       178,70       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        0,00        │        76,80       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │        76,80       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │       72,70        │       332,30       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- другие средства, млн. руб. <*>                         │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2023 год     │        0,00        │         0,00       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        0,00        │         0,00       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │         0,00       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │        0,00        │         0,00       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │    --------------------------------                     │

│               │    <*> - средства, поступившие в доход городского       │

│               │бюджета в результате финансового участия заинтересованных│

│               │лиц                                                      │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые      │По итогам реализации муниципальной программы планируется │

│результаты     │достижение следующих результатов:                        │

│реализации     │1. Увеличение к концу 2025 года количества территорий,   │

│программы      │приведенных в нормативное состояние по результатам       │

│               │комплексного благоустройства в рамках проекта "Наши      │

│               │дворы", в том числе:                                     │

│               │1.1. Благоустроено за период 2023 - 2025 дворовых        │

│               │территорий - не менее 42 единиц.                         │

│               │1.2. Завершение работ на объектах 2022 года в части      │

│               │установки ограждений на 15 детских площадках.            │

│               │1.3. Завершение работ на объектах 2022 года в части      │

│               │установки 3-х детских площадок.                          │

│               │1.4. Установка современных детских игровых площадок на   │

│               │общественных территориях в различных районах города (не  │

│               │менее 1 площадки ежегодно начиная с 2024 года).          │

│               │2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн -     │

│               │голосовании по отбору общественных территорий на Единой  │

│               │федеральной платформе.                                   │

│               │3. Увеличение к концу 2025 года количества общественных  │

│               │территорий, приведенных в нормативное состояние по       │

│               │результатам комплексного благоустройства в рамках        │

│               │губернаторского проекта "Решаем вместе!" - не менее 3.   │

│               │4. Благоустройство в 2023 году 1 общественной территории │

│               │в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания│

│               │комфортной городской среды в малых городах и исторических│

│               │поселениях                                               │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск Ярославской области является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории города Рыбинска зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает жильцам многоквартирных жилых домов комфортные условия для отдыха и досуга. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

### 2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2023 в городе Рыбинске 1514 многоквартирных домов, каждый из которых имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет.

По результатам проведенной в 2018 году инвентаризации, исходя из проведенных в период 2018 - 2022 годы работ по благоустройству дворовых территорий, установлено, что на 01.01.2023 комплексный ремонт требуется на 918 дворовых территориях.

Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий лишь частично привели к должному результату, поскольку более 60% дворовых территорий в настоящее время нуждаются в проведении работ по благоустройству.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое обеспечивается реализацией мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, обеспечить пространственную доступность дворовых территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Характеристика выполненных работ в сфере благоустройства

дворовых территорий в 2018 - 2022 годы (с начала реализации

губернаторского проекта "Решаем вместе!")

| Год | Количество дворов | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 <*> | 9 | 25964,38 |
| 2019 <*> | 14 | 38811,34 |
| 2020 | 11 | 43189,74 |
| 2021 | 9 | 25140,80 |
| 2022 | 44 | 226478,86 |
| ИТОГО | 87 | 359585,126 |

--------------------------------

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

### 2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных

территорий общего пользования (парки, площади, набережные)

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустроенные территории создают образ города Рыбинска, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города Рыбинска, выполняют в том числе рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рыбинска расположено 38 общественных территорий - парки, набережные, бульвары, зеленые зоны.

В 2019 году проведены работы по благоустройству парковой зоны в районе средних образовательных школ N 18 и N 28, а также благоустройство парковой зоны с установкой фонтана на ул. Желябова - ул. Черняховского, Лоцманского бульвара, ремонт малых архитектурных форм в Карякинском парке.

В 2020 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны на Волочаевской ул. - Юбилейной ул. и детского парка в пос. Переборы.

В 2021 году выполнены работы по благоустройству Волжского парка (частично), Комсомольской площади и завершены работы в Карякинском саду (обустройство фонтана).

В 2022 году частично проведены работы на набережной в Казанском районе.

Тем не менее, реализованных мероприятий недостаточно. На основании проведенной инвентаризации и по итогам голосования жителей требуют выполнения работ по благоустройству в перспективе до 2025 года: Волжский парк (завершение работ), площадь им. Маршала Жукова, бульвар Победы, Петровский парк, парковая зона на ул. Боткина, зеленая зона на ул. Чебышева, территория в границах ул. Максима Горького - ул. Захарова, зеленая зона в районе улиц Приборостроителей, 8 - Суркова, 9 и др.

Основные мероприятия по благоустройству, которые необходимо реализовать, включают в себя:

- ремонт (обустройство) пешеходных дорожек в плиточном покрытии;

- озеленение;

- установка детских городков;

- установка скамеек, урн;

- организация освещения;

- устройство велодорожек;

- устройство ливневой канализации;

- ремонт (восстановление) фонтанов;

- устройство ограждения и др.

Кроме того, начиная с 2024 года, за счет средств областного и местного бюджетов планируется реализовывать мероприятия по установке не менее 1 современной детской игровой площадки (по аналогии с проектом "Маленький Рыбинск" в Волжском парке) в различных густонаселенных районах города. Такими районами на 01.01.2023 являются Гагаринский район, Прибрежный район, район Заволжье-1, район Заволжье-2, поселок Копаево, Волжский поселок, район Скоморохова гора, микрорайон Веретье-1, микрорайон Веретье-2, микрорайон Веретье-3, Западный поселок, Северный поселок, поселок ГЭС-14, Зачеремушный район, Запахомовский район, район Ягутка, микрорайон Кирова, поселок Балобаново (всего 18 районов города).

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства города Рыбинска.

Таким образом, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Администрация города Рыбинска) в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2023 - 2025 годов определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации первоочередных мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с неисполнением доходной части бюджета города;

- риски, связанные с отказом жителей и (или) организаций города участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В таких случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

## 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории города Рыбинска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Рыбинска.

2. Участие в реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы".

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска.

4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются:

1. Увеличение к концу 2025 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках проекта "Наши дворы", в том числе:

1.1. Благоустроено дворовых территорий - не менее 42.

1.2. Завершение работ на объектах 2022 года в части установки ограждений на 15 детских площадках.

1.3. Завершение работ на объектах 2022 года в части установки 3-х детских площадок.

1.4. Установка современных детских игровых площадок на общественных территориях в различных районах города (не менее 1 площадки ежегодно начиная с 2024 года).

2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе.

3. Увеличение к концу 2025 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе!" - не менее 3.

4. Благоустройство в 2023 году 1 общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Реализация муниципальной программы косвенно позволит обеспечить условия для достижения индекса качества городской среды на 30% и повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Рыбинска путем увеличения доли граждан старше 14 лет, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30% до конца 2025 года.

## 4. Социально-экономическое обоснование

муниципальной программы

Успешная реализация муниципальной программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования.

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в создании благоприятных условий среды проживания жителей, улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, увеличении площади озелененных территорий, обеспечении более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшении условий для отдыха и занятий спортом. Участие населения в благоустройстве внутридворовых территорий обеспечит физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Рыбинска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное "общественное пространство".

## 5. Финансирование муниципальной программы

Потребность финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в целом составляет 727,94 млн. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключенных между Администрацией города Рыбинска и органами государственной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней, а также соглашений в части финансового участия заинтересованных лиц.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Городской бюджет | 11,66 | 35,89 |
|  | Областной бюджет | 3,03 | 144,93 |
|  | Федеральный бюджет | 72,70 | 178,70 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 87,39 | 359,52 |
| 2024 | Городской бюджет | 0,00 | 4,21 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 103,20 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 76,80 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 184,21 |
| 2025 | Городской бюджет | 0,00 | 4,21 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 103,20 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 76,80 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 184,21 |
| всего | Городской бюджет | 11,66 | 44,31 |
|  | Областной бюджет | 3,03 | 351,33 |
|  | Федеральный бюджет | 72,70 | 332,30 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 87,39 | 727,94 |

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

## 6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы регламентируется следующими документами:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

3. Постановление Правительства Ярославской области от 20.01.2020 N 11-п "О региональной программе "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2020 - 2024 годы".

4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 N 620 "О формировании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!".

5. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 15.03.2022 N 3856 "О подготовке документов для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

6. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.09.2022 N 702 "О назначении рейтингового голосования по выбору общественных территорий для включения в губернаторский проект "Решаем вместе!" в 2023 году".

7. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к муниципальной программе).

8. Критерии оценки дворовых территорий с целью ежегодного, начиная с 2024 года, их отбора (приложение 2 к муниципальной программе).

9. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 3 к муниципальной программе).

Исполнителями муниципальной программы являются Департамент ЖКХ, транспорта и связи, МБУ "Управление городского хозяйства", жители городского округа город Рыбинск Ярославской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы.

Управление и координацию, мониторинг реализации мероприятий осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи, контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет общественная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города Рыбинска. Отчетность по реализации муниципальной программы осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи.

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с проектно-сметной или рабочей документацией и локальными сметными расчетами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий формируется согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется с учетом утвержденного объема бюджетного финансирования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Рыбинска, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, ранжирование поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи на основании критериев оценки предложений заинтересованных лиц. Предложения принимаются в произвольной форме ежегодно в период с 10 января по 31 января в рабочие дни с 08.00 по 12.00 в отделе благоустройства Департамента ЖКХ, транспорта и связи по адресу: г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 19, 4 этаж. К предложению заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории прилагается оригинал протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения собственников зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий планируемых к благоустройству по итогам проведения инвентаризации и опроса общественного мнения в рамках муниципальной программы содержится в приложениях 4, 6 к муниципальной программе. Перечень мероприятий, запланированных в 2023 году с целью завершения работ на объектах 2022 года по Губернаторскому проекту "Наши дворы" содержится в приложении 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году по Губернаторскому проекту "Наши дворы" определен исходя из необходимости благоустройства дворовых территорий, отобранных на 2023 год по Губернаторскому проекту "Решаем вместе!", завершению работ на объектах 2022 года (установка ограждений по периметру детских площадок, обустройство детских площадок в дворовых территориях), а также выполнением работ в различных районах города на основании обращений управляющих организаций в пределах объемов оставшегося финансирования.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, ежегодно подлежит корректировке с учетом фактического финансирования.

Адресный перечень общественных территорий на период с 2023 по 2026 годы включительно оформляется протоколом общественной комиссии и протоколом межведомственной комиссии по результатам ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области для включения в губернаторский проект "Решаем вместе!", проводимого (начиная с 2021 года) в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через единую федеральную платформу для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

При этом отдельное приложение к муниципальной программе с указанием адресного перечня по благоустройству дворовых и общественных территорий на отчетный год не формируется.

Окончательное решение о выделении средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, определяет межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!", состав которой утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!". На основании решения межведомственной комиссии заключается соглашение о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта между Администрацией города Рыбинска и профильным департаментом Правительства Ярославской области с указанием адресного перечня дворовых и общественных территорий на текущий год.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## 7. Индикаторы результативности муниципальной программы

| П/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2022 | Планируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Рыбинска | Доля софинансирования в благоустройстве общественных территорий от необходимой потребности | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Участие в реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы" | Количество благоустроенных дворовых территорий (в 2022 году взято общее количество Губернаторским проектам "Решаем вместе" и "Наши дворы") | объектов | 44 <*> | 14 | 14 | 14 |
|  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации проекта "Наши дворы" от общего количества дворовых территорий (за основу взят показатель 1514 домов на 01.01.2023) | % | 2,9 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  |  | Количество установленных современных детских игровых площадок на общественных территориях в различных районах города (нарастающим итогом) | объектов | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Доля районов, где установлено не менее 1 современной детской игровой площадки от общего количества районов, где целесообразна установка детских игровых площадок (за основу взят показатель 21 на 01.01.2023) | % | 14,3 | 14,3 | 19,0 | 23,8 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании | тыс. чел. | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |

--------------------------------

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

## 8. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |  |
|  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ### Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | 2023 - 2025 годы - софинансирование в благоустройстве общественных территорий | ГБ | 0,00 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Принято участие в благоустройстве общественных территорий | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 44,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ### Задача 2. Участие в реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий "Наши дворы" | Благоустройство по 14 дворов ежегодно | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство ежегодно по 14 дворовых территорий | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 96,45 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 96,45 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 2.2 | Завершение работ на объектах 2022 года | 2023 год - установка ограждений на 15 детских площадках | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство ограждений на 15 детских площадках | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Завершение работ на объектах 2022 года | 2023 год - установка 3-х детских площадок | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установка 3-х детских площадок | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Установка современных детских игровых площадок в различных районах города | 2024 год - 1 ед.; 2025 год - 1 ед.; | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежегодно по 1 детской площадке начиная с 2024 года | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |
| ### Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | Ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 17000 чел.) | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 17000 чел.) | ДЖКХТиС, население |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ### Задача 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий в рамках мероприятий по формированию современной городской среды | 2023 год - Волжский парк (участок от ул. Луначарского до ул. Свободы); 2024 год - не менее 1 ОТ; 2025 год - не менее 1 ОТ | ГБ | 5,04 | 5,04 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 | Благоустройство не менее 4 общественных территорий в период с 2023 по 2026 годы. В 2023 году - Волжский парк, в 2024 - 2026 годы общественные территории будут определены по результатам онлайн-голосования жителей на федеральной онлайн-платформе | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 72,70 | 72,70 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 80,77 | 80,77 | 0,00 | 84,21 | 0,00 | 84,21 |  |  |
| 4.2 | Благоустройство общественной территории | 2023 год - благоустройство набережной реки Черемуха | ГБ | 6,62 | 6,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство общественной территории на Бульварной улице вдоль реки Черемуха | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Др. ист | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,62 | 128,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | ГБ | 11,66 | 35,89 | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 4,21 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 3,03 | 144,93 | 0,00 | 103,20 | 0,00 | 103,20 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 72,70 | 178,70 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80 |  |  |
|  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 87,39 | 359,52 | 0,00 | 184,21 | 0,00 | 184,21 |  |  |

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

### Список используемых сокращений

ДЖКХТиС - Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

МБУ "УГХ" - муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хозяйства";

ОТ - общественная территория;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет

Первый заместитель

Главы Администрации -

директор департамента

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и связи

И.А.ДУБИНО

## Приложение 1

к муниципальной программе

Рекомендованный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий

| N | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, устройством парковочного пространства |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек |  |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора |  |
| 5 | Устройство тротуаров - асфальт |  |
| 6 | Устройство тротуаров - плитка |  |
| 7 | Озеленение |  |
| 8 | Детская площадка с ограждением |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

Критерии

оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве

с 2024 года дворовой территории в рамках Губернаторского

проекта "Наши дворы"

| N п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические критерии | Наличие ПСД на благоустройство дворовой территории, разработанной без привлечения бюджетных средств | 50 |
| 2. Комплексность благоустройства | Комплексность элементов благоустройства, необходимых для выполнения на дворовой территории (перечень работ указывается в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома): - благоустройство проезда к дворовой территории (10 баллов); - благоустройство проезда в границах многоквартирного дома (20 баллов); - обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) в асфальтобетонном исполнении/тротуарной плиткой - (15/20 баллов); - обустройство бордюрного камня (10 баллов); - обустройство парковочных мест (10 баллов); - обустройство детских спортивных или игровых площадок (10 баллов); - установка не менее 1 лавочки в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - установка не менее 1 урны в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - озеленение дворовой территории (5 баллов); - освещение дворовой территории (5 баллов) | Максимальное количество баллов - 100 баллов |
| 3. Организационные критерии | Доля собственников, принявших решение о проведении благоустройства территории, от общего числа собственников помещений | Бальная оценка каждого объекта округляется до целого числа в меньшую сторону, вне зависимости от десятка после запятой. Например, при 75,8% подавших голоса за проведение благоустройства оценка составляет 75% |
| 4. Дополнительный критерий | Несогласие собственников на включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов | Снимается 100 баллов |

## Приложение 3

к муниципальной программе

Форма

Протокол N _______

____________________________ (очередного/внеочередного)

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ярославская область, город Рыбинск,

_______________________________________________,

проведенного в форме _________________________________ голосования

(очного, очно-заочного, заочного)

г. Рыбинск                                         "___" ____________ 20___

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, номер помещения, реквизиты документа,

подтверждающего право собственности)

Дата, место и время проведения общего собрания и голосования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Согласно  настоящему  протоколу  сообщение  о проведении общих собраний

многоквартирного  дома и принятых решениях размещается на досках объявлений

в подъездах дома, в почтовых ящиках собственников квартир.

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании: список прилагается,

приложение N 3 к настоящему протоколу.

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:

Приглашенные лица: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: _______

кв. м, в том числе, ____________ кв. м жилых помещений и ____________ кв. м

нежилых помещений.

Общее количество голосов собственников в многоквартирном доме: ________

голосов.  Общее  количество  голосов в многоквартирном доме пропорционально

общей площади многоквартирного дома (1 кв. м = 1 голос).

На общем собрании приняли участие собственники помещений (представители

собственников), обладающие __________ голосами, что составляет ___________%

от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум - _________________ (указать имеется/не имеется). Общее собрание

собственников помещений - _____________ (указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2023 - 2026 годы.

3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации Губернаторского проекта "Наши дворы".

4. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

5. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

6. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (при необходимости).

Принятие решений по вопросам повестки дня (решения собственников помещений в многоквартирном доме прилагаются):

1.  По первому вопросу "О выборе председателя собрания, секретаря собрания,

членов счетной комиссии"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   из   числа   присутствующих  собственников  помещений  избрать

председателя  собрания,  секретаря  собрания  и  счетную комиссию в составе

_______________ человек.

ПРЕДЛОЖЕНЫ кандидатуры:

председателя собрания

__________________________________________________________________________,

секретаря собрания

__________________________________________________________________________,

членов счетной комиссии

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  первому  вопросу  "О  выборе председателя собрания, секретаря собрания,

членов счетной комиссии" общее собрание собственников помещений количеством

голосов _________ (_____%) приняло решение избрать:

Председателем собрания

__________________________________________________________________________,

секретарем собрания ______________________________________________________,

членами счетной комиссии _________________________________________________,

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________.

2. По  второму  вопросу "Об обращении с предложением по включению  дворовой

территории  в  муниципальную  программу "Формирование современной городской

среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на

2023 - 2026 годы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   обратиться   в  Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства,

транспорта   и   связи   Администрации   городского  округа  город  Рыбинск

Ярославской   области  с  предложением  по  включению  дворовой  территории

многоквартирного дома N ______ по _________________________ в муниципальную

программу   "Формирование   современной   городской   среды  на  территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2023 - 2026 годы.

РЕШИЛИ:

Итог голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  второму  вопросу  "Об  обращении  с  предложением по включению дворовой

территории  в  муниципальную  программу "Формирование современной городской

среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на

2023  -  2026  годы"  общее  собрание  собственников  помещений количеством

голосов __________________ (________________%) приняло решение обратиться в

Департамент    жилищно-коммунального    хозяйства,   транспорта   и   связи

Администрации   городского  округа  город  Рыбинск  Ярославской  области  с

предложением   по   включению  дворовой  территории  многоквартирного  дома

N _______________ по ____________________________ в муниципальную программу

"Формирование  современной  городской среды на территории городского округа

город Рыбинск Ярославской области" на 2023 - 2026 годы.

3. По  третьему  вопросу  "Об определении перечня работ  по благоустройству

дворовой  территории  в  рамках  реализации  Губернаторского  проекта "Наши

дворы"

СЛУШАЛИ ___________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  третьему  вопросу  "Об  определении  перечня  работ  по благоустройству

дворовой  территории"  общее  собрание  собственников помещений количеством

голосов _______________ (_____________%) приняло решение утвердить перечень

работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  сформированный исходя из

минимального перечня работ по благоустройству.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

4. По четвертому вопросу "О принятии (непринятии) в состав общего имущества

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность - для

собственников   зданий,   строений   и   сооружений)   оборудования,  малых

архитектурных  форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой

территории в результате реализации муниципальной программы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО включить в состав общего имущества в многоквартирном доме

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________, установленные на дворовой территории в результате

реализации   мероприятий  по  ее  благоустройству,  в  целях  осуществления

последующего  содержания  в  соответствии  с  требованиями законодательства

Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  четвертому  вопросу  "О принятии (непринятии) в состав общего имущества

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность - для

собственников   зданий,   строений   и   сооружений)   оборудования,  малых

архитектурных  форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой

территории  в результате реализации муниципальной программы" общее собрание

собственников помещений количеством голосов ____________ (_______________%)

приняло  решение  включить в состав общего имущества в многоквартирном доме

скамейки,   урны,   установленные   на  дворовой  территории  в  результате

реализации   мероприятий  по  ее  благоустройству,  в  целях  осуществления

последующего  содержания  в  соответствии  с  требованиями законодательства

Российской Федерации.

5. По пятому вопросу "О принятии обязательства  по осуществлению содержания

оборудования,   малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,

установленных  на дворовой территории в результате реализации муниципальной

программы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО  принять обязательство по осуществлению содержания оборудования,

малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных объектов, установленных на

дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет

собственников  помещений  в многоквартирном доме N _____________________ по

________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  пятому  вопросу  "О  принятии обязательства по осуществлению содержания

оборудования,   малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,

установленных  на дворовой территории в результате реализации муниципальной

программы"  общее  собрание  собственников  помещений  количеством  голосов

_______________ (__________________%) приняло решение принять обязательство

по  осуществлению  содержания  оборудования, малых архитектурных форм, иных

некапитальных  объектов,  установленных на дворовой территории в результате

реализации  муниципальной  программы  за  счет  собственников  помещений  в

многоквартирном доме N ___________ по ____________________________________.

6. По  шестому вопросу "Об определении лиц, которые  от имени собственников

помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений,

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на

участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по

благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   определить   в   качестве   лица,   уполномоченного  от  имени

собственников    помещений    многоквартирного   дома,   на   представление

предложений,    согласование    дизайн-проекта   благоустройства   дворовой

территории,  а  также  на  участие в контроле, в том числе промежуточном, и

приемке работ по благоустройству дворовой территории.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  шестому  вопросу  "Об  определении  лиц, которые от имени собственников

помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений,

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на

участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по

благоустройству дворовой территории, общее собрание собственников помещений

количеством голосов ______________ (__________%) приняло решение определить

в   качестве   лица,   уполномоченного  от  имени  собственников  помещений

многоквартирного   дома,   на   представление   предложений,   согласование

дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории, а также на участие в

контроле,  в  том  числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству

дворовой территории: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обязательные приложения к протоколу:

- реестр собственников помещений в многоквартирном доме (приложение N 1

на ____ листах);

-  сообщение  о  проведении  общего собрания, на основании которого оно

проводится (приложение N 2 на ____ листах);

-  список  присутствующих  и  приглашенных  лиц (приложение N 3 на ____

листах);

решения собственников помещений  в многоквартирном доме (приложение N 4

на ____ листах).

Председатель: ______________________/______________ "_____" _________ 20___

Секретарь: ______________________/_______________ "_____" ___________ 20___

Члены счетной комиссии:

______________________/__________________________ "_____" ___________ 20___

______________________/__________________________ "_____" ___________ 20___

## Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий, планируемых к благоустройству,

на основании проведенной инвентаризации на территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области

(на 01.01.2023)

| N п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) |
| --- | --- |
| 1 | Юбилейная, 6 |
| 2 | Писарева, 8 |
| 3 | Поселковая, 7 |
| 4 | Труда, 17 |
| 5 | Нефтяников, 9 |
| 6 | Майский пер., 6 |
| 7 | Нобелевская, 31 |
| 8 | Поселковая, 43 |
| 9 | Северная товарная, 23 |
| 10 | Юбилейная, 4 |
| 11 | 1-я Выборгская, 63 |
| 12 | Чкалова, 59 |
| 13 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 3 |
| 14 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 5 |
| 15 | М. Горького, 80 |
| 16 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 14 |
| 17 | 50 лет ВЛКСМ, 10 |
| 18 | 50 лет ВЛКСМ, 16 |
| 19 | 50 лет Октября, 19 |
| 20 | 50 лет Октября, 20 |
| 21 | 50 лет ВЛКСМ, 18 |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ, 20 |
| 23 | 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 24 | 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 25 | 50 лет ВЛКСМ, 30а |
| 26 | 50 лет ВЛКСМ, 32 |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 34 |
| 28 | 50 лет ВЛКСМ, 38 |
| 29 | 50 лет ВЛКСМ, 40 |
| 30 | Чкалова, 65 |
| 31 | Юбилейная, 2 |
| 32 | 50 лет ВЛКСМ, 54 |
| 33 | 50 лет Октября, 1 |
| 34 | 50 лет Октября, 8 |
| 35 | 50 лет Октября, 10 |
| 36 | 50 лет Октября, 12 |
| 37 | 50 лет Октября, 16 |
| 38 | 50 лет Октября, 18 |
| 39 | 9 Мая, 15 |
| 40 | Чкалова, 40/9 |
| 41 | 50 лет Октября, 21 |
| 42 | 50 лет Октября, 22 |
| 43 | 50 лет Октября, 25 |
| 44 | 50 лет Октября, 26 |
| 45 | 50 лет Октября, 28 |
| 46 | 50 лет Октября, 30 |
| 47 | 50 лет Октября, 32 |
| 48 | 50 лет Октября, 34 |
| 49 | 50 лет Октября, 35 |
| 50 | 50 лет Октября, 36 |
| 51 | 50 лет Октября, 38 |
| 52 | 50 лет Октября, 40 |
| 53 | 50 лет Октября, 42 |
| 54 | 50 лет Октября, 44 |
| 55 | 50 лет Октября, 46 |
| 56 | 50 лет Октября, 48 |
| 57 | 50 лет Октября, 50 |
| 58 | 50 лет Октября, 52 |
| 59 | 50 лет Октября, 54 |
| 60 | 50 лет Октября, 56 |
| 61 | 50 лет Октября, 58а |
| 62 | Юбилейная, 34 |
| 63 | 9 Мая, 3 |
| 64 | 9 Мая, 5 |
| 65 | 9 Мая, 7 |
| 66 | Элеватор, 3 |
| 67 | Алябьева, 19 |
| 68 | Алябьева, 21 |
| 69 | Алябьева, 23 |
| 70 | Алябьева, 27 |
| 71 | 9 Мая, 17 |
| 72 | Энергетиков, 8 |
| 73 | 9 Мая, 19 |
| 74 | 9 Мая, 21 |
| 75 | 9 Мая, 23 |
| 76 | 9 Мая, 24а |
| 77 | 9 Мая, 25 |
| 78 | 9 Мая, 27 |
| 79 | 9 Мая, 31 |
| 80 | Айвазовского, 3 |
| 81 | Ак. Губкина, 3в |
| 82 | Ак. Губкина, 20 |
| 83 | Ак. Губкина, 26 |
| 84 | Ак. Губкина, 27 |
| 85 | Ак. Губкина, 29 |
| 86 | Ак. Губкина, 30 |
| 87 | Ак. Губкина, 32 |
| 88 | Ак. Губкина, 34а |
| 89 | Ак. Губкина, 36 |
| 90 | Алябьева, 3 |
| 91 | Алябьева, 5 |
| 92 | Алябьева, 6 |
| 93 | Алябьева, 6а |
| 94 | Алябьева, 8а |
| 95 | Алябьева, 9 |
| 96 | Алябьева, 17 |
| 97 | Бабушкина, 15 |
| 98 | Бабушкина, 17 |
| 99 | Бабушкина, 19 |
| 100 | Бабушкина, 21 |
| 101 | Чкалова, 4 |
| 102 | Алябьева, 35 |
| 103 | Алябьева, 37 |
| 104 | Архитектурная, 1 |
| 105 | Архитектурная, 3 |
| 106 | Б. Новикова, 6 |
| 107 | Б. Новикова, 8 |
| 108 | Б. Новикова, 10 |
| 109 | Б. Новикова, 14 |
| 110 | Б. Новикова, 23 |
| 111 | Б. Новикова, 26 |
| 112 | Б. Новикова, 33 |
| 113 | Б. Победы, 22 |
| 114 | Б. Победы, 24 |
| 115 | Б. Победы, 30 |
| 116 | Б. Победы, 32 |
| 117 | Б. Победы, 34 |
| 118 | Чкалова, 38 |
| 119 | Б. Рукавицына, 6 |
| 120 | Б. Рукавицына, 12 |
| 121 | Б. Рукавицына, 23 |
| 122 | Бабушкина, 3 |
| 123 | Бабушкина, 7 |
| 124 | Майский пер., 3 |
| 125 | Майский пер., 4 |
| 126 | Майский пер., 5 |
| 127 | Северная товарная, 24 |
| 128 | Северная товарная, 28 |
| 129 | Гражданская, 22 |
| 130 | Западная, 1 |
| 131 | Энергетиков, 6 |
| 132 | Баженова, 2 |
| 133 | Баженова, 3 |
| 134 | Баженова, 5 |
| 135 | Баженова, 6 |
| 136 | Баженова, 7 |
| 137 | Баженова, 8 |
| 138 | Баженова, 9 |
| 139 | Баженова, 10 |
| 140 | Баженова, 12 |
| 141 | Баженова, 13 |
| 142 | Баженова, 14 |
| 143 | Баженова, 15 |
| 144 | Баженова, 16 |
| 145 | Баженова, 17 |
| 146 | Баженова, 19 |
| 147 | Баженова, 22 |
| 148 | Баженова, 22а |
| 149 | Баженова, 28 |
| 150 | Баженова, 32 |
| 151 | Баженова, 34 |
| 152 | Бажова, 27 |
| 153 | Баррикадная, 31 |
| 154 | Баррикадная, 32 |
| 155 | Сакко и Ванцетти, 8 |
| 156 | Коммунальная, 29 |
| 157 | Ломоносова, 24/7 |
| 158 | Ясельная, 4 |
| 159 | Ясельная, 8 |
| 160 | Верная, 4 |
| 161 | Баррикадная, 34 |
| 162 | Моховая, 13 |
| 163 | Чкалова, 69 |
| 164 | Блюхера, 6 |
| 165 | Блюхера, 8 |
| 166 | Блюхера, 9 |
| 167 | Блюхера, 11 |
| 168 | Блюхера, 13 |
| 169 | Больничная, 2 |
| 170 | Больничная, 3 |
| 171 | Больничная, 4 |
| 172 | Больничная, 7 |
| 173 | Чкалова, 24 |
| 174 | Больничная, 15 |
| 175 | Большая Казанская, 1а |
| 176 | Большая Казанская, 11 |
| 177 | Большая Казанская, 4/6 |
| 178 | Большая Казанская, 15 |
| 179 | Большая Казанская, 46 |
| 180 | Бородулина, 12 |
| 181 | Бородулина, 13 |
| 182 | Бородулина, 36 |
| 183 | Бородулина, 42 |
| 184 | Бородулина, 42а |
| 185 | Боткина, 7 |
| 186 | Боткина, 8 |
| 187 | Боткина, 9 |
| 188 | Боткина, 15 |
| 189 | Верная, 8 |
| 190 | Верная, 10 |
| 191 | Юбилейная, 8 |
| 192 | Моховая, 66 |
| 193 | Чкалова, 33 |
| 194 | Юбилейная, 12 |
| 195 | Братьев Орловых, 12 |
| 196 | Буксирная, 11 |
| 197 | Буксирная, 12 |
| 198 | Буксирная, 22 |
| 199 | Буксирная, 24 |
| 200 | Буксирная, 26 |
| 201 | Буксирная, 28 |
| 202 | Буксирная, 30 |
| 203 | Бульварная, 5 |
| 204 | Бульварная, 6 |
| 205 | Бульварная, 7 |
| 206 | Бульварная, 12 |
| 207 | Бульварная, 14 |
| 208 | Бульварная, 15/25 |
| 209 | Введенская, 10 |
| 210 | Введенская, 11 |
| 211 | Веденеева, 4 |
| 212 | Веденеева, 6 |
| 213 | Веденеева, 8 |
| 214 | Веденеева, 12 |
| 215 | Веденеева, 14 |
| 216 | Веденеева, 16 |
| 217 | Верная, 2 |
| 218 | Верная, 6 |
| 219 | Волжская наб., 189 |
| 220 | Волжская наб., 191 |
| 221 | Верная, 12 |
| 222 | Верная, 13 |
| 223 | Вихарева, 3а |
| 224 | Владимирского, 1 |
| 225 | Владимирского, 2 |
| 226 | Владимирского, 4 |
| 227 | Владимирского, 6 |
| 228 | Владимирского, 8 |
| 229 | Вокзальная, 27 |
| 230 | Волжская наб., 53 |
| 231 | Волжская наб., 57 |
| 232 | Волжская наб., 61 |
| 233 | Волжская наб., 97/2 |
| 234 | Волжская наб., 99 |
| 235 | Волжская наб., 101 |
| 236 | Волжская наб., 103 |
| 237 | Волжская наб., 123 |
| 238 | Волжская наб., 145 |
| 239 | Волжская наб., 147 |
| 240 | Волжская наб., 173 |
| 241 | Волжская наб., 175 |
| 242 | Волжская наб., 175а |
| 243 | Волжская наб., 175б |
| 244 | Волжская наб., 179 |
| 245 | Волжская наб., 181 |
| 246 | Волжская наб., 181а |
| 247 | Щепкина, 23 |
| 248 | Щепкина, 39 |
| 249 | Щепкина, 43 |
| 250 | Щепкина, 49 |
| 251 | Волжская наб., 193 |
| 252 | Волжская наб., 195 |
| 253 | Волжская наб., 197 |
| 254 | Волжская наб., 199 |
| 255 | Володарского пос., 11 |
| 256 | Володарского пос., 16 |
| 257 | Волочаевская, 1 |
| 258 | Волочаевская, 3 |
| 259 | Волочаевская, 4 |
| 260 | Волочаевская, 5 |
| 261 | Волочаевская, 7 |
| 262 | Волочаевская, 9 |
| 263 | Волочаевская, 11 |
| 264 | Волочаевская, 13 |
| 265 | Волочаевская, 15 |
| 266 | Чкалова, 21 |
| 267 | Волочаевская, 21 |
| 268 | Волочаевская, 38 |
| 269 | Чкалова, 20 |
| 270 | Чкалова, 16 |
| 271 | Волочаевская, 47 |
| 272 | Волочаевская, 49а |
| 273 | Волочаевская, 65 |
| 274 | Волочаевская, 79 |
| 275 | Чкалова, 15 |
| 276 | Ворошилова, 6 |
| 277 | Щепкина, 10 |
| 278 | Щепкина, 13 |
| 279 | Щепкина, 17 |
| 280 | Щепкина, 19 |
| 281 | Ворошилова, 6а |
| 282 | Ворошилова, 7 |
| 283 | Ворошилова, 8 |
| 284 | Ворошилова, 10 |
| 285 | Ворошилова, 12 |
| 286 | Ворошилова, 13а |
| 287 | Чкалова, 79 |
| 288 | Ворошилова, 20 |
| 289 | Ворошилова, 21 |
| 290 | Ворошилова, 21а |
| 291 | Ворошилова, 22 |
| 292 | Ворошилова, 24 |
| 293 | Ворошилова, 26 |
| 294 | Ворошилова, 28 |
| 295 | Ворошилова, 40 |
| 296 | Ворошилова, 44 |
| 297 | Ворошилова, 46 |
| 298 | Ворошилова, 48 |
| 299 | Восточная, 2 |
| 300 | Восточная, 3 |
| 301 | Восточная, 4 |
| 302 | Восточная, 5 |
| 303 | Вяземского, 1 |
| 304 | Вяземского, 2 |
| 305 | Вяземского, 8 |
| 306 | Вяземского, 10 |
| 307 | Вяземского, 11 |
| 308 | Гаванская, 6 |
| 309 | Герцена, 48/29 |
| 310 | Герцена, 48а/18 |
| 311 | Гаванская, 14 |
| 312 | Гаванская, 16 |
| 313 | Гагарина, 5 |
| 314 | Гагарина, 6 |
| 315 | Гагарина, 9 |
| 316 | Гагарина, 12 |
| 317 | Гагарина, 14 |
| 318 | Гагарина, 18 |
| 319 | Черняховского, 21 |
| 320 | Щепкина, 8 |
| 321 | Гагарина, 26 |
| 322 | Гагарина, 33а |
| 323 | Гагарина, 35 |
| 324 | Гагарина, 36 |
| 325 | Гагарина, 51 |
| 326 | Черняховского, 19 |
| 327 | Гастелло, 4 |
| 328 | Гайдара, 3 |
| 329 | Гайдара, 7 |
| 330 | Черняховского, 16 |
| 331 | Генерала Батова пр., 35 |
| 332 | Генерала Батова пр., 36 |
| 333 | Генерала Батова пр., 38 |
| 334 | Генерала Батова пр., 52 |
| 335 | Генерала Батова пр., 58 |
| 336 | Герцена, 1/1 |
| 337 | Герцена, 23 |
| 338 | Герцена, 27 |
| 339 | Железнодорожная, 9 |
| 340 | Железнодорожная, 23 |
| 341 | Герцена, 87 |
| 342 | Герцена, 93 |
| 343 | Герцена, 97 |
| 344 | Глеба Успенского, 6б |
| 345 | Глубокая, 11 |
| 346 | Глубокая, 13 |
| 347 | Глазурная, 28 |
| 348 | Гоголя, 2 |
| 349 | Гоголя, 6 |
| 350 | Гоголя, 18 |
| 351 | Гоголя, 29 |
| 352 | Гоголя, 30 |
| 353 | Гоголя, 32 |
| 354 | Гоголя, 43 |
| 355 | Гончарова, 14 |
| 356 | Гончарова, 2 |
| 357 | Гончарова, 15 |
| 358 | Гончарова, 16 |
| 359 | Гончарова, 17 |
| 360 | Гончарова, 18 |
| 361 | Гончарова, 20 |
| 362 | Гражданская, 47 |
| 363 | Черняховского, 12 |
| 364 | Гэсовская, 6 |
| 365 | Димитрова, 1 |
| 366 | Димитрова, 4 |
| 367 | Захарова, 31 |
| 368 | Захарова, 33/2 |
| 369 | Захарова, 35 |
| 370 | Захарова, 45 |
| 371 | Железнодорожная, 33б |
| 372 | Железнодорожная, 33в |
| 373 | Желябова, 6 |
| 374 | Желябова, 8 |
| 375 | Желябова, 10 |
| 376 | Желябова, 12 |
| 377 | Желябова, 14 |
| 378 | Желябова, 16 |
| 379 | Желябова, 18 |
| 380 | Желябова, 20 |
| 381 | З. Космодемьянской, 1 |
| 382 | З. Космодемьянской, 5 |
| 383 | З. Космодемьянской, 11 |
| 384 | З. Космодемьянской, 13 |
| 385 | З. Космодемьянской, 14/22 |
| 386 | З. Космодемьянской, 15 |
| 387 | З. Космодемьянской, 16 |
| 388 | З. Космодемьянской, 18 |
| 389 | З. Космодемьянской, 19/24 |
| 390 | З. Космодемьянской, 20 |
| 391 | З. Космодемьянской, 21 |
| 392 | З. Космодемьянской, 23 |
| 393 | З. Космодемьянской, 25/1 |
| 394 | З. Космодемьянской, 27/2 |
| 395 | З. Космодемьянской, 29 |
| 396 | З. Космодемьянской, 31 |
| 397 | Инженерная, 36 |
| 398 | Инженерная, 37 |
| 399 | Инженерная, 41 |
| 400 | Инженерная, 42 |
| 401 | Звездная, 1 |
| 402 | Звездная, 4 |
| 403 | Звездная, 8/1 |
| 404 | Зелинского, 2 |
| 405 | Зелинского, 4 |
| 406 | Зелинского, 15 |
| 407 | Инженерная, 3а |
| 408 | Инженерная, 4 |
| 409 | Инженерная, 6 |
| 410 | Инженерная, 11 |
| 411 | Инженерная, 12 |
| 412 | Инженерная, 13 |
| 413 | Инженерная, 14 |
| 414 | Инженерная, 16 |
| 415 | Инженерная, 20 |
| 416 | Инженерная, 22 |
| 417 | Инженерная, 24 |
| 418 | Инженерная, 26 |
| 419 | Инженерная, 29а |
| 420 | Инженерная, 31 |
| 421 | Инженерная, 33 |
| 422 | Инженерная, 33а |
| 423 | Инженерная, 34 |
| 424 | Инженерная, 35 |
| 425 | Качалова, 30 |
| 426 | Качалова, 32 |
| 427 | Тракторная, 2а |
| 428 | Качалова, 44 |
| 429 | Кирова, 4 |
| 430 | Кирова, 4а |
| 431 | Инженерная, 43 |
| 432 | Инженерная, 45 |
| 433 | Инженерная, 45а |
| 434 | Инженерная, 47 |
| 435 | Инженерная, 48 |
| 436 | Инженерная, 49 |
| 437 | Инженерная, 50 |
| 438 | К. Либкнехта, 3 |
| 439 | К. Либкнехта, 5 |
| 440 | Яна Гуса, 8 |
| 441 | К. Либкнехта, 9 |
| 442 | Черкасова, 5 |
| 443 | К. Либкнехта, 13 |
| 444 | Карякинская, 3 |
| 445 | Карякинская, 88 |
| 446 | Карякинская, 90 |
| 447 | Карякинская, 106 |
| 448 | Катерская, 1а |
| 449 | Катерская, 5 |
| 450 | Качалова, 4 |
| 451 | Качалова, 6 |
| 452 | Качалова, 22 |
| 453 | Черепанова, 9 |
| 454 | Качалова, 26 |
| 455 | Крамского, 6 |
| 456 | Крамского, 7 |
| 457 | Крамского, 8 |
| 458 | Крамского, 9 |
| 459 | Крамского, 10 |
| 460 | Крамского, 11 |
| 461 | Кирова, 6а |
| 462 | Кирова, 34 |
| 463 | Кирова, 36 |
| 464 | Колышкина, 3 |
| 465 | Колышкина, 7 |
| 466 | Колышкина, 11 |
| 467 | Колышкина, 13 |
| 468 | Колышкина, 19 |
| 469 | Черепанова, 7 |
| 470 | Колышкина, 25 |
| 471 | Кольцова, 2 |
| 472 | Кольцова, 3 |
| 473 | Кораблестроителей, 8 |
| 474 | Кораблестроителей, 10 |
| 475 | Кораблестроителей, 12 |
| 476 | Кораблестроителей, 14 |
| 477 | Корнева, 62 |
| 478 | Костычева, 1/18 |
| 479 | Костычева, 8а |
| 480 | Крамского, 3 |
| 481 | Крамского, 4 |
| 482 | Крамского, 5 |
| 483 | Куйбышева, 3 |
| 484 | Куйбышева, 13 |
| 485 | Кулибина, 1 |
| 486 | Кулибина, 2 |
| 487 | Кулибина, 3 |
| 488 | Кулибина, 4 |
| 489 | Кулибина, 7 |
| 490 | Кулибина, 7а |
| 491 | Крамского, 12 |
| 492 | Крамского, 13 |
| 493 | Крестовая, 25 |
| 494 | Крестовая, 27 |
| 495 | Крестовая, 29/15 |
| 496 | Крестовая, 31/8 |
| 497 | Крестовая, 33 |
| 498 | Крестовая, 37 |
| 499 | Крестовая, 40 |
| 500 | Крестовая, 57 |
| 501 | Крестовая, 66 |
| 502 | Крестовая, 87 |
| 503 | Крестовая, 95 |
| 504 | Крестовая, 99 |
| 505 | Крестовая, 101 |
| 506 | Крестовая, 122 |
| 507 | Крестовая, 124а |
| 508 | Крестовая, 126 |
| 509 | Крестовая, 128 |
| 510 | Крестовая, 133 |
| 511 | Крестовая, 135 |
| 512 | Куйбышева, 1 |
| 513 | пр. Ленина, 187 |
| 514 | пр. Ленина, 186 |
| 515 | пр. Ленина, 188 |
| 516 | пр. Ленина, 189 |
| 517 | Чекистов, 4 |
| 518 | Ломоносова, 8 |
| 519 | Ломоносова, 11 |
| 520 | Ломоносова, 12 |
| 521 | Кустова, 2 |
| 522 | Л. Чайкиной, 2/5 |
| 523 | Левитана, 7 |
| 524 | Левитана, 9 |
| 525 | Левитана, 13 |
| 526 | Левитана, 15 |
| 527 | Левитана, 17 |
| 528 | Левитана, 19 |
| 529 | Левитана, 21 |
| 530 | пр. Ленина, 146 |
| 531 | пр. Ленина, 160 |
| 532 | пр. Ленина, 162 |
| 533 | пр. Ленина, 162а |
| 534 | пр. Ленина, 172 |
| 535 | пр. Ленина, 172а |
| 536 | пр. Ленина, 174 |
| 537 | пр. Ленина, 178 |
| 538 | пр. Ленина, 180 |
| 539 | пр. Ленина, 182 |
| 540 | пр. Ленина, 183 |
| 541 | М. Горького, 59 |
| 542 | М. Горького, 64 |
| 543 | М. Горького, 66 |
| 544 | М. Горького, 68 |
| 545 | М. Горького, 70 |
| 546 | М. Горького, 71 |
| 547 | Чекистов, 12 |
| 548 | Чекистов, 10 |
| 549 | М. Горького, 82 |
| 550 | М. Горького, 88 |
| 551 | М. Горького, 90 |
| 552 | Ломоносова, 17 |
| 553 | Ломоносова, 18 |
| 554 | Ломоносова, 18а |
| 555 | Ломоносова, 23 |
| 556 | Ломоносова, 48а |
| 557 | Лосевская, 19 |
| 558 | Щепкина, 4 |
| 559 | Лосевская, 23 |
| 560 | Луговая, 3 |
| 561 | Луговая, 5 |
| 562 | Луговая, 6 |
| 563 | Луговая, 8 |
| 564 | Луговая, 9 |
| 565 | Чекистов, 14 |
| 566 | Луначарского, 51 |
| 567 | М. Горького, 1 |
| 568 | Яна Гуса, 4 |
| 569 | Яна Гуса, 5 |
| 570 | М. Горького, 4 |
| 571 | М. Горького, 51 |
| 572 | Моисеенко, 18 |
| 573 | Моисеенко, 7 |
| 574 | Моисеенко, 8 |
| 575 | Моисеенко, 9 |
| 576 | Моисеенко, 10 |
| 577 | Моисеенко, 11 |
| 578 | Моисеенко, 12 |
| 579 | Моисеенко, 13 |
| 580 | Моисеенко, 14 |
| 581 | Моисеенко, 16 |
| 582 | Молодежная, 24 |
| 583 | Малиновская, 56 |
| 584 | Малиновская, 58 |
| 585 | Механизации, 4 |
| 586 | Механизации, 6 |
| 587 | Механизации, 11 |
| 588 | Шоссейный пер., 1а |
| 589 | пр. Мира, 13 |
| 590 | пр. Мира, 17 |
| 591 | Шлюзовая, 14 |
| 592 | пр. Мира, 25 |
| 593 | пр. Мира, 29 |
| 594 | пр. Мира, 31 |
| 595 | Моисеенко, 1 |
| 596 | Моисеенко, 2 |
| 597 | Моисеенко, 4 |
| 598 | Моисеенко, 5 |
| 599 | Моисеенко, 6 |
| 600 | Моторостроителей, 30 |
| 601 | Чебышева, 31 |
| 602 | Южная, 16 |
| 603 | Южная, 22 |
| 604 | Наб. Космонавтов, 1 |
| 605 | Наб. Космонавтов, 3 |
| 606 | Наб. Космонавтов, 5 |
| 607 | Наб. Космонавтов, 7 |
| 608 | Наб. Космонавтов, 7а |
| 609 | Наб. Космонавтов, 9 |
| 610 | Наб. Космонавтов, 13 |
| 611 | Наб. Космонавтов, 15а |
| 612 | Чебышева, 29 |
| 613 | Наб. Космонавтов, 27 |
| 614 | Молодежная, 26 |
| 615 | Молодежная, 28 |
| 616 | Молодогвардейцев, 1/12 |
| 617 | Молодогвардейцев, 2 |
| 618 | Юбилейная, 34 |
| 619 | Юбилейная, 41 |
| 620 | Молодогвардейцев, 7 |
| 621 | Моторостроителей, 7 |
| 622 | Южная, 14 |
| 623 | Чебышева, 9 |
| 624 | Чебышева, 8 |
| 625 | Южная, 13 |
| 626 | Моторостроителей, 19 |
| 627 | Шлюзовая, 5 |
| 628 | Чебышева, 5 |
| 629 | Моторостроителей, 24 |
| 630 | Моторостроителей, 28 |
| 631 | Новая, 2 |
| 632 | Новоселов, 2 |
| 633 | Новоселов, 4 |
| 634 | Новоселов, 5 |
| 635 | Новоселов, 6 |
| 636 | Новоселов, 7 |
| 637 | Новоселов, 9 |
| 638 | О. Кошевого, 3 |
| 639 | О. Кошевого, 4 |
| 640 | О. Кошевого, 6 |
| 641 | О. Кошевого, 7 |
| 642 | О. Кошевого, 8 |
| 643 | О. Кошевого, 10 |
| 644 | Орджоникидзе, 29 |
| 645 | Наб. Космонавтов, 29 |
| 646 | Наб. Космонавтов, 41 |
| 647 | Наб. Космонавтов, 43 |
| 648 | Наб. Космонавтов, 45 |
| 649 | Наб. Космонавтов, 49 |
| 650 | Наб. Космонавтов, 51 |
| 651 | Наб. Космонавтов, 55 |
| 652 | Нансена, 23 |
| 653 | Нансена, 25 |
| 654 | Нансена, 27 |
| 655 | Нефтяников, 17 |
| 656 | Нефтяников, 26 |
| 657 | Нобелевская, 9 |
| 658 | Нобелевская, 25 |
| 659 | Пархинская, 25 |
| 660 | Пархинская, 50 |
| 661 | Пархинская, 67 |
| 662 | Пассажирская, 21 |
| 663 | Пассажирская, 26 |
| 664 | Пестеля, 1а |
| 665 | Пестеля, 1б |
| 666 | Ширшова, 4 |
| 667 | Шлюзовая, 4 |
| 668 | Пилоставная, 2 |
| 669 | Пилоставная, 5 |
| 670 | Пилоставная, 6а |
| 671 | Пирогова, 4 |
| 672 | Планировочная, 3 |
| 673 | Планировочная, 5 |
| 674 | Плеханова, 17 |
| 675 | Плеханова, 20/65 |
| 676 | Осиповская 3-я, 10 |
| 677 | Ошанина, 10 |
| 678 | Ошанина, 12 |
| 679 | Ошанина, 18 |
| 680 | Ошанина, 20 |
| 681 | Чебышева, 27 |
| 682 | Ошурковская, 7а |
| 683 | Ошурковская, 20 |
| 684 | Ошурковская, 22 |
| 685 | Пароходная, 34 |
| 686 | Пароходная, 36 |
| 687 | Пароходная, 55 |
| 688 | Пархинская, 1 |
| 689 | Пархинская, 23 |
| 690 | Полиграфская, 7 |
| 691 | Полиграфская, 11 |
| 692 | Попова, 17 |
| 693 | Преображенский пер., 1/23 |
| 694 | Преображенский пер., 4/2 |
| 695 | Преображенский пер., 4а |
| 696 | Приборостроителей, 6 |
| 697 | Приборостроителей, 8 |
| 698 | Приборостроителей, 10 |
| 699 | Приборостроителей, 12 |
| 700 | Приборостроителей, 16 |
| 701 | Приборостроителей, 36 |
| 702 | Проектная, 3 |
| 703 | Пушкина, 6 |
| 704 | Пушкина, 12а |
| 705 | Пушкина, 34 |
| 706 | Пушкина, 35 |
| 707 | Плеханова, 30 |
| 708 | Плеханова, 32 |
| 709 | Плеханова, 36 |
| 710 | Плеханова, 38 |
| 711 | Плеханова, 41 |
| 712 | Полевая, 1 |
| 713 | Полевая, 3 |
| 714 | Полевая, 6 |
| 715 | Полевая, 7 |
| 716 | Полевая, 36 |
| 717 | Полиграфская, 3 |
| 718 | Радищева, 28 |
| 719 | Радищева, 29а |
| 720 | Радищева, 29б |
| 721 | Радищева, 46 |
| 722 | Радищева, 73 |
| 723 | Чебышева, 23а |
| 724 | Радищева, 87 |
| 725 | Рапова, 2 |
| 726 | Рапова, 3 |
| 727 | Рапова, 4 |
| 728 | Рапова, 6 |
| 729 | Рапова, 7 |
| 730 | Рапова, 8 |
| 731 | Рапова, 9 |
| 732 | Рапова, 9а |
| 733 | Рапова, 15 |
| 734 | Рапова, 16 |
| 735 | Чебышева, 21 |
| 736 | Расплетина, 20 |
| 737 | Расторгуева, 2 |
| 738 | Пушкина, 37 |
| 739 | Пушкина, 43 |
| 740 | Пушкина, 47 |
| 741 | Пушкина, 49 |
| 742 | Пушкина, 52 |
| 743 | Пушкина, 61 |
| 744 | Чебышева, 25 |
| 745 | Рабкоровская, 14 |
| 746 | Рабкоровская, 21 |
| 747 | Радищева, 1/6 |
| 748 | Радищева, 2/5 |
| 749 | Революции, 12 |
| 750 | Революции, 14 |
| 751 | Революции, 16 |
| 752 | Революции, 18 |
| 753 | Революции, 24 |
| 754 | Революции, 26 |
| 755 | Революции, 34 |
| 756 | Революции, 46 |
| 757 | Революции, 48 |
| 758 | Революции, 48а |
| 759 | Чкалова, 7/9 |
| 760 | Революции, 56 |
| 761 | Рокоссовского, 2 |
| 762 | Рокоссовского, 3 |
| 763 | Рокоссовского, 4 |
| 764 | Рокоссовского, 4а |
| 765 | Фурманова, 19 |
| 766 | Чебышева, 18 |
| 767 | Рокоссовского, 10 |
| 768 | Рокоссовского, 20 |
| 769 | Расторгуева, 6а |
| 770 | Расторгуева, 10 |
| 771 | Расторгуева, 12 |
| 772 | Революции, 2 |
| 773 | Чебышева, 16 |
| 774 | Революции, 6 |
| 775 | Революции, 8 |
| 776 | Революции, 10 |
| 777 | Рыбинская, 1 |
| 778 | Рыбинская, 1а |
| 779 | С. Перовской, 4 |
| 780 | С. Перовской, 6 |
| 781 | Сакко и Ванцетти, 18 |
| 782 | Свободы, 1 |
| 783 | Свободы, 1а |
| 784 | Свободы, 2 |
| 785 | Свободы, 3 |
| 786 | Свободы, 33 |
| 787 | Свободы, 6 |
| 788 | Свободы, 7 |
| 789 | Свободы, 8 |
| 790 | Свободы, 9 |
| 791 | Свободы, 10 |
| 792 | Свободы, 19 |
| 793 | Свободы, 19а |
| 794 | Северный проезд, 6 |
| 795 | Сельскохозяйственная, 22 |
| 796 | Серафимовича, 9 |
| 797 | Серова, 1б |
| 798 | Юбилейная, 16 |
| 799 | Юбилейная, 14 |
| 800 | Рокоссовского, 22 |
| 801 | Рокоссовского, 24 |
| 802 | Румянцевская, 13 |
| 803 | Румянцевская, 18 |
| 804 | Румянцевская, 20 |
| 805 | Румянцевская, 20б |
| 806 | Румянцевская, 25 |
| 807 | Румянцевская, 51 |
| 808 | Сеченова, 1 |
| 809 | Сеченова, 3 |
| 810 | Сеченова, 5 |
| 811 | Сеченова, 8 |
| 812 | Сеченова, 11 |
| 813 | Сеченова, 11а |
| 814 | Сеченова, 15 |
| 815 | Сеченова, 17 |
| 816 | Сеченова, 19 |
| 817 | Славского, 3 |
| 818 | Славского, 4 |
| 819 | Славского, 15 |
| 820 | Смирнова, 3 |
| 821 | Собинова, 2 |
| 822 | Собинова, 4 |
| 823 | Ширшова, 23 |
| 824 | Солнечная, 12 |
| 825 | Солнечная, 14 |
| 826 | Солнечная, 15 |
| 827 | Солнечная, 16 |
| 828 | Солнечная, 17 |
| 829 | Шевченко, 13 |
| 830 | Солнечная, 19 |
| 831 | Серова, 6 |
| 832 | Чебышева, 16 |
| 833 | Серова, 8 |
| 834 | Чебышева, 15 |
| 835 | Серова, 11 |
| 836 | Стоялая, 13 |
| 837 | Стоялая, 16 |
| 838 | Стоялая, 18 |
| 839 | Стоялая, 24/1 |
| 840 | Стоялая, 26 |
| 841 | Стоялая, 28 |
| 842 | Стоялая, 28а |
| 843 | Строительная, 3/7 |
| 844 | Строительная, 6а |
| 845 | Строительная, 7а |
| 846 | Строительная, 9 |
| 847 | Сурикова, 3 |
| 848 | Сурикова, 4 |
| 849 | Сурикова, 5 |
| 850 | Сурикова, 6 |
| 851 | Суркова, 5 |
| 852 | Суркова, 7 |
| 853 | Суркова, 9 |
| 854 | Тарнопольская 3-я, 9 |
| 855 | Толбухина, 3 |
| 856 | Толбухина, 4 |
| 857 | Толбухина, 5 |
| 858 | Толбухина, 6 |
| 859 | Толбухина, 7 |
| 860 | Толбухина, 11 |
| 861 | Толбухина, 12 |
| 862 | Солнечная, 20 |
| 863 | Спортивная, 5 |
| 864 | Средняя Казанская, 5 |
| 865 | Стоялая, 4 |
| 866 | Стоялая, 10 |
| 867 | Тракторная, 2в |
| 868 | Тракторная, 2г |
| 869 | Тракторная, 2д |
| 870 | Тракторная, 3а |
| 871 | Тракторная, 3в |
| 872 | Труда, 2а |
| 873 | Труда, 10а |
| 874 | Труда, 19 |
| 875 | Ухтомского, 8 |
| 876 | Ухтомского, 13 |
| 877 | Ухтомского, 16 |
| 878 | Чкалова, 88 |
| 879 | Ухтомского, 25 |
| 880 | Фасадная, 1 |
| 881 | Фасадная, 5 |
| 882 | Февральская, 1 |
| 883 | Февральская, 5 |
| 884 | Февральская, 7 |
| 885 | Февральская, 46 |
| 886 | Февральская, 48 |
| 887 | Февральская, 50 |
| 888 | Фестивальная, 2 |
| 889 | Фестивальная, 3 |
| 890 | Фестивальная, 5 |
| 891 | Фестивальная, 7 |
| 892 | Фестивальная, 9 |
| 893 | Толбухина, 14 |
| 894 | Чкалова, 71 |
| 895 | Фурманова, 15 |
| 896 | Фурманова, 21 |
| 897 | Фурманова, 5 |
| 898 | Целинная, 1 |
| 899 | Целинная, 12 |
| 900 | Целинная, 12а |
| 901 | Целинная, 4 |
| 902 | Целинная, 45 |
| 903 | Целинная, 47 |
| 904 | Целинная, 49 |
| 905 | Целинная, 4а |
| 906 | Чебышева, 10 |
| 907 | Чебышева, 12а |
| 908 | Чебышева, 12 |
| 909 | Чебышева, 14 |
| 910 | Целинная, 8 |
| 911 | Цимлянская, 1 |
| 912 | Цимлянская, 3 |
| 913 | Цимлянская, 5 |
| 914 | Целинная, 55 |
| 915 | Целинная, 6 |
| 916 | Целинная, 61 |
| 917 | Целинная, 6а |
| 918 | Целинная, 51 |

--------------------------------

<*> Список дворовых территорий, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

## Приложение 5

к муниципальной программе

Мероприятия

по завершению в 2023 году работ на объектах 2022 года,

выполняемых по Губернаторскому проекту "Наши дворы"

| N п/п | Адрес |
| --- | --- |
| Обустройство ограждения по периметру установленных детских площадок |  |
| 1 | пр. Революции, 4 |
| 2 | ул. Юбилейная, 43 |
| 3 | 1-я Выборгская, 61 |
| 4 | Колышкина, 23 |
| 5 | Моторостроителей, 32 |
| 6 | Моторостроителей, 10 |
| 7 | 50 лет ВЛКСМ, 48/50 |
| 8 | 9 Мая, 16/18 |
| 9 | Ошурковская, 7 |
| 10 | Рабкоровская, 5 |
| 11 | Моторостроителей, 21 |
| 12 | Моторостроителей, 9а |
| 13 | Качалова, 24 |
| 14 | Рокоссовского, 8/8а |
| 15 | Луговая, 10 |
| Обустройство детской площадки |  |
| 1 | 1-я Выборгская, 64 (с ограждением и освещением) |
| 2 | Волочаевская, 46 (с ограждением и освещением) |
| 3 | Рапова, 11 (с ограждением и освещением) |

## Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству

на территории городского округа город Рыбинск

Ярославской области

| N п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 2023 год |  |
| 1 | Волжский парк (участок от ул. Луначарского до ул. Свободы) - Губернаторский проект "Решаем вместе!" |
| 2 | Благоустройство набережной реки Черемуха (благоустройство общественных территорий в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) |
| Потребность на 2024 - 2025 годы (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" |  |
| 1 | Общественная территория в границах улиц Максима Горького - Захарова |
| 2 | Благоустройство Волжской набережной в Казанском районе - продолжение работ |
| 3 | Площадь им. Маршала Жукова |
| 4 | Бульвар Победы |
| 5 | Площадь Герасимова |
| 6 | Петровский парк |
| 7 | Стелла Космонавтов |
| 8 | Зеленая зона в районе дома N 13а по ул. Боткина |
| 9 | Крытый манеж СДЮШОР N 10 |
| 10 | Сквер между домами ул. Приборостроителей, д. 8/ул. Суркова, д. 9 |
| 11 | Парковая зона у ДК "Слип" |
| 12 | Парк у ДК "Вымпел" |
| 13 | Кустовский парк |
| 14 | Парковая зона у памятника Харитонову |
| 15 | Димитровский парк |
| 16 | Парковая зона на пр. Ген. Батова |
| 17 | Зеленая зона в районе ул. Рокоссовского, 2 |
| 18 | Зеленая зона в районе домов ул. Чебышева, 29 - 31 |
| 19 | Сад им. Фейгина |
| 20 | Парковая зона пр. 50 лет Октября (у закладного камня) |
| 21 | Набережная в мкр. "Волжский" |
| 22 | Парковая зона в границах улиц Доронина - Красных Командиров - Слепнева |
| 23 | Территория за домом N 29 по ул. Моторостроителей |

--------------------------------

<*> Список общественных территорий, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.