Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2023 г. N 1307

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.07.2024 N 793) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.С.РУДАКОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

Ярославской области

от 20.09.2023 N 1307

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.07.2024 N 793) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование  │"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в        │

│программы     │городском округе город Рыбинск Ярославской области"       │

│              │(далее - Программа)                                       │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки         │2023 - 2026 годы                                          │

│реализации    │                                                          │

│Программы     │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │- постановление Правительства Ярославской области от      │

│разработки    │03.04.2023 N 274-п "Об утверждении региональной программы │

│Программы     │"Модернизация систем коммунальной инфраструктуры          │

│              │Ярославской области" на 2023 - 2027 годы";                │

│              │- решение Муниципального Совета городского округа город   │

│              │Рыбинск от 19.12.2019 N 98 "О принятии Устава городского  │

│              │округа город Рыбинск Ярославской области";                │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О       │

│              │муниципальных программах";                                │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об       │

│              │утверждении плана мероприятий";                           │

│              │- решение Муниципального Совета городского округа город   │

│              │Рыбинск от 28.03.2019 N 47 "О Стратегии социально -       │

│              │экономического развития городского округа город Рыбинск на│

│              │2018 - 2030 годы";                                        │

│              │1. Решение Муниципального Совета городского  округа  город│

│              │Рыбинск от  29.10.2015  N  87  "О  Программе  комплексного│

│              │развития   систем   коммунальной   инфраструктуры   города│

│              │Рыбинска на 2015 - 2030 годы".                            │

│              │2. Приказ департамента регулирования  тарифов  Ярославской│

│              │области от 14.11.2022 N  232  "Об  утверждении  изменений,│

│              │вносимых  в  инвестиционную   программу   государственного│

│              │предприятия Ярославской области "Северный водоканал";     │

│              │- приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства,    │

│              │энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от │

│              │25.03.2021 N 46 "Об утверждении скорректированной         │

│              │инвестиционной программы ООО "Рыбинская генерация".       │

│              │3. Приказ департамента регулирования тарифов Ярославской  │

│              │области от 22.08.2022 N 169 "Об утверждении изменений,    │

│              │вносимых в инвестиционную программу ОАО "Рыбинская        │

│              │городская электросеть";                                   │

│              │- постановление Администрации городского округа город     │

│              │Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об      │

│              │утверждении комплексного плана развития территории        │

│              │городского округа город Рыбинск Ярославской области";     │

│              │- постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2253 "Об │

│              │утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за │

│              │счет средств публично-правовой компании "Фонд развития    │

│              │территорий" на модернизацию систем коммунальной           │

│              │инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений │

│              │в Положение о Правительственной комиссии по региональному │

│              │развитию в Российской Федерации"                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Заказчик      │Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской │

│Программы     │области                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный │Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и │

│исполнитель - │связи Администрации городского округа город Рыбинск       │

│руководитель  │Ярославской области (далее - Департамент ЖКХ, транспорта и│

│Программы     │связи)                                                    │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Соисполнители │ГП ЯО "Северный водоканал"                                │

│Программы     │ООО "Рыбинская генерация"                                 │

│              │ОАО "Рыбинская городская электросеть"                     │

│              │Управление строительства Администрации городского округа  │

│              │город Рыбинск Ярославской области (далее - Управление     │

│              │строительства)                                            │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор       │Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству   │

│Программы     │                                                          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели Программы│- повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения,│

│              │водоотведения и электроснабжения городского округа город  │

│              │Рыбинск;                                                  │

│              │- повышение качества и надежности предоставления          │

│              │коммунальных услуг населению городского округа город      │

│              │Рыбинск                                                   │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи        │1. Повышение надежности и безопасности системы            │

│Программы     │теплоснабжения.                                           │

│              │2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и       │

│              │водоотведения.                                            │

│              │3. Повышение надежности системы электроснабжения          │

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и      │Общий объем финансирования (выделено/финансовая           │

│источники     │потребность) 557,882/10101,756 млн. руб., в т.ч.:         │

│финансирования│средства городского бюджета, млн. руб.:                   │

│Программы     │┌────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│              ││            │       Выделено      │     Потребность     ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2023 год    │        71,114       │        88,566       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2024 год    │        94,103       │       195,151       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2025 год    │         0           │        63,210       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2026 год    │         0           │         3,243       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││Итого       │       165,217       │       350,170       ││

│              │└────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│              │средства областного бюджета, млн. руб.:                   │

│              │┌────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│              ││            │       Выделено      │     Потребность     ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2023 год    │       167,288       │       167,288       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2024 год    │        63,488       │       297,443       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2025 год    │         0           │         3,458       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2026 год    │         0           │         3,641       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││Итого       │       230,776       │       471,830       ││

│              │└────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│              │средства федерального бюджета, млн. руб.:                 │

│              │┌────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│              ││            │       Выделено      │     Потребность     ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2023 год    │         0           │         0           ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2024 год    │         0           │       327,718       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2025 год    │         0           │        97,648       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2026 год    │         0           │       102,824       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││Итого       │         0           │       528,190       ││

│              │└────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

│              │внебюджетные средства, млн. руб.:                         │

│              │┌────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│

│              ││            │       Выделено      │     Потребность     ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2023 год    │       116,936       │      2215,783       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2024 год    │        44,953       │      4497,634       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2025 год    │         0           │      1151,645       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││2026 год    │         0           │       886,504       ││

│              │├────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤│

│              ││Итого       │       161,889       │      8751,566       ││

│              │└────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘│

├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные      │По итогам реализации Программы планируется достижение     │

│ожидаемые     │следующих результатов:                                    │

│результаты    │- увеличение протяженности замененных инженерных сетей до │

│реализации    │64,54 км;                                                 │

│Программы     │- снижение аварийности тепловых сетей на 26%;             │

│              │- увеличение численности населения, для которого улучшится│

│              │качество коммунальных услуг до 7924 чел.;                 │

│              │- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и  │

│              │водоотведения, снижение износа оборудования;              │

│              │- повышение надежности электроснабжения потребителей до   │

│              │79%;                                                      │

└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение

которой осуществляется путем реализации Программы

Обеспечение населения качественными коммунальными услугами является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Основные причины высоких потерь коммунальных ресурсов изношенность сетей.

Протяженность тепловых сетей в городском округе город Рыбинск составляет 268,2 км, в том числе нуждающихся в замене 110,2 км (41%).

Степень износа тепловых сетей составляет 73,2%.

Основным потребителем тепловой энергии в городе является население (75,3% отпущенной тепловой энергии). Удельный вес тепловой энергии, используемой организациями, финансируемыми за счет средств бюджета, составляет 6%.

На производственные нужды данных организаций направляется 8,7% тепловой энергии.

Прочим организациям отпускается 10% тепловой энергии.

Значительная часть тепловой энергии не доходит до потребителей в результате потерь, которые составили 26,77% за 2022 год. Более 99 процентов потерь тепловой энергии составляют потери на тепловых сетях, связанные с техническим состоянием таких сетей.

Объем утечек и неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения составляет 21% от общего объема воды, поданного в сеть.

Потери воды за 2022 год составили 21% от общего отпуска всем потребителям.

Степень износа водопроводных сетей составляет 73%.

Протяженность водопроводных сетей составляет 184,9 км, в том числе нуждающихся в замене - 128,5 км (69,5%).

Протяженность канализационных сетей составляет 51,2 км, в том числе нуждающихся в замене - 17,0 км (33%).

Протяженность электрических сетей составляет 1443,9 км, в том числе нуждающихся в замене 458,6 км (31,7%).

Степень износа электрических сетей составляет 58%.

Обеспечить решение задач по повышению качества коммунальных услуг и надежности их предоставления планируется реализацией мероприятий данной Программы посредством выполнения комплекса мер по модернизации и замене сетей коммунальной инфраструктуры.

Для успешного решения задачи по повышению надежности тепловых сетей ООО "Рыбинская генерация" запланировано проведение мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей указанных в п. 1.1 - 1.9 задачи 1 раздела 7 Программы.

Для погашения задолженности прошлых периодов, за теплоснабжение муниципального предприятия заключившего концессионное соглашение, реализуется мероприятие, представленное в п. 2 задачи 1 раздела 7 Программы

Для предоставления субсидии владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления для теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17 в отопительный период 2021 - 2022 годов реализуется мероприятие, указанное в п. 3 задачи 1 раздела 7 Программы.

Для восстановления платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов реализуется мероприятие, представленное в п. 4 задачи 1 раздела 7 Программы. Результатом предоставления субсидии является пополнение оборотных активов получателей субсидии в размере возмещения недополученных доходов для улучшения финансового состояния получателей субсидии.

С целью удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель и обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом ежегодно производится актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области, данное мероприятие указано в п. 5 задачи 1 раздела 7 Программы.

Для решения задачи по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, снижение износа оборудования запланированы мероприятия в п. 1 - 24 задачи 2 раздела 7 Программы.

В Прибрежном районе города интенсивно ведется строительство жилых домов и объектов социальной сферы. В районе улиц Корнева и Новоселов отсутствует централизованная система канализации. Для обеспечения отвода и транспортировки сточных вод от жилой и общественной застройки в Программе на 2023 - 2026 годы предусмотрена реализация мероприятия "Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева (в том числе проектно-изыскательские работы)". Протяженность коллектора 1,139 км, в том числе безнапорного участка сети канализации 546,7 м, напорного участка сети канализации 592,4 м. Производительность КНС 500,0 м3/час. В 2023 году разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Сметная стоимость работ в ценах II квартала 2023 г. 166,369 млн. руб., в ценах строительства (2025 - 2026 гг.) - 211,374 млн. руб. Мероприятие представлено в п. 25 задачи 2 раздела 7 Программы.

Для решения задачи по обеспечению надежности электроснабжения потребителей предусмотрены мероприятия в п. 1 - 39 задачи 3 раздела 7 Программы.

## 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации Программы

Целями Программы являются:

- повышение качества систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения городского округа город Рыбинск;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению городского округа город Рыбинск.

Для достижения целей Программы необходимо выполнение следующих задач:

1. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;

3. Повышение надежности системы электроснабжения.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- увеличение протяженности замененных инженерных сетей;

- снижение аварийности тепловых сетей;

- увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;

- повышение надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения, снижение износа оборудования;

- обеспечение надежности электроснабжения потребителей.

## 3. Социально-экономическое обоснование Программы

Приоритетными направлениями по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на период действия Программы являются следующие направления:

Теплоснабжение

Основными мероприятиями по модернизации системы теплоснабжения является капитальный ремонт тепловых сетей от котельных ПАО "ОДК-Сатурн", "Веретье", "Поток", "Призма", "Переборы", "Слип", "Волжский", "ГЭС" и тепловых сетей ул. Чкалова. Сроки выполнения данных мероприятий 2023 - 2024 годы.

Предоставление муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, субсидии на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение. Субсидия предоставляется предприятиям в связи с необходимостью погашения задолженности прошлых периодов в сумме 214,457 млн. руб. равными долями в течение 7 лет. Срок выполнения мероприятия 2021 - 2027 годы.

Предоставление субсидии владельцу источника теплоснабжения, у которого возникли затраты в связи с продолжением эксплуатации объекта теплоснабжения по требованию органа местного самоуправления для теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская область, город Рыбинск, ул. Попова, д. 17 в отопительный период 2021 - 2022 годов. Срок предоставления субсидии 2022 - 2024 г.

Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов для восстановления платежеспособности. Срок предоставления субсидии 2023 - 2024 г.

Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Водоснабжение и водоотведение:

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения и водоотведения являются:

1. Строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от НС-I подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу.

2. Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ-2.

3. Замена оборудования насосной станции 1 подъема на Рыбинском водохранилище.

4. Замена трубопровода дюкер через р. Черемуха в створе ул. Радищева.

5. Замена трубопровода в мкр. Волжский от дамбы до ул. Рокоссовского.

6. Замена трубопровода водовод технической воды по ул. Новая до ПАО "НПО "Сатурн".

7. Строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тракта.

8. Реконструкция водопровода от ОСВ-2 по пр. Ленина до ул. Алябьева в мкр. Переборы в городе Рыбинск Ярославской области.

9. Реконструкция водопровода по ул. Академика Губкина диаметром 600 мм в городе Рыбинск Ярославской области.

10. Реконструкция водопровода по ул. Расплетина 500 мм.

11. Реконструкция водопровода по ул. Суркова до НС-3.

12. Реконструкция водопровода по ул. Фурманова до ПАТП-1.

13. Строительство водопровода в п. Балобаново.

14. Реконструкция коллектора по ул. Ошурковская от камеры гашения на ул. Механизации, д. 4 до КНС.

15. Реконструкция коллектора по ул. Б. Новикова от камеры гашения до дома N 10 по ул. Б. Новикова.

16. Реконструкция коллектора по пр. Ленина около дома N 156 по пр. Ленина.

17. Реконструкция коллектора ул. Плеханова - ул. Вокзальная методом санации.

18. Реконструкция коллектора по ул. Советская методом санации.

19. Реконструкция коллектора по ул. Бульварная методом санации.

20. Реконструкция напорного коллектора от районной насосной станции до очистных сооружений канализации.

21. Реконструкция напорных коллекторов, замена стальных трубопроводов Д500 мм, L = 1538 м, на полиэтиленовые от КНС-5 до КГ г. Рыбинск, пр. Мира, д. 23.

22. Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 160 тыс. м3/сутки в мкр. Копаево, г. Рыбинск.

23. Капитальный ремонт канализационных насосных станций (31 КНС).

24. Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева (в том числе проектно-изыскательские работы).

Электроснабжение

Основными мероприятиями по развитию системы электроснабжения являются:

1. Строительство КЛ-6,0 кВ до вновь уст. КТП в районе "Прибрежный" путем врезки в КЛ-6,0 кВ РП25-ТП340.

2. Строительство КЛ-6,0 кВ от ТП-375 путем врезки в КЛ-6,0 кВ РП20-ТП374.

3. Реконструкция КЛ-6,0 кВ ТП95-ТП26, ВЛ-6,0 кВ ТП112-ТП166.

4. Строительство КВЛ-0,4 кВ ТП-197.

5. Замена силового трансформатора в РП-2, РП-9, РП-10, ТП-375, ТП-391, ТП-5, ТП-26, ТП-549, ТП-25, РП-4, ТП-11, ТП-345, ТП-7, ТП-101, ТП-544, ТП-364, ТП-372, ТП-348.

6. Замена оборудования ТП-102, ТП-346, ТП-6, ТП-11.

7. Установка КТП взамен существующей ТП-116, ТП-130, ТП-150, ТП-345.

8. Установка КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП-"Свобода".

9. Реконструкция ТП-375, ТП-25, ТП-372, с заменой оборудования и переводом нагрузок.

10. Замена оборудования РУ-6кВ РП-16 с переводом нагрузок.

11. Строительство КЛ-6,0 кВ ТП11-ТП12.

12. Замена оборудования РУ-6,0кВ ТП-55.

13. Размещение КЛ-6,0 кВ ТП-25-ТП-391.

Успешная реализация данных мероприятий позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

Значения индикаторов результативности отображены в разделе 6 Программы.

## 4. Финансирование Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий планируется обеспечить за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий из бюджета городского округа и бюджетов других уровней осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Внебюджетными источниками финансирования Программы являются средства, находящиеся в распоряжении учреждений и организаций, выделяемые не из федерального, областного, местного бюджетов, а формируемые за счет других источников.

Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы согласовываются с Заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

|  | Предусмотрено Программой, млн. руб. |  |  |  |  | Потребность в финансировании, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего | ГБ | ОБ | ФБ | ВИ | Всего |
| 2023 г. | 71,114 | 167,288 | 0 | 116,936 | 355,338 | 88,566 | 167,288 | 0 | 2215,783 | 2471,637 |
| 2024 г. | 94,103 | 63,488 | 0 | 44,953 | 202,544 | 195,151 | 297,443 | 327,718 | 4497,634 | 5317,946 |
| 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,210 | 3,458 | 97,648 | 1151,645 | 1315,961 |
| 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,243 | 3,641 | 102,824 | 886,504 | 996,212 |
| Итого | 165,217 | 230,776 | 0 | 161,889 | 557,882 | 350,170 | 471,830 | 528,190 | 8751,566 | 10101,756 |

## 5. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель - руководитель Программы: Департамент ЖКХ, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. Соисполнители Программы: Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, ООО "Рыбинская генерация", ГП ЯО "Северный водоканал", ОАО "Рыбинская городская электросеть".

Соисполнители Программы в установленном порядке представляют ответственному исполнителю - руководителю Программы (Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области), информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Соисполнители Программы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы ответственному исполнителю - руководителю Программы.

С учетом положений Программы ответственный исполнитель - руководитель Программы:

- координирует реализацию программных мероприятий;

- контролирует выполнение исполнителями Программы в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств.

- планирует совместно с соисполнителями Программы программные мероприятия, уточняет объемы и источники финансирования на очередной финансовый год и плановый период, готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение в Администрацию городского округа город Рыбинск Ярославской области.

## 6. Индикаторы результативности Программы

### Таблица 1

| П/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2022 | Планируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения | Протяженность замененных инженерных сетей (нарастающим итогом) | км | 0 | 20,4 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
|  |  | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | чел. | 0 | 2511 | 7924 | 7924 | 7924 |
|  |  | Снижение аварийности тепловых сетей | % | 53 | 39 | 27 | 27 | 27 |
| 2 | Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в год, в расчете на протяженность водопроводной сети | ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,42 | 0,41 | 0,40 |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | Объем отводимых сточных вод в централизованную систему канализации <*> | куб. км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Повышение надежности системы электроснабжения | Коэффициент надежности электроснабжения | % | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 |

--------------------------------

<*> Значение целевого индикатора будет определено после разработки проектной документации

## 7. Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия (объекты) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Объемы финансирования (млн. руб.) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  | выделено | потр. | выделено | потр. | выделено | потр. | выделено | потр. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1 Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидия юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Рыбинск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной ПАО "ОДК-Сатурн" | Срок выполнения мероприятия 2023 - 2024 гг. Протяженность сетей 20,4 км Сметная стоимость 296,560 млн. руб. | ГБ | 36,770 | 36,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 167,288 | 167,288 | 63,488 | 92,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 204,058 | 204,058 | 63,488 | 92,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Веретье" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 11,8 км Сметная стоимость 152,099 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 1,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 57,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 92,527 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 152,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Поток" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 2,7 км Сметная стоимость 29,812 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 11,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 18,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 29,812 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Призма" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 4,1 км Сметная стоимость 53,363 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 20,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 32,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 53,362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Переборы" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 6,3 км Сметная стоимость 74,151 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 28,209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 45,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 74,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Слип" | Срок выполнения мероприятия 2024 гг. Протяженность сетей 8,7 км Сметная стоимость 106,781 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 1,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 40,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 64,958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 106,781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Волжский" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 6,1 км Сметная стоимость 79,082 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 30,084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 48,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 79,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "ГЭС" | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 4,4 км Сметная стоимость 43,431 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 16,523 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 26,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 43,431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Чкалова | Срок выполнения мероприятия 2024 г. Протяженность сетей 0,5 км Сметная стоимость 25,0 млн. руб. | ГБ | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение протяженности замененных тепловых сетей, снижение аварийности тепловых сетей | ДЖКХТиС, ООО "Рыбинская генерация" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Предоставление субсидии муниципальным предприятиям, заключившим концессионное соглашение, на погашение задолженности прошлых периодов за теплоснабжение | Срок предоставления субсидии 7 лет с 2021 года Сумма предоставляемой субсидии 214 млн. руб. | ГБ | 0 | 13,500 | 60,0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | Погашение задолженности прошлых периодов МУП "Теплоэнерго" | ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 13,500 | 60,0 | 60,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Субсидия на возмещение затрат в связи с продолжением эксплуатации объектов теплоснабжения по поручению органа местного самоуправления | Срок предоставления субсидии 2022 - 2024 годы Сумма предоставляемой субсидии 4,0 млн. руб. | ГБ | 0 | 1,792 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение затрат связанных с эксплуатацией объекта теплоснабжения | ДЖКХТиС, МУП "Теплоэнерго" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 1,792 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов для восстановления платежеспособности | Срок предоставления субсидии 2023 - 2024 год Сумма предоставляемой субсидии 131,793 | ГБ | 31,793 | 31,793 | 9,103 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение задолженности прошлых периодов | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 31,793 | 31,793 | 9,103 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск Ярославской области | Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск путем внесения изменений в постановление Администрации городского округа г. Рыбинск от 03.09.2013 N 2784 "Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск на период 2013 - 2027 гг." | ГБ | 0 | 2,160 | 0 | 2,300 | 0 | 2,600 | 0 | 2,600 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Рыбинск | ДЖКХТиС |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 2,160 | 0 | 2,300 | 0 | 2,600 | 0 | 2,600 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | ГБ | 68,564 | 86,016 | 94,103 | 195,151 | 0 | 62,600 | 0 | 2,600 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 167,288 | 167,288 | 63,488 | 297,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 327,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 235,852 | 253,304 | 157,591 | 820,312 | 0 | 62,600 | 0 | 2,600 |  |  |
| Задача 2. Повышение качества услуг в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД ВОС-100 | Шекснинское шоссе д. 31 Срок исполнения 2024 - 2025 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство третьей нитки водовода "сырой воды" от НС-I подъема водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище до ОСВ-2 с дюкером через р. Волгу | От НС-I подъема городских водозаборных сооружений на Рыбинском водохранилище, Шекснинское шоссе, 33 до ОСВ-2, пр. Ленина, 168. L~5,0 км, в т.ч. дюкер L~0,8 км. Срок исполнения 2024 - 2026 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стабильная подача исходной воды на городские очистные сооружения водопровода, снижение износа объектов водоснабжения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 333,000 | 0 | 333,000 | 0 | 334,000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 333,000 | 0 | 333,000 | 0 | 334,000 |  |  |
| 3 | Реконструкция реагентного хозяйства ОСВ-2 | ОСВ-2 пр. Ленина, 168. Внедрение автоматизации процесса дозирования реагентов. Срок исполнения 2023 - 2024 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение точности дозирования реагентов, исключение ручного труда для приготовления рабочих растворов реагентов, сокращение расхода реагентов | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 8,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 8,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Замена оборудования насосной станции 1 подъема на Рыбинском водохранилище. | Насосная станция 1 подъема на Рыбинском водохранилище. Замена насосных агрегатов. Срок исполнения 2024 - 2025 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Замена трубопровода дюкер через р. Черемуха в створе ул. Радищева | Дюкер через р. Черемуха в створе ул. Радищева. 2250 мм, L~0,6 км. Срок исполнения 2025 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Замена трубопровода в мкр. Волжский от дамбы до ул. Рокоссовского | Водопровод мкр. Волжский от дамбы до ул. Рокоссовского. 600 мм, L~0,85 км. Срок исполнения 2025 - 2026 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 45,000 |  |  |
| 7 | Замена трубопровода водовод технической воды по ул. Новая до ОАО "НПО "Сатурн" | Водопровод по ул. Новая от ул. Ак. Губкина до ОАО "НПО "Сатурн" 400 мм, L~0,85 км. Срок исполнения 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Строительство водопровода от микрорайона Волжский до границы Рыбинского района в створе Каменниковского тр. | От микрорайона Волжский до поселка Каменники. L = 8 км 2Д = 200 мм. Срок исполнения 2023 - 2024 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение эффективности использования системы водоснабжения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 102,500 | 0 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 102,500 | 0 | 102,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Реконструкция водопровода от ОСВ-2 по ул. Ленина до ул. Алябьева в мкр. Переборы в городе Рыбинск Ярославской области. | Водопровода от ОСВ-2 по ул. Ленина до ул. Алябьева в мкр. Переборы L = 7,191 км Д = 500 мм. Срок исполнения 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 438,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 438,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Реконструкция водопровода по ул. Академика Губкина диаметром 600 мм в городе Рыбинск Ярославской области | Водопровода по ул. Академика Губкина L = 1,592 км Д = 600 мм. Срок исполнения 2026 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,504 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,504 |  |  |
| 11 | Реконструкция водопровода по ул. Расплетина 500 мм | Водопровода по ул. Расплетина L = 0,77 км Д = 500 мм. Срок исполнения 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 59,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 59,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Реконструкция водопровода по ул. Суркова до НС-3 | Водопровода по ул. Суркова до НС-3 L = 4,64 км Д = 600 мм. Срок исполнения 2025 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Реконструкция водопровода по ул. Фурманова до ПАТП-1 | Водопровода по ул. Фурманова до ПАТП-1 L = 1,74 км Д = 500 мм. Срок исполнения 2025 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,645 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,645 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Строительство водопровода в п. Балобаново | Водопровода в п. Балобаново L = 2,73 км Д = 150 - 225 мм. Срок исполнения 2023 - 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение износа оборудования | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,300 | 0,300 | 0 | 45,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,300 | 0,300 | 0 | 45,549 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Реконструкция коллектора по ул. Ошурковская от камеры гашения на ул. Механизации, д. 4 до КНС | Реконструкция коллектора ул. Ошурковская от камеры гашения на ул. Механизации, д. 4 до КНС. ж/б Д = 400 - 500 мм, L = 2670,0 м. Срок исполнения 2025 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Реконструкция коллектора по ул. Б. Новикова от камеры гашения до дома N 10 по ул. Б. Новикова | Реконструкция коллектора ул. Б. Новикова от камеры гашения до дома N 10 по ул. Б. Новикова. ПВХ Д = 1000 мм, L = 300,0 м. Срок исполнения 2026 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 |  |  |
| 17 | Реконструкция коллектора по пр. Ленина около дома N 156 по пр. Ленина | Реконструкция коллектора пр. Ленина около дома N 156 ПВХ Д = 700 мм, L = 300 м. (Метод навивания) Срок исполнения 2025 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Реконструкция коллектора ул. Плеханова - ул. Вокзальная методом санации | Реконструкция коллектора ул. Плеханова - ул. Вокзальная. Д = 1500 мм, L = 1200,0 м. Срок исполнения 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 200,000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Реконструкция коллектора по ул. Советская методом санации | Реконструкция коллектора ул. Советская. Д = 1000 мм, L = 844,0 м Срок исполнения 2026 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |  |  |
| 20 | Реконструкция коллектора по ул. Бульварная методом санации | Реконструкция коллектора. ул. Бульварная. Д = 1500 мм, L = 1542,0 м. Срок исполнения 2025 - 2026 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | ГП ЯО "СВК" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |  |  |
| 21 | Реконструкция напорного коллектора от районной насосной станции до очистных сооружений канализации | Участок канализационной сети от РНС (ул. Элеватор д. 5) до ГОСК в мкр. Копаево (Ярославский тракт, 69) Срок исполнения 2023 - 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения. Увеличение мощности | ГП ЯО "Северный водоканал" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 33,457 | 33,457 | 0 | 21,227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 33,457 | 33,457 | 0 | 21,227 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Реконструкция напорных коллекторов, замена стальных трубопроводов 2Д500 мм, L = 1538 м. на полиэтиленовые от КНС-5 до КГ г. Рыбинск, пр. Мира, д. 23 | г. Рыбинск от КНС-5 до КГ, пр. Мира, д. 23. Напорный коллектор 2Д500 мм, протяженность 1538 м. Срок исполнения 2023 - 2024 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | ГП ЯО "Северный водоканал" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 17,408 | 0 | 27,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 17,408 | 0 | 27,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 23 | "Реконструкция городских канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 160 тыс. м3/сутки в мкр. Копаево, г. Рыбинск" | Ярославский тракт, 69. Производительность 160 тыс. м3/сут. Срок исполнения 2023 - 2024 гг. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение аварийности систем водоотведения | Договор о реализации проекта между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 1967,501 | 0 | 1899,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 1967,501 | 0 | 1899,009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Капитальный ремонт канализационных насосных станций (31 КНС) | Капитальный ремонт канализационных насосных станций с заменой технологического оборудования" Срок исполнения 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности и бесперебойности водоотведения | Правительством Ярославской области и городским округом городом Рыбинском от 02.07.2019 N 6-05/Д |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 1239,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 1239,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Новоселов от Бульвара Победы до ул. Корнева (в том числе проектно-изыскательские работы) | Срок выполнения мероприятия: 2023 г. - разработка ПСД; 025 - 2026 г. г. - СМР. Сметная стоимость 211,374 млн. руб., протяженность 1,139 км | ГБ | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0,610 | 0 | 0,643 | Обеспечение водоотведения дождевых и талых вод в централизованную систему водоотведения | Управление строительства |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458 | 0 | 3,641 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,648 | 0 | 102,824 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 101,716 | 0 | 107,108 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | ГБ | 2,550 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0,610 | 0 | 0,643 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458 | 0 | 3,641 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,648 | 0 | 102,824 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 33,757 | 2129,166 | 0 | 4452,681 | 0 | 1151,645 | 0 | 886,504 |  |  |
|  |  |  | Всего | 36,307 | 2131,716 | 0 | 4452,681 | 0 | 1253,361 | 0 | 993,612 |  |  |
| Задача 3 Повышение надежности системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КЛ-6,0 кВ до вновь уст. КТП в районе "Прибрежный" путем врезки в КЛ-6,0 кВ РП25-ТП340 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гражданская; 0,8 км; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 4,398 | 4,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4,398 | 4,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Строительство КЛ-6,0 кВ от ТП-375 путем врезки в КЛ-6,0 кВ РП20-ТП374 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, ул. Рапова; 0,8 км; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 2,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 2,790 | 2,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Реконструкция КЛ-6,0 кВ ТП95-ТП26 | Ярославская обл., г. Рыбинск, переход через р. Черемуха в районе ул. Вихарева; 0,35 км; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 4,406 | 4,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 4,406 | 4,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Строительство КВЛ-0,4 кВ ТП-197 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Б. Вонговская; 0,175 км; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,284 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,284 | 0,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Замена силового трансформатора в РП-2 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 1б; 1 шт.; II квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,603 | 0,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,603 | 0,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Замена силового трансформатора в РП-9 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Яна Гуса, д. 6а; 1 шт.; II квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,458 | 0,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,458 | 0,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Замена силового трансформатора в РП-10 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 12б; 1 шт.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,422 | 0,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,422 | 0,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Замена силовых трансформаторов в ТП-375 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3б; 2 шт.; III квартал 2023 года | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,441 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,441 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | Замена силовых трансформаторов в ТП-391 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Авиационная, д. 6; 2 шт.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,425 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,425 | 1,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Замена силового трансформатора в ТП-5 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д. 59; 1 шт.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,431 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,431 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Замена силового трансформатора в ТП-26 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 40а; 1 шт.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,446 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,446 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | Замена силового трансформатора в ТП-549 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Набережная космонавтов, д. 39а; 1 шт.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0,419 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,419 | 0,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 13 | Замена оборудования ТП-102 (в рамках капитального ремонта) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 66б; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 12,557 | 12,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 12,557 | 12,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 14 | Замена оборудования ТП-346 (в рамках капитального ремонта) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Баррикадная, д. 35а; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 9,418 | 9,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 9,418 | 9,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | Замена оборудования ТП-6 (в рамках капитального ремонта) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д. 2а; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | Установка КТП взамен существующей ТП-116 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Костромская, д. 64а; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | Установка КТП взамен существующей ТП-130 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Любимцевская, д. 15; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,100 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 18 | Установка КТП в районе "Прибрежный" для перевода нагрузок с ТП - "Свобода" | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Гражданская; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 3,790 | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3,790 | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 19 | Реконструкция ТП-375 с заменой оборудования и переводом нагрузок | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Лизы Чайкиной, д. 3б; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 6,370 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,370 | 6,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Замена оборудования РУ-6 кВ РП-16 с переводом нагрузок | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Южная, д. 18а; 1 ед.; III квартал 2023 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 29,821 | 29,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 29,821 | 29,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | Строительство КЛ-6,0 кВ ТП11-ТП12 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, ул. Крестовая; 0,25 км; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 2,414 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 2,414 | 2,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | Размещение КЛ-6,0 кВ ТП25-ТП391 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, ул. Крестовая; 0,35 км; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 2,580 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 2,580 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 23 | Реконструкция ВЛ-6,0 кВ ТП112-ТП166 | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, ул. Авиационная; 0,74 км; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 2,453 | 2,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 2,453 | 2,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 24 | Замена силового трансформатора в ТП-25 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21а; 1 шт.; II квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 25 | Замена силового трансформатора в РП-4 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Депутатская, д. 6; 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Замена силового трансформатора в ТП-11 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д. 177б; 1 шт.; II квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 27 | Замена силового трансформатора в ТП-345 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Переборская, д. 25а; 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 28 | Замена силового трансформатора в ТП-7 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 2а; 1 шт.; II квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 29 | Замена силового трансформатора в ТП-101 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 6а; 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | Замена силового трансформатора в ТП-544 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Толбухина, д. 11а; 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 31 | Замена силовых трансформаторов в ТП-364 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Молодогвардейцев, д. 4а; 2 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 1,402 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 1,402 | 1,402 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 32 | Замена силового трансформатора в ТП-372 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 2а; 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 33 | Замена силового трансформатора в ТП-348 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Революции, в районе ж/д платформы 1 шт.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0,424 | 0,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0,424 | 0,424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 34 | Замена оборудования ТП-11 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д. 177б; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 5,135 | 5,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 5,135 | 5,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 35 | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 21а; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 1,990 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 36 | Замена оборудования РУ-6,0 кВ ТП-55 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Волжская Набережная, д. 177б; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 8,365 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 8,365 | 8,365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 37 | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 2а; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 4,787 | 4,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 4,787 | 4,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | Установка КТП взамен существующей ТП-150 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Связи; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 1,991 | 1,991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 1,991 | 1,991 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 39 | Установка КТП взамен существующей ТП-345 (в рамках инвестиционной программы) | Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Переборская, д. 25а; 1 ед.; III квартал 2024 г. | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежности электроснабжения потребителей | ОАО "Рыбинская городская электросеть" |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 5,704 | 5,704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 5,704 | 5,704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по разделу |  | ГБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 83,179 | 86,617 | 44,953 | 44,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего | 83,179 | 86,617 | 44,953 | 44,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по Программе |  | ГБ | 71,114 | 88,566 | 94,103 | 195,151 | 0 | 63,210 | 0 | 3,243 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 167,288 | 167,288 | 63,488 | 297,443 | 0 | 3,458 | 0 | 3,641 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 327,718 | 0 | 97,648 | 0 | 102,824 |  |  |
|  |  |  | ВИ | 116,936 | 2215,783 | 44,953 | 4497,634 | 0 | 1151,645 | 0 | 886,504 |  |  |
|  |  |  | Всего | 355,338 | 2471,637 | 202,544 | 5317,946 | 0 | 1315,961 | 0 | 996,212 |  |  |

## Сокращения, используемые в Программе

ДЖКХТиС - Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ГБ - бюджет городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОБ - бюджет Ярославской области;

ФБ - федеральный бюджет;

ВИ - внебюджетные источники;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ГВС - горячее водоснабжение;

ГП ЯО "СВК" - Государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал"

Директор Департамента

ЖКХ, транспорта и связи

С.М.ЦЕПИЛОВ