# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2019 г. N 2139

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 23.04.2020 N 1022, от 24.08.2020 N 1894, от 28.06.2021 N 1608, от 30.09.2021 N 2426, от 29.04.2022 N 2153, от 05.09.2022 N 3638, от 11.04.2023 N 522, от 31.07.2023 N 1080, от 25.03.2024 N 301, от 23.04.2024 N 430, от 04.04.2025 N 338, от 23.07.2025 N 784) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 22.10.2018 N 3135 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск".

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от_______________  № _____

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

г. Рыбинск

2025

| № п/п | Наименование раздела | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | 5 |
| 2 | Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы | 8 |
| 3 | Финансирование программы | 12 |
| 4 | Индикаторы результативности программы | 13 |
| 5 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 14 |
| 5.1 | Паспорт подпрограммы | 14 |
| 5.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 15 |
| 5.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 17 |
| 5.4 | Финансирование подпрограммы | 19 |
| 5.5 | Механизм реализации подпрограммы | 20 |
| 5.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 20 |
| 5.7 | Перечень мероприятий подпрограммы | 21 |
| 6 | Подпрограмма «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 21 |
| 6.1 | Паспорт подпрограммы | 21 |
| 6.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 23 |
| 6.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 23 |
| 6.4 | Финансирование подпрограммы | 25 |
| 6.5 | Механизм реализации подпрограммы | 26 |
| 6.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 26 |
| 6.7 | Перечень мероприятий подпрограммы | 26 |
| 7 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | 27 |
| 7.1 | Паспорт подпрограммы | 27 |
| 7.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 28 |
| 7.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 29 |
| 7.4 | Финансирование подпрограммы | 31 |
| 7.5 | Механизм реализации подпрограммы | 32 |
| 7.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 32 |
| 7.7 | Перечень мероприятий подпрограммы | 32 |
| 8 | Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте» | 33 |
| 8.1 | Паспорт подпрограммы | 33 |
| 8.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 35 |
| 8.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 35 |
| 8.4 | Финансирование подпрограммы | 37 |
| 8.5 | Механизм реализации подпрограммы | 38 |
| 8.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 38 |
| 8.7. | Перечень мероприятий подпрограммы | 38 |
|  | Приложение 1 Перечень мероприятий Управления строительства подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 39 |
|  | Приложение 2 Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» с объемами финансирования | 42 |
|  | Приложение 3 Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» с указанием объектов | 46 |
|  | Приложение 4 Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 54 |
|  | Приложение 5 Перечень тротуаров, требующих ремонта и (или) обустройства в рамках подпрограммы «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025 – 2027 гг. | 55 |
|  | Приложение 6 Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» с объемами финансирования | 59 |
|  | Приложение 7 Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» с указанием объектов | 63 |
|  | Приложение 8 Перечень мероприятия подпрограммы «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте» | 70 |

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2025 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4.Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 5. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 6. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; 7. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.07.2024 № 792 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан»; 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 02.12.2024 № 1320 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 10. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.10.2024 № 1172 «Об установлении стоимости льготных месячных проездных билетов»; 11. Генеральный план городского округа город Рыбинск; 12. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; 13. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 №4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; 14. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 №139 «Об утверждении плана мероприятий». |
| Заказчик программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель - руководитель программы | 1. Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа горд Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи); 2. Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Управление строительства) |
| Соисполнители программы | 1. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» (далее - МБУ «Управление городского хозяйства»); 2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Дорожно-эксплуатационное строительство» (далее - МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство»); 3. Организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом; 4. Государственное казенное учреждение Ярославской области «Организатор перевозок Ярославской области» (далее – ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»). |
| Куратор программы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области». 2. Подпрограмма «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области». 4. Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте». |
| Цели программы | 1. Обеспечение сохранности, устойчивого функционирования и развития дорожной сети городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – город Рыбинск). 2. Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для обеспечения движения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области 3. Повышение безопасности дорожного движения на улицах города Рыбинска, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП). 4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте |
| Задачи программы | 1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска. 2. Комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области. 3. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска. 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. 5. Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджете/финансовая потребность) 4 467,65 / 8 991,25 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 453,49; 690,15. 2026 год; 362,87; 2 413,57. 2027 год; 431,87; 2 221,15. Итого; 1 248,23; 5 324,87. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 1 199,42; 1 200,42. 2026 год; 1 360,00; 1 525,47. 2027 год; 660,00; 940,49. Итого; 3 219,42; 3 666,38. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 1 652,91; 1 890,57. 2026 год; 1 722,87; 3 939,04. 2027 год; 1 091,87; 3 161,64. Итого; 4 467,65; 8 991,25. |
| Основные ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличена протяженность сети автомобильных дорог к концу 2027 года за счет работ по строительству на 2,26 км. 2. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием к концу 2027 года 91,901 км. 3. Выполнен капитальный ремонт моста через р. Волгу – 1 об. 4. Создание комфортных и безопасных условий для передвижения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области к концу 2027 года по 73 тротуарам. 5. Сокращение ежегодного количества ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5%. 6. Сокращение ежегодного количества пострадавших в ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5%. 7. Реализация льготных месячных проездных билетов на проезд в городском автомобильном и наземном электрическом транспорте отдельным категориям граждан. |

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации программы

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно, удобство и комфортность передвижения, скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа ДТП и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа ДТП;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития города.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

- сохранение и развитие автомобильных дорог;

- поддержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них.

Общая протяженность проезжих частей улиц и дорог города Рыбинска по состоянию на 01.01.2025 (на основании постановления Администрации городского округа город Рыбинск от 27.10.2022 № 4256 «Об утверждении перечня автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск Ярославской области») составляет 384,26 км, из них с твердым покрытием – 224,425 км, грунтовых дорог – 159,463 км, каменных – 0,370 км.

На 01.01.2025 55,25% автомобильных дорог не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют комплексного ремонта.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города Рыбинска показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

В связи с ежегодным увеличением количества транспортных средств, существует острая проблема перегрузки улиц города Рыбинска. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 – 80 годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автомобильных дорог интенсивно разрушается.

Аналогичная ситуация сложилась и с состоянием мостов и путепроводов.     Главной задачей сегодня является сохранение существующей сети автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами.

В настоящее время требуют ремонта автодороги, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта, соединяющие отдаленные районы города с его центральной частью, среди них ул. Луначарского, ул. Плеханова, ул. Фурманова, пр. Революции, Глебовская ул., пр. Ленина, Крестовая ул., ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. М. Горького ул. Куйбышева, ул. Захарова, ул. 1-я Выборгская и др.

В неудовлетворительном состоянии находятся дороги и в таких районах, как Волжский пос., пос. ГЭС-14, пос. Копаево, Заволжье-2, Заволжье-1, Северный пос., о чем свидетельствуют многочисленные обращения жителей этих районов, депутатов Муниципального Совета и Ярославской областной Думы. В связи с этим в программные мероприятия включены ремонтные работы: ул. Рокоссовского, Каменниковский тракт, ул. Вяземского, ул. Гастелло, ул. Ширшова, ул. Ляпидевского, Сырневская ул., Коммунальная ул., ул. Волкова, ул. Рапова и др.

С 2012 года вступил в действие закон Ярославской области о дорожном фонде Ярославской области, направленный на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения. В 2014 году был создан муниципальный дорожный фонд города Рыбинска. Создание дорожных фондов позволяет улучшить финансовое состояние дорожной отрасли и расширить объем выполняемых на автомобильных дорогах работ.

Благодаря значительной финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов в сумме превышающей 2,6 млрд. рублей, в 2018 – 2024 годы удалось отремонтировать в общей сложности более 95 км дорог, что позволит не допускать значительного увеличения протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, повышение безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий населения.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры нормативным требованиям, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения, особую остроту в последнее десятилетие приобретает проблема аварийности на автотранспорте.

Основными видами ДТП в городе Рыбинске являются: наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 75% всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Анализ аварийности за период 2022 – 2024 годов представлен в таблице.

| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершено дорожно-транспортных происшествий всего | Шт. | 130 | 127 | 109 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | -29,3 | -2,3 | -14,2 |
| Погибло человек | Чел. | 5 | 8 | 4 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | -37,5 | +60,0 | -50 |
| Ранено человек | Чел. | 162 | 153 | 153 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | -28,9 | -5,6 | 0 |
| 2. ДТП с участием детей | Шт. | 16 | 12 | 10 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | +14,3 | -25,0 | -16,7 |
| Погибло детей | Чел. | 1 | 2 | 0 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | +100 | +100 | -100 |
| Ранено детей | Чел. | 19 | 12 | 13 |
| Увеличение (+), уменьшение (-) по сравнению с предыдущим годом | % | +35,7 | -20,0 | +8,3 |

Основные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения города Рыбинска, снижению числа ДТП приведены в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области».

Система общественного пассажирского транспорта относится к сфере услуг и является одной из важнейших составляющих инфраструктуры города Рыбинска. Целью ее функционирования является полное и качественное удовлетворение потребностей всех категорий граждан в транспортных передвижениях.

Перевозки пассажиров на территории города Рыбинска осуществляются автомобильным, наземным электрическим (троллейбусы) пассажирским транспортом.

На территории города Рыбинска функционирует маршрутная сеть из 29 муниципальных маршрутов. Все маршруты регулируемые. Перевозки осуществляют 3 юридических лица и 3 индивидуальных предпринимателя. Общая протяженность маршрутной сети (в одном направлении) составляет 446,8 км.

В целях оказания дополнительной меры социальной поддержки при проезде в городском общественном транспорте отдельным категориям граждан предоставлено право на приобретение льготного месячного проездного билета.

Вместе с тем, перегруженность уличной транспортной сети, насыщенность улично-дорожной сети перекрестками и светофорными объектами, частые остановки для посадки и высадки пассажиров, высокая интенсивность эксплуатации в совокупности создают сложные условия работы для городского пассажирского транспорта. В сложившихся условиях требуется повышение качества транспортного обслуживания населения.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленных целей, обеспечивающего проведение мероприятий по направлениям развития дорожной деятельности на территории города Рыбинска.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

3. Финансирование программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы в целом составляет 8 991,25 млн. руб. Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

млн. руб.

| Источник | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность |
| ГБ | 453,49 | 690,15 | 362,87 | 2 413,57 | 431,87 | 2 221,15 | 1 248,23 | 5 324,87 |
| ОБ | 1 199,42 | 1 200,42 | 1 360,00 | 1 525,47 | 660,00 | 940,49 | 3 219,42 | 3 666,38 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 652,91 | 1 890,57 | 1 722,87 | 3 939,04 | 1 091,87 | 3 161,64 | 4 467,65 | 8 991,25 |

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

Финансирование за счет средств других бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется на условиях софинансирования и на основании Соглашений, заключенных между ответственными исполнителями муниципальной программы и органами исполнительной власти Ярославской области.

4. Индикаторы результативности программы

| Индикаторы развития | Базовый уровень 2024 год | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| # Задача 1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец периода, км | 384,26 | 386,43* | 387,29 | 388,69 |
| Планируемый капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием, км. | 10,5 | 21,954 | 38,811 | 31,136 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог, км. | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 1,40 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием (нарастающим итогом)**, км. | 171,94 | 177,49 | 199,90 | 214,64 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года, %. | 44,75 | 45,93 | 51,62 | 55,22 |
| Задача 2. Комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий города Рыбинска |  |  |  |  |
| Количество отремонтированных пешеходных территорий (без учета комплексного ремонта дорог совместно с тротуарами) в границах городского округа город Рыбинск Ярославской области, ежегодно шт. | 13 | 9 | 30 | 34 |
| Прирост протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта нарастающим итогом, км*** | 154,7 | 161,26 | 178,56 | 197,53 |
| Доля протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности тротуаров без организации работ по комплексному ремонту дорог с тротуарами на 31 декабря отчетного года, % | 45,9 | 47,85 | 52,99 | 58,61 |
| # Задача 3. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска |  |  |  |  |
| Обустройство транспортных светофорных объектов нарастающим итогом (с учетом светофоров Т.7), шт. | 145 | 156 | 175 | 189 |
| # Задача 4. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Количество ДТП, ед. | 109 | 104 | 99 | 94 |
| Количество пострадавших в ДТП, чел. | 153 | 145 | 138 | 131 |
| # Задача 5. Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| Доля реализованных льготных месячных проездных билетов от их общей потребности, % | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - Увеличение протяженности автомобильных дорог по итогам 2025 года на 2,1694 км в связи с проведением инвентаризации городских дорог и проездов.

** - Руководствуясь постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 08.06.2009 № 1797 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск», с целью исключения увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям исходя из установленного межремонтного периода на проведение капитального ремонта дорог (за базис взят срок в 12 лет), с 2023 года ежегодно требуется ремонт не менее 16,4 км автомобильных дорог и проездов.

*** - Общая протяженность тротуаров (ориентировочно) – 337 км.

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

городского округа город Рыбинск Ярославской области»

5.1 Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 5. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; 6. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; 7. Генеральный план городского округа город Рыбинск; 8. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи Управление строительства |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи Управление строительства |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Соисполнители подпрограммы | 1. МБУ «Управление городского хозяйства»; 2. МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство» |
| Цели подпрограммы | Обеспечение сохранности, устойчивого функционирования и развития дорожной сети города Рыбинска |
| Задачи подпрограммы | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджете/финансовая потребность) 4 170, 76/ 7 724,61 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 358,14; 457,50. 2026 год; 277,98; 1 848,00. 2027 год; 315,22; 1 753,73. Итого; 951,34; 4 059,23. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 1 199,42; 1 199,42. 2026 год; 1 360,00; 1 525,47. 2027 год; 660,00; 940,49. Итого; 3 219,42; 3 665,38. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 1 557,56; 1 656,92. 2026 год; 1 637,98; 3 373,47. 2027 год; 975,22; 2 694,22. Итого; 4 170,76; 7 724,61. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | 1. Увеличена протяженность сети автомобильных дорог к концу 2027 года за счет работ по строительству на 2,26 км. 2. Выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием к концу 2027 года 91,901 км. 3. Выполнен капитальный ремонт моста через р. Волгу – 1 об. |

5.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является обеспечение сохранности, устойчивого функционирования и развития дорожной сети города Рыбинска.

Достижение цели подпрограммы осуществляется путем реализации задачи по приведению в нормативное состояние, развитию и увеличению пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска.

Достижение вышеуказанной задачи возможно путем:

- развития сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов;

- обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог, своевременной установки и замены технических средств организации дорожного движения;

- приведение в надлежащее состояние ежегодно начиная с 2024 года не менее 16,4 км автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения.

Решение поставленной задачи поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть города Рыбинска, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики и населения в транспортном сообщении.

Реализация подпрограммы позволит осуществить строительство 2,26 км автомобильных дорог, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств – 91,901 км.

Для реализации поставленных целей и решения задачи подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусматриваются следующие мероприятия:

1. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог. Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность автомобильных дорог, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

Для решения задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:

- разработка проектно-сметной и рабочей документации;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (в существующих границах, «картами», «ямочный ремонт»);

- ремонт межквартальных проездов и др.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличена протяженность сети автомобильных дорог к концу 2027 года за счет работ по строительству на 2,26 км;

- выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием к концу 2027 года 91,901 км;

- выполнен капитальный ремонт моста через р. Волгу – 1 об.

5.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Жизнь современного города Рыбинск постоянно требует совершенствования и развития улично-дорожной сети. Состояние городских улиц и дорог имеет большое значение для организации движения городского транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса.

Четкая и бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена  при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, при рациональном их расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой и с улицами местного значения.

В качестве архитектурно-планировочного элемента города Рыбинска и составной части его внешнего благоустройства, а также в качестве объекта личного потребления населения (пешеходами, владельцами личного автотранспорта) городские улицы и дороги выступают как фонды потребительского назначения: использование  городских улиц и дорог представляет собой процесс удовлетворения материальных и культурно-бытовых потребностей городского населения.

В качестве путей сообщения, по которым осуществляются необходимые грузовые и пассажирские перевозки, городские улицы и дороги выступают как основные производственные фонды. В этом качестве они представляют собой составную часть транспортной сети города, то есть те материальные условия, без которых невозможен производственный процесс современного транспорта.	Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для проживания населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Для поддержания улично-дорожной сети города Рыбинска в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходим качественный и своевременный ремонт покрытия проезжей части. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов работ:

- содержание – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- капитальный ремонт – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, при котором обеспечивается восстановление несущей способности и уровня надежности дороги;

- ремонт – комплекс работ, по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные характеристики дороги;

- ямочный (текущий) ремонт, который проводится по мере необходимости и обеспечивает восстановление сцепных свойств и покрытий проезжей части;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению категории автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. Недофинансирование данных мероприятий в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на котором необходима реконструкция.

Применение программно-целевого метода позволяет системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

5.4. Финансирование подпрограммы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы составляет 7 724,61 млн. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующий год.

млн. руб.

| Источник | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность |
| ГБ | 358,14 | 457,50 | 277,98 | 1 848,00 | 315,22 | 1 753,73 | 951,34 | 4 059,23 |
| ОБ | 1 199,42 | 1 199,42 | 1 360,00 | 1 525,47 | 660,00 | 940,49 | 3 219,42 | 3 665,38 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 1 557,56 | 1 656,92 | 1 637,98 | 3 373,47 | 975,22 | 2 694,22 | 4 170,76 | 7 724,61 |

## 5.5. Механизм реализации подпрограммы

Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление строительства являются ответственными исполнителями подпрограммы и осуществляют:

- реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- координацию деятельности соисполнителей по реализации мероприятий подпрограммы, использованию средств областного и городского бюджетов;

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета для реализации подпрограммы.

Соисполнители подпрограммы: МБУ «Управление городского хозяйства», МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство»:

- осуществляют разработку и реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по изменению (корректировке) мероприятий подпрограммы;

- представляют в установленный срок, а также по отдельным запросам ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета.

Соисполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление строительства несут ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| Индикаторы развития | Базовый уровень 2024 год | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец периода, км | 384,26 | 386,43* | 387,29 | 388,69 |
| Планируемый капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием, км. | 10,5 | 21,954 | 38,811 | 31,136 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог, км. | 0,0 | 0,0 | 0,86 | 1,40 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием (нарастающим итогом)**, км. | 171,94 | 177,49 | 199,90 | 214,64 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог на 31 декабря отчетного года, %. | 44,75 | 45,93 | 51,62 | 55,22 |

* - Увеличение протяженности автомобильных дорог по итогам 2025 года на 2,1694 км в связи с проведением инвентаризации городских дорог и проездов.

** - Руководствуясь постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 08.06.2009 № 1797 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Рыбинск», с целью исключения увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям исходя из установленного межремонтного периода на проведение капитального ремонта дорог (за базис взят срок в 12 лет), с 2023 года ежегодно требуется ремонт не менее 16,4 км автомобильных дорог и проездов.

5.7. Перечень мероприятий подпрограммы

Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы приведены в приложениях 1, 2, 3 и определяются в зависимости от задач, предусмотренных подпрограммой.

6. Подпрограмма «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»

6.1. Паспорт подпрограммы

| # Наименование подпрограммы | «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| --- | --- |
| # Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| # Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 5. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; 6. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; 7. Генеральный план городского округа город Рыбинск; 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| # Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| # Разработчик подпрограммы | # Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| # Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| # Соисполнитель подпрограммы | МБУ «Управление городского хозяйства» |
| # Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| # Цели подпрограммы | Создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для обеспечения движения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| # Задачи подпрограммы | Комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| # Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджете/ финансовая потребность) 184,91/ 796,40 млн. руб., в том числе - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 56,37; 109,88. 2026 год; 55,89; 335,74. 2027 год; 72,65; 350,78. Итого; 184,91; 796,40. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 0,00. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 56,37; 109,88. 2026 год; 55,89; 335,74. 2027 год; 72,65; 350,78. Итого; 184,91; 796,40. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание комфортных и безопасных условий для передвижения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области к концу 2027 года по 73 тротуарам. |

6.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания. Целью подпрограммы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для обеспечения движения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области. Задачей подпрограммы является комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для передвижения пешеходов на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области к концу 2027 года по 73 тротуарам. В ходе реализации подпрограммы планируется приведение 73 тротуаров в городе Рыбинске к нормативным требованиям, установленным ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

6.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

На 01.01.2025 протяженность дорог и проездов общего пользования местного значения на территории города Рыбинска 384,26 км, из них дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием – 224,795 км. В соответствии с действующими требованиями тротуары вдоль асфальтовых дорог должны располагаться с обеих сторон (то есть 224,795*2), однако учитывая сложившуюся застройку и невозможность в отдельных случаях организации тротуара с двух сторон дороги, за базовый показатель взят показатель 1,5 (224,795 *1,5). То есть ориентировочная протяженность тротуаров в городе, прилегающих к дорожной сети, должна составлять – 337 км. На 01.01.2025 доля протяженности автомобильных дорог и проездов общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 55,25%. Таким образом, на 01.01.2025 года требуется обустроить или отремонтировать 186,2 км городских тротуаров, не соответствующих нормативным требованиям.

В период 2018 – 2021 годы работы по ремонту или обустройству тротуаров отдельно от ремонта дорог не выполнялись. Тротуары во всех микрорайонах города стали приходить в удручающее состояние. Начиная с 2020 года, резко возросло количество жалоб жителей в Администрацию города Рыбинска с целью обратить внимание на указанную проблему. Даже в центральных районах города Рыбинска имеются участки, которые не представляется возможным пройти в дождливую погоду, так как образуется застой дождевых и талых вод.

В 2022 году при поддержке Правительства Ярославской области было выделено первое целевое финансирование на ремонт аварийных участков тротуаров. Кроме этого, часть средств на ремонт или (обустройство) тротуаров было привлечено из Дорожного фонда Ярославской области. В список вошли 14 участков: ул. Ворошилова, ул. Фурманова, ул. Пятилетки, ул. Рокоссовского, ул. Зои Космодемьянской, ул. Волжская набережная, Ошурковская ул., Полиграфская ул. и др.).

В 2023 году реализованы работы на 3-х объектах: участок ул. Пушкина и участок ул. З. Космодемьянской.

В 2024 году выполнены работы по обустройству тротуаров по 13 объектам:

- ул. Буксирная (от дома № 12 до дома № 22)

- пр. Серова по четной стороне на участке от ул. Гражданская до бульвара Победы;

- по ул. Труда  (от ул. Возрождения до ул. Ст. Разина);

- ул. Рокоссовского, 20 (от пешеходного перехода до арки дома);

- по ул. Труда нечетная сторона от д. 3  до Пахомовского моста;

- по ул. Труда (от Окружной дороги до пересечения с  ул. Возрождения сторона);

- ул. Юбилейная (от пр. ген. Батова до ул. Ошанина вдоль  стадиона «Звезда»);

- пр. Ген. Батова (участок от ул. Рабкоровская до ул. Полиграфская);

- пр. Ген. Батова (участок от ул. Нансена до ул. Муниципальная);

- ул. М.Горького (участок от пр. Ген. Батова до д. 71 по ул. М.Горького);

- ул. М.Горького (участок от пр. Ген. Батова до д. 90 по ул. М.Горького);

- пр. Революции от д. 20 до д. 2;

- тротуар с лестницами по ул. Фурманова.

Выполнение работ по ремонту или обустройству (в случае их отсутствия) тротуаров является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения для пешеходов.

Анализ проблемы, масштабность и сложность задачи показывают необходимость системного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях подпрограммы. Подобное решение позволит добиться наибольшего эффективного обеспечения организации ремонта тротуаров на территории города Рыбинска.

6.4. Финансирование подпрограммы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы составляет 796,40 млн. руб.

млн. руб.

| Источник | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность |
| ГБ | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 | 184,91 | 796,40 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого бюджет | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 | 184,91 | 796,40 |

6.5. Механизм реализации подпрограммы

Управление подпрограммой осуществляется куратором – заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Ответственный исполнитель - руководитель подпрограммы - Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет общую координацию, контроль за ходом ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность программы. Соисполнитель подпрограммы – МБУ «Управление городского хозяйства». Соисполнитель подпрограммы несет ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий подпрограммы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| Индикаторы развития | Базовый уровень 2024 год (на 31.12.24) | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество отремонтированных пешеходных территорий (без учета комплексного ремонта дорог совместно с тротуарами) в границах городского округа город Рыбинск Ярославской области, ежегодно шт. | 13 | 9 | 30 | 34 |
| Прирост протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и (или) ремонта нарастающим итогом, км* | 154,7 | 161,26 | 178,56 | 197,53 |
| Доля протяженности тротуаров, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности тротуаров без организации работ по комплексному ремонту дорог с тротуарами на 31 декабря отчетного года, % | 45,9 | 47,85 | 52,99 | 58,61 |

* - Всего ориентировочная протяженность – 337 км

6.7. Перечень мероприятий подпрограммы

Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы приведены в приложениях 4, 5 и определяются в зависимости от задач, предусмотренных подпрограммой.

7. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

7.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 5. Поручения Президента Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения № Пр-287 от 20.02.2015; 6. Приказ Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст об утверждении «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; 7. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области; 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Соисполнители подпрограмм | 1. МБУ «Управление городского хозяйства»; 2. МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство» |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Цели подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения на улицах города Рыбинска, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска. 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджете/ финансовая потребность) 96,98 млн. руб. / 448,70 млн. руб., в том числе - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 33,98; 115,87. 2026 год; 24,00; 222,65. 2027 год; 39,00; 109,18. Итого; 96,98; 447,70. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 1,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 1,00. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 0,00. 2027 год; 0,00; 0,00. 2025 год; 0,00; 0,00. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 33,98; 116,87. 2026 год; 24,00; 222,65. 2027 год; 39,00; 109,18. Итого; 96,98; 448,70. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Сокращение ежегодного количества ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5 %. 2. Сокращение ежегодного количества пострадавших в ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5%. |

7.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на выполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по вопросам безопасности дорожного движения № Пр-287 от 20.02.2015, достижение реализации отдельных положений приказа Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст об утверждении «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Целями подпрограммы являются повышение безопасности дорожного движения на улицах города Рыбинска, сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП. Для достижения поставленных целей предполагается использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:

1. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска.

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения.

Подпрограммные мероприятия направлены на обеспечение безопасных условий движения на улично-дорожной сети города Рыбинска, снижение аварийности на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП, формирование общественного сознания в части повышения дисциплины и культуры поведения участников движения на улично-дорожной сети города Рыбинска и улучшение работы с ними, улучшение дорожных условий.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Сокращение ежегодного количества ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5 %.

2. Сокращение ежегодного количества пострадавших в ДТП к уровню предыдущего периода (года) на 5%.

7.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Система дорожного движения – это сложная социально-техническая система, в которой отражаются все явления нашей действительности. Задача заключается в том, что в условиях развития автомобилизации количество погибших граждан и участников движения, получивших тяжелые травмы, должно сокращаться. Традиционно считается, что только МУ МВД России «Рыбинское» должно решать все проблемы безопасности дорожного движения. На самом деле это аспект многосекторный, и опыт убедительно свидетельствует, что только при условии максимального числа участников разной ведомственной принадлежности можно достичь результатов. Количество причин и факторов, влияющих на возникновение ДТП, множество. Безопасность дорожного движения воспринимается как составная технологическая часть транспортного процесса при перевозке людей и грузов. Однако есть вопросы культуры безопасного поведения, транспортной психологии, этики дорожного движения, пропагандистской работы, работы на месте ДТП, оказания помощи пострадавшим.

Основным управляющим звеном в системе дорожного движения являются водители транспортных средств. Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры, информационные знаки, которые по существу являются средствами информации. Чем доступнее и четче налажена информация водителей об условиях и требуемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются управляющие действия водителей и, следовательно, тем более высок уровень безопасности и эффективности дорожного движения. Учитывая, что значительная часть дорожно-транспортных происшествий происходит на нерегулируемых пешеходных переходах, с 2018 года принято решение при ремонте автомобильных дорог выполнять обустройство искусственных дорожных неровностей (в асфальтобетонном исполнении) совмещенных с пешеходными переходами. Таким образом, с учетом мнения ОГИБДД МУ МВД России «Рыбинское», в индикаторах программы скорректирована в сторону увеличения потребность в обустройстве искусственных дорожных неровностей.

В связи с тем, что единой методики определения ущерба от ДТП не выработано и отсутствует надежная информационная база, представляется актуальным идентифицировать основные составляющие, которые необходимо учитывать при обосновании объемов и эффективности финансирования безопасности дорожного движения. К таким составляющим относятся:

1. Расходы учреждений здравоохранения на лечение пострадавших в ДТП.

2. Ущерб от ДТП, нанесенный объектам федеральной, региональной и муниципальной собственности (например, поломка светофора, заградительных сооружений и т.п.).

3. Увеличение социальных выплат в связи со снижением уровня жизни семей, в которых произошел смертельный случай и случай тяжелого травматизма из-за ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижении рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание, дети!», «Безопасное колесо», операции «Автобус», «Железнодорожный переезд» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах, создание информационно-пропагандистской продукции и видеороликов, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, повышение квалификации водителей и преподавательского состава общеобразовательных школ по правилам дорожного движения, проведение конкурсов, направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма.

С целью снижения аварийности, сокращения тяжести последствий ДТП, укрепления дисциплины участников дорожного движения, а также учитывая общественное мнение по проблеме безопасности дорожного движения, постановлением Главы городского округа город Рыбинск от 21.03.2007 № 31 создана комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

7.4. Финансирование подпрограммы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы составляет 448,70 млн. руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется из городского бюджета в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год.

млн. руб.

| Источник | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность |
| ГБ | 33,98 | 115,87 | 24,00 | 222,65 | 39,00 | 109,18 | 96,98 | 447,70 |
| ОБ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 33,98 | 116,87 | 24,00 | 222,65 | 39,00 | 109,18 | 96,98 | 448,70 |

7.5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею.

Управление подпрограммой осуществляется ее куратором – заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент ЖКХ, транспорта и связи, соисполнителями – МБУ «Управление городского хозяйства», МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство».

Общая координация, а также контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

О ходе выполнения подпрограммы исполнители мероприятий отчитываются комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области.

7.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| Индикаторы развития | Базовый уровень 2024 год (на 31.12.2024) | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| # Задача 1. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска |  |  |  |  |
| Обустройство транспортных светофорных объектов нарастающим итогом (с учетом светофоров Т.7), шт. | 145 | 156 | 175 | 189 |
| # Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| Количество ДТП, ед. | 109 | 104 | 99 | 94 |
| Количество пострадавших в ДТП, чел. | 153 | 145 | 138 | 131 |

7.7 Перечень мероприятий подпрограммы

Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы определяются в зависимости от задач, предусмотренных подпрограммой (приложения 5, 6).

8. Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте»

8.1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте» |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 – 2027 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; 3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.07.2024 № 792 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан»; 5. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 02.12.2024 № 1320 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 6. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.10.2024 № 1172 «Об установлении стоимости льготных месячных проездных билетов»; 7. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Разработчик подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| Соисполнители подпрограммы | 1. Организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом; 2. ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| Цели подпрограммы | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджете / финансовая потребность) 15,0/ 21,54 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 5,00; 6,90. 2026 год; 5,00; 7,18. 2027 год; 5,00; 7,46. Итого; 15,00; 21,54. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,0; 0,0. 2026 год; 0,0; 0,0. 2027 год; 0,0; 0,0. Итого; 0,0; 0,0. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,0; 0,0. 2026 год; 0,0; 0,0. 2027 год; 0,0; 0,0. Итого; 0,0; 0,0. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 5,00; 6,90. 2026 год; 5,00; 7,18. 2027 год; 5,00; 7,46. Итого; 15,00; 21,54. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация льготных месячных проездных билетов на проезд в городском автомобильном и наземном электрическом транспорте отдельным категориям граждан. |

8.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте.

Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение основной задачи – обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан.

По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- реализация льготных месячных проездных билетов на проезд в городском автомобильном и наземном электрическом транспорте отдельным категориям граждан.

8.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления права приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу отдельным категориям граждан. Право на получение дополнительной меры социальной поддержки имеют следующие категории граждан:

- учащиеся общеобразовательных организаций дневной формы обучения, расположенных на территории города Рыбинска;

- многодетные родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.

В бюджете города Рыбинска ежегодно предусматриваются средства на возмещение организатору перевозок и/или перевозчикам расходов (недополученных доходов), связанных с проездом отдельных категорий граждан в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу на территории города Рыбинска по льготному месячному проездному билету.

Расходы на обеспечение льготного проезда отдельным категориям граждан в автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу возмещаются организатору перевозок в соответствии с заключенным договором.

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозку пассажиров по нетто-контрактам, предоставляется субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.07.2024 № 792.

Расчет возмещаемых расходов (недополученных доходов) организатору перевозок перевозчикам определяется как разница между плановыми доходами и суммой от реализации льготных проездных билетов.

Плановые доходы рассчитываются как произведение фактического количества поездок и разовой стоимости проезда, установленной постановлением Правительства Ярославской области от 21.12.2022 № 1150-п «О проездных билетах на перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок и стоимости проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах».

Сумма от реализации льготных проездных билетов определяется путем умножения количества реализованных льготных проездных билетов на стоимость льготных проездных билетов, которая утверждается постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 29.10.2024 № 1172.

Информация о фактическом количестве поездок и количестве реализованных льготных проездных билетов подтверждается отчетами, предоставленными Государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Яроблтранском», осуществляющим функции оператора автоматизированной системы управления транспортом общего пользования.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить льготный проезд отдельных категорий граждан.

8.4. Финансирование подпрограммы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию подпрограммы составляет 21,54 млн. руб.

млн. руб.

| Источник | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность | Предусмотрено в бюджете | Потребность |
| ГБ | 5,00 | 6,90 | 5,00 | 7,18 | 5,00 | 7,46 | 15,00 | 21,54 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 5,00 | 6,90 | 5,00 | 7,18 | 5,00 | 7,46 | 15,00 | 21,54 |

8.5. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения мероприятий в составе, содержании, объемах и сроках, предусмотренных ею. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на исполнителе подпрограммы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Департамент ЖКХ, транспорта и связи, соисполнителями – организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом (автомобильным, электрическим), ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет:

- контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, управление и координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

- обеспечение эффективности реализации подпрограммы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников подпрограммы;

- составление отчетности о ходе реализации подпрограммы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

8.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| Индикаторы развития | Базовый уровень 2024 год (на 31.12.2024) | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| Доля реализованных льготных месячных проездных билетов от их общей потребности, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8.7. Перечень мероприятий подпрограммы

Сроки и очередность мероприятий по реализации подпрограммы определяются в зависимости от задач, предусмотренных подпрограммой (приложение 8).

И.о. директора Департамента

ЖКХ, транспорта и связи                                                                            А.В. Тетюшкина

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Перечень мероприятий Управления строительства подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Объемы финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответствен-ный исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источ-ник финан. | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство автомобильных дорог (в т. ч. проектные работы) | 6 объектов, 2025-2027 гг. | 517,39 | ГБ | 0,47 | 2,92 | 1,08 | 24,72 | 1,32 | 43,79 | 1 объект - 2,26 км (СМР), 6 объектов (госэкспертиза ПСД) - 8,518 км | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,47 | 0,00 | 280,49 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,47 | 2,92 | 1,08 | 190,19 | 1,32 | 324,28 |  |  |
| 1.1. | Автомобильная дорога по 1-я Выборгской ул.на участках между Юбилейной ул. и Полиграфской ул; между Рабкоровской ул. и ул.Гагарина | 1-я Выборгская ул. на участках между Юбилейной ул. и Полиграфской ул; между Рабкоровской ул. и ул.Гагарина- 1,123 км, ПИР - 2027 год ( ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза ) | 1,13 | ГБ |  |  |  |  | 0,00 | 1,13 | Разработка ПСД (госэкспертиза) -2027 г. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  |
| 1.2. | Автомобильная дорога по ул. Бори Новикова от Моховой ул. до ул.Куйбышева | ул. Бори Новикова от Моховой ул. до ул. Куйбышева, 0,2 км; ПИР - 2027 год (ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза) | 1,27 | ГБ |  |  |  |  | 0,00 | 1,27 | Разработка ПСД (госэкспертиза) -2027 г. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |  |  |
| 1.3. | Автомобильная дорога по Пархинской ул. от Софийской ул. до прос. Генерала Батова, | Пархинская ул. от Софийской ул. до прос. Генерала Батова, 1,166 км- 1 об., ПИР - 2026 год (ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза) | 1,08 | ГБ |  |  | 1,08 | 1,08 |  |  | Разработка ПСД (госэкспертиза) -2026 г. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Автомобильная дорога по Полиграфской ул. от Софийская ул. до 1-ой Выборгской ул | Полиграфская ул. от Софийская ул. до 1-ой Выборгской ул. , 0,589 км-1 об., ПИР - 2027 год (ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза) | 1,32 | ГБ |  |  |  |  | 1,32 | 1,32 | Разработка ПСД (госэкспертиза) -2027 г. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 1,32 |  |  |
| 1.5. | Автомобильная дорога проспект Серова, от Гражданской улицы до Переборского тракта, | Автомобильная дорога проспект Серова, от Гражданской улицы до Переборского тракта, 2,03 км- 1 об., ПИР - 2025 год (ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза) | 1,42 | ГБ | 0,47 | 1,42 |  |  |  |  | Разработка ПСД (госэкспертиза) -2025 г. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,47 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Автомобильная дорога Костромская ул. от автодороги на д. Сельцо ул.Леваневского до автодороги в п. Майский | Костромская ул. от автодороги на д. Сельцо ул.Леваневского до автодороги в п. Майский, 3,41 км- 1 об., ПИР - 2025 год (ГБУ ЯО "Проектный институт", госэкспертиза); СМР- 2026-2028 | 511,17 | ГБ | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 23,64 | 0,00 | 40,07 | Разработка ПСД -2025 г. , строительство объекта СМР 2026-2028 -3,41 км, (2026- 0,86 км, 2027- 1,4 км, 2028-1,15 км) | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  | 0,00 | 165,47 | 0,00 | 280,49 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 189,11 | 0,00 | 320,56 |  |  |
| 2. | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска | Капитальный ремонт моста через р. Волгу | 3,75 | ГБ | 3,75 | 3,75 |  |  |  |  | Ремонт моста - 2023-2025 гг. | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,75 | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (ГРБС - Управление строительства) | 2025-2027 гг. | 521,14 | ГБ | 4,22 | 6,67 | 1,08 | 24,72 | 1,32 | 43,79 | 1 объект - 2,26 км (СМР), 6 объектов (госэкспертиза ПСД) - 8,518 км; 1 объект - ремонт моста | Управление строительства |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,47 | 0,00 | 280,49 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 4,22 | 6,67 | 1,08 | 190,19 | 1,32 | 324,28 |  |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог  городского округа город Рыбинск Ярославской области» с объемами финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Смет. стоимость (млн. руб.) | Объемы финансирования по годам (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источ-ник финан. | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  | выделено | потребность | выделено | потребность | выделено | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений | 3 567,67 | ГБ | 267,49 | 364,40 | 82,62 | 1 629,00 | 219,62 | 1 615,66 |  | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 274,87 | 341,04 | 86,79 | 1 621,64 | 223,79 | 1 604,99 |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов с твердым покрытием | 2 606,29 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,68 | 0,00 | 1 288,61 | 2026 год - 19,057 км (45 объектов); 2027 год - 17,884 км (36 объектов) | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,68 | 0,00 | 1 288,61 |  |  |
| 1.2. | Ремонт сетей ливневой канализации | 18,90 | ГБ | 5,68 | 6,05 | 3,30 | 6,30 | 3,45 | 6,55 | Ремонт колодцев, восстановление открытой, закрытой ливневой канализации по мере разрушения | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 5,68 | 6,05 | 3,30 | 6,30 | 3,45 | 6,55 |  |  |
| 1.3. | Проектные работы по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, мостов, путепроводов, обследование инженерных сооружений | 64,31 | ГБ | 1,02 | 38,36 | 1,50 | 11,24 | 1,50 | 14,71 | 2025 - 2027 гг. - проекты на ремонт дорог, мостовых сооружений, обследование мостовых сооружений на основании Перечня мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города Рыбинска» с указанием объектов | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1,02 | 38,36 | 1,50 | 11,24 | 1,50 | 14,71 |  |  |
| 1.4. | Укрепление профиля дорог в районах индивидуальной жилой застройки (подсыпка щебнем, а/б крошкой) | 22,92 | ГБ | 8,40 | 15,00 | 5,67 | 3,88 | 5,67 | 4,04 | Грейдирование улиц 110 км, подсыпка щебнем 20 км | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 8,40 | 15,00 | 5,67 | 3,88 | 5,67 | 4,04 |  |  |
| 1.5. | Содержание автомобильных дорог, мостов и путепроводов. | 896,64 | ГБ | 252,39 | 304,99 | 72,15 | 289,90 | 209,00 | 301,75 | Ежегодно: 1. Устранение деформаций и повреждений покрытий дорог; 2. Зимняя и летняя уборка (ежегодно); 3. Содержание дорожных ограждений (окраска, ремонт); 4. Содержание автопавильонов на остановках 10 шт.; 5. Содержание технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) - 145 шт.; 6. Передача электроэнергии к светофорным объектам 290 тыс. кВт/час; 7. Содержание мостов и путепроводов - 4 объекта; 8. Содержание сетей ливневой канализации: 1543 дождеприемных колодца | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ", МБУ "ДЭС" |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 252,39 | 304,99 | 72,15 | 289,90 | 209,00 | 301,75 |  |  |
| 2 | Финансирование дорожного хозяйства | 202,01 | ГБ | 4,87 | 4,87 | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |  | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 64,87 | 64,87 | 68,57 | 68,57 | 68,57 | 68,57 |  |  |
| 2.2. | Устранение деформаций, повреждений покрытий автомобильных дорог | 159,32 | ГБ | 3,72 | 3,72 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | ежегодно 22,7 тыс. кв.м | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 45,88 | 45,88 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 49,60 | 49,60 | 54,86 | 54,86 | 54,86 | 54,86 |  |  |
| 2.3. | Содержание технических средств организации дорожного движения (светофоров) | 42,69 | ГБ | 1,15 | 1,15 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | содержание 145 светофоров | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 14,12 | 14,12 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 15,27 | 15,27 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |  |  |
| 3. | Устройство автопавильонов на автобусных остановках в муниципальных образованиях Ярославской области (электронные табло) | 6,45 | ГБ | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 г. - 30 объектов | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 5,97 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности | 3 252,50 | ГБ | 81,08 | 81,08 | 185,71 | 185,71 | 85,71 | 85,71 | 2025 г. - протяженность 21,954 км, площадь 5221 кв.м (25 объектов); 2026 г. - протяженность 19,754 км (28 объектов); 2027 г. - протяженность 13,252 км (34 объекта) | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 600,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 081,08 | 1 081,08 | 1 485,71 | 1 485,71 | 685,71 | 685,71 |  |  |
|  | Итого по разделу (без учета кредиторской задолженности | 7 070,02 | ГБ | 353,92 | 450,83 | 276,90 | 1 823,28 | 313,90 | 1 709,94 |  | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  | ОБ | 1 065,97 | 1 065,97 | 1 360,00 | 1 360,00 | 660,00 | 660,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 419,89 | 1 516,80 | 1 636,90 | 3 183,28 | 973,90 | 2 369,94 |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 133,45 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 133,45 | 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 133,45 | 133,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме (ГРБС - Департамент ЖКХ, транспорта и связи) | 7203,47 | ГБ | 353,92 | 450,83 | 276,90 | 1 823,28 | 313,90 | 1 709,94 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 199,42 | 1 199,42 | 1 360,00 | 1 360,00 | 660,00 | 660,00 |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1 553,34 | 1 650,25 | 1 636,90 | 3 183,28 | 973,90 | 2 369,94 |  |  |

Справочно: *- расшифровки потребности финансирования по объектам и адресный перечень объектов пунктов 1, 4 мероприятий  на 2025 - 2027 годы приведены в Приложении 3 «Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области» с указанием объектов»

Приложение 3

к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт

и ремонт автомобильных дорог городского округа город Рыбинск Ярославской области» с указанием объектов

- Перечень автомобильных дорог, межквартальных проездов городского округа город Рыбинск с твердым покрытием, требующих капитального ремонта (ремонта) на 2025 - 2027 годы

Потребность на 2025 - 2027 годы представлена в таблице. № п/п; Наименование объекта; Протяженность, км, площадь м2; Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб.. 2025 год – под лимиты. 1; участок дороги к ДОЛ «Полянка» (автомобильная дорога в районе д. Вараксино, лит. А); 2,037; 39 900,21. 2; Переборский тракт (участок); 4,600; 202 202,66. 3; Рапова от ул. З. Космодемьянской до ул. Л. Чайкиной; 0,35; 9 944,54. 4; Ярославский тракт (участки); 2,378; 100 082,70. 5; Ошурковская ул. (участок); 1,200; 47 934,26. 6; Пилоставная ул.; 0,465; 18 922,29. 7*; ул. Радищева (за исключением участка дороги от ул. Пушкина до ул. Луначарского); 1,373; 67 895,53. 8*; ул. Ворошилова с троллейбусным кольцом; 1,140; 147 327,49. 9*; Проезд от ул. Ворошилова до д. 54 по пр. Революции (с торцов домов № 9, 11, 11а по ул. Ворошилова) – решение Рыбинского городского суда; 0,137; 8 257,18. 10*; Проезд от ул. Ворошилова до дома №12 по ул. Ворошилова; 0,140; 8 600,39. 11*; ул. Гагарина; 1,132; 109 581,97. 12*; ул. Вихарева; 0,339; 25 282,22. 13*; Капитальный ремонт автомобильной дороги бульвар Победы: второстепенная проезжая часть и парковочная площадка АО НПФ «Старт»; 2256 м2; 35 740,21. 14*; Капитальный ремонт автомобильной дороги бульвар Победы: парковочная площадка АО КБ «Луч»; 2965 м2; 5 515,45. 15; ул. Чкалова (от Стоялой ул. до ул. Пушкина); 0,660; 130 565,81. 16; Арефинский тракт (исполнение – ЩПС); 0,945; 4 720,50. 17; ул. Волкова (за исключением участка от Тракторной ул. до ул. Пестеля) – исполнение ЩПС; 0,650; 3 792,94. 18; Коммунальная ул. (исполнение – ЩПС); 0,734; 4 758,96. 19; ул. Ляпидевского (исполнение ЩПС); 0,976; 5 695,25. 20; ул. Сырневская (исполнение – ЩПС); 1,064; 6 208,95. 21; ул. Ширшова (за исключением участка от Тракторной ул. до ул. Пестеля) – исполнение ЩПС; 0,650; 3 824,17. 22; ул. М. Горького (от ул. Б. Новикова до ул. Гагарина); 0,517; 50 510,02. 23; ул. Вяземского (от ул. Моисеенко до ул. Гончарова); 0,135; 13 560,40. 24; проезд от ул. Рокоссовского до дома № 53 по ул. Наб. Космонавтов; 0,123; 11 309,73. 25; ул. Гастелло (от ул. Крамского до ул. Чебышева – МДОУ детский сад № 18 и МОУ СОШ № 11) с устройством освещения; 0,209; 18 947,28. Итого 2025 год; 1 081 081,10. протяженность, км; 21,954. площадь, м2; 5521. 2026 год – Потребность. 1**; проезд от ул. Приборостроителей до дома № 28 по пр. Революции (участок в районе МДОУ детский сад № 115, участок от пр. Революции, д. 24а). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,272; 16 350,50. 2**; Проезды по ул. Ухтомского, вдоль дома № 47 и Луговой ул., вдоль домов № 3, 17 (МАУ «Молодежный центр «Максимум»). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,445; 19 651,70. 3**; ул. Волжская Набережная (от Фроловской ул. до моста). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,140; 4 204,20. 4**; ул. Волжская Набережная (от ул. Стоялая до ул. Луначарского) с установкой 2-х светофорных объектов. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,884; 55 603,55. 5**; Шекснинское шоссе (участок); 3,750; 174 108,00. 6**; ул. Б. Рукавицына (от пр. Серова до СК «Метеор») Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,246; 19 722,76. 7**; Пархинская ул. (от Софийской ул. до ул. Добролюбова). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,704; 52 000,00. 8**; ул. Куйбышева (от ул. Орджоникидзе до д. 57 по ул. Куйбышева). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году.; 0,893; 41 119,10. 9**; ул. Ухтомского (от ул. Куйбышева о ул. М. Горького). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,630; 33 401,50. 10**; пр. Ленина (от ул. Танкистов до ул. Свобода). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 1,720; 147 597,90. 11; ул. Плеханова. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 1,170; 128 882,00. 12; 50 лет ВЛКСМ 9 от ул. 9 Мая до магазина «Горизонт». Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,960; 53 814,20. 13; ул. Фурманова. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 1,800; 162 600,00. 14; ул. Бородулина. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,286; 7 810,00. 15; ул. Румянцевская. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,284; 8 260,00. 16; ул. Гоголя. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,296; 8 600,00. 17; ул. Ломоносова. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,293; 8 550,00. 18; ул. Чкалова (от ул. Пушкина до ул. Свобода). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,95; 49 100,00. 19; ул. Кольцова (от ул. Герцена до Крестовой ул.). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,300; 8 590,00. 20; ул. Свободы (от кольца до ул. Крестовая). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,920; 58 600,00. 21; Кольцевое движение ул. М. Горького- ул. Захарова. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,200; 165 058,75. 22; Новая ул. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,752; 92 930,00. 23; ул. Щепкина. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,841; 80 000,00. 24; Каменниковский тракт. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,353; 31 403,00. 25; Проезд к промзоне ООО «Росснабтехнологии» ул. Бурлацкая. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,255; 20 609,29. 26; Подъезд к промзоне ЗАО «Свобода» ул. 1-я Мягкая. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,160; 19 012,50. 27; Подъезд к промзоне ООО «РИЗ» ул. Нобелевская. Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,100; 6 890,00. 28; Пархинская ул. (от Волочаевской ул. до ул. Добролюбова). Торги в 2025 году с оплатой работ в 2026 году; 0,150; 10 245,38. 29; ул. Щепкина (от ул. Гагарина до АО «Рыбинская городская электросеть»); 0,730; 43 039,36. 30; Рыбинская ул.; 0,600; 35 000,00. 31; ул. Волжская Набережная (от ул. Луначарского до ул. Свободы).; 0,750; 120 060,10. 32; ул. Ухтомского (от ул. Куйбышева о ул. М. Горького) – в существующих границах без ремонта тротуаров и мероприятий по БДД; 0,616; 53 400,00. 33; проезд от ул. 9 Мая до дома № 22 по ул. 50 лет ВЛКСМ (МДОУ детский сад № 92) – асфальт Б2; 0,382; 23 500,00. 34; Проезд вдоль домов №№ 10,6,2 по улице Расторгуева с троллейбусным кольцом; 0,670; 32 000,00. 35; ул. Петра Крюкова (участок от ул. Суркова до дома № 5 по ул. Петра Крюкова); 0,100; 4 400,00. 36; ул. 1-я Выборгская (от Юбилейной ул. до д.№64 по 1-ой Выборгской ул.) с устройством светофорного объекта; 0,441; 45 000,00. 37; Проезд к детскому саду № 16 и МОУ гимназия № 8 по бул. 200 лет Рыбинска; 0,175; 12 000,00. 38; ул. Кольцова (от ул. Радищева до Крестовой ул.); 0,476; 27 500,00. 39; Рабкоровская ул. (от Волочаевской ул. до ул. Писарева) – д/с № 114; 0,26; 15 640,00. 40; ул. Сеченова (от ул. Славского до ул. Чекистов) с тротуаром; 0,555; 50 043,23. 41; ул. Механизации (от Ошурковской ул. до ул. Сурикова) – МДОУ детский сад № 4; 0,19; 13 000,00. 42; ул. Наб. Космонавтов (участок от ул. Славского до ул. Звездная); 0,483; 31 826,85. 43; ул. Боткина (без тротуаров); 0,75; 28 106,56. 44; Костромская ул. (от ул. Тарасова до ул. Коллективизации) – участки; 0,503; 20 000,00. 45; ул. Братьев Орловых; 0,215; 11 000,00. 46; Больничная ул.; 0,5; 20 000,00. 47; ул. Софийская (от Железнодорожной ул. до ул. Гагарина); 0,52; 32 875,13. 48; участок ул. Восточная; 0,6; 32 000,00. 49; ул. Яна Гуса (от ул. Пушкина до ул. Луначарского); 0,23; 16 500,00. 50; дорога от ул. Труда вдоль дома № 99 до дома 26В по ул. Степана Разина; 0,535; 18 500,00. 51; Проезд к детской к музыкальной школе № 3 по пр. 50 лет Октября; 0,1; 4 800,00. 52; ул. Гэсовская (от пр. 50 лет Октября до дома № 4 по ул. Гэсовская); 0,2; 13 000,0. 53; от ул. Блюхера до дома № 11а по ул. Блюхера; 0,1; 4 800,00. 54; по Ясельной улице; 0,205; 12 000,00. 55; ул. Тарасова (от ул. Бадаева до Костромской ул.) – участки «картами»; 0,306; 17 500,00. 56; ул. Рапова (от ул. З. Космодемьянской до ул. Гл. Успенского); 0,56; 42 645,30. 57; ул. Расплетина (от ул. Захарова до ул. Блюхера); 0,525; 28 800,00. 58; Полевая ул. (от ул. Куйбышева до ул. Расплетина); 0,42; 21 500,00. 59; ул. Гайдара; 0,21; 9 500,00. 60; Кладовая ул. (от ул. Захарова до ул. Б. Новикова); 0,17; 14 200,00. 61; ул. Папанина (от ул. Ак. Павлова до ул. Пестеля) с устройством тротуара, остановочных и посадочных площадок; 0,3; 20 000,00. 62; ул. Каляева; 0,55; 26 000,00. 63; ул. Аббакумовская с устройством тротуара (участок от ул. Каляева до ул. Ак. Павлова); 0,56; 29 200,00. 64; проезд от ул. Каляева до дома № 13 по Южной ул.; 0,13; 5 800,00. 65; от Волжской набережной, д. 197 до улицы Братьев Орловых, д.6; 0,16; 14 000,00. 66; Сысоевская ул.; 0,92; 40 000,00. 67; Строительная ул. с тротуаром; 0,43; 25 700,00. 68; Проезд от ул. З. Космодемьянской до здания МКУ «ГОиЧС»; 0,060; 4 000,00. 69; Проезд от ул. 9 Мая до дома № 17 по пр. Серова; 0,5; 25 000,00. 70; ул. Рабочая (от ул. Захарова до ул. Ухтомского); 0,35; 21 000,00. 71; ул. Чебышева (от Буксирной ул. до дома № 1а по ул. Чебышева); 0,3; 14 723,05. 72; ул. Ак. Павлова (от ул. Папанина до Аббакумовской ул. с устройством тротуара, остановочных и посадочных площадок); 1,32; 106 701,42. 73; ул. Колышкина; 0,4; 22 000,00. Итого 2026 год; 38,811; 2 692 972,33. С учетом индекса – дефлятора (4,1%); 2 803 387,00. 2027 год – Потребность. 1; от Шекснинского шоссе до улицы Моисеенко (без обустройства тротуара); 0,675; 28 000,00. 2; Проезд Волжской наб. до дома № 122а по Крестовой ул. (МОУ СОШ № 10) – группы детей дошкольного возраста; 0,156; 10 842,67. 3; Проезд с тротуаром от ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 40 по ул. 50 лет ВЛКСМ (ГКУ СО ЯО РЦ «Здоровье»); 0,215; 9 420,84. 4; от Целинной улицы до дома № 45 по Целинной ул; 0,5; 14 000,00. 5; Малая Казанская; 0,175; 39 128,18. 6; Средняя Казанская; 0,146; 30 000,00. 7; ул. Авдеева; 0,670; 27 500, 00. 8; ул. Баженова (от дома № 3 по ул. Баженова до ул. Кораблестроителей); 0,71; 42 000,00. 9; Проезд от Окружной дороги до кладбища «Южное»; 0,3; 34 906,99. 10; Фроловская ул. (от ул. Волжская набережная до Большой Казанской ул.); 0,113; 8 668,08. 11; Нобелевская ул. (участок от д. №19 до д. №25); 0,18; 9 500,00. 12; Карякинская ул. (от ул. Луначарского до ул. Пушкина) – нечетная сторона; 0,228; 17 993,38. 13; Гражданская ул.; 0,5; 9 953,56. 14; ул. Баррикадная; 0,230; 11 730,00. 15; участок ул. Приморская (СНТ «Левый берег-8»); 0,21; 1 162,0. 16; ул. Кораблестроителей ( от ул. Молодогвардейцев до Новой ул.); 0,6; 36 000,00. 17; Проезд от ул. З. Космодемьянской до дома № 23а по ул. З. Космодемьянской (МДОУ детский сад № 38); 0,136; 6 700,00. 18; проезд от ул. Кораблестроителей до дома № 19а по ул. Баженова (МДОУ детский сад № 74); 0,08; 4 800,00. 19; Рабкоровская ул. (от пр. Ген. Батова до Глубокой ул.) – д/с № 83; 0,27; 10 360,00. 20; ул. Нансена; 0,36; 18 000,00. 21; ул. Герцена (от ул. Пушкина до ул. Свободы); 0,95; 95 000,00. 22; ул. Бадаева; 2,0; 30 000,00. 23; Глебовская ул.; 0,94; 55 545,00. 24; вдоль дома № 30 по улице Моторостроителей; 0,095; 5 450,00. 25; вдоль дома № 32 по улице Моторостроителей; 0,095; 5 450,00. 26; вдоль дома № 19 по улице Моторостроителей; 0,11; 5 840,00. 27; Южная ул. (от Аббакумовской ул. до ул. Шевченко) - участки; 0,34; 11 000,00. 28; ул. Суркова (круговое движение, пересечение с ул. Приборостроителей); 0,12; 15 000,00. 29; Проезд к МДОУ 98 от ул. Радищева; 0, 113; 3 720,00. 30; Лосевская ул. (участки); 0,21; 6 800,00. 31; Мелкая ул. (участок в асфальтовом покрытии в районе центра «Наставник»); 0,14; 4 000,00. 32; проезд от дома №17 по ул. Черепанова до дома №28а по пр. Революции; 0,2; 6 600,00. 33; ул. М. Горького на участке от ул. Блюхера до дома № 56 по ул. М. Горького (городская больница № 2 им. Пирогова); 0,52; 27 900,00. 34; ул. Качалова; 0,965; 50 000,00. 35; ул. Танкистов (участок от Большой Тоговщинской ул. до 1-ой Большой Тоговщинской ул.); 0,277; 11 000,00. 36; ул. Луначарского (от ул. Чкалова до ул. Плеханова); 0,845; 63 700,00. 37; Буксирная ул. без ремонта тротуаров; 0,9; 45 000,00. 38; Проезд от дома № 2 до д. № 8 по ул. Серова (вдоль здания по адресу пр. Серова, д. 6а); 0,180; 9 180 ,00. 39; Проезд от Архитектурной ул. до Д/С №93; 0,08; 6 000,00. 40; ул. Шлюзовая; 0,24; 12 500,00. 41; ул. Февральская; 1,375; 57 000,00. 42; Александровская ул.; 0,595; 22 000,00. 43; ул. Муниципальная; 0,5; 24 000,00. 44; ул. Кустова; 0,42; 20 500,00. 45; от Солнечной улицы до д. № 7 по улице 9 Мая (МОУ СОШ № 23); 0,26; 17 700,00. 46; ул. Героев 6 роты (от ул. Кулибина до дома № 31 по ул. 9 Мая); 0,247; 16 914,3. 47; Юбилейная ул.; 1,15; 152 000,00. 48; Костромская ул. с устройством тротуара на всем протяжении; 2,5; 175 800,00. 49; ул. 3-я Тарнопольская (участок); 0,54; 24 300,00. 50; пр. Мира; 0,48; 29 200,00. 51; Пошехонский тракт; 1,25; 70 000,00. 52; от улицы Черепанова до дома № 19 по улице Суркова (детский сад № 113, детская поликлиника № 2); 0,34; 18 000,00. 53; ул. Захарова (от ул. Куйбышева до Луговой ул.); 0,2; 12 300,00. 54; ул. Карла Либкнехта; 0,37; 19 000,00. 55; ул. Крамского; 0,42; 25 000,00. 56; Крестовая ул. (от ул. Луначарского до ул. Свободы); 0,72; 99 018,46. 57; Моховая ул. (от ул. Захарова до ул. Б. Новикова); 0,175; 10 900,00. 58; проезд к СОШ 29; 0,370; 23 045,00. 59; ул. Пархинская ( от ул. Волочаевская до пр. Генерала Батова); 0,270; 13 770,00. 60; ул. Баррикадная; 0,230; 11 730,00. 61; Проезд вдоль домов № 56,58 по ул. Малиновская ( от ул. Корнева до ул. Новоселов); 0,200; 10 200,00. 62; Проезд от д. 8 до д. 16 по ул. Гагарина; 0,210; 10 710,00. 63; Проезд вдоль д. 19 по ул. Свободы ( от ул. Радищева до ул. Герцена); 0,160; 8 160,00. 64; ул. Волочаевская; 1,250; 63 750, 00. 65; ул. Черепичная; 0,110; 5 610,00. 66; ул. Севастопольская (от ул. Смирнова до ул. Шлюзовая); 0,115; 5 685,00. 67; Проезд вдоль дома № 30 по пр. Революции к МДОУ 115; 0,250; 12 750,00. 68; ул. Железнодорожная (от кругового движения до ж.д моста и вдоль д. 33-д. 19 по ул. Железнодорожная); 0,380; 19 380,00. 69; Проезд между д. 17 и д. 23 по ул. Нобелевская; 0,125; 6 375,00. 70; Проезд к д 47,47 по ул. Гражданская (от пр. Серова); 0,150; 7 650 ,00. Итого 2027 год; 31,136; 1 823 618,46. С учетом индексов – дефляторов (4,1%, 4,0%); 1 974 322,00. * - Переходящие объекты. Работы фактически выполняются в 2024 году с оплатой части средств в 2025 году из лимитов 2025 года. По согласованию с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области протяженность отремонтированной дороги учитывается в году окончательной оплаты по муниципальному контракту. ** - С 1 по 10 пункт указаны объекты, которые планируется выполнить в пределах утвержденных лимитов финансирования на 2026 год. С 11 пункта указывается дополнительная потребность капитального ремонта автомобильных дорог исходя из их фактического состояния улично-дорожной сети, источник в настоящее время финансирования не определен. На отдельных дорогах при технической возможности и целесообразности планируется предусматривать устройство велодорожек.

Приложение 4

к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная хар-ка, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Объем финансирования по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источ-ник финан. | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Комплексное развитие и благоустройство пешеходных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение тротуаров к нормативным требованиям | 2025 год - 9 участков; 2026 год - 30 участков; 2027 год - 34 участка | 796,40 | ГБ | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 | созданы комфортные и безопасные условия для передвижения по 73 пешеходным территориям | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  | ГБ | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 56,37 | 109,88 | 55,89 | 335,74 | 72,65 | 350,78 |  |  |

Приложение 5

к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

Перечень тротуаров, требующих ремонта и (или) обустройства

в рамках подпрограммы «Ремонт и (или) обустройство тротуаров на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025 – 2027 гг.

Потребность указана исходя из ориентировочной стоимости тротуаров. Ориентировочная стоимость рассчитана основываясь на средней ширине тротуаров от 2,0 до 2,5 метров. Окончательная стоимость будет определена после проведения замеров, расчета объема работ и получения заключения в                                                    ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза».

| № п/п | Наименование объекта | Длина, м | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год (потребность) |  |  |  |
| 1 | ул. Коллективизации (с одной стороны) Кадетский корпус | 2 350,0 | 41 900,00 |
| 2 | пр. 50 лет Октября (четная сторона) | 1 480,0 | 26 969,08 |
| 3 | пр. Ген. Батова (участок от Муниципальной ул. до Юбилейной ул.) | 232,0 | 3 162,98 |
| 4 | тротуар от Полиграфской ул. до СОШ №20 | 230,0 | 3 135,70 |
| 5 | от д.№3 по ул. Черепанова до детской поликлиники | 315,0 | 3 726,77 |
| 6 | пр. Ленина (от ул. З. Космодемьянской до д.158 по ул. Танкистов) | 567,0 | 8 640,64 |
| 7 | у дома № 6 по пр. Революции у остановки общественного транспорта с выходом к пешеходному переходу | 24,0 | 518,86 |
| 8 | от пр. Революции, д.52 до ул. Ворошилова | 93,0 | 830,95 |
| 9 | Пр. Серова (от ул. Гражданская до ул. 9 Мая) – нечетная сторона за счет лимитов 2025-2026 годы | 1 270,0 | 21 000,00 |
| ИТОГО |  | 6 561 | 109 884,98 |
| 2026 год (потребность) |  |  |  |
| 1 | Южная ул. (от ул. Шевченко до Тракторной ул.) | 640,0 | 10 560,00 |
| 2 | от существующего тротуара напротив д.№10 по ул. Кулибина до д.53 по Солнечной ул. | 400,0 | 6 600,00 |
| 3 | ул. Аббакумовская (от ул. Каляева до ул. Ак. Павлова) – обустройство с одной стороны (решение суда) | 290,0 | 4 785,00 |
| 4 | ул. Академика Павлова – обустройство тротуара с одной стороны (решение суда) | 1 325,0 | 21 862,50 |
| 5 | ул. Папанина (от ул. Академика Павлова до ул. Пестеля) – обустройство с одной стороны (решение суда) | 300,0 | 4 950,00 |
| 6 | ул. Пестеля (от ул. Папанина до ул. Колышкина) – обустройство с одной стороны (решение суда) | 1 200,0 | 19 800,00 |
| 7 | ул. М. Горького (участок от дома № 3 по ул. М. Горького до городской больницы № 2) | 700,0 | 11 550,00 |
| 8 | Переборский тракт (в районе дер. Макарово в месте обрушения тротуара) | 100,0 | 1 650,00 |
| 9 | Переборский тракт (участок от ж/д переезда до ООО «Рыбинсккабель» - нечетная сторона | 450,0 | 7 425,00 |
| 10 | по Катерской улице (обустройство с одной стороны) | 180,0 | 2 970,00 |
| 11 | по улице поселок Володарского (обустройство с одной стороны к ООО «Верфь братьев Нобель) | 210,0 | 3 465,00 |
| 12 | ул. Захарова (территория в районе отделения почтовой связи) | 115,0 | 2 000,00 |
| 13 | ул. Фурманова (четная сторона) | 1 015,0 | 16 747,50 |
| 14 | ул. Зоя Космодемьянская (от пр. Ленина до ул. Кораблестроителей) - четная сторона | 900,0 | 14 850,00 |
| 15 | Новая ул. от ул. Кораблестроителей до ул. Академика Губкина | 400,0 | 6 600,00 |
| 16 | от ул. Рокоссовского до ул. Моисенко – обустройство тротуар и велодорожка | 2 040,0 | 61 200,00 |
| 17 | ул. Полиграфская (от пр. Ген. Батова до ул. Сельскохозяйственная – нечетная сторона) | 280,0 | 4 620,00 |
| 18 | ул. Рокоссовского (участок от дома № 6 до дома № 12) | 310,0 | 5 115,00 |
| 19 | Переборский тракт (обустройство тротуара на участке от ул. Тельмана до ул. Уральская») - четная сторона | 175,0 | 2 887,50 |
| 20 | участок ул. Костромская от ул. Тарасова до ул. Череповецкая (отсутствуют тротуары и бортовой камень для разделения пешеходных и транспортных потоков) | 880,0 | 14 520,00 |
| 21 | Пошехонский тракт (от ул. Костромской до ул. Шуйской с двух сторон) – решение суда | 920,0 | 15 180,00 |
| 22 | ул. 50 лет ВЛКСМ от д. 12 до д. 42- четная сторона | 700,0 | 11 550,00 |
| 23 | ул. Куйбышева (участок от дома № 57 до дома № 70 по ул. Максима Горького) | 350,0 | 5 775,00 |
| 24 | по Большой Тоговщинской улице (от Катерской ул. до ул. Танкистов) | 750,0 | 12 375,00 |
| 25 | Тротуар по ул. Инженерная (от ул. Веденеева до ул. Гайдара) | 218,0 | 4 360,00 |
| 26 | Тротуар по ул. Ошанина (от ул. Грекова до дома № 27 по ул. Ошанина, не четная сторона) | 316,0 | 6 320,00 |
| 27 | Тротуар по ул.3-я Тарнопольская (от ул. Пятилетки до ул. Кренкеля) | 1160,0 | 23 200,00 |
| 28 | Тротуар по ул. Б. Тоговщинская (от Б. Тоговщинской до существующего тротуара) | 200,0 | 4 000,00 |
| 29 | Тротуар по ул. Гражданская (от пр. Серова до ул. Корнева, четна сторона) | 430,0 | 8 600,00 |
| 30 | Тротуар по ул. Рапова (от ул. З.Космодемьянской до ул. Л.Чайкиной) | 350,0 | 7 000,00 |
| ИТОГО |  | 17 304 | 322 517,50 |
| С учетом индекса – дефлятора 4,1% |  |  | 335 741,00 |
| 2027 год (потребность) |  |  |  |
| 1 | Тротуар к Рыбинскому дому интернату на пр. Генерала Батова | 90,0 | 1 485,00 |
| 2 | Бульвар Победы (обустройство тротуара с нечетной стороны) | 820,0 | 13 530,00 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ (нечетная сторона от 3-й Перекатной ул. до разворотного кольца в районе ТЦ «Виконда») | 120,0 | 1 980,00 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ от Перекатная ул., 3-й проезд до Перекатной ул., 6-й проезд со стороны частного сектора | 230,0 | 3 795,00 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, дом № 54 район МУЗ «Городская больница №1» | 90,0 | 1 485,00 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ (с четной стороны от ул. 9 Мая до Перекатной ул. 3-ий проезд) | 750,0 | 12 375,00 |
| 7 | Ярославский тракт | 3 850,0 | 57 750,00 |
| 8 | Ошурковская улица (участок от Сысоевской улицы до ул. Буксирная) | 520,0 | 8 580,00 |
| 9 | Ошурковская улица (участок от дома № 108 до ул. Линейная) | 450,0 | 7 425,00 |
| 10 | Бурлацкая ул. у бывшей СОШ № 35 | 340,0 | 5 610,00 |
| 11 | участок тротуара вдоль дома № 29 по ул. Свободы – с внешней стороны дома | 60,0 | 990,00 |
| 12 | Вдоль Гражданской ул. (участок от пр. Серова до ул. Бабушкина) | 1 060,0 | 17 490,00 |
| 13 | ул. Кораблестроителей участок | 430,0 | 7 095,00 |
| 14 | Наб. Космонавтов (от д.47 до д.31) | 311,0 | 5 131,50 |
| 15 | ул. Колышкина (тротуар в районе дома № 11 по ул. Колышкина) | 80,0 | 1 320,00 |
| 16 | ул. Пятилетки (от ул. Пестеля до ул. 3-я Тарнопольская) | 608 | 10 032, 00 |
| 17 | ул. Герцена (у магазина «Старт») | 225,0 | 4 162,50 |
| 18 | ул. Смирнова (участок от пр. 50 лет Октября до Инженерной ул. – четная сторона) | 230,0 | 3 795,00 |
| 19 | ул. Л. Чайкиной (вдоль д.6-11) | 96,0 | 1 584,00 |
| 20 | от пр. Ген. Батова до Окружной дороги (в границах дер. Суховское) | 180,0 | 2 970,00 |
| 21 | Тротуар по ул. Попова | 900,0 | 14 850,00 |
| 22 | Тротуар по пр. Ленина (от ул. Свободы до ул. 9 Мая) | 2 500,0 | 50 000,00 |
| 23 | Тротуар по ул. Молодогвардейцев к д/с №26 | 280,0 | 5 600,00 |
| 24 | Тротуар по ул. Ген. Батова (от МФЦ до дома № 21 по ул. Ген. Батова) | 610,0 | 12 200,00 |
| 25 | Тротуар по ул. Рокоссовского (вдоль забора д/с № 70 и дома №24 по ул. Рокоссовского) | 150,0 | 3 000,00 |
| 26 | Тротуар по ул. 50 лет ВЛКСМ (от Гимназии №18 до дома № 26а по ул. 50 лет ВЛКСМ) | 150,0 | 3 000,00 |
| 27 | Тротуар по пр. Серова (от ул. Макаровская до ул. Победы) | 400,0 | 8 000,00 |
| 28 | Тротуар по ул. Катерская (от ул. бульв.Победы до ул. Гражданская) | 560,0 | 11 200,00 |
| 29 | Тротуар по ул. Правды (от ул. Сакко и Ванцетти до моста) | 530,0 | 10 600,00 |
| 30 | Тротуар по ул. Красных Командиров ( с заворотом к мосту) | 580,0 | 11 600,00 |
| 31 | Тротуар по ул. Черкасова (спуск у дома №1 по ул. Черкасова) | 80,0 | 1 600,00 |
| 32 | Тротуар по Переборскому тракту (вдоль ОАО «Рыбинсккабель») | 670,0 | 13 400,00 |
| 33 | Тротуар к СОЩ № 29 (от д. №21 до д. №22 по ул. Ворошилова) | 340,0 | 6 800,00 |
| 34 | Тротуар по ул. Орджоникидзе (от д 29 по ул. Орджоникидзе до Ярославского тракта) | 680,0 | 13 600,00 |
| ИТОГО |  | 18 970 | 324 003,00 |
| С учетом индексов – дефляторов 4,1%; 4,0% |  |  | 350 779,00 |

Приложение 6

к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Перечень мероприятий Департамента ЖКХ, транспорта и связи подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

с объемами финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Смет. стоимость, млн. руб. | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансиро-вания | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выделено | потребность |  | выделено |  | потребность |  | выделено |  |  | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечение надежности и безопасности движения на улично-дорожной сети города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофоры, искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы и др.) | Объекты на 2025 - 2027 годы согласно приложению 7 Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск» | 205,00 | ГБ | 9,29 |  | 20,79 |  | 14,42 |  | 136,21 |  | 15,50 | 48,00 |  | 2025 год - 3 новых светофорных объекта, в том числе 1 объект - за счет лимитов 2026 года, 8 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 11 искусственных дорожных неровностей, 9 пешеходных переходов; 2026 год - 11 новых светофорных объектов, 8 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 5 искусственная дорожная неровность, 22 пешеходных переходов; 2027 год - 7 новых светофорных объектов, 7 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 1 искусственную дорожную неровность, 6 пешеходных перехода. | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ", МБУ "ДЭС" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9,29 |  | 20,79 |  | 14,42 |  | 136,21 |  | 15,50 | 48,00 |  |  |  |
| 2. | Обустройство светофорного объекта на пересечении проспекта Генерала Батова – ул. Полиграфская в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования | 2025 г. - 1 объект, пр. Генерала Батова / Полиграфская ул. | 9,86 | ГБ | 8,86 | 8,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 2025 г. - обустройство 1 светофорного объекта пр. Генерала Батова / Полиграфская ул. | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8,86 | 9,86 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3. | Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок (без павильонов) | Объекты на 2025 - 2027 годы согласно приложению 7 Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск» | 54,47 | ГБ | 0,00 | 24,00 |  | 0,00 |  | 23,94 |  | 0,00 |  |  | 6,53 | 2025 год - 16 посадочных площадок; 2026 год - 6 посадочных площадок; 2027 год - 3 посадочных площадок | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 24,00 |  | 0,00 |  | 23,94 |  | 0,00 |  |  | 6,53 |  |  |
| 4. | Разметка автомобильных дорог и пешеходных переходов | Нанесение дорожной разметки | 61,84 | ГБ | 11,46 | 11,46 |  | 6,95 |  | 24,73 |  | 17,00 |  |  | 25,65 | Нанесение разметки механизированным способом - 200,5 км (эмаль), ручным способом - 20880 м2, шумовая разметка - 600 м2, въезд в город "Фотовидеофиксация"- 50 м2, демаркировка - 50 м2 | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 11,46 | 11,46 |  | 6,95 |  | 24,73 |  | 17,00 |  |  | 25,65 |  |  |
| 5. | Замена поврежденных дорожных знаков и стоек, установка недостающих дорожных знаков | Ежегодная замена поврежденных щитков дорожных знаков, металлических стоек | 13,19 | ГБ | 3,17 | 4,21 |  | 2,63 |  | 4,43 |  | 6,50 |  |  | 4,55 | Замена дорожных знаков по предписаниям ГИБДД, плановые работы | ДЖКХ,ТиС, МБУ "ДЭС" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,17 | 4,21 |  | 2,63 |  | 4,43 |  | 6,50 |  |  | 4,55 |  |  |
| 6. | Обустройство участков автомобильных дорог недостающими знаками, сигнальными столбиками, ограждениями и электроосвещением | Объекты на 2025 - 2027 годы согласно приложению 7 Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск» | 104,04 | ГБ | 1,20 | 46,45 |  | 0,00 |  | 33,24 |  | 0,00 |  |  | 24,35 | Исполнение решений Рыбинского городского суда, фактическая потребность | ДЖКХ,ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1,20 | 46,45 |  | 0,00 |  | 33,24 |  | 0,00 |  |  | 24,35 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу 1 без учета кредиторской задолженности) |  | 448,40 | ГБ | 33,98 | 115,77 |  | 24,00 |  | 222,55 |  | 39,00 |  |  | 109,08 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 33,98 | 116,77 |  | 24,00 |  | 222,55 |  | 39,00 |  |  | 109,08 |  |  |
| Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по формированию совместно с ОГИБДД Рыбинского МУ МВД России общественного мнения по проблеме безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация взаимодействия с представителями СМИ для информационного обеспечения деятельности в сфере дорожного движения | видеорепортажи, ежеквартальные публикации, рекламно- социальные ролики по безопасности дорожного движения - 3шт. | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | видеорепортажи, ежеквартальные публикации, рекламно- социальные ролики по безопасности дорожного движения - 3 шт. | Пресса |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 7.2. | Проведение совместно с ОГИБДД Рыбинского МУ МВД России ежегодного конкурса среди учащихся общеобразователь-ных школ «Безопасное колесо» | 3 конкурса | 0,30 | ГБ | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,10 | ежегодно по 1 конкурсу | Департамент образования |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |
|  | Итого по мероприятиям п.7 |  | 0,30 | ГБ | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,10 |  | 0,00 |  |  | 0,10 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 448,70 | ГБ | 33,98 | 115,87 |  | 24,00 |  | 222,65 |  | 39,00 |  |  | 109,18 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 1,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 33,98 | 116,87 |  | 24,00 |  | 222,65 |  | 39,00 |  |  | 109,18 |  |  |

Приложение 7

к Муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения

в городском округе город Рыбинск Ярославской области»

с указанием объектов

1. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (светофоры, искусственные дорожные неровности, пешеходные переходы и др.) – потребность на 2025 – 2027 годы

В 2025 году требуется выполнить обустройство 4 новых светофорных объекта, в том числе 1 объект - за счет лимитов 2026 года, 8 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 11 искусственных дорожных неровностей, 9 пешеходных переходов.

| № п/п | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
|  | Светофорные объекты | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома №10 по ул. 50 лет ВЛКСМ (решение суда № 2-4077/2017 от 30.11.2017) | 3 320 000,00 |
| 2 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома №32 по ул. 50 лет ВЛКСМ (решение суда № 2-2471/2017 от 16.10.2017) | 3 320 000,00 |
| 3 | Обустройство светофорного объекта на перекрёстке Гражданская ул. / пр. Серова (выполнение в 2025 году за лимиты 2026 года) | 10 500 000,00 |
| 4 | Технологическое присоединение светофорных объектов 3 шт. | 150 000,00 |
|  | Итого | 17 290 000,00 |
|  | Светофорные типа Т.7 на пешеходных переходах |  |
| 1 | ул. Гагарина, в районе дома №8а, у ДОУ №43 | 1 200 000,00 |
| 2 | ул. Куйбышева, напротив СОШ № 32 | 1 200 000,00 |
| 3 | ул. Ширшова, в районе пересечения с Тракторной ул., у СОШ №4 | 1 200 000,00 |
| 4 | ул. Ширшова, в районе пересечения с ул. Пестеля, у СОШ № 4 | 1 200 000,00 |
| 5 | ул. Волкова, в районе пересечения с ул. Пестеля, у СОШ № 4 | 1 200 000,00 |
| 6 | ул. Волкова, в районе пересечения с Тракторной ул., у СОШ № 4 | 1 200 000,00 |
| 7 | ул. Пестеля, в районе остановки общественного транспорта, у СОШ № 4 | 1 200 000,00 |
| 8 | ул. Баженова, в районе СОШ № 21 | 1 200 000,00 |
| 9 | Технологическое присоединение светофорных объектов 8 шт. | 400 000,00 |
|  | Итого | 10 000 000,00 |
|  | Искусственные неровности с дорожными знаками (без дорожной разметки и ограждений) |  |
| 1 | ул. Блюхера (в районе Рыбинского полиграфического колледжа) | 300 000,00 |
| 2 | ул. Пятилетки, в районе д.55 ГКУ ЯО СРЦ «Наставник» | 550 000,00 |
| 3 | ул. Гагарина, в районе дома № 16 | 250 000,00 |
| 4 | ул. Смирнова, в районе пересечения с Инженерной ул. (интернат №1) | 300 000,00 |
| 5 | ул. Гражданская, в районе пересечения с ул. Корнева | 300 000,00 |
| 6 | в районе дома № 2 по ул. Кораблестроителей, МОУ СОШ № 43 | 300 000,00 |
| 7 | ул. Моисеенко, в районе остановки общественного транспорта «Поселок ГЭС-14». | 300 000,00 |
| 8 | ул. Чкалова, в районе дома № 9 по ул. Кольцова | 300 000,00 |
| 9 | Волжская наб. в районе д 179 (Маленький Рыбинск) | 300 000,00 |
| 10 | ул. Звездная,12 | 300 000,00 |
| 11 | ул. Кирова/ул. Карякинская | 300 000,00 |
|  | Итого | 3 500 000,00 |
|  | Пешеходные переходы |  |
| 1 | Перенос пешеходного перехода с перекрестка 3й Тарнопольской ул. и Мелкой ул. на прямой участок ул. Пестеля с обустройством путей подходов с обоих сторон | 3 552 824,00 |
| 2 | Перекресток ул. Карякинская – ул. Кирова | 857 405,00 |
| 3 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Зои Космодемьянской / ул. Рапова | 857 405,00 |
| 4 | Большая Тоговщинская ул., в районе дома № 12 (ООО «Рамоз») | 857 405,00 |
| 5 | Бульвар Победы, в районе пересечения с ул. Новоселов и Катерской ул. | 857 405,00 |
| 6 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе ДОУ №2 по Гражданской ул. | 857 405,00 |
| 7 | ул. Коллективизации, д.20 | 857 405,00 |
| 8 | ул. Коллективизации, д.78 | 857 405,00 |
| 9 | ул. Волжская набережная, в районе Соборной площади | 857 405,00 |
|  | Итого: | 10 412 064, 00 |
|  | Итого за 2025 год | 41 202 064,00 |

В рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования в 2025 году планируется обустройство светофорного объекта на пересечение улиц пр. Генерала Батова / Полиграфская ул. на сумму 9 862 544, 50 руб.

В 2026 году требуется выполнить обустройство 11 новых светофорных объектов, 8 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 5 искусственных дорожных неровностей, 22 пешеходных переходов, перильных и барьерных ограждений на 8 участках дорог.

| № п/п | Наименование объекта |  | Ориентировочная стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светофорные объекты |  |  |  |
| 1 | Обустройство светофорного объекта на пересечении Окружной автомобильной дороги / автомобильной дороги Ярославль - Рыбинск |  | 9 600 000,00 |  |
| 2 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Волжская набережная (в районе ДС «Полет») |  | 3 500 000,00 |  |
| 3 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Суркова – ул. Черепанова (в районе дома № 2 по ул. Суркова) |  | 3 500 000,00 |  |
| 4 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. ул. Чкалова / ул. Свободы |  | 3 500 000,00 |  |
| 5 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Суркова, в районе дома № 19 |  | 3 500 000,00 |  |
| 6 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на 1-й Выборгской ул., в районе конечной остановки |  | 3 500 000,00 |  |
| 7 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Приборостроителей, в районе дома № 34 |  | 3 500 000,00 |  |
| 8 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Труда, в районе церкви Вознесение Господне |  | 3 500 000,00 |  |
| 9 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Черепанова, в районе домов №№ 1,3 |  | 3 500 000,00 |  |
| 10 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Приборостроителей, в районе дома № 6 (решение суда № 2-1497/2016 от 23.06.2016) |  | 3 500 000,00 |  |
| 11 | Обустройство светофорного объекта на Волжской наб., в районе пересечения с ул. Луначарского |  | 3 500 000,00 |  |
|  | Технологическое присоединение светофорных объектов 11 шт. |  | 550 000,00 |  |
|  | Итого |  | 35 550 000,00 |  |
| № п/п | Светофорные типа Т.7 на пешеходных переходах |  |  |  |
| 1 | ул. Буксирная (СОШ № 11) |  | 1 200 000,00 |  |
| 2 | Инженерная ул., у СОШ № 15 |  | 1 200 000,00 |  |
| 3 | ул. Чкалова, в районе ДОУ № 13 |  | 1 200 000,00 |  |
| 4 | ул. Кольцова, в районе СОШ № 26 |  | 1 200 000,00 |  |
| 5 | ул. Инженерная, в районе СОШ № 15 |  | 1 200 000,00 |  |
| 6 | ул. Инженерная, в районе СОШ № 36 |  | 1 200 000,00 |  |
| 7 | ул. Инженерная, в районе школы-интерната № 1 |  | 1 200 000,00 |  |
| 8 | ул. Чебышева, в районе СОШ № 11 |  | 1 200 000,00 |  |
|  | Технологическое присоединение светофорных объектов 8 шт. |  | 400 000,00 |  |
|  | Итого |  | 10 000 000,00 |  |
| № п/п | Искусственные неровности с дорожными знаками (без дорожной разметки) |  |  |  |
| 1 | Обустройство искусственной дорожной неровности в районе СОШ № 26 по ул. Кольцова |  | 300 000,00 |  |
| 2 | ул. Карякинская от ул. Луначарского до ул. Пушкина |  | 300 000,00 |  |
| 3 | ул. Кораблестроителей, д. 2 |  | 300 000,00 |  |
| 4 | ул. Зои Космодемьянской/ ул. Кораблестроителей |  | 300 000,00 |  |
| 5 | Переборский тракт, в районе остановки общ. транспорта «д. Починок» |  | 300 000,00 |  |
|  | Итого |  | 1 500 000,00 |  |
|  | Пешеходные переходы |  |  |  |
| 1 | ул. Димитрова, д. 3 |  | 857 405,00 |  |
| 2 | ул. Труда, д. 99 (ост. Мясокомбинат) |  | 857 405,00 |  |
| 3 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода у остановки общественного транспорта «Улица Пестеля» по ул. Пестеля |  | 857 405,00 |  |
| 4 | Обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Куйбышева / ул. Блюхера |  | 857 405,00 |  |
| 5 | Карякинская ул., в районе дома № 78 |  | 857 405,00 |  |
| 6 | ул. Академика Губкина, в районе пересечения с Новой ул. |  | 857 405,00 |  |
| 7 | ул. Пушкина, в районе Карякинского парка |  | 857 405,00 |  |
| 8 | ул. Ясельная/ул. Инженерная (комиссии ОБДД) |  | 857 405,00 |  |
| 9 | ул. Целинная д. 25, 27 |  | 857 405,00 |  |
| 10 | Рокоссовского,12 |  | 857 405,00 |  |
| 11 | Пр. Ленина/ ул. Глеба Успенского (в районе ДК Авиатор) |  | 857 405,00 |  |
| 12 | ул. Ошурковская/ ул. Сысоевская, в районе остановки общ. транспорта «Копаево» |  | 857 405,00 |  |
| 13 | ул. Гражданская в районе д. 48 по ул. Осипенко |  | 857 405,00 |  |
| 14 | ул. Гражданская, д. 57 (в рамках кап. ремонта а/д по Гражданской ул. ) |  | 857 405,00 |  |
| 15 | ул. Щепкина, д. 8 |  | 857 405,00 |  |
| 16 | ул. Волочаевская/ Рабкоровская ул. |  | 857 405,00 |  |
| 17 | ул. Кораблестроителей, д. 2 |  | 857 405,00 |  |  |
| 18 | ул. Зои Космодемьянской/ ул. Кораблестроителей |  | 857 405,00 |  |  |
| 19 | ул. Кирова/ул. Карякинская |  | 857 405,00 |  |  |
| 20 | ул. Авиационная/ ул. Димитрова |  | 857 405,00 |  |  |
| 21 | ул. Ухтомского, в районе парка им. Фейгина |  | 857 405,00 |  |  |
| 22 | ул. Блюхера/ул. М. Горького |  | 857 405,00 |  |  |
|  | Итого |  | 18 862 910,00 |  |
|  | Всего |  | 65 912 910,0 |  |
| Пешеходные перильные и барьерные ограждения (2026 год) |  |  |  |
| 1 | ул. Правды | 600 000,00 |  |
| 2 | в районе ост. «пл. Герасимова» | 600 000,00 |  |
| 3 | ул. Моисеенко | 800 000,00 |  |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов на ул. Ак. Губкина и ул. Баженова, ул. Ак. Губкина и ул. Зои Космодемьянской, ул. Ак. Губкина и ул. Лизы Чайкиной световыми секциями и ограждениями перильного типа на ул. Зои Космодемьянской в районе д. №17(решение суда) | 400 000,00 |  |
| 5 | Барьерные ограждения с обеих сторон автомобильной дороги на расстоянии 1400 м от пресечения с автодорогой С. Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец, протяженностью 5 км 850 м (остаток 2 двух сторон примерно 4 км.)№ 2-687/2012 от 07.06.2012 | 30 000 000,00 |  |
| 6 | ул. Корнева | 400 000,00 |  |
|  | Итого | 32 800 000,00 |  |

Тросовые, барьерные ограждения с отделяющейся балкой без консоли

| 1 | Окружная дорога (участки), 37,16 км | 22 000 000, 00 |
| --- | --- | --- |
|  | Итого ограждения | 54 800 000,00 |
|  | Всего за 2026 год с индексом – дефлятором 4,1% | 125 662 139,30 |

В 2027 году требуется выполнить обустройство 7 новых светофорных объектов, 7 светофоров типа Т.7 на пешеходных переходах, 1 искусственную дорожную неровность, 6 пешеходных переходов.

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- |
|  | Светофорные объекты |  |
| 1 | Обустройство светофорного объекта на перекрёстке Карякинская ул. / ул. Луначарского | 8 500 000,00 |
| 2 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении Волочаевской ул./ Пархинской ул. | 3 500 000,00 |
| 3 | Обустройство светофорного объекта на перекрестке Перекатной ул., 3-ий проезд / ул. 50 лет ВЛКСМ | 6 500 000,00 |
| 4 | Обустройство светофорного объекта в районе пересечения Юбилейная ул./Волочаевская ул. | 6 500 000,00 |
| 5 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. В. Набережная, в районе пересечения с ул. Гоголя | 6 500 000,00 |
| 6 | Обустройство светофорного объекта на перекрёстке Рыбинская ул. / Александровская ул. | 6 500 000,00 |
| 7 | Обустройство светофорного объекта с применением вызывной фазы для движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на ул. Расторгуева, в районе ТЦ «Аксон» | 3 500 000,00 |
| 8 | Технологическое присоединение светофорных объектов 7 шт. | 350 000,00 |
|  | Итого | 30 150 000,00 |
|  | Светофорные типа Т.7 на пешеходных переходах |  |
| 1 | Полиграфская ул., в районе СОШ № 20 | 1 200 000,00 |
| 2 | Моховая ул., в районе пересечения с ул. Орджоникидзе (ДОУ № 22) | 1 200 000,00 |
| 3 | Румянцевская ул., в районе СОШ № 1 | 1 200 000,00 |
| 4 | Карякинская ул. в районе лицея № 2 | 1 200 000,00 |
| 5 | ул. Солнечная, в районе СОШ № 23 | 1 200 000,00 |
| 6 | Проезд от дома №3Б по пр. Серова к дому №9 по ул. Бабушкина – 2 штуки на 2-х пешеходных переходах | 2 400 000,00 |
| 8 | Технологическое присоединение светофорных объектов 7 шт. | 350 000,00 |
|  | Итого | 8 750 000,00 |
| № п/п | Искусственные неровности без подходов |  |
| 1 | Обустройство искусственной дорожной неровности на ул. Б. Тоговщинская, в районе завода «Рамоз» | 300 000,00 |
|  | Итого | 300 000,00 |
|  | Пешеходные переходы |  |
| 1 | ул. Тарасова, д.83 | 857 405,00 |
| 2 | ул. Тарасова, д.55б | 857 405,00 |
| 3 | 1-я Выборгская ул. (в районе остановочного пункта «Призма») | 857 405,00 |
| 4 | ул. Пархинская/ ул. Щепкина (в рамках капремонта а/д по ул. Щепкина) | 857 405,00 |  |
| 5 | ул. Боткина, в районе д. № 13 (в районе гаражного массива) | 857 405,00 |  |
| 6 | Окружная дорога, в районе остановки общественного транспорта «Сосновый бор» | 857 405,00 |  |
|  | Итого | 5 144 430,00 |
|  | Всего за 2027 год с индексами – дефляторами 4,1%; 4,0% | 48 009 054,00 |

2 Устройство недостающих остановочных и посадочных площадок (без павильонов)

В 2025-2027 гг. требуется обустроить 25 объектов. Перечень и ориентировочная стоимость объектов представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость |
| --- | --- | --- |
| Обустройство посадочных площадок |  |  |
|  | 2025 год |  |
| 1 | Пошехонский тракт (в районе Галичской ул.) – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 2 | Обустройство двух остановочных площадок по Каменниковскому тракту, в районе дома № 2 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 3 | ул. Академика Павлова, в районе домов 1,4 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 4 | ул. Академика Павлова, в районе домов 41,45 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 5 | ул. Академика Павлова, в районе домов 73,74 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 6 | ул. Папанина, в районе домов 39,100 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 7 | ул. Пестеля, в районе дома 8,16 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 8 | ул. Пестеля, в районе дома 26,29 – 2 шт. | 3 000 000,00 |
|  | Итого за 2025 год | 24 000 000,00 |
|  | 2026 год |  |
| 1 | Переборский тракт (в створе Партизанской ул.) – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 2 | ул. Тарасова (в районе пересечения с Коммунальной ул.) – 2 шт. | 3 000 000,00 |
| 3 | Окружная автодорога (в районе дер. Якунники) с путями подходов – 2 шт. | 17 000 000,00 |
|  | ИТОГО | 23 000 000,00 |
|  | Итого за 2026 год с индексом – дефлятором 4,1% | 23 943 000,00 |
|  | 2027 год |  |
| 1 | Окружная автодорога (в районе ж/д путей у садоводчества ) – 1 шт. | 1 500 000,00 |
| 2 | Перекресток ул. Захарова / ул. Куйбышева (зеленая зона напротив магазина «Атак») – 1 шт. | 2 500 000,00 |
| 3 | Окружная дорога, в районе остановки общественного транспорта «Сосновый бор» | 2 500 000,00 |
|  | ИТОГО | 6 500 000,00 |
|  | Итого за 2027 год с индексами – дефляторами 4,1%, 4,0% | 6 526 650,00 |

* - выполнение работ возможно за счет средств из вышестоящих бюджетов в комплексе с капитальным ремонтом дорог.

Приложение 7

к Муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Поддержка отдельных категорий граждан при проезде в городском пассажирском транспорте»

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Стоимость, млн. руб. | Объем финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источ-ник финан. | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Возмещение хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров городским автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по граждан по льготному месячному проездному билету | ежегодное предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | 8,58 | ГБ | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 2,86 | 1,50 | 2,97 | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | ДЖКХ,ТиС, организации, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки общественным транспортом |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 2,86 | 1,50 | 2,97 |  |  |
| 2. | Обеспечение проезда автомобильным и наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам отдельных категорий граждан по льготному месячному проездному билету | ежегодное возмещение организатору перевозок расходов, связанных с проездом отдельных категорий граждан в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу на территории города Рыбинска по льготному проездному билету | 12,96 | ГБ | 3,50 | 4,15 | 3,50 | 4,32 | 3,50 | 4,49 | Возмещены расходы, связанные с проездом отдельных категорий граждан в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемому тарифу на территории города Рыбинска по льготному проездному билету | ДЖКХ,ТиС, ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,50 | 4,15 | 3,50 | 4,32 | 3,50 | 4,49 |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  | 21,54 | ГБ | 5,00 | 6,90 | 5,00 | 7,18 | 5,00 | 7,46 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 5,00 | 6,90 | 5,00 | 7,18 | 5,00 | 7,46 |  |  |