# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2020 г. N 2750

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 12.05.2021 N 1126, от 05.10.2021 N 2490, от 29.04.2022 N 2152, от 28.12.2022 N 4971, от 06.06.2023 N 820, от 12.09.2023 N 1259, от 15.03.2024 N 282, от 30.08.2024 N 968, от 18.12.2024 N 1396, от 31.03.2026 N 284) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.02.2014 N 313 "О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Рыбинск", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О муниципальных программах", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск Ярославской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.09.2019 N 2295 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной документации городского округа город Рыбинск";

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 01.06.2020 N 1250 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.09.2019 N 2295";

- постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 28.02.2020 N 503 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и применяется при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также на последующие периоды бюджетного планирования.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа город Рыбинск.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 31.03.2026 № 284

Муниципальная программа

«Градостроительное развитие территорий

городского округа город Рыбинск

Ярославской области»

Ярославская область

город Рыбинск

2026

Содержание

I. Муниципальная программа «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»…………………………4

1. Паспорт муниципальной программы «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»…………………………….4

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации муниципальной программы………………………7

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы...10

4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы……………10

5. Финансирование муниципальной программы………………………………………12

6. Механизм реализации муниципальной программы………………………………...12

7. Индикаторы результативности муниципальной программы………………………14

II. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»……………………….16

1.Паспорт подпрограммы……………………………………………………………….16

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации подпрограммы……………………………………17

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы……………….22

4. Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы……………………………………………………………………………23

5. Финансирование подпрограммы……………………………………………………..23

6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»…………………………………………………………………………………..24

7. Индикаторы результативности подпрограммы……………………………………..41

III. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области»………………42

1.	Паспорт подпрограммы…………………………………………………………..42

2.	Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации подпрограммы……………………………………43

3.	Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы…………...45

4.	Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы……………………………………………………………………………46

5.	Финансирование подпрограммы…………………………………………………46

6.	Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области»….47

7. Индикаторы результативности подпрограммы……………………………………..51

Список используемых сокращений………………………………………………….52

I. Муниципальная программа «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

1. Паспорт муниципальной программы «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| Наименование муниципальной программы | «Градостроительное развитие территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее - муниципальная программа). |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области»; - Закон Ярославской области от 25.12.2017 № 60-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в области градостроительной деятельности»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 11.12.2025 № 215 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 11.07.2018 № 2043 «Об утверждении Порядка размещения наружной информации на территории городского округа город Рыбинск»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2026 № 40 «Об утверждении плана мероприятий»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4484 «Об утверждении комплексного плана городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 19.09.2024 № 1041 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.07.2025 № 777 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии»; - Устав муниципального автономного учреждения «Центральное архитектурное бюро», утвержденный постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.03.2025 № 275; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.03.2025 № 275 «О создании муниципального автономного учреждения «Центральное архитектурное бюро». |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение «Центральное архитектурное бюро». |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации по архитектуре и градостроительству |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы или (и) Комплекс мероприятий муниципальной программы | «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области». «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области». |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для устойчивого развития территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - территория города) в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в Генеральном плане, Правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории, улучшение эстетического восприятия архитектурного облика города, повышение качества и комфорта городской среды. Цель муниципальной программы конкретизируется целями подпрограмм: Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области». Цель подпрограммы: обеспечение городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - город Рыбинск, город) актуальной градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий города, в т.ч.: - создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройства общественных территорий на основе документов территориального планирования; - улучшение эстетического восприятия архитектурного облика города, повышение качества и комфорта городской среды; - сохранение объектов культурного наследия; - повышение статуса города в области архитектурной и градостроительной деятельности. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области». Цель подпрограммы: сохранение архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| Задачи муниципальной программы | Задачи муниципальной программы определяются задачами подпрограмм: Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области». Задача подпрограммы: - создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области». Задачи подпрограммы: - приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля; - приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля; - праздничное оформление города временными информационными элементами. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объём финансирования (выделено/финансовая потребность) – 56,160/102,922 млн. руб. Год; Выделено; Потребность. ГБ 2026; 28,720; 43,097. ГБ 2027; 13,720; 29,869. ГБ 2028; 13,720; 29,956. Итого; 56,160; 102,922. |
| Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Разработка (актуализация) и утверждение градостроительной документации для перспективного развития территории города в т.ч: - проект зон охраны объектов культурного наследия; - местные нормативы градостроительного проектирования; - проекты планировки и проекты межевания территорий в количестве 22 шт. Подготовка инженерно-геодезических изысканий для разработки градостроительной документации в количестве 16 шт. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в количестве 37 шт. Разработка 2 концепций (эскизных проектов) благоустройства общественных территорий города для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проведение мероприятий, повышающих статус города в области архитектуры и градостроительной деятельности. Заключение договоров о комплексном развитии территории. Проведение закупки техники и программно-технического обеспечения, необходимых для разработки документации по планировке территории. Приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние 28 элементов фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля; Приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние не менее 30 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля. Демонтаж 36 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля. Изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города в количестве не менее 4 баннеров в год. |

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации муниципальной программы

В соответствии с действующим законодательством строительство объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур осуществляется на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания территорий).

С 2025 года полномочия по подготовке и утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования и проектов о внесении изменений в указанные документы муниципальных образований Ярославской области, за исключением сбора предложений заинтересованных лиц по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных округов, городских округов Ярославской области, о внесении в указанные документы муниципальных образований Ярославской области изменений, создания при их подготовке и внесении в них изменений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации соответствующих комиссий, а также организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, относятся к полномочиям органов государственной власти Ярославской области.

Утверждение правил землепользования и застройки или внесение в них изменений в части изменения границ территориальных зон ведет к необходимости внесения сведений об измененных границах территориальных зона в Единый государственный реестр недвижимости.

В целях безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека местными нормативами градостроительного проектирования устанавливаются стандарты обеспечения населения объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения муниципального образования, предусматривающие качественные и количественные требования к размещению таких объектов.

С обязательным учетом местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется подготовка документов территориального планирования и документации по планировке территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

На основании Генерального плана городского округа город Рыбинск Ярославской области, утвержденного решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 02.04.2009 № 320 (далее - Генеральный план), Правил землепользования и застройки городского округа город Рыбинск Ярославской области, утвержденных решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 29.07.2010 № 40 (далее - Правила землепользования и застройки) и утверждённой документации по планировке территории создаются объекты капитального строительства местного и регионального значения (в т.ч. линейные). Возможность реализации тех или иных мероприятий определяется ресурсами, которые можно направить на их решение, что зависит от текущей социально-экономической ситуации и приоритетов в области обеспечения жизнедеятельности города Рыбинска и его перспективного развития.

Изменения законодательства в области системы градорегулирования и регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; изменения социально-экономической ситуации; исполнение функций  в области градостроительной деятельности, в том числе разработку концепций (эскизных проектов) благоустройства общественных территорий города; новые мероприятия, включаемые в муниципальные программы; отсутствие актуальных проектов планировки ряда городских районов; а также запросы физических и юридических лиц приводят к необходимости разработки новой градостроительной документации или внесению изменений в ранее разработанную.

С целью повышения статуса города, популяризации уникальных образцов зодчества, актуализации прогрессивных тенденций и инновационных подходов по сохранению и развитию объектов архитектурного наследия, а также привлечения внимания профессионального сообщества к активному решению вопросов преобразования городских территорий, регенерации кварталов исторической застройки в гармонии с формированием современной городской среды проводятся мероприятия в области архитектуры и градостроительной деятельности.

По поручению Президента Российской Федерации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Для участия в конкурсе разрабатывается концепция благоустройства общественной территории. Проекты-победители конкурса получают финансирование из средств федерального бюджета на реализацию проекта.

Одним из инструментов в системе градорегулирования является комплексное развитие территорий (далее - КРТ). Это многоуровневый и долгосрочный процесс, который играет ключевую роль в формировании облика современных городов и сельских поселений. Благодаря грамотному планированию и эффективному управлению КРТ позволяет создавать комфортные и устойчивые среды для жизни, работы и отдыха. Реализация таких проектов способствует улучшению качества жизни населения, увеличению экономической активности и привлечению инвестиций.

Детальный анализ существующей ситуации и более полная оценка проблемы в области разработки градостроительной документации приведены в подпрограмме «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области».

Застройка исторического центра города сохранила архитектурный облик и историческую среду с чертами купеческого города конца XIII - начала XX века.

Центр города отличается высокой общественно-деловой активностью, большой концентрацией учреждений культуры, культовых зданий, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, иных учреждений и предприятий. В центре города сосредоточено большинство объектов культурного наследия и объектов туристического показа, по нему проходят основные туристические маршруты.

Существующие в центре города здания и установленные на них вывески, режимные таблички различных предприятий и учреждений, иная наружная информация являются важной составляющей в формировании облика исторического центра города и требуют особого к ним отношения.

Порядком размещения наружной информации на территории городского округа город Рыбинск, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 11.07.2018 № 2043 (далее - Порядок), вся территория города разделена на три зоны информационного контроля.

В историческом центре города установлены зона особого информационного контроля (зона 1) и зона строгого информационного контроля (зона 2).

Для информационных конструкций в этих зонах Порядком установлены особые требования к размещению, стилистическому, цветовому, композиционно-графическому, объёмно-пространственному и конструктивным решениям, а также к материалам и гарнитуре шрифта. Многие информационные конструкции в городе, в том числе в историческом центре, содержатся в ненадлежащем состоянии и ухудшают эстетическое восприятие и архитектурный облик города.

По состоянию на 01.01.2026 в зонах особого и строгого информационного контроля находятся здания, фасады которых нуждаются в ремонте, а также не менее 30 организаций, имеющих информационные конструкции, не соответствующие Порядку и подлежащие демонтажу, фасады 28 зданий находятся в ненадлежащем состоянии.

Таким образом, за период с 2026-2028 годы, в зоне особого и строгого информационного контроля планируется произвести ремонт 28 элементов фасадов зданий и разместить не менее 30 новых информационных конструкций, соответствующих требованиям Порядка.

В целях привлечения правообладателей к ремонту фасадов зданий, к замене устаревших информационных конструкций на новые, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области за счет средств бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области осуществляет возмещение собственникам:

- части затрат, связанных с выполнением работ по приведению элементов фасадов (окон, входных групп) зданий в соответствие с паспортом фасада здания,

- части затрат, связанных с изготовлением и установкой информационных конструкций.

Детальный анализ существующей ситуации и более полная оценка проблемы с наружной информацией на территории исторического центра города приведены в подпрограмме «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области».

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа определяет приоритетную цель: создание условий для устойчивого развития территорий города Рыбинска в рамках реализации принимаемых градостроительных решений в Генеральном плане, Правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории, улучшение эстетического восприятия архитектурного облика города, повышение качества и комфорта городской среды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм: «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области», «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области».

Каждая подпрограмма имеет свои цели, подчиненные целям муниципальной программы, поставлены задачи и определены ожидаемые результаты, сведения о которых содержатся в разделе 3 подраздела II Подпрограммы «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» и разделе 3 подраздела III Подпрограммы «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» муниципальной программы.

4. Социально-экономическое обоснование муниципальной программы

Наличие актуальной градостроительной документации, соответствующей требованиям действующего законодательства, обеспечит возможности комплексного и устойчивого развития территорий с учётом современных социально-экономических условий; потребностей населения в строительстве комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры; совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур; повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий; сохранения объектов культурного наследия.

Стоимость разработки документации по планировке территории определена на основании Государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-01 «Территориальное планирование и планировка территорий», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 «Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», с учетом коэффициента инфляционных процессов (письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года» с дополнением письмами Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09, от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, от 05.03.2026 № 12058-ИФ/09).

Стоимость подготовки инженерно-геодезических изысканий для разработки проектов планировки и проектов межевания территорий определена на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2024 № 812/пр «Об установлении нормативных затрат на работы по инженерно-геодезическим изысканиям и о признании утратившим силу приказа Минстроя России от 30 марта 2022 г. № 221/пр», с учетом коэффициента инфляционных процессов (письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2026 года» с дополнением письмами Минстроя России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, от 10.02.2026 № 6521-ИФ/09, от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, от 05.03.2026 № 12058-ИФ/09).

Стоимость разработки концепции благоустройства общественной территории определена на основании «РНиП 4.05.01-93. Реставрационные нормы и правила. Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.12.1993 № 810, писем Министерства культуры Российской Федерации № 01-211/16-14 от 13.10.1998, № 107-01-39/10-КЧ от 20.12.2011.

При заключении контракта на выполнение проектных работ определение поставщика будет происходить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путём проведения аукциона или конкурса.

Выполнение работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории будет производиться муниципальным автономным учреждением «Центральное архитектурное бюро» по муниципальному заданию.

Реализация программных мероприятий по сохранению архитектурного облика исторического центра города Рыбинска будет осуществляться путём проведения электронных конкурсов, электронных аукционов, электронных запросов котировок на основании требований действующего законодательства, предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат, связанных с изготовлением и установкой информационных конструкций на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, субсидии юридическим лицам (за исключением  государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по приведению элементов фасадов зданий, расположенных на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области.

5. Финансирование муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 56,16 млн. руб., в том числе: 28,72 млн. руб. в 2026 году, 13,72 млн. руб. в 2027 году, 13,72 млн. руб. в 2028 году.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и обеспечивается за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области.

| Наименование подпрограмм | Объемы финансирования программы (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источн. финанс. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  | выдел. | потр. | выдел. | потр. | выдел. | потр. |
| 1.Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» | ГБ | 10,730 | 24,957 | 10,730 | 24,129 | 10,730 | 24,366 |
| 2. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» | ГБ | 17,990 | 18,140 | 2,990 | 5,740 | 2,990 | 5,590 |
| Итого: | ГБ | 28,720 | 43,097 | 13,720 | 29,869 | 13,720 | 29,956 |
| Всего предусмотрено в бюджете/ потребность в финансировании на 2026-2028 годы, млн. руб. | 56,160/102,922 |  |  |  |  |  |  |

6. Механизм реализации муниципальной программы

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области, как разработчик муниципальной программы реализует следующие мероприятия по выполнению муниципальной программы:

– организует проведение общественных обсуждений по проектам планировки и проектам межевания территории;

– обеспечивает подготовку инженерно-геодезических изысканий;

– организует разработку местных нормативов градостроительного проектирования;

– организует разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия;

– организует работу по подготовке концепций (эскизных проектов) благоустройства общественных территорий;

– осуществляет координацию мероприятий по приведению информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля в надлежащее состояние;

– осуществляет расходование финансовых средств, направленных на реализацию программы;

– осуществляет координацию мероприятий по приведению фасадов зданий, расположенных в зоне особого и строго информационного контроля в надлежащее техническое и эстетическое состояние;

– осуществляет участие и организацию мероприятий в архитектурной и градостроительной сфере;

– осуществляет подготовку исходной документации для заключения договора о комплексном развитии территории;

– осуществляет координацию мероприятий по изготовлению, монтажу и демонтажу широкоформатной продукции для праздничного оформления города;

– осуществляет контроль за реализацией программы.

Муниципальное автономное учреждение «Центральное архитектурное бюро», как соисполнитель муниципальной программы реализует следующие мероприятия по выполнению муниципальной программы:

– осуществляет деятельность по планировке территории;

– осуществляет подготовку дизайн-проектов благоустройства территорий городской среды, элементов благоустройства и озеленения;

– осуществляет подготовку дизайн-проектов объектов застройки, разработку паспортов фасадов;

– осуществляет разработку проектов информационного и праздничного оформления общественных территорий;

– осуществляет выполнение эскизных проектов малых архитектурных форм (павильоны, ограждения и прочие).

Реализация муниципальной программы осуществляется Департаментом архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предоставление средств бюджета городского округа город Рыбинск Ярославской области, предусмотренных на приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа, а также фасадов зданий в надлежащее техническое и эстетическое состояние в зонах особого и строгого информационного контроля, осуществляется в форме субсидий на реализацию подпрограмм, руководствуясь Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 22.07.2025 № 777 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии» и постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 19.09.2024 № 1041 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии».

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ городского округа город Рыбинск Ярославской области, утверждённой постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах».

7. Индикаторы результативности муниципальной программы

| Наименование задач | Наименование индикаторов | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2025 г. | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  |  |  |  |  |
| Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов | Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (шт.) | 9 | 17 | 10 | 10 |
|  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (шт.) | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия (шт.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подготовка инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории | 1 | 6 | 4 | 6 |
|  | Подготовка концепции благоустройства общественной территории | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Участие в мероприятиях в области архитектурной и градостроительной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Подготовка исходных данных для КРТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий для формирования земельных участков в целях многоквартирного жилищного, промышленного и иного строительства (шт.) | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | Разработка документации по планировке территорий в районах индивидуальной жилой застройки (шт.) | 1 | 3 | 4 | 3 |
|  | Разработка документации по планировке территорий, предназначенных для размещения сооружений инженерной защиты, объектов транспортной и инженерной инфраструктур (шт.) | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  |  |  |  |  |
| Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), приведенных в надлежащее состояние (шт.) | 17 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям (подлежащих демонтажу) (шт.) | 30 | 18 | 18 | 0 |
| Приведение в надлежащее состояние техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля | Количество элементов фасадов зданий в зоне особого и строгого (зона 1, зона 2) информационного контроля, приведенных в надлежащее состояние | 25 | 16 | 6 | 6 |
| Праздничное оформление города временными информационными элементами | Количество изготовленной широкоформатной продукции для праздничного оформления города | - | 4 | 4 | 4 |

II. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной документацией
территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

1.Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2026 – 2028 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»; - Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области» (ред. от 02.06.2025); - Закон Ярославской области от 25.12.2017 № 60-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в области градостроительной деятельности» (ред. от 02.06.2025); - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 28.03.2019 № 47 «О Стратегии социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2018-2030 годы»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 11.12.2025 № 215 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - Устав муниципального автономного учреждения «Центральное архитектурное бюро», утвержденный постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.03.2025 № 275; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 20.03.2025 № 275 «О создании муниципального автономного учреждения «Центральное архитектурное бюро». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. Соисполнитель: муниципальное автономное учреждение «Центральное архитектурное бюро». |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по архитектуре и градостроительству |
| Цели подпрограммы | Обеспечение города Рыбинска актуальной градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий города, в т.ч.: - создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройства общественных территорий на основе документов территориального планирования; - улучшение эстетического восприятия архитектурного облика города, повышение качества и комфорта городской среды; - сохранение объектов культурного наследия; - повышение статуса города в области архитектурной и градостроительной деятельности. |
| Задачи подпрограммы | Для достижения поставленных целей подпрограммой предусматривается решение следующей задачи: - создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования (выделено/финансовая потребность) – 32,190/73,452 млн. руб. Год; Выделено; Потребность. 2026; 10,730; 24,957. 2027; 10,730; 24,129. 2028; 10,730; 24,366. Итого; 32,190; 73,452. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Разработка (актуализация) и утверждение градостроительной документации для перспективного развития территории города в т.ч: - местные нормативы градостроительного проектирования; - проект зон охраны объектов культурного наследия; - проекты планировки и проекты межевания территорий в количестве 22 шт. Подготовка инженерно-геодезических изысканий для разработки градостроительной документации в количестве 16 шт. Внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в количестве 37 шт. Разработка 2 концепций (эскизный проект) благоустройства общественных территорий города для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проведение мероприятий, повышающих статус города в архитектурной и градостроительной области. Заключение 3 договоров о комплексном развитии территории. Проведение закупки техники и программно-технического обеспечения, необходимых для разработки документации по планировке территории. |

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы,

решение которой осуществляется путём реализации подпрограммы

В соответствии с действующим законодательством строительство объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур осуществляется на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий (проектов планировки и проектов межевания территорий).

С 2025 года полномочия по подготовке и утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования и проектов о внесении изменений в указанные документы муниципальных образований Ярославской области, за исключением сбора предложений заинтересованных лиц по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, единых документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных округов, городских округов Ярославской области, о внесении в указанные документы муниципальных образований Ярославской области изменений, создания при их подготовке и внесении в них изменений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации соответствующих комиссий, а также организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний, относятся к полномочиям органов государственной власти Ярославской области.

Утверждение правил землепользования и застройки или внесение в них изменений в части изменения границ территориальных зон ведет к необходимости внесения сведений об измененных границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2025 году были внесены изменения в Региональные нормативы градостроительного проектирования Ярославской области, утвержденные постановлением Правительства Ярославской области от 11.12.2015 № 1340-п (ред. от 07.08.2025) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных нормативных правовых актов». В связи с этим местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск, утвержденных решением муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 12.10.2016 № 192 «О местных нормативах градостроительного проектирования городского округа город Рыбинск» требуют актуализации.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

На основании Генерального плана, Правил землепользования и застройки и утверждённой документации по планировке территории создаются объекты капитального строительства местного и регионального значения (в т.ч. линейные). Возможность реализации тех или иных мероприятий определяется ресурсами, которые можно направить на их решение, что зависит от текущей социально-экономической ситуации и приоритетов в области обеспечения жизнедеятельности города Рыбинска и его перспективного развития.

Между Правительством Ярославской области и Администрацией городского округа город Рыбинск Ярославской области 21.02.2025 заключено Соглашение по ежегодным целевым показателям жилищного строительства в 2025-2030 годах на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, действующее до 31.12.2030 года.

Стороны договорились о необходимости достижения следующего целевого показателя по годовому объему ввода жилья на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области:

- в 2025 году - 36,0 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в 2026 году - 37,0 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в 2027 году - 38,0 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в 2028 году - 39,0 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в 2029 году - 40,0 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в 2030 году - 41,0 тыс.кв.м общей площади жилья.

Подпрограммой предусматривается подготовка инженерно-геодезических изысканий с последующей разработкой документации по планировке территорий. Инженерно-геодезические изыскания выполнены на территории:

- в границах улиц: Каменниковский тракт - Каменниковская улица - СНТ Левый берег - береговая линия Рыбинского водохранилища – ГТС в 2024 году;

- района Заволжье-2 в 2021 году (требуется актуализация);

- в районе Козловской улицы в 2020 году (требуется актуализация);

- в границах улиц: 1-я Выборгская – Николая Невского – Волочаевская – Окружная дорога – Софийская – существующий проезд у СНТ «Восход» в 2024 году;

- в районе кадастрового квартала 76:20:010410 в районе Целинной улицы в 2019 году (требуется актуализация);

- границах улиц: Софийская – Огородная - береговая линия реки Коровка в 2025 году.

Районы существующей жилой и общественной многоэтажной застройки застраивались по проектам детальной планировки районов, разработанным на основании Генерального плана, утверждённого решением Ярославского облисполкома от 07.08.1979 № 486. Проекты ряда районов не были полностью реализованы и остаются действующими до настоящего времени. Действующие проекты детальной планировки некоторых районов потеряли свою актуальность.

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» образование земельных участков в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется исключительно в соответствии с утверждённым проектом межевания территории.

Отсутствие проектов межевания на территории города делает невозможным формирование и реализацию земельных участков, и, соответственно, дальнейшее освоение свободных территорий города капитальным строительством.

Необходима разработка проектов планировки и проектов межевания территории города для возможности строительства многоквартирных жилых домов в районах: Центр города, Зачерёмушный и Гагаринский.

Территории перспективного индивидуального жилищного строительства определены Генеральным планом в районах: Прибрежный, Заволжье-1, Заволжье-2, посёлок Переборы.

До утверждения в 2009 году нового Генерального плана все эти территории, за исключением районов Заволжье-1 и Заволжье-2, предназначались для жилой и общественной многоэтажной застройки. Ранее разработанной градостроительной документацией индивидуальная жилая застройка на этих территориях не предусматривалась.

После 2009 года началась планомерная работа по разработке проектов планировки и проектов межевания территорий для индивидуального жилищного строительства.

Настоящей подпрограммой предусматривается разработка проектов планировки и проектов межевания территорий для индивидуального жилищного строительства в районах Прибрежный, Волжская промзона, посёлок Балобаново, посёлок ГЭС-14, Волжский посёлок, посёлок завода Гидромеханизации; разработка проекта планировки территории района Заволжье-2 и проектов межевания частей этого района.

В целях реализации положений Генерального плана и мероприятий муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск», утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 17.12.2020 № 2967, настоящей подпрограммой предусмотрена разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции защитной дамбы в районе посёлка Переборы.

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменён порядок образования земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Данным правовым актом включено положение о том, что образование земельных участков для размещения линейных объектов федерального, регионального или местного значения осуществляется исключительно в соответствии с утверждённым проектом межевания территории.

В целях реализации положений Генерального плана настоящей подпрограммой предусмотрена разработка проекта межевания линейного объекта (магистрали общегородского значения).

Для роста экономического потенциала и развития промышленной отрасли предусмотрена разработка проектов планировки и проектов межевания Южной, Восточной и Юго-Западной промышленных зон.

Проект зон охраны объектов культурного наследия города Рыбинска является основным нормативным документом, регулирующим отношения в области сохранения, использования и охраны объектов историко-культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия.

Проект зон охраны объектов культурного наследия представляет собой документацию, содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон.

За истекший со времени утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия период произошло коренное изменение законодательства в области системы градорегулирования и регулирования отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Действующий проект зон охраны объектов культурного наследия, утверждённый решением исполнительного комитета Ярославского областного Совета народных депутатов от 10.08.1990 № 256 «Об утверждении охранных зон памятников истории и культуры города Рыбинска», не соответствует современному законодательству; в нем отсутствуют требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны; претерпели изменения списки объектов культурного наследия в связи с физической утратой ряда объектов, изменением категории охраны, выявлением новых объектов. Отсутствуют установленные зоны охраны ряда объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторического центра города Рыбинска.

Изменение зон охраны объектов культурного наследия, в т.ч. их границ, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, осуществляется путём разработки нового проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Необходима разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия, соответствующего Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 (ред. от 27.12.2024) «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», а также с учётом актуального списка объектов культурного наследия.

Разработка концепции благоустройства общественных территорий города Рыбинска необходима для участия во Всероссийском конкурсе создания лучших проектов комфортной городской среды, организуемого  Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «О предоставлении и распределении средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».  Критериями оценки конкурсных заявок являются качество и обоснованность выбора предлагаемых архитектурных и планировочных решений, а также решение задачи сохранения историко-градостроительной и природной среды города, определение (формирование, выявление) идентичности территории, благоустраиваемой в рамках реализации проекта, обеспечение взаимосвязи объекта, создаваемого в рамках реализации проекта, с объектами культурного наследия, культурными ландшафтами, туристскими маршрутами, местами массового отдыха населения.

Общественная территория для выполнения проекта благоустройства определяется путем общественных обсуждений.

Понятие «благоустройство городской территории» включает в себя комплекс мероприятий, предусмотренных Правилами благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области, утвержденными решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155, а также мероприятий по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественных территорий.

С целью заключения договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) программой предусмотрено проведение оценки права на заключение договора о КРТ, что является одним из мероприятий по получению исходных данных. Планируется заключение договоров о КРТ в районах: Мариевка, Веретье-3, Прибрежный.

Разработка градостроительной документации и изменений в неё осуществляется посредством актуального и безопасного программного обеспечения.

Для разработки документации необходима установка, настройка, обслуживание и обновление соответствующего программного обеспечения, а также обеспечение информационной безопасности.

## 3. Цель, задачи и ожидаемые результаты

## реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – обеспечение города Рыбинска актуальной градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий города, в т.ч.:

- создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройства общественных территорий на основе документов территориального планирования,

- улучшение эстетического восприятия архитектурного облика города, повышение качества и комфорта городской среды;

- сохранение объектов культурного наследия;

- повышение статуса города в области архитектурной и градостроительной деятельности.

Для достижения поставленной цели подпрограммой предусматривается решение следующей задачи: создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- разработка (актуализация) и утверждение градостроительной документации для перспективного развития территории города в т.ч: местные нормативы градостроительного проектирования, проект зон охраны объектов культурного наследия, проекты планировки и проекты межевания территорий в количестве 22 шт.;

- подготовка инженерно-геодезических изысканий для разработки градостроительной документации в количестве 16 шт.;

- внесение сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости в количестве 37 шт.;

- разработка 2 концепций (эскизный проект) благоустройства общественных территорий города для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды;

- проведение мероприятий, повышающих статус города в архитектурной и градостроительной области;

- заключение 3 договоров о комплексном развитии территории;

- проведение закупки техники и программно-технического обеспечения, необходимых для разработки документации по планировке территории.

4. Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы

Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы представлены в целом по всей муниципальной программе.

5. Финансирование подпрограммы

| Наименование задач подпрограммы | Объемы финансирования программы (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источн. финанс. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  | выдел. | потр. | выдел. | потр. | выдел. | потр. |
| Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов | ГБ | 10,730 | 24,957 | 10,730 | 24,129 | 10,730 | 24,366 |
| Всего предусмотрено в бюджете/ потребность в финансировании на 2026-2028 годы, млн. руб. | 32,190/73,452 |  |  |  |  |  |  |

6. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение градостроительной документацией

территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Кол-во, хар-ка, сроки | Смет-ная стои-мость (млн. руб.) | Объем финансирования по годам (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответ-ствен-ный испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финанс. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выде-лено | Потреб-ность | Выде-лено | Потреб-ность | Выде-лено | Потреб-ность |  |  |
| Задача. Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | 17 карт (планов) (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 10 карт (планов) (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 10 карт (планов) (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 3,700 | ГБ | 0,000 | 1,700 | 0,588 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | Наличие сведений о границах территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 1,700 | 0,588 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |  |  |
| 2 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | 1 проект (в период с 01.01.2026 до 30.09.2026) | 1,400 | ГБ | 0,242 | 1,400 |  |  |  |  | Наличие актуальных местных нормативов градостроительного проектирования | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,242 | 1,400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия | 1 проект (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 7,000 | ГБ |  |  | 0,000 | 7,000 |  |  | Наличие актуального Проекта зон охраны объектов культурного наследия, соответствующего действующему законодательству | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,000 | 7,000 |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе дома 1а по Полевой улице | 0,16 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,009 | ГБ |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 1 земельного участка в целях многоквартирного жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 |  |  |
| 5 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе дома 50а по Февральской улице | 0,45 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,022 | ГБ |  |  | 0,022 | 0,022 |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 1 земельного участка в целях многоквартирного жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,022 | 0,022 |  |  |  |  |
| 6 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий Восточной промышленной зоны | 167 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 3,414 | ГБ | 0,000 | 3,414 |  |  |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 24 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 3,414 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в границах улиц: Луначарского – Карякинская – Кирова – Яна Гуса | 3 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,137 | ГБ |  |  |  |  | 0,137 | 0,137 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 1 земельного участка в целях размещения объекта торговли либо объекта многоквартирного жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,137 | 0,137 |  |  |
| 8 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе проспекта 50 Лет Октября и Гэсовской улицы | 11 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 0,239 | ГБ | 0,000 | 0,239 |  |  |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 9 земельных участков в целях многоквартирного жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 0,239 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе улиц Наволоки и Журнальной | 95,38 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 1,908 | ГБ |  |  |  |  | 0,214 | 1,908 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 450 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,214 | 1,908 |  |  |
| 10 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе улиц Сторожевой и Полярной | 12,85 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,263 | ГБ |  |  |  |  | 0,263 | 0,263 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,263 | 0,263 |  |  |
| 11 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе улицы Левитана | 7,4 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,153 | ГБ |  |  |  |  | 0,153 | 0,153 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 9 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,153 | 0,153 |  |  |
| 12 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе Береговой улицы | 19,7 га (в период с 01.01.2026 до 01.06.2026) | 0,225 | ГБ | 0,225 | 0,225 |  |  |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,225 | 0,225 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории для реконструкции защитной дамбы в районе посёлка Переборы | 1,96 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,088 | ГБ |  |  | 0,088 | 0,088 |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования земельного участка в целях строительства 980 м сооружений инженерной защиты | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,088 | 0,088 |  |  |  |  |
| 14 | Актуализация инженерно-геодезических изысканий территории района Заволжье-2 | 560 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 0,884 | ГБ | 0,884 | 0,884 |  |  |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,884 | 0,884 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе улиц: Нахимова – Кутузова - Суворова | 7,5 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 0,339 | ГБ | 0,000 | 0,339 |  |  |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 0,339 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий территории в районе Юго-западной промзоны | 35,7 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,721 | ГБ |  |  |  |  | 0,721 | 0,721 | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 6 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,721 | 0,721 |  |  |
| 17 | Подготовка инженерно-геодезических изысканий проспекта Серова от Гражданской улицы до Переборского тракта | 10 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,440 | ГБ |  |  | 0,440 | 0,440 |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования земельного участка в целях строительства автомобильной дороги (магистрали общегородского значения) | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,440 | 0,440 |  |  |  |  |
| 18 | Актуализация инженерно-геодезических изысканий территории в районе Козловской улицы | 6 га (в период с 01.01.2026 до 01.03.2026) | 0,146 | ГБ | 0,146 | 0,146 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 8 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,146 | 0,146 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Актуализация инженерно-геодезических изысканий территории в районе кадастрового квартала 76:20:010410 в районе Целинной улицы | 7,96 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,359 | ГБ |  |  | 0,359 | 0,359 |  |  | Возможность разработки документов территориального планирования для формирования не менее 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,359 | 0,359 |  |  |  |  |
| 20 | Проведение оценки права на заключение договора о КРТ | 1 оценка (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 1 оценка (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 1 оценка (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,300 | ГБ | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | Подготовка исходной документации для заключения договора о комплексном развитии территории районов: Мариевка (2026 г), Веретье-3 (2027 г), Прибрежный (2028 г) | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 |  |  |
| 21 | Подготовка концепции благоустройства общественной территории | 1 проект (в период с 01.01.2027 по 01.06.2027); 1 проект (в период с 01.01.2028 по 01.06.2028) | 9,000 | ГБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | Подача заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, включенном в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 |  |  |
| 22 | Расходы на программно-техническое обеспечение процесса разработки градостроительной документации, обеспечение информационной безопасности | Приобрете- ние компьютеров, программного обеспечения (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); приобрете- ние компьютеров, программного обеспечения (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); приобрете -ние компьютеров, программного обеспечения (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 2,958 | ГБ | 0,321 | 0,700 | 0,321 | 0,700 | 0,321 | 0,700 | Совершенствование процесса разработки градостроительной документации, сокращение сроков её разработки, программно-техническое обеспечение процесса разработки градостроительной документации на уровне 100 % | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,321 | 0,700 | 0,321 | 0,700 | 0,321 | 0,700 |  |  |
| 23 | Участие в мероприятиях в области архитектуры и градостроительной деятельности | 2 мероприятия (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 2 мероприятия (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 2 мероприятия (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 5,234 | ГБ | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | Участие в мероприятиях, повышение статуса города в области архитектуры и градостроительной деятельности | ДАГ |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |  |  |
| 24 | Обеспечение деятельности учреждения в сфере архитектурной и градостроительной деятельности: | 8 ДПТ (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 8 ДПТ (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027; 6 ДПТ (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 33,361 | ГБ | 7,512 | 14,410 | 7,512 | 8,520 | 7,512 | 13,475 | Реализации полномочий Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области в области архитектурной и градостроительной деятельности | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 7,512 | 14,410 | 7,512 | 8,520 | 7,512 | 13,475 |  |  |
| 24.1 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Софийская – Огородная - береговая линия реки Коровка | 16,3 га (в период с 01.01.2026 до 01.06.2026) | 2,321 | ГБ | 2,321 | 2,321 |  |  |  |  | Возможность строительства подъездного пути к существующим мемориальным комплексам и магистральной улицы районного значения | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2,321 | 2,321 |  |  |  |  |  |  |
| 24.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Каменниковский тракт - Каменниковская ул. - СНТ Левый берег - береговой линии Рыбинского водохранилища - ГТС | 22,96 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 2,908 | ГБ | 2,908 | 2,908 |  |  |  |  | Возможность формирования земельного участка в целях строительства автомобильной дороги местного значения | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2,908 | 2,908 |  |  |  |  |  |  |
| 24.3 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе дома 1а по Полевой улице | 0,16 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,081 | ГБ |  |  |  |  | 0,081 | 0,081 | Возможность формирования не менее 1 земельного участка в целях многоквартирного жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,081 | 0,081 |  |  |
| 24.4 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе дома 50а по Февральской улице | 0,45 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,132 | ГБ |  |  | 0,132 | 0,132 |  |  | Возможность формирования не менее 1 земельного участка в целях многоквартирного жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,132 | 0,132 |  |  |  |  |
| 24.5 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории Восточной промышленной зоны | 167 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 2,034 | ГБ |  |  | 1,026 | 2,034 |  |  | Возможность формирования не менее 24 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 1,026 | 2,034 |  |  |  |  |
| 24.6 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: Луначарского – Карякинская – Кирова – Яна Гуса | 3 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,586 | ГБ |  |  |  |  | 0,586 | 0,586 | Возможность формирования не менее 1 земельного участка в целях размещения объекта торговли либо объекта многоквартирного жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,586 | 0,586 |  |  |
| 24.7 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе проспекта 50 Лет Октября и Гэсовской улицы | 11 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 1,739 | ГБ | 0,000 | 1,739 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 9 земельных участков в целях многоквартирного жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 1,739 |  |  |  |  |  |  |
| 24.8 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Наволоки и Журнальной | 95,38 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 6,114 | ГБ |  |  |  |  | 0,151 | 6,114 | Возможность формирования не менее 450 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 0,151 | 6,114 |  |  |
| 24.9 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Сторожевой и Полярной | 12,85 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 1,534 | ГБ |  |  |  |  | 1,534 | 1,534 | Возможность формирования не менее 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1,534 | 1,534 |  |  |
| 24.10 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Левитана | 7,40 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 1,369 | ГБ |  |  |  |  | 1,369 | 1,369 | Возможность формирования не менее 9 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1,369 | 1,369 |  |  |
| 24.11 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе Береговой улицы | 19,7 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 2,108 | ГБ | 0,164 | 1,154 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,164 | 1,154 |  |  |  |  |  |  |
| 24.12 | Разработка проекта планировки территории района Заволжье-2 | 560 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 2,119 | ГБ | 2,119 | 2,119 |  |  |  |  | Обеспечение устойчивого развития территорий, в том числе выделение элементов планировочной структуры, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2,119 | 2,119 |  |  |  |  |  |  |
| 24.13 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для реконструкции защитной дамбы в районе посёлка Переборы | 1,96 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,401 | ГБ |  |  | 0,401 | 0,401 |  |  | Возможность формирования земельного участка в целях строительства 980 м сооружений инженерной защиты | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,401 | 0,401 |  |  |  |  |
| 24.14 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе Козловской улицы | 6 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 1,078 | ГБ | 0,000 | 1,078 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 8 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 1,078 |  |  |  |  |  |  |
| 24.15 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе кадастрового квартала 76:20:010410 в районе Целинной улицы | 7,96 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 1,346 | ГБ |  |  | 1,346 | 1,346 |  |  | Возможность формирования не менее 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 1,346 | 1,346 |  |  |  |  |
| 24.16 | Разработка проекта межевания территории в районе улицы Федорова – 3-й Тарнопольской улицы | 6 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,693 | ГБ |  |  | 0,693 | 0,693 |  |  | Возможность формирования не менее 25 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,693 | 0,693 |  |  |  |  |
| 24.17 | Разработка проекта межевания территории в районе Малой Кипячевской улицы | 2,3 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,297 | ГБ |  |  | 0,297 | 0,297 |  |  | Возможность формирования не менее 10 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 0,297 | 0,297 |  |  |  |  |
| 24.18 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц: Нахимова – Кутузова - Суворова | 7,5 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 1,283 | ГБ | 0,000 | 1,283 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 1,283 |  |  |  |  |  |  |
| 24.19 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в районе Юго-западной промзоны | 35,7 га (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 3,791 | ГБ |  |  |  |  | 3,791 | 3,791 | Возможность формирования не менее 6 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3,791 | 3,791 |  |  |
| 24.20 | Разработка проекта планировки и проекта межевания проспекта Серова от Гражданской улицы до Переборского тракта | 10 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 1,624 | ГБ |  |  | 1,624 | 1,624 |  |  | Возможность формирования земельного участка в целях строительства автомобильной дороги (магистрали общегородского значения) | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 1,624 | 1,624 |  |  |  |  |
| 24.21 | Проект межевания территории в районе улиц: Бурлацкая – Каляева – Новолосевская – береговая линия ручья Крутец | 25,3 га (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 1,993 | ГБ |  |  | 1,993 | 1,993 |  |  | Возможность формирования не менее 15 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, определение границ территорий общего пользования | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 1,993 | 1,993 |  |  |  |  |
| 24.22 | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц: 1-ая Выборгская – Николая Невского – Волочаевская – Окружная дорога – Софийская -существующий проезд у СНТ «Восход» | 146 га (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026) | 1,808 | ГБ | 0,000 | 1,808 |  |  |  |  | Возможность формирования не менее 10 земельных участков в целях промышленного и иного строительства | МАУ «ЦАБ» |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,000 | 1,808 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме «Обеспечение градостроительной документацией территорий городского округа город Рыбинск» |  |  | ГБ | 10,730 | 24,957 | 10,730 | 24,129 | 10,730 | 24,366 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,730 | 24,957 | 10,730 | 24,129 | 10,730 | 24,366 |  |  |

7. Индикаторы результативности подпрограммы

| Наименование задач | Наименование индикаторов | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение 2025 г. | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| Создание условий для осуществления архитектурной, градостроительной деятельности, эффективного использования земельных ресурсов | Подготовка сведений о границах территориальных зон для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (шт.) | 9 | 17 | 10 | 10 |
|  | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования (шт.) | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия (шт.) | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Подготовка инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории | 1 | 6 | 4 | 6 |
|  | Подготовка концепции благоустройства общественной территории | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  | Участие в мероприятиях в области архитектурной и градостроительной деятельности | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Подготовка исходных данных для КРТ | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий для формирования земельных участков в целях многоквартирного жилищного, промышленного и иного строительства (шт.) | 1 | 3 | 2 | 3 |
|  | Разработка документации по планировке территорий в районах индивидуальной жилой застройки (шт.) | 1 | 3 | 4 | 3 |
|  | Разработка документации по планировке территорий, предназначенных для размещения сооружений инженерной защиты, объектов транспортной и инженерной инфраструктур (шт.) | 0 | 2 | 2 | 0 |

III. Подпрограмма «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее - подпрограмма). |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2026 – 2028 годы |
| Основания для разработки подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; - Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области, принятый решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 19.12.2019 № 98; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»; - решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 11.12.2025 № 215 «О бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 11.07.2018 № 2043 «Об утверждении порядка размещения наружной информации на территории городского округа город Рыбинск»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 19.09.2024 № 1041 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии»; - постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 22.07.2025 № 777 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии». |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по архитектуре и градостроительству |
| Цели подпрограммы | Сохранение архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области |
| Задачи подпрограммы | – приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля, – приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля; - праздничное оформление города временными информационными элементами. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования (выделено/финансовая потребность) – 23,970/29,470 млн. руб., в том числе средства городского бюджета: Год; Выделено; Потребность. 2026; 17,990; 18,140. 2027; 2,990; 5,740. 2028; 2,990; 5,590. Итого; 23,970; 29,470. |
| Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние 28 элементов фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля; - приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние не менее 30 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля; - демонтаж 36 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля; - ежегодно изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города в количестве не менее 4 баннеров в год. |

2. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путём реализации подпрограммы

Город Рыбинск – один из немногих городов России, где, несмотря на губительное воздействие времени и человека, сохранились не просто отдельные памятники, а довольно крупный исторический центр, передающий неповторимое обаяние старинного купеческого города.

Застройка исторического центра – это музей архитектуры конца XVIII - начала ХХ в.в. в природно-культурном пространстве, представляющий практически целостный архитектурный ансамбль, во многом сохранивший специфику городской среды XIX века, в которой каждое здание, имея свой неповторимый облик и свою историю, является органичным элементом целостной исторической застройки.

Существующие в центре города здания и установленные на них вывески, режимные таблички различных предприятий и учреждений, иная наружная информация являются важной составляющей в формировании облика исторического центра города и требуют особого к ним отношения.

Территория города разделена на три зоны информационного контроля в соответствии с Порядком.

В историческом центре города установлены зона особого информационного контроля (зона 1) и зона строгого информационного контроля (зона 2). Для информационных конструкций в этих зонах Порядком установлены особые требования к размещению, стилистическому, цветовому, композиционно-графическому, объёмно-пространственному и конструктивным решениям, а также к материалам и гарнитуре шрифта.

К зоне особого информационного контроля (зона 1) в соответствии с Порядком относятся следующие площади, переулки и улицы:

– фасады зданий, формирующие пространство площадей: Вокзальной, Красной, Советской, Соборной;

– Вознесенский переулок;

– Преображенский переулок;

– Бульварная ул.;

– ул. Волжская набережная (в границах от ул. Ломоносова до Соборной площади);

– Крестовая ул. (в границах от пл. Соборной до ул. Ломоносова);

– ул. Ломоносова (в границах от ул. Волжская набережная до ул. Чкалова);

– Стоялая ул.

К зоне строгого информационного контроля (зона 2) в соответствии Порядком относятся следующие переулки и улицы:

– ул. Гоголя (в границах от ул. Волжской набережной до ул. Чкалова);

– Румянцевская ул. (в границах от Волжской набережной до ул. Чкалова);

– ул. Бородулина (в границах от ул. Волжской набережной до ул. Чкалова);

– ул. Пушкина (в границах от ул. Волжской набережной до ул. Чкалова);

– ул. Луначарского (в границах от ул. Волжской набережной до ул. Чкалова);

– ул. Волжская наб. (в границах от ул. Ломоносова до ул. Луначарского);

– Крестовая ул. (в границах от ул. Ломоносова до ул. Луначарского);

– ул. Чкалова;

– Нобелевский бульвар;

– Фроловская ул.;

– ул. Волжская набережная (в границах от Соборной пл. до Введенской ул.);

– Большая Казанская ул.;

– Средняя Казанская ул.;

– Малая Казанская ул.;

– Гаванская ул.;

– Введенская ул.

Информационные конструкции в городе, в том числе расположенные в историческом центре, не соответствуют требованиям Порядка, фасады зданий находятся в ненадлежащем состоянии, что ухудшает эстетическое восприятие и архитектурный облик города Рыбинска.

По состоянию на 01.01.2026 в зонах особого и строгого информационного контроля находятся не менее 30 организаций, имеющих информационные конструкции, не соответствующие Порядку и подлежащие замене, 28 элементов фасадов зданий находятся в ненадлежащем техническом и эстетическом состоянии и подлежат ремонту.

Таким образом, в зоне особого и строгого информационного контроля в 2025-2028 годах планируется разместить не менее 30 новых информационных конструкций, соответствующих требованиям Порядка и отремонтировать 28 элементов фасадов зданий.

Первым опытом создания единого архитектурно-стилевого пространства в городе Рыбинске стала Красная площадь. Во время её реконструкции информационные вывески были выполнены с использованием шрифтов и лексики дореволюционного периода. Конструкции гармонично вписались в общий вид площади, не утратив при этом своего прямого назначения.

Выполнение вывесок в единой стилистике с использованием дореволюционной орфографии обеспечило их органичное включение в историческую среду.

В настоящее время эта практика планомерно реализуется и на других улицах.

Планируется данный опыт распространить на весь исторический центр городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Ежегодно в городе проводятся праздничные мероприятия, посвященные в том числе официальным праздникам Российской Федерации. Изготовление широкоформатной продукции для праздничного оформления города позволяет эстетично украсить городское пространство, не искажая и не диссонируя со сложной городской средой исторического центра.

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Цель подпрограммы – сохранение архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области.

Для достижения поставленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

– приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля;

– приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля;

– праздничное оформление города временными информационными элементами.

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

– приведение в надлежащее состояние 28 элементов фасадов в зонах особого и строгого информационного контроля;

– приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние не менее 30 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля;

– демонтаж 36 информационных конструкций в зонах особого и строгого информационного контроля;

– ежегодно изготовление, размещение и демонтаж широкоформатной продукции для праздничного оформления города в количестве не менее 4 баннеров.

4. Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы

Социально-экономическое обоснование и механизм реализации подпрограммы представлены в целом по всей муниципальной программе.

5. Финансирование подпрограммы

| Наименование задач подпрограммы | Объемы финансирования подпрограммы (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источн. финанс. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  | выдел. | потр. | выдел. | потр. | выдел. | потр. |
| Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля | ГБ | 0,200 | 0,350 | 0,200 | 0,350 | 0,200 | 0,200 |
| Приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля | ГБ | 17,400 | 17,400 | 2,400 | 5,000 | 2,400 | 5,000 |
| Праздничное оформление города временными информационными элементами | ГБ | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |
| Итого | ГБ | 17,990 | 18,140 | 2,990 | 5,740 | 2,990 | 5,590 |
| Всего предусмотрено в бюджете/ потребность в финансировании на 2026-2028 годы, млн. руб. | 23,970/29,470 |  |  |  |  |  |  |

6. Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области»

| Наименование мероприятия (объекта) | Кол-во. хар-ка, сроки | Сметная стоимость (млн. руб.) | Объем финансирования по годам (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответст-венный исполни-тель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финанс. | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выде-лено | Потреб-ность | Выде-лено | Потреб-ность | Выде-лено | Потреб-ность |  |  |  |
| Задача. Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с изготовлением и установкой информационных конструкций на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | 10 получателей субсидий (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 10 получателей субсидий (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 10 получателей субсидий (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 0,600 | ГБ | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | Приведены в надлежащее техническое и эстетическое состояние не менее 30 информационных конструкций в зонах особого и строгого информацион-ного контроля |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |
| Оплата работ по демонтажу информационных конструкций в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям, и хранению демонтированных информационных конструкций | 18 конструкций (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 18 конструкций (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027) | 0,300 | ГБ | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | Демонтированы 36 информацион-ных конструкций в зонах особого и строгого информацион-ного контроля |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Задача. Приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по приведению элементов фасадов зданий в соответствие с утвержденным паспортом фасада объекта капитального строительства | 16 получателей субсидии (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 6 получателей субсидии (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 6 получателей субсидии (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 27,400 | ГБ | 17,400 | 17,400 | 2,400 | 5,000 | 2,400 | 5,000 | Приведены в надлежащее техническое и эстетическое состояние 28 элементов фасадов в зонах особого и строгого информацион-ного контроля |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 17,400 | 17,400 | 2,400 | 5,000 | 2,400 | 5,000 |  |  |  |
| Задача. Праздничное оформление города временными информационными элементами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление широкоформатной продукции для праздничного оформления города (День Победы, День города, Новый год, Рождество) | 4 баннера (в период с 01.01.2026 до 31.12.2026); 4 баннера (в период с 01.01.2027 до 31.12.2027); 4 баннера (в период с 01.01.2028 до 31.12.2028) | 1,17 | ГБ | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | Изготовлена, размещена и демонтирована широкоформат-ная продукция для праздничного оформления города в количестве не менее 4 шт. ежегодно |  | ДАГ |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Др. ср-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 0,390 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  |  | ГБ | 17,990 | 18,140 | 2,990 | 5,740 | 2,990 | 5,590 |  |  |  |

# 7. Индикаторы результативности подпрограммы

| Наименование задач | Наименование индикаторов | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение2025 г. | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| 2. «Поддержание архитектурного облика исторического центра городского округа город Рыбинск Ярославской области» |  |  |  |  |  |
| Приведение в надлежащее состояние информационных конструкций первого и второго типа в зонах особого и строгого информацион-ного контроля | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), приведенных в надлежащее состояние (шт.) | 17 | 10 | 10 | 10 |
|  | Количество информационных конструкций первого и второго типа в зоне особого и строгого информационного контроля (зона 1, зона 2), не соответствующих установленным требованиям (подлежащих демонтажу) (шт.) | 30 | 18 | 18 | 0 |
| Приведение в надлежащее техническое и эстетическое состояние фасадов зданий в зонах особого и строгого информацион-ного контроля | Количество приведенных в надлежащее техническое и эстетическое состояние элементов фасадов зданий в зонах особого и строгого информационного контроля (единиц) | 25 | 16 | 6 | 6 |
| Праздничное оформление города временными информацион-ными элементами | Количество изготовленной широкоформатной продукции для праздничного оформления города | - | 4 | 4 | 4 |

Список используемых сокращений

ДАГ – Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области;

ОКН – объекты культурного наследия;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

ДПТ – документация по планировке территории.

Директор Департамента

архитектуры и градостроительства							Ю.Н. Бурова