# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 г. № 963

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК»

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.10.2018 № 3134, от 28.03.2019 № 833, от 04.12.2019 № 3179, от 20.03.2020 № 713, от 21.08.2020 № 1875, от 30.03.2021 № 682, от 02.07.2021 № 1668, от 31.03.2022 № 970, от 22.03.2023 № 458, от 16.10.2023 № 1399, от 10.04.2024 № 357, от 19.09.2024 № 1044, от 02.12.2024 № 1321, от 06.05.2025 № 473, от 26.11.2025 № 1265, от 03.02.2026 № 68) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 06.12.2017 № 281 «О бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!», Постановлением Правительства ЯО от 29.08.2017 № 679/а-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 № 1727 «О программах городского округа город Рыбинск», руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 03.02.2026 № 68

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Рыбинск Ярославской области»

г. Рыбинск

2026 год

| № п/п | Наименование раздела | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | 4 |
| 2 | Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы | 7 |
| 3 | Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 12 |
| 3.1 | Паспорт подпрограммы | 12 |
| 3.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 14 |
| 3.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 15 |
| 3.4 | Финансирование подпрограммы | 18 |
| 3.5 | Механизм реализации подпрограммы | 18 |
| 3.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 22 |
| 3.7 | Перечень мероприятий подпрограммы | 23 |
|  | Приложение 1. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 27 |
|  | Приложение 2. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов в рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» | 30 |
|  | Приложение 3. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 32 |
|  | Приложение 4. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | 39 |
|  | Приложение 5. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» | 50 |
|  | Приложение 6. Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 53 |
|  | Приложение 7. Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак | 55 |

- Паспорт муниципальной программы

| # Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| # Сроки реализации муниципальной программы |  | 2026 – 2028 годы |
| # Основание для разработки муниципальной программы |  | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 3. Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3. 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017). 5. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!». 6. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области». 7. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах». 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 10. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| # Куратор муниципальной программы |  | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| # Ответственный исполнитель – руководитель муниципальной программы |  | # Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) |
| # Исполнители муниципальной программы |  | # Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент по физической культуре и спорту); Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» (далее – МБУ «Управление городского хозяйства»); жители города Рыбинска |
| # Перечень подпрограмм муниципальной программы |  | # Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| # Цель муниципальной программы |  | Обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – города Рыбинска), создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения |
| # Задачи муниципальной программы |  | 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска. 3. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 4. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области». |
| # Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах / финансовая потребность) 761,18 млн. руб. / 1 572,37 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 86,47; 132,57. 2027 год; 0,00; 32,76. 2028 год; 0,00; 28,69. Итого; 86,47; 194,02. |
|  |  | - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 567,55; 764,82. 2027 год; 0,00; 170,67. 2028 год; 0,00; 138,47. Итого; 567,55; 1 073,96. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 107,16; 148,96. 2027 год; 0,00; 58,62. 2028 год; 0,00; 62,31. Итого; 107,16; 269,89. - внебюджетные источники, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 0,00; 34,50. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 34,50. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 761,18; 1080,85. 2027 год; 0,00; 262,05. 2028 год; 0,00; 229,47. Итого; 761,18; 1 572,37. |
| # Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: 1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе: 1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 48; 1.2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов – не менее 7; 1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 8; 1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9. 2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел. 3. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 4. 4. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2. |  |

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления города Рыбинска является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории города Рыбинска зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает жильцам многоквартирных домов комфортные условия для отдыха и досуга. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

2.1. Характеристика благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов

Важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды является надлежащее состояние дворовых территорий.

По состоянию на 01.01.2026 в городе Рыбинске 1527 многоквартирных домов, каждый из которых имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет.

По результатам проведенной в 2018 году инвентаризации, исходя из проведенных в период 2018 – 2024 годы работ по благоустройству дворовых территорий, установлено, что на 01.01.2026 комплексный ремонт требуется на 888 дворовых территориях.

Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

В целях повышения уровня комфортности для жителей города Рыбинска на протяжении нескольких лет применяется последовательный комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В период 2018 - 2025 годов в рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», проекта «Наши дворы» выполнены мероприятия по благоустройству 122 дворовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 610 265,88 тыс. руб.

Характеристика выполнения благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 – 2025 годы

| Год | Количество дворов | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе!» |  |  |
| 2018* | 9 | 25 964,38 |
| 2019* | 14 | 38 811,34 |
| 2020 | 11 | 43 189,74 |
| 2021 | 9 | 25 140,80 |
| Итого | 43 | 133 106,26 |
| Реализация проекта «Наши дворы» |  |  |
| 2022 | 44 | 226 478,86 |
| 2023 | 14 | 98 387,62 |
| 2024 | 14 | 79 803,27 |
| 2025 | 7 | 72 489,87 |
| Итого | 79 | 477 159,62 |
| Всего | 122 | 610 265,88 |

* - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов лишь частично привели к должному результату, поскольку около 58% дворовых территории в настоящее время нуждаются в проведении работ по благоустройству. Необходимо продолжение работ по благоустройству дворовый территорий многоквартирных домов.

2.2. Характеристика благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, площади, набережные, бульвары, зеленые зоны)

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий, от площади их озеленения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустроенные территории создают образ города Рыбинска, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города Рыбинска, выполняют, в том числе рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рыбинска расположены 38 общественных территорий – парки, скверы, набережные, бульвары, зеленые зоны.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с участием средств вышестоящих бюджетов, с 2019 года на территории города Рыбинска реализовываются следующие мероприятия:

- в 2019 году проведены работы по благоустройству парковой зоны в районе средних образовательных школ № 18 и № 28, а также благоустройство парковой зоны с установкой фонтана на ул. Желябова – ул. Черняховского, Лоцманского бульвара, ремонт малых архитектурных форм в Карякинском парке;

- в 2020 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны на Волочаевской ул. – Юбилейной ул. и детского парка в пос. Переборы;

- в 2021 году выполнены работы по благоустройству Волжского парка (частично), Комсомольской площади и завершены работы в Карякинском саду (обустройство фонтана);

- в 2022 году проведены работы по благоустройству Волжской набережной в Казанском районе (устройство пешеходной дороги (нижний ярус), съезда на нижний ярус, ливневой канализации, очистных сооружений, освещения (57 опор со светильниками), установка парковых скамеек и урн, металлического пешеходного ограждения);

- в 2023 году завершены работы по благоустройству Волжского парка. В комплексе с парком, организованы мероприятия по благоустройству мемориала «Огонь Славы», осуществлены работы по благоустройству общественной территории на Бульварной улице вдоль реки Черемухи;

- в 2024 году выполнены работы по благоустройству сквера между домами ул. Приборостроителей, д. 8 и ул. Суркова, д. 9; завершены работы по реализации проекта «Бульвар р. Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие Бульварной ул. и набережной р. Черемухи»;

- в 2025 году выполнено благоустройство площади Маршала Жукова, организованы работы по благоустройству парковой зоны за территорией СОШ № 5, парковой зоны в районе дома 13 по ул. Боткина.

В 2025 году в рамках ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» выполнены работы по организации зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова. Обустроена ледовая площадка площадью 1300 м2. Общественная территория украшена новогодними декорациями, яркой иллюминацией: гирляндами «светящееся небо» и разнообразным декором. Организованы пункты проката и заточки коньков, зоны отдыха и ярмарки, фудкорт, большая раздевалка, туалет.

Тем не менее, реализованных мероприятий недостаточно.

Основными проблемами в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства города Рыбинска.

Таким образом, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Администрация города Рыбинска) в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2026 – 2028 годов определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения мероприятий по формированию современной городской среды.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с неисполнением доходной части бюджета города;

- риски, связанные с отказом жителей и (или) организаций города участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы и недостаточным контролем ее за реализацией.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и исполнителей муниципальной программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы;

- информационная работа в целях стимулирования активности граждан при реализации муниципальной программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.

Муниципальная программа включает подпрограмму «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма). В подпрограмме представлены анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, а также цели, задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы, социально-экономическое обоснование, механизм реализации, финансирование, индикаторы реализации подпрограммы и мероприятия подпрограммы.

3. Подпрограмма «Совершенствование городской среды

на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»

3.1. Паспорт подпрограммы

| # Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| # Сроки реализации подпрограммы | 2026 – 2028 годы |
| # Основание для разработки муниципальной # программы | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 3. Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3. 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017). 5. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!». 6. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области». 7. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах». 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 10. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| # Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| # Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | # Департамент ЖКХ, транспорта и связи |
| # Исполнители подпрограммы | # Департамент по физической культуре и спорту; МБУ «Управление городского хозяйства»; жители города Рыбинска |
| # Цель подпрограммы | Обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – города Рыбинска), создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения |
| # Задачи подпрограммы | 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска. 3. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 4. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области». |
| # Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах / финансовая потребность) 761,18 млн. руб. / 1 572,37 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 86,47; 132,57. 2027 год; 0,00; 32,76. 2028 год; 0,00; 28,69. Итого; 86,47; 194,02. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 567,55; 764,82. 2027 год; 0,00; 170,67. 2028 год; 0,00; 138,47. Итого; 567,55; 1 073,96. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 107,16; 148,96. 2027 год; 0,00; 58,62. 2028 год; 0,00; 62,31. Итого; 107,16; 269,89. - внебюджетные источники, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 0,00; 34,50. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 34,50. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2026 год; 761,18; 1080,85. 2027 год; 0,00; 262,05. 2028 год; 0,00; 229,47. Итого; 761,18; 1 572,37. |
| # Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе: 1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 48; 1.2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов – не менее 7; 1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 8; 1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9. 2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел. 3. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 4. 4. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2. |

3.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Цель, задачи, ожидаемые результаты, основания для разработки подпрограммы соответствуют цели, задачам, ожидаемым результатам, основаниям для разработки муниципальной программы.

Целью подпрограммы является обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории города Рыбинска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Задачами подпрограммы являются:

1. участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»;

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска;

3. участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

4. участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области».

Результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:

1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе:

1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 48;

1.2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов – не менее 7;

1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 8;

1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9.

2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел.

3. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 4.

4. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2.

3.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы на 2026 – 2028 годы запланировано выполнение следующих мероприятий.

В рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» за счет средств областного и городского бюджетов запланировано благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установка детских игровых (детско-спортивных) площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных пространствах, устройство площадок для выгула и дрессировки домашних животных.

На 2026 год запланировано благоустройство 13 дворовых территорий, обустройство 7 детских игровых (детско-спортивных) площадок, благоустройство 7 дворовых территорий, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, на 2027 год – благоустройство 17 дворовых территорий, на 2028 год – 18 дворовых территорий и обустройство 1 площадки.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

На 2026 год по результатам рейтингового голосования планируется благоустройство Волжской набережной от ДС «Полет» до ул. Кораблестроителей.

Также в 2026 году планируется благоустройство Волжской набережной в районе слияния рек Волги и Черемухи в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Адресный перечень общественных территорий, благоустройство которых планируется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2026 – 2028 годов указан в приложении 6 к муниципальной программе. Отбор общественных территорий будет производиться по результатам рейтингового голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе по выбору общественных территорий.

Основные мероприятия по благоустройству включают в себя:

- ремонт (обустройство) пешеходных дорожек в плиточном покрытии;

- озеленение;

- установка детских городков;

- установка скамеек, урн;

- организация освещения;

- устройство велодорожек;

- устройство ливневой канализации;

- ремонт (восстановление) фонтанов;

- устройство ограждения и др.

В ходе реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» в 2026 году запланировано создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре город Рыбинска. Планируется сделать пешеходными следующие улицы и переулки:

- Стоялую ул.;

- Вознесенский и Преображенский переулки;

- Волжскую набережную;

- Крестовую ул. в квартале от Соборной площади до Стоялой ул.

Обустройство пешеходной зоны будет выполнено в тротуарной плитке и гранитной брусчатке. Запланирована установка малых архитектурных форм: 13 урн и скамеек на чугунных ножках. Также на общественном пространстве планируется разместить велопарковки со скульптурным изображением одного из первых велосипедов (по мотивам велосипеда, принадлежащего императору Александру III), со скульптурным велосипедом паук (пенни-фартинг) в технике горячей ручной ковки. В пешеходной зоне появится металлическая скульптура «Фонарщик», 16 гранитных столбиков, будут установлены элементы декора почтовые ящики указатели номеров домов, кованый кронштейны и уличные фонари.

В 2026 году мероприятиями ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» продолжены работы по организации зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова.

Успешная реализация подпрограммы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования.

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в создании благоприятных условий среды проживания жителей, улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, увеличении площади озелененных территорий, обеспечении более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшении условий для отдыха и занятий спортом. Участие жителей города Рыбинска в благоустройстве внутри дворовых территорий, обеспечит физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Рыбинска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит усовершенствовать городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

3.4. Финансирование подпрограммы

Потребность финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы в целом составляет 1 572,37 млн. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключенных Администрацией города Рыбинска с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней, а так же соглашений в части финансового участия заинтересованных лиц.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Городской бюджет | 86,47 | 132,57 |
|  | Областной бюджет | 567,55 | 764,82 |
|  | Федеральный бюджет | 107,16 | 148,96 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 34,50 |
|  | Итого | 761,18 | 1 080,85 |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 32,76 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 170,67 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 58,62 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 262,05 |
| 2028 | Городской бюджет | 0,00 | 28,69 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 138,47 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 62,31 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 229,47 |
| всего | Городской бюджет | 86,47 | 194,02 |
|  | Областной бюджет | 567,55 | 1 073,96 |
|  | Федеральный бюджет | 107,16 | 269,89 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 34,50 |
|  | Итого | 761,18 | 1 572,37 |

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

## 3.5. Механизм реализации подпрограммы

## Механизм реализации подпрограммы регламентируется следующими документами:

## 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

## 2. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».

3. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области».

## 4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620 «О формировании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

5. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (приложение 1 к муниципальной программе).

6. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов в рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 3 к муниципальной программе).

Исполнителями подпрограммы являются Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Департамент по физической культуре и спорту, МБУ «Управление городского хозяйства», жители города Рыбинска.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет:

- контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, управление и координацию деятельности соисполнителей подпрограммы в процессе ее реализации;

- обеспечение эффективности реализации подпрограммы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников подпрограммы;

- составление отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в соответствии с проектно-сметной или рабочей документацией и локальными сметными расчетами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется с учетом утвержденного объема бюджетного финансирования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Рыбинска, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии пунктом 7 приложения 3 постановления Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области» муниципальные образования в срок до 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют перечень территорий, требующих благоустройства, и направляют его на рассмотрение общественных комиссий. Общественные комиссии муниципальных районов и городских округов Ярославской области осуществляют отбор территорий, подлежащих благоустройству, в рамках лимитов выделенных средств и в срок до 31 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют адресный перечень территорий. Итоговый адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, в разрезе муниципальных образований утверждается протоколом рабочего совещания Губернатора Ярославской области с главами муниципальных образований по хозяйственным вопросам в срок до 31 января года реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, ранжирование поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи на основании критериев оценки предложений заинтересованных лиц. Предложения на 2028 год будут приниматься в произвольной форме в период с 1 июля по 31 июля 2027 года в рабочие дни с 08-00 по 12-00 в отделе благоустройства Департамента ЖКХ, транспорта и связи по адресу: г. Рыбинск, Стоялая ул., д.19, 4 этаж. К предложению заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории прилагается оригинал протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения собственников зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации содержится в приложении 4 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» указан в приложении 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» содержится в приложении 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак, содержится в приложении 7 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» в 2026 - 2028 годы, определен с учетом следующих условий:

- исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи, МБУ «Управление городского хозяйства» проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор;

- в случаях подтопления дворовых территорий талыми и дождевыми водами при проведении капитального ремонта рядом расположенной автомобильной дороги;

- при объединении многоквартирных домов единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность, или расположения дворовой территории рядом с благоустраиваемой общественной территорией;

- с учетом необходимости обустройства отдельно стоящих детских площадок (без благоустройства дворов) в разных микрорайонах города.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, ежегодно подлежит корректировке.

Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» включительно оформляется протоколом общественной комиссии и протоколом межведомственной комиссии по результатам ежегодного рейтингового голосования, проводимого в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через единую федеральную платформу для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

Окончательное решение о выделении средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, определяют межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» и Общественная комиссия по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620. На основании решения межведомственной комиссии заключается соглашение о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта между Администрацией города Рыбинска и профильным министерством Ярославской области с указанием адресного перечня дворовых и общественных территорий на текущий год.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2025 | Планируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»» | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | объект | 7 | 13 | 17 | 18 |
|  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | объект | 0 | 7 |  |  |
|  |  | Количество дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется устройство отдельно стоящих детских игровых площадок | объект | 4 | 7 | 0 | 1 |
|  |  | Количество обустроенных площадок для выгула животных | объект | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании, не менее | тыс. чел. | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| 3 | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | объект | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области | Количество созданных пешеходных зон в историческом центре города Рыбинска | объект | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Количество организованных и функционирующих зон отдыха и катания на коньках в зимний период | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |

* - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

3.7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, количественная характеристика, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | Благоустройство 48 дворовых территорий МКД до 31.12.2028 (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 380,39 | ГБ | 10,09 | 10,57 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 12,99 | Благоустройство дворовых территорий МКД: до 31.12.2026 - 13 ед.; до 31.12.2027 - 17 ед.; до 31.12.2028 - 18 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 121,60 | 0,00 | 126,26 | 0,00 | 90,93 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 10,09 | 132,17 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 103,92 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий МКД, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов | До 31.12.2026 благоустройство 7 дворовых территорий МКД (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 45,62 | ГБ | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено благоустройство дворовых территорий МКД - 7 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 45,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Устройство отдельно стоящих детских игровых площадок на общественных и дворовых территориях | до 31.12.2026 – 7 ед.; до 31.12.2028 - 1 ед. (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 23,21 | ГБ | 1,62 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | Выполнено устройство отдельно стоящих детских игровых площадок до 31.12.2026 - 7 ед.; до 31.12.2028 - 1 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 18,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 1,62 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
| 1.4. | Обустройство площадок для выгула животных | до 31.12.2027 – 5 ед.; до 31.12.2028 - 4 ед. (перечень представлен в приложении 7 к муниципальной программе) | 22,65 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 1,30 | Обустроены площадок для выгула животных до 31.12.2027- 5 ед.; до 31.12.2028- 4 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 9,10 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 0,00 | 10,40 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | Ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 22,6 тыс. чел.) | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 22,6 тыс. чел.) | ДЖКХ,Ти С, жители города Рыбинска |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | до 31.12.2026 - не менее 1 ОТ; до 31.12.2027 - не менее 1 ОТ; до 31.12.2028 - не менее 1 ОТ (перечень представлен в приложении 6 к муниципальной программе) | 294,53 | ГБ | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 14,02 | Благоустроены не менее 3 общественных территорий: до 31.12.2026 - Волжская наб. от д/с "Полет" до ул. Кораблестроителей; 2027, 2028 гг. ежегодно до 31.12 - по 1 общественной территории, определенной по результатам рейтингового голосования жителей на федеральной онлайн-платформе | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 27,08 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 35,82 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 41,80 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 62,31 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8,00 | 76,88 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 112,15 |  |  |
| 3.2. | Благоустройство общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | до 31.12.2026 - Волжская набережная в районе слияния рек Волги и Черемухи | 155,83 | ГБ | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено благоустройство Волжской набережной в районе слияние рек Волги и Черемухи | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 4,46 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 107,16 | 107,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 121,33 | 155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 4. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре город Рыбинска | до 31.12.2026 год - Преображенский пер., Вознесенский пер.Стоялая ул., Крестовая ул., Волжская набережная | 612,05 | ГБ | 48,96 | 48,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создана пешеходная зона в историческом центре города Рыбинска | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 563,09 | 563,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 612,05 | 612,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. | Организация зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова | до 31.12.2026 год - пл. Дерунова | 38,09 | ГБ | 8,09 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ежедневное функционирование зоны отдыха и катания на коньках в зимний период | ДФКиС |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 8,09 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 1572,37 | ГБ | 86,47 | 132,57 | 0,00 | 32,76 | 0,00 | 28,69 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 567,55 | 764,82 | 0,00 | 170,67 | 0,00 | 138,47 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 107,16 | 148,96 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 62,31 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 761,18 | 1080,85 | 0,00 | 262,05 | 0,00 | 229,47 |  |  |

Список используемых сокращений

ДЖКХТиС – Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

ДФКиС – Департамент по физической культуре и спорту;

МБУ «УГХ» - МБУ «Управление городского хозяйства»;

ОТ – общественная территория;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники;

ПСД – проектно-сметная документация;

СМР – строительно-монтажные работы.

И.о. директора Департамента

ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                                                                А.В. Тетюшкина

Приложение 1

к муниципальной программе

Рекомендованный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории МКД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям МКД, устройством парковочного пространства |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий МКД |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек |  |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора |  |
| 5 | Устройство тротуаров – асфальт (в исключительных случаях) |  |
| 6 | Устройство тротуаров – плитка (предпочтительно) |  |
| 7 | Озеленение |  |
| 8 | Детская площадка с ограждением |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Критерии

оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве

дворовой территории многоквартирных домов в рамках

ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных

территорий, обустройство территорий для выгула животных»

| № п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1.Технические критерии | Наличие ПСД на благоустройство дворовой территории МКД, разработанной без привлечения бюджетных средств | 50 |
| 2. Комплексность благоустройства | Комплексность элементов благоустройства, необходимых для выполнения на дворовой территории МКД (перечень работ указывается в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома): - благоустройство проезда к дворовой территории МКД(10 баллов); - благоустройство проезда в границах многоквартирного дома (20 баллов); - обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) в асфальтобетонном исполнении / тротуарной плиткой – (15 / 20 баллов); - обустройство бордюрного камня (10 баллов); - обустройство парковочных мест (10 баллов); - обустройство детских спортивных или игровых площадок (10 баллов); - установка не менее 1 лавочки в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - установка не менее 1 урны в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - озеленение дворовой территории МКД (5 баллов); - освещение дворовой территории МКД (5 баллов) | Максимальное количество баллов – 100 баллов |
| 3.Организационные критерии | Доля собственников, принявших решение о проведении благоустройства территории, от общего числа собственников помещений. | Бальная оценка каждого объекта округляется до целого числа в меньшую сторону, вне зависимости от десятка после запятой. Например, при 75,8% подавших голоса за проведение благоустройства оценка составляет 75%. |
| 4. Дополнительный критерий | Несогласие собственников на включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов | Снимается 100 баллов |

Приложение 3

к муниципальной программе

ФОРМА

Протокол № _______

____________________________(очередного/внеочередного)

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ярославская область, город Рыбинск, ____________________________________________,

проведенного в форме ___________________________ (очное, очно-заочного, заочного) голосования

г. Рыбинск                                                                                           «_______»  _______________  20_____

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности)

Дата, место и время проведения общего собрания и голосования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно настоящему протоколу сообщение о проведении общих собраний многоквартирного дома и принятых решениях размещается на досках объявлений в подъездах дома, в почтовых ящиках собственников квартир.

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании: список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:

Приглашенные лица: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: ____________ кв. м, в том числе, ______________ кв. м жилых помещений и _______________ кв. м нежилых помещений.

Общее количество голосов собственников в многоквартирном доме: ______________ голосов. Общее количество голосов в многоквартирном доме пропорционально общей площади многоквартирного дома (1 кв. м = 1 голос).

На общем собрании приняли участие собственники помещений (представители собственников), обладающие _______________ голосами, что составляет ___________% от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум – ____________________ (указать имеется/не имеется). Общее собрание собственников помещений – _______________________ (указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:

- О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

- Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2026-2028 годы.

- Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных».

- О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

- О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

- Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (при необходимости).

Принятие решений по вопросам повестки дня (решения собственников помещений в многоквартирном доме прилагаются):

1. По первому вопросу «О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе _______________человек.

ПРЕДЛОЖЕНЫ кандидатуры:

председателя собрания ________________________________________________________________________,

секретаря собрания ________________________________________________________________________,

членов счетной комиссии ________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение № 4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По первому вопросу «О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии» общее собрание собственников помещений количеством голосов _________ (_____%) приняло решение избрать:

Председателем собрания

________________________________________________________________________,

секретарем собрания ________________________________________________________________________,

членами счетной комиссии ________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу «Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2026-2028 годы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома № ______ по ____________________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2026-2028 годы.

РЕШИЛИ:

Итог голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По второму вопросу «Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2026-2028 годы» общее собрание собственников помещений количеством голосов __________________ (_______________%) приняло решение обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома №______________ по ________________________________в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2026-2028 годы.

3. По третьему вопросу «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных».

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение № 4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По третьему вопросу «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории» общее собрание собственников помещений количеством голосов _______________ (_____________%) приняло решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

4. По четвертому вопросу «О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО включить в состав общего имущества в многоквартирном доме ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По четвертому вопросу «О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

общее собрание собственников помещений количеством голосов ____________ (___________%) приняло решение включить в состав общего имущества в многоквартирном доме скамейки, урны, установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. По пятому вопросу «О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме № ____________ по ___________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По пятому вопросу «О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы» общее собрание собственников помещений количеством голосов ________________ (__________________%) приняло решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме № ___________________________по ______________________________________________.

6. По шестому вопросу «Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО определить в качестве лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По шестому вопросу «Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, общее собрание собственников помещений количеством голосов ______________ (_________%) приняло решение определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обязательные приложения к протоколу:

- реестр собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №1 на ____ листах);

- сообщение о проведении общего собрания, на основании которого оно проводится (Приложение №2 на ____ листах);

- список присутствующих и приглашенных лиц (Приложение №3 на ____ листах);

решения собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №4 на ____ листах).

Председатель: ______________________/______________ «_____» ____20___

Секретарь: ______________________/_______________ «_____» ______ 20___

Члены счетной комиссии:

______________________/__________________________  «_____» _____ 20___

______________________/__________________________  «_____» _____ 20___

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирный домов, требующих благоустройства

на основании проведенной инвентаризации, на территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области

(по состоянию на 01.01.2026)

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) |
| --- | --- |
| 1 | 1-я Выборгская, 63 |
| 2 | 50 лет ВЛКСМ, 10 |
| 3 | 50 лет ВЛКСМ, 16 |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 18 |
| 5 | 50 лет ВЛКСМ, 20 |
| 6 | 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 7 | 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 8 | 50 лет ВЛКСМ, 30а |
| 9 | 50 лет ВЛКСМ, 32 |
| 10 | 50 лет ВЛКСМ, 34 |
| 11 | 50 лет ВЛКСМ, 40 |
| 12 | 50 лет ВЛКСМ, 54 |
| 13 | 50 лет Октября, 1 |
| 14 | 50 лет Октября, 10 |
| 15 | 50 лет Октября, 12 |
| 16 | 50 лет Октября, 16 |
| 17 | 50 лет Октября, 18 |
| 18 | 50 лет Октября, 19 |
| 19 | 50 лет Октября, 20 |
| 20 | 50 лет Октября, 21 |
| 21 | 50 лет Октября, 22 |
| 22 | 50 лет Октября, 25 |
| 23 | 50 лет Октября, 26 |
| 24 | 50 лет Октября, 28 |
| 25 | 50 лет Октября, 30 |
| 26 | 50 лет Октября, 32 |
| 27 | 50 лет Октября, 34 |
| 28 | 50 лет Октября, 35 |
| 29 | 50 лет Октября, 36 |
| 30 | 50 лет Октября, 38 |
| 31 | 50 лет Октября, 40 |
| 32 | 50 лет Октября, 42 |
| 33 | 50 лет Октября, 44 |
| 34 | 50 лет Октября, 46 |
| 35 | 50 лет Октября, 48 |
| 36 | 50 лет Октября, 50 |
| 37 | 50 лет Октября, 52 |
| 38 | 50 лет Октября, 54 |
| 39 | 50 лет Октября, 56 |
| 40 | 50 лет Октября, 58а |
| 41 | 50 лет Октября, 8 |
| 42 | 9 Мая, 15 |
| 43 | 9 Мая, 17 |
| 44 | 9 Мая, 19 |
| 45 | 9 Мая, 21 |
| 46 | 9 Мая, 23 |
| 47 | 9 Мая, 24а |
| 48 | 9 Мая, 25 |
| 49 | 9 Мая, 27 |
| 50 | 9 Мая, 3 |
| 51 | 9 Мая, 31 |
| 52 | 9 Мая, 5 |
| 53 | 9 Мая, 7 |
| 54 | Айвазовского, 3 |
| 55 | Ак. Губкина, 20 |
| 56 | Ак. Губкина, 26 |
| 57 | Ак. Губкина, 27 |
| 58 | Ак. Губкина, 29 |
| 59 | Ак. Губкина, 30 |
| 60 | Ак. Губкина, 32 |
| 61 | Ак. Губкина, 34а |
| 62 | Ак. Губкина, 36 |
| 63 | Ак. Губкина, 3в |
| 64 | Алябьева, 17 |
| 65 | Алябьева, 19 |
| 66 | Алябьева, 21 |
| 67 | Алябьева, 23 |
| 68 | Алябьева, 27 |
| 69 | Алябьева, 3 |
| 70 | Алябьева, 35 |
| 71 | Алябьева, 37 |
| 72 | Алябьева, 5 |
| 73 | Алябьева, 6 |
| 74 | Алябьева, 6а |
| 75 | Алябьева, 8а |
| 76 | Алябьева, 9 |
| 77 | Архитектурная, 1 |
| 78 | Архитектурная, 3 |
| 79 | Б. Новикова, 10 |
| 80 | Б. Новикова, 14 |
| 81 | Б. Новикова, 23 |
| 82 | Б. Новикова, 26 |
| 83 | Б. Новикова, 33 |
| 84 | Б. Новикова, 8 |
| 85 | Б. Победы, 22 |
| 86 | Б. Победы, 24 |
| 87 | Б. Победы, 30 |
| 88 | Б. Победы, 32 |
| 89 | Б. Победы, 34 |
| 90 | Б. Рукавицына, 12 |
| 91 | Б. Рукавицына, 23 |
| 92 | Б. Рукавицына, 6 |
| 93 | Бабушкина, 15 |
| 94 | Бабушкина, 17 |
| 95 | Бабушкина, 19 |
| 96 | Бабушкина, 21 |
| 97 | Бабушкина, 3 |
| 98 | Баженова, 10 |
| 99 | Баженова, 12 |
| 100 | Баженова, 13 |
| 101 | Баженова, 14 |
| 102 | Баженова, 15 |
| 103 | Баженова, 16 |
| 104 | Баженова, 17 |
| 105 | Баженова, 19 |
| 106 | Баженова, 2 |
| 107 | Баженова, 22 |
| 108 | Баженова, 22а |
| 109 | Баженова, 28 |
| 110 | Баженова, 32 |
| 111 | Баженова, 34 |
| 112 | Баженова, 8 |
| 113 | Баженова, 9 |
| 114 | Бажова, 27 |
| 115 | Баррикадная, 31 |
| 116 | Баррикадная, 32 |
| 117 | Баррикадная, 34 |
| 118 | Блюхера, 11 |
| 119 | Блюхера, 6 |
| 120 | Блюхера, 8 |
| 121 | Блюхера, 9 |
| 122 | Больничная, 15 |
| 123 | Больничная, 2 |
| 124 | Больничная, 3 |
| 125 | Больничная, 4 |
| 126 | Большая Казанская, 11 |
| 127 | Большая Казанская, 15 |
| 128 | Большая Казанская, 1а |
| 129 | Большая Казанская, 4/6 |
| 130 | Большая Казанская, 46 |
| 131 | Бородулина, 12 |
| 132 | Бородулина, 13 |
| 133 | Бородулина, 36 |
| 134 | Бородулина, 42 |
| 135 | Бородулина, 42а |
| 136 | Боткина, 15 |
| 137 | Боткина, 7 |
| 138 | Боткина, 8 |
| 139 | Боткина, 9 |
| 140 | Братьев Орловых, 12 |
| 141 | Буксирная, 11 |
| 142 | Буксирная, 12 |
| 143 | Буксирная, 22 |
| 144 | Буксирная, 24 |
| 145 | Буксирная, 26 |
| 146 | Буксирная, 28 |
| 147 | Буксирная, 30 |
| 148 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 14 |
| 149 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 3 |
| 150 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 5 |
| 151 | Бульварная, 12 |
| 152 | Бульварная, 14 |
| 153 | Бульварная, 15/25 |
| 154 | Бульварная, 5 |
| 155 | Бульварная, 6 |
| 156 | Бульварная, 7 |
| 157 | Введенская, 10 |
| 158 | Введенская, 11 |
| 159 | Веденеева, 12 |
| 160 | Веденеева, 14 |
| 161 | Веденеева, 16 |
| 162 | Веденеева, 4 |
| 163 | Веденеева, 6 |
| 164 | Веденеева, 8 |
| 165 | Верная, 10 |
| 166 | Верная, 12 |
| 167 | Верная, 13 |
| 168 | Верная, 2 |
| 169 | Верная, 4 |
| 170 | Верная, 6 |
| 171 | Верная, 8 |
| 172 | Вихарева, 3а |
| 173 | Владимирского, 1 |
| 174 | Владимирского, 2 |
| 175 | Владимирского, 4 |
| 176 | Владимирского, 6 |
| 177 | Владимирского, 8 |
| 178 | Вокзальная, 27 |
| 179 | Волжская наб., 101 |
| 180 | Волжская наб., 103 |
| 181 | Волжская наб., 123 |
| 182 | Волжская наб., 145 |
| 183 | Волжская наб., 147 |
| 184 | Волжская наб., 173 |
| 185 | Волжская наб., 175 |
| 186 | Волжская наб., 175а |
| 187 | Волжская наб., 175б |
| 188 | Волжская наб., 179 |
| 189 | Волжская наб., 181 |
| 190 | Волжская наб., 181а |
| 191 | Волжская наб., 189 |
| 192 | Волжская наб., 191 |
| 193 | Волжская наб., 193 |
| 194 | Волжская наб., 195 |
| 195 | Волжская наб., 197 |
| 196 | Волжская наб., 53 |
| 197 | Волжская наб., 57 |
| 198 | Волжская наб., 61 |
| 199 | Волжская наб., 97/2 |
| 200 | Волжская наб., 99 |
| 201 | Володарского пос., 11 |
| 202 | Володарского пос., 16 |
| 203 | Волочаевская, 1 |
| 204 | Волочаевская, 11 |
| 205 | Волочаевская, 13 |
| 206 | Волочаевская, 15 |
| 207 | Волочаевская, 21 |
| 208 | Волочаевская, 3 |
| 209 | Волочаевская, 38 |
| 210 | Волочаевская, 4 |
| 211 | Волочаевская, 47 |
| 212 | Волочаевская, 49а |
| 213 | Волочаевская, 5 |
| 214 | Волочаевская, 65 |
| 215 | Волочаевская, 7 |
| 216 | Волочаевская, 79 |
| 217 | Волочаевская, 9 |
| 218 | Ворошилова, 10 |
| 219 | Ворошилова, 13а |
| 220 | Ворошилова, 20 |
| 221 | Ворошилова, 21 |
| 222 | Ворошилова, 21а |
| 223 | Ворошилова, 22 |
| 224 | Ворошилова, 24 |
| 225 | Ворошилова, 26 |
| 226 | Ворошилова, 28 |
| 227 | Ворошилова, 40 |
| 228 | Ворошилова, 44 |
| 229 | Ворошилова, 46 |
| 230 | Ворошилова, 48 |
| 231 | Ворошилова, 6 |
| 232 | Ворошилова, 6а |
| 233 | Ворошилова, 7 |
| 234 | Ворошилова, 8 |
| 235 | Восточная, 2 |
| 236 | Восточная, 3 |
| 237 | Восточная, 4 |
| 238 | Восточная, 5 |
| 239 | Вяземского, 1 |
| 240 | Вяземского, 10 |
| 241 | Вяземского, 11 |
| 242 | Вяземского, 2 |
| 243 | Вяземского, 8 |
| 244 | Гаванская, 14 |
| 245 | Гаванская, 16 |
| 246 | Гаванская, 6 |
| 247 | Гагарина, 12 |
| 248 | Гагарина, 14 |
| 249 | Гагарина, 18 |
| 250 | Гагарина, 26 |
| 251 | Гагарина, 33а |
| 252 | Гагарина, 35 |
| 253 | Гагарина, 36 |
| 254 | Гагарина, 5 |
| 255 | Гагарина, 51 |
| 256 | Гагарина, 6 |
| 257 | Гагарина, 9 |
| 258 | Гайдара, 3 |
| 259 | Гайдара, 7 |
| 260 | Гастелло, 4 |
| 261 | Генерала Батова пр., 35 |
| 262 | Генерала Батова пр., 36 |
| 263 | Генерала Батова пр., 38 |
| 264 | Генерала Батова пр., 52 |
| 265 | Генерала Батова пр., 58 |
| 266 | Герцена, 1/1 |
| 267 | Герцена, 23 |
| 268 | Герцена, 27 |
| 269 | Герцена, 48/29 |
| 270 | Герцена, 48а/18 |
| 271 | Герцена, 87 |
| 272 | Герцена, 93 |
| 273 | Герцена, 97 |
| 274 | Глазурная, 28 |
| 275 | Глеба Успенского, 6б |
| 276 | Глубокая, 11 |
| 277 | Глубокая, 13 |
| 278 | Гоголя, 18 |
| 279 | Гоголя, 2 |
| 280 | Гоголя, 29 |
| 281 | Гоголя, 30 |
| 282 | Гоголя, 32 |
| 283 | Гоголя, 43 |
| 284 | Гоголя, 6 |
| 285 | Гончарова, 14 |
| 286 | Гончарова, 15 |
| 287 | Гончарова, 16 |
| 288 | Гончарова, 17 |
| 289 | Гончарова, 18 |
| 290 | Гончарова, 2 |
| 291 | Гончарова, 20 |
| 292 | Гражданская, 22 |
| 293 | Гражданская, 47 |
| 294 | Гэсовская, 6 |
| 295 | Димитрова, 1 |
| 296 | Димитрова, 4 |
| 297 | Железнодорожная, 23 |
| 298 | Железнодорожная, 33б |
| 299 | Железнодорожная, 33в |
| 300 | Железнодорожная, 9 |
| 301 | Желябова, 10 |
| 302 | Желябова, 12 |
| 303 | Желябова, 14 |
| 304 | Желябова, 16 |
| 305 | Желябова, 18 |
| 306 | Желябова, 20 |
| 307 | Желябова, 8 |
| 308 | Желябова,6 |
| 309 | З. Космодемьянской, 1 |
| 310 | З. Космодемьянской, 11 |
| 311 | З. Космодемьянской, 13 |
| 312 | З. Космодемьянской, 14/22 |
| 313 | З. Космодемьянской, 15 |
| 314 | З. Космодемьянской, 16 |
| 315 | З. Космодемьянской, 18 |
| 316 | З. Космодемьянской, 19/24 |
| 317 | З. Космодемьянской, 20 |
| 318 | З. Космодемьянской, 21 |
| 319 | З. Космодемьянской, 23 |
| 320 | З. Космодемьянской, 25/1 |
| 321 | З. Космодемьянской, 27/2 |
| 322 | З. Космодемьянской, 29 |
| 323 | З. Космодемьянской, 31 |
| 324 | З. Космодемьянской, 5 |
| 325 | Западная, 1 |
| 326 | Захарова, 31 |
| 327 | Захарова, 33/2 |
| 328 | Захарова, 35 |
| 329 | Захарова, 45 |
| 330 | Звездная, 4 |
| 331 | Звездная, 8/1 |
| 332 | Звездная,1 |
| 333 | Зелинского, 15 |
| 334 | Зелинского, 2 |
| 335 | Зелинского, 4 |
| 336 | Инженерная, 11 |
| 337 | Инженерная, 12 |
| 338 | Инженерная, 13 |
| 339 | Инженерная, 14 |
| 340 | Инженерная, 16 |
| 341 | Инженерная, 20 |
| 342 | Инженерная, 22 |
| 343 | Инженерная, 24 |
| 344 | Инженерная, 26 |
| 345 | Инженерная, 29а |
| 346 | Инженерная, 31 |
| 347 | Инженерная, 33 |
| 348 | Инженерная, 33а |
| 349 | Инженерная, 34 |
| 350 | Инженерная, 35 |
| 351 | Инженерная, 36 |
| 352 | Инженерная, 37 |
| 353 | Инженерная, 3а |
| 354 | Инженерная, 4 |
| 355 | Инженерная, 41 |
| 356 | Инженерная, 42 |
| 357 | Инженерная, 43 |
| 358 | Инженерная, 45 |
| 359 | Инженерная, 45а |
| 360 | Инженерная, 47 |
| 361 | Инженерная, 48 |
| 362 | Инженерная, 49 |
| 363 | Инженерная, 50 |
| 364 | Инженерная, 6 |
| 365 | К. Либкнехта, 13 |
| 366 | К. Либкнехта, 3 |
| 367 | К. Либкнехта, 5 |
| 368 | К. Либкнехта, 9 |
| 369 | Карякинская, 106 |
| 370 | Карякинская, 88 |
| 371 | Карякинская, 90 |
| 372 | Катерская, 1а |
| 373 | Катерская, 5 |
| 374 | Качалова, 22 |
| 375 | Качалова, 26 |
| 376 | Качалова, 30 |
| 377 | Качалова, 32 |
| 378 | Качалова, 4 |
| 379 | Качалова, 44 |
| 380 | Качалова, 6 |
| 381 | Кирова, 34 |
| 382 | Кирова, 36 |
| 383 | Кирова, 4 |
| 384 | Кирова, 4а |
| 385 | Кирова, 6а |
| 386 | Колышкина, 11 |
| 387 | Колышкина, 19 |
| 388 | Колышкина, 25 |
| 389 | Колышкина, 3 |
| 390 | Колышкина, 7 |
| 391 | Кольцова, 2 |
| 392 | Кольцова, 3 |
| 393 | Коммунальная, 29 |
| 394 | Кораблестроителей, 10 |
| 395 | Кораблестроителей, 12 |
| 396 | Кораблестроителей, 14 |
| 397 | Кораблестроителей, 8 |
| 398 | Корнева, 62 |
| 399 | Костычева, 1/18 |
| 400 | Костычева, 8а |
| 401 | Крамского, 10 |
| 402 | Крамского, 11 |
| 403 | Крамского, 12 |
| 404 | Крамского, 13 |
| 405 | Крамского, 3 |
| 406 | Крамского, 4 |
| 407 | Крамского, 5 |
| 408 | Крамского, 6 |
| 409 | Крамского, 7 |
| 410 | Крамского, 8 |
| 411 | Крамского, 9 |
| 412 | Крестовая, 128 |
| 413 | Крестовая, 101 |
| 414 | Крестовая, 122 |
| 415 | Крестовая, 124а |
| 416 | Крестовая, 126 |
| 417 | Крестовая, 133 |
| 418 | Крестовая, 135 |
| 419 | Крестовая, 25 |
| 420 | Крестовая, 27 |
| 421 | Крестовая, 29/15 |
| 422 | Крестовая, 31/8 |
| 423 | Крестовая, 33 |
| 424 | Крестовая, 37 |
| 425 | Крестовая, 40 |
| 426 | Крестовая, 57 |
| 427 | Крестовая, 66 |
| 428 | Крестовая, 87 |
| 429 | Крестовая, 95 |
| 430 | Крестовая, 99 |
| 431 | Куйбышева, 1 |
| 432 | Куйбышева, 3 |
| 433 | Кулибина, 1 |
| 434 | Кулибина, 2 |
| 435 | Кулибина, 3 |
| 436 | Кулибина, 4 |
| 437 | Кулибина, 7 |
| 438 | Кулибина, 7а |
| 439 | Кустова, 2 |
| 440 | Левитана, 13 |
| 441 | Левитана, 15 |
| 442 | Левитана, 17 |
| 443 | Левитана, 19 |
| 444 | Левитана, 21 |
| 445 | Левитана, 9 |
| 446 | Левитана,7 |
| 447 | Ломоносова, 11 |
| 448 | Ломоносова, 12 |
| 449 | Ломоносова, 17 |
| 450 | Ломоносова, 18 |
| 451 | Ломоносова, 18а |
| 452 | Ломоносова, 23 |
| 453 | Ломоносова, 24/7 |
| 454 | Ломоносова, 48а |
| 455 | Ломоносова, 8 |
| 456 | Лосевская, 19 |
| 457 | Лосевская, 23 |
| 458 | Луговая, 5 |
| 459 | Луговая, 6 |
| 460 | Луговая, 8 |
| 461 | Луговая, 9 |
| 462 | Луначарского, 51 |
| 463 | М. Горького, 1 |
| 464 | М. Горького, 4 |
| 465 | М. Горького, 51 |
| 466 | М. Горького, 59 |
| 467 | М. Горького, 64 |
| 468 | М. Горького, 66 |
| 469 | М. Горького, 70 |
| 470 | М. Горького, 71 |
| 471 | М. Горького, 80 |
| 472 | М. Горького, 82 |
| 473 | М. Горького, 88 |
| 474 | М. Горького, 90 |
| 475 | Майский пер., 3 |
| 476 | Майский пер., 4 |
| 477 | Майский пер., 5 |
| 478 | Майский пер., 6 |
| 479 | Малиновская, 56 |
| 480 | Малиновская, 58 |
| 481 | Механизации, 11 |
| 482 | Механизации, 4 |
| 483 | Механизации, 6 |
| 484 | Моисеенко, 1 |
| 485 | Моисеенко, 10 |
| 486 | Моисеенко, 11 |
| 487 | Моисеенко, 12 |
| 488 | Моисеенко, 13 |
| 489 | Моисеенко, 14 |
| 490 | Моисеенко, 16 |
| 491 | Моисеенко, 18 |
| 492 | Моисеенко, 2 |
| 493 | Моисеенко, 4 |
| 494 | Моисеенко, 5 |
| 495 | Моисеенко, 6 |
| 496 | Моисеенко, 7 |
| 497 | Моисеенко, 8 |
| 498 | Моисеенко, 9 |
| 499 | Молодежная, 24 |
| 500 | Молодежная, 26 |
| 501 | Молодежная, 28 |
| 502 | Молодогвардейцев, 1/12 |
| 503 | Молодогвардейцев, 2 |
| 504 | Молодогвардейцев, 7 |
| 505 | Моторостроителей, 19 |
| 506 | Моторостроителей, 24 |
| 507 | Моторостроителей, 28 |
| 508 | Моторостроителей, 30 |
| 509 | Моторостроителей, 7 |
| 510 | Моховая, 13 |
| 511 | Моховая, 66 |
| 512 | Наб. Космонавтов, 1 |
| 513 | Наб. Космонавтов, 13 |
| 514 | Наб. Космонавтов, 15а |
| 515 | Наб. Космонавтов, 27 |
| 516 | Наб. Космонавтов, 29 |
| 517 | Наб. Космонавтов, 3 |
| 518 | Наб. Космонавтов, 41 |
| 519 | Наб. Космонавтов, 43 |
| 520 | Наб. Космонавтов, 45 |
| 521 | Наб. Космонавтов, 49 |
| 522 | Наб. Космонавтов, 5 |
| 523 | Наб. Космонавтов, 51 |
| 524 | Наб. Космонавтов, 55 |
| 525 | Наб. Космонавтов, 7 |
| 526 | Наб. Космонавтов, 7а |
| 527 | Наб. Космонавтов, 9 |
| 528 | Нансена, 23 |
| 529 | Нансена, 25 |
| 530 | Нансена, 27 |
| 531 | Нефтяников, 17 |
| 532 | Нефтяников, 26 |
| 533 | Нефтяников, 9 |
| 534 | Нобелевская, 25 |
| 535 | Нобелевская, 31 |
| 536 | Нобелевская, 9 |
| 537 | Новая, 2 |
| 538 | Новоселов, 2 |
| 539 | Новоселов, 4 |
| 540 | Новоселов, 5 |
| 541 | Новоселов, 6 |
| 542 | Новоселов, 7 |
| 543 | Новоселов, 9 |
| 544 | О. Кошевого, 10 |
| 545 | О. Кошевого, 3 |
| 546 | О. Кошевого, 4 |
| 547 | О. Кошевого, 6 |
| 548 | О. Кошевого, 7 |
| 549 | О. Кошевого, 8 |
| 550 | Орджоникидзе, 29 |
| 551 | Осиповская 3-я, 10 |
| 552 | Ошанина, 10 |
| 553 | Ошанина, 12 |
| 554 | Ошанина, 18 |
| 555 | Ошанина, 20 |
| 556 | Ошурковская, 20 |
| 557 | Ошурковская, 22 |
| 558 | Ошурковская, 7а |
| 559 | Пароходная, 34 |
| 560 | Пароходная, 36 |
| 561 | Пароходная, 55 |
| 562 | Пархинская, 1 |
| 563 | Пархинская, 23 |
| 564 | Пархинская, 25 |
| 565 | Пархинская, 50 |
| 566 | Пархинская, 67 |
| 567 | Пассажирская, 21 |
| 568 | Пассажирская, 26 |
| 569 | Пестеля, 1а |
| 570 | Пестеля, 1б |
| 571 | Пилоставная, 2 |
| 572 | Пилоставная, 5 |
| 573 | Пилоставная, 6а |
| 574 | Пирогова, 4 |
| 575 | Писарева, 8 |
| 576 | Планировочная, 3 |
| 577 | Планировочная, 5 |
| 578 | Плеханова, 17 |
| 579 | Плеханова, 20/65 |
| 580 | Плеханова, 30 |
| 581 | Плеханова, 32 |
| 582 | Плеханова, 36 |
| 583 | Плеханова, 38 |
| 584 | Плеханова, 41 |
| 585 | Полевая, 1 |
| 586 | Полевая, 3 |
| 587 | Полевая, 36 |
| 588 | Полевая, 6 |
| 589 | Полевая, 7 |
| 590 | Полиграфская, 11 |
| 591 | Полиграфская, 3 |
| 592 | Полиграфская, 7 |
| 593 | Попова, 17 |
| 594 | Поселковая, 43 |
| 595 | пр. Ленина, 146 |
| 596 | пр. Ленина, 160 |
| 597 | пр. Ленина, 162 |
| 598 | пр. Ленина, 162а |
| 599 | пр. Ленина, 172 |
| 600 | пр. Ленина, 172а |
| 601 | пр. Ленина, 178 |
| 602 | пр. Ленина, 180 |
| 603 | пр. Ленина, 182 |
| 604 | пр. Ленина, 183 |
| 605 | пр. Ленина, 186 |
| 606 | пр. Ленина, 187 |
| 607 | пр. Ленина, 188 |
| 608 | пр. Ленина, 189 |
| 609 | пр. Мира, 13 |
| 610 | пр. Мира, 17 |
| 611 | пр. Мира, 29 |
| 612 | пр. Мира, 31 |
| 613 | Преображенский пер., 1/23 |
| 614 | Преображенский пер., 4/2 |
| 615 | Преображенский пер., 4а |
| 616 | Приборостроителей, 10 |
| 617 | Приборостроителей, 12 |
| 618 | Приборостроителей, 16 |
| 619 | Приборостроителей, 36 |
| 620 | Приборостроителей, 6 |
| 621 | Проектная, 3 |
| 622 | Пушкина, 12а |
| 623 | Пушкина, 34 |
| 624 | Пушкина, 35 |
| 625 | Пушкина, 37 |
| 626 | Пушкина, 43 |
| 627 | Пушкина, 47 |
| 628 | Пушкина, 49 |
| 629 | Пушкина, 52 |
| 630 | Пушкина, 6 |
| 631 | Пушкина, 61 |
| 632 | Рабкоровская, 14 |
| 633 | Рабкоровская, 21 |
| 634 | Радищева, 1/6 |
| 635 | Радищева, 28 |
| 636 | Радищева, 29а |
| 637 | Радищева, 29б |
| 638 | Радищева, 46 |
| 639 | Радищева, 73 |
| 640 | Радищева, 87 |
| 641 | Радищева,2/5 |
| 642 | Рапова, 16 |
| 643 | Рапова, 2 |
| 644 | Рапова, 3 |
| 645 | Рапова, 4 |
| 646 | Рапова, 6 |
| 647 | Рапова, 7 |
| 648 | Рапова, 8 |
| 649 | Рапова, 9 |
| 650 | Рапова, 9а |
| 651 | Расплетина, 20 |
| 652 | Расторгуева, 10 |
| 653 | Расторгуева, 12 |
| 654 | Расторгуева, 2 |
| 655 | Расторгуева, 6а |
| 656 | Революции, 10 |
| 657 | Революции, 12 |
| 658 | Революции, 14 |
| 659 | Революции, 16 |
| 660 | Революции, 18 |
| 661 | Революции, 2 |
| 662 | Революции, 24 |
| 663 | Революции, 26 |
| 664 | Революции, 34 |
| 665 | Революции, 46 |
| 666 | Революции, 48 |
| 667 | Революции, 48а |
| 668 | Революции, 56 |
| 669 | Революции, 6 |
| 670 | Революции, 8 |
| 671 | Рокоссовского, 10 |
| 672 | Рокоссовского, 2 |
| 673 | Рокоссовского, 20 |
| 674 | Рокоссовского, 22 |
| 675 | Рокоссовского, 24 |
| 676 | Рокоссовского, 3 |
| 677 | Рокоссовского, 4 |
| 678 | Рокоссовского, 4а |
| 679 | Румянцевская, 13 |
| 680 | Румянцевская, 18 |
| 681 | Румянцевская, 20 |
| 682 | Румянцевская, 20б |
| 683 | Румянцевская, 25 |
| 684 | Рыбинская, 1 |
| 685 | Рыбинская, 1а |
| 686 | С. Перовской, 4 |
| 687 | С. Перовской, 6 |
| 688 | Сакко и Ванцетти, 18 |
| 689 | Сакко и Ванцетти, 8 |
| 690 | Свободы, 1 |
| 691 | Свободы, 10 |
| 692 | Свободы, 19 |
| 693 | Свободы, 19а |
| 694 | Свободы, 1а |
| 695 | Свободы, 3 |
| 696 | Свободы, 33 |
| 697 | Свободы, 6 |
| 698 | Свободы, 7 |
| 699 | Свободы, 8 |
| 700 | Свободы, 9 |
| 701 | Северная товарная, 23 |
| 702 | Северная товарная, 24 |
| 703 | Северная товарная, 28 |
| 704 | Северный проезд, 6 |
| 705 | Сельскохозяйственная, 22 |
| 706 | Серафимовича, 9 |
| 707 | Серова пр., 3 |
| 708 | Серова, 1б |
| 709 | Серова, 6 |
| 710 | Серова, 8 |
| 711 | Серова,12 |
| 712 | Сеченова, 1 |
| 713 | Сеченова, 11 |
| 714 | Сеченова, 11а |
| 715 | Сеченова, 15 |
| 716 | Сеченова, 17 |
| 717 | Сеченова, 19 |
| 718 | Сеченова, 3 |
| 719 | Сеченова, 5 |
| 720 | Сеченова, 8 |
| 721 | Славского, 15 |
| 722 | Славского, 3 |
| 723 | Славского, 4 |
| 724 | Смирнова, 3 |
| 725 | Собинова, 2 |
| 726 | Собинова, 4 |
| 727 | Солнечная, 12 |
| 728 | Солнечная, 14 |
| 729 | Солнечная, 15 |
| 730 | Солнечная, 16 |
| 731 | Солнечная, 17 |
| 732 | Солнечная, 19 |
| 733 | Солнечная, 20 |
| 734 | Стоялая, 13 |
| 735 | Стоялая, 16 |
| 736 | Стоялая, 18 |
| 737 | Стоялая, 24/1 |
| 738 | Стоялая, 26 |
| 739 | Стоялая, 28 |
| 740 | Стоялая, 28а |
| 741 | Стоялая, 4 |
| 742 | Стоялая,10 |
| 743 | Строительная, 3/7 |
| 744 | Строительная, 6а |
| 745 | Строительная, 7а |
| 746 | Строительная, 9 |
| 747 | Сурикова, 3 |
| 748 | Сурикова, 4 |
| 749 | Сурикова, 5 |
| 750 | Сурикова, 6 |
| 751 | Суркова, 5 |
| 752 | Суркова, 7 |
| 753 | Суркова, 9 |
| 754 | Тарнопольская 3-я, 9 |
| 755 | Толбухина, 11 |
| 756 | Толбухина, 12 |
| 757 | Толбухина, 14 |
| 758 | Толбухина, 3 |
| 759 | Толбухина, 4 |
| 760 | Толбухина, 5 |
| 761 | Толбухина, 6 |
| 762 | Толбухина, 7 |
| 763 | Тракторная, 2а |
| 764 | Тракторная, 2в |
| 765 | Тракторная, 2г |
| 766 | Тракторная, 2д |
| 767 | Тракторная, 3а |
| 768 | Тракторная, 3в |
| 769 | Труда, 10а |
| 770 | Труда, 17 |
| 771 | Труда, 19 |
| 772 | Труда, 2а |
| 773 | Ухтомского, 13 |
| 774 | Ухтомского, 16 |
| 775 | Ухтомского, 25 |
| 776 | Ухтомского, 8 |
| 777 | Фасадная, 1 |
| 778 | Фасадная, 5 |
| 779 | Февральская, 1 |
| 780 | Февральская, 46 |
| 781 | Февральская, 48 |
| 782 | Февральская, 5 |
| 783 | Февральская, 50 |
| 784 | Февральская, 7 |
| 785 | Фестивальная, 2 |
| 786 | Фестивальная, 3 |
| 787 | Фестивальная, 5 |
| 788 | Фестивальная, 7 |
| 789 | Фестивальная, 9 |
| 790 | Фурманова, 15 |
| 791 | Фурманова, 19 |
| 792 | Фурманова, 21 |
| 793 | Фурманова, 5 |
| 794 | Целинная, 1 |
| 795 | Целинная, 12 |
| 796 | Целинная, 12а |
| 797 | Целинная, 4 |
| 798 | Целинная, 45 |
| 799 | Целинная, 47 |
| 800 | Целинная, 49 |
| 801 | Целинная, 4а |
| 802 | Целинная, 51 |
| 803 | Целинная, 55 |
| 804 | Целинная, 6 |
| 805 | Целинная, 61 |
| 806 | Целинная, 6а |
| 807 | Целинная, 8 |
| 808 | Цимлянская, 1 |
| 809 | Цимлянская, 3 |
| 810 | Цимлянская, 5 |
| 811 | Чебышева, 10 |
| 812 | Чебышева, 12 |
| 813 | Чебышева, 12а |
| 814 | Чебышева, 14 |
| 815 | Чебышева, 15 |
| 816 | Чебышева, 16 |
| 817 | Чебышева, 16 |
| 818 | Чебышева, 18 |
| 819 | Чебышева, 21 |
| 820 | Чебышева, 23а |
| 821 | Чебышева, 25 |
| 822 | Чебышева, 27 |
| 823 | Чебышева, 29 |
| 824 | Чебышева, 31 |
| 825 | Чебышева, 5 |
| 826 | Чебышева, 8 |
| 827 | Чебышева, 9 |
| 828 | Чекистов, 10 |
| 829 | Чекистов, 12 |
| 830 | Чекистов, 14 |
| 831 | Чекистов, 4 |
| 832 | Черепанова, 7 |
| 833 | Черепанова, 9 |
| 834 | Черкасова, 5 |
| 835 | Черняховского, 12 |
| 836 | Черняховского, 16 |
| 837 | Черняховского, 19 |
| 838 | Черняховского, 21 |
| 839 | Чкалова, 15 |
| 840 | Чкалова, 16 |
| 841 | Чкалова, 20 |
| 842 | Чкалова, 21 |
| 843 | Чкалова, 24 |
| 844 | Чкалова, 33 |
| 845 | Чкалова, 38 |
| 846 | Чкалова, 4 |
| 847 | Чкалова, 40/9 |
| 848 | Чкалова, 59 |
| 849 | Чкалова, 65 |
| 850 | Чкалова, 69 |
| 851 | Чкалова, 7/9 |
| 852 | Чкалова, 79 |
| 853 | Чкалова, 88 |
| 854 | Шевченко, 13 |
| 855 | Ширшова, 23 |
| 856 | Ширшова, 4 |
| 857 | Шлюзовая, 14 |
| 858 | Шлюзовая, 4 |
| 859 | Шлюзовая, 5 |
| 860 | Шоссейный пер., 1а |
| 861 | Щепкина, 10 |
| 862 | Щепкина, 17 |
| 863 | Щепкина, 19 |
| 864 | Щепкина, 23 |
| 865 | Щепкина, 39 |
| 866 | Щепкина, 4 |
| 867 | Щепкина, 43 |
| 868 | Щепкина, 49 |
| 869 | Элеватор, 3 |
| 870 | Энергетиков, 6 |
| 871 | Энергетиков, 8 |
| 872 | Юбилейная, 12 |
| 873 | Юбилейная, 14 |
| 874 | Юбилейная, 16 |
| 875 | Юбилейная, 2 |
| 876 | Юбилейная, 34 |
| 877 | Юбилейная, 34 |
| 878 | Юбилейная, 4 |
| 879 | Юбилейная, 41 |
| 880 | Юбилейная, 6 |
| 881 | Южная, 13 |
| 882 | Южная, 14 |
| 883 | Южная, 16 |
| 884 | Южная, 22 |
| 885 | Яна Гуса, 4 |
| 886 | Яна Гуса, 5 |
| 887 | Ясельная, 4 |
| 888 | Ясельная, 8 |

* Список дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после уточнения объемов средств областного бюджета в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

Приложение 5

к муниципальной программе

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»

| № п/п | Адрес дворовой территории МКД, общественной территории |  | Осуществляемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 год |  |  |  |
| 1 | пр. Серова, 12 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Баженова, 17 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Волочаевская, 38 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Нансена, 27 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | ул. Юбилейная, 14 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | ул. Юбилейная, 16 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. Юбилейная, 4 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | пр. Мира, 17 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Карла Либкнехта, 9 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Фурманова, 21 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 30а |  | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Боткина, д.8 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. 1-я Выборгская, 63 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 14 | ул. Волочаевская, 38 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 15 | ул. Юбилейная, 14 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 16 | пр. Мира, 17 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 17 | ул. Карла Либкнехта, 9 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 18 | ул. Юбилейная, 4 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 19 | ул. Спортивная, 6 МАУ ДО СШ «Переборец» | Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки |  |  |
| 20 | ул. 1-я Выборгская, 63 | Благоустройство дворовой территории |  |  |
| 21 | ул. Бабушкина, д. 15, 19 | Благоустройство дворовой территории, финансирование которой осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Моторостроителей, д.16 | Благоустройство дворовой территории, финансирование которой осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| 24 | ул. Черняховского, 19/ул. Славского,15 | Благоустройство дворовой территории, финансирование которой осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Чкалова, д. 4 | Благоустройство дворовой территории, финансирование которой осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| 27 | Ул. Чкалова, д. 20 | Благоустройство дворовой территории, финансирование которой осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов |  |  |
| 2027 год |  |  |  |
| 1 | ул. Ворошилова, 40 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Баррикадная, 32 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Юбилейная, 12 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Волжская набережная, д.203 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | пр. Революции, д.52 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | пр. Ленина, д.162 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. С.Перовской, д.4 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. С.Перовской, д.6 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Строительная, д.3 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Новая, д.2 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. Юбилейная, д.6 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Волочаевская, д.65 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. Ворошилова, 44 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 14 | ул. Волжская набережная, д.191 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 15 | ул. Лосевская, 23 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 16 | ул. Черепанова, д.7 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 17 | ул. 9 Мая, д.27 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 2028 год |  |  |  |
| 1 | ул. Юбилейная, д.34 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Гагарина, д.18 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Ширшова, 23 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Бабушкина, д.17 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | пр. Революции, 46 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | ул. Приборостроителей, д.40 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. Ворошилова, 38 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. Куйбышева, д.1 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Новоселов, д.9 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Ворошилова, д.24 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. Щепкина, д.10 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Рокоссовского, д.20 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. Рокоссовского, д.22 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 14 | ул. Рокоссовского, д.24 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 15 | ул. Фестивальная, д.9 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 16 | ул. Пархинская, д.50 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 17 | ул. Ошанина, д.10 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 18 | ул. Расторгуева, 14 |  | Благоустройство дворовой территории |
| 19 | ул. Расторгуева, 14 |  | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |

На 2026 год предусматриваются работы по благоустройству:

- дворовых территорий – 13 объектов;

- спортивно-игровых площадок – 7 объектов;

- дворовых территорий, финансирование которых осуществляется вне соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов – 7 объектов.

На 2027 год планируется осуществить благоустройство:

- дворовых территорий – 17 объектов.

На 2028 год запланировано благоустройство:

- дворовых территорий – 18 объектов;

- спортивно-игровых площадок – 1 объект.

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству

на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»*

| № п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |  |
| --- | --- | --- |
| 2026 год в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1 |  | Благоустройство Волжской набережной (от ДС «Полет» до ул. Кораблестроителей) – объект определен по итогам ежегодного онлайн-голосования |
| 2 |  | Волжская набережная в районе слияния рек Волги и Черемухи в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 2027 год (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1 | Благоустройство парковой зоны по пр. Ленина (от ДК «Авиатор» до ул. Лизы Чайкиной) |  |
| 2 | Набережная в мкр. «Волжский» |  |
| 3 | Парковая зона у памятника технике «Самолет Ту-104А» на Скомороховой горе |  |
| 4 | Сад им. Фейгина |  |
| 5 | Парковая зона у ДК «Слип» |  |
| 6 | Парковая зона на пр. Ген. Батова |  |
| 7 | Зеленая зона в районе домов 29-31 по ул. Чебышева |  |
| 8 | Димитровский парк |  |
|  | 2028 год (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |
| 1 | Общественная территория в границах улиц Максима Горького - Захарова |  |
| 2 | Бульвар Победы |  |
| 3 | Площадь Герасимова |  |
| 4 | Петровский парк |  |
| 5 | Площадь Труда |  |
| 6 | Крытый манеж СДЮШОР № 10 |  |
| 7 | Парк у ДК «Вымпел» |  |
| 8 | Кустовский парк |  |
| 9 | Парковая зона у памятника Харитонову |  |
| 10 | Зеленая зона в районе ул. Рокоссовского, 2 |  |
| 11 | Парковая зона 50 лет Октября (у закладного камня) |  |
| 12 | Парковая зона в границах улиц Доронина – Красных Командиров - Слепнева |  |
| 13 | Территория за домом № 29 по ул. Моторостроителей |  |
| 14 | Благоустройство зеленой зоны по ул. Глебовская (Пузырево поле) |  |

* Список общественных территорий планируется по результатам рейтингового онлайн-голосования жителей города Рыбинск, закрепленного протоколом межведомственной комиссии. При наличии дополнительных средств из бюджетов разных уровней перечень мероприятий по благоустройству в 2027 – 2028 годах подлежит корректировке.

Благоустройство одной или нескольких общественных территорий, включенных в список, переносится на более ранний период после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, на которых планируется

организовать площадки для выгула собак

| № п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
| --- | --- |
|  | 2027 год |
| 1 | В зеленой зоне у насосной станции по адресу: ул. Гончарова, д. 5а |
| 2 | В зеленой зоне на пересечении ул. Большая Вонговская и ул. Стаханова |
| 3 | В зеленой зоне у пожарного депо по адресу: ул. Южная, д. 2 |
| 4 | Зеленая зона напротив домов 22 и 24 по ул. Буксирная у предприятия по адресу: ул. Нобелевская, д. 3 |
| 5 | Зеленая зона напротив домов 17 и 19 по ул. Боткина у гаражей. |
|  | 2028 год |
| 1 | Зеленая зона по ул. Димитрова напротив педагогического училища по адресу: пр. Ленина, 161 |
| 2 | Зеленая зона на пересечении ул. Суркова и 9 Мая |
| 3 | Зеленая зона за домом 2 по ул. Кораблестроителей |
| 4 | Зеленая зона на территории Волочаевского парка |

* Список общественных территорий может быть скорректирован по результатам обследования.