Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 г. N 963

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.10.2018 N 3134, от 28.03.2019 N 833, от 04.12.2019 N 3179, от 20.03.2020 N 713, от 21.08.2020 N 1875, от 30.03.2021 N 682, от 02.07.2021 N 1668, от 31.03.2022 N 970, от 22.03.2023 N 458, от 16.10.2023 N 1399, от 10.04.2024 N 357) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 06.12.2017 N 281 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!", Постановлением Правительства ЯО от 29.08.2017 N 679/а-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области" на 2018 - 2022 годы", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

# Приложение

к постановлению

Администрации городского

округа город Рыбинск

от 29.03.2018 N 963

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Администрации городского округа г. Рыбинск от 10.04.2024 N 357) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Паспорт муниципальной программы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование   │Муниципальная программа "Формирование современной        │

│муниципальной  │городской среды на территории городского округа город    │

│программы      │Рыбинск Ярославской области" (далее - муниципальная      │

│               │программа)                                               │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки          │2024 - 2026 годы                                         │

│реализации     │                                                         │

│муниципальной  │                                                         │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основание для  │1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих    │

│разработки     │принципах организации местного самоуправления в          │

│муниципальной  │Российской Федерации".                                   │

│программы      │2. Паспорт федерального проекта "Формирование комфортной │

│               │городской среды", утвержденный протоколом заседания      │

│               │проектного комитета по национальному проекту "Жилье и    │

│               │городская среда" от 21.12.2018 N 3.                      │

│               │3. Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 "Об│

│               │утверждении Правил предоставления и распределения        │

│               │субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов      │

│               │Российской Федерации на поддержку государственных        │

│               │программ субъектов Российской Федерации и муниципальных  │

│               │программ формирования современной городской среды"       │

│               │(далее - постановление Правительства РФ N 169 от         │

│               │10.02.2017).                                             │

│               │4. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N  │

│               │50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!".           │

│               │5. Постановление Правительства Ярославской области от    │

│               │20.01.2020 N 11-п "Об утверждении региональной целевой   │

│               │программы "Создание комфортной городской среды на        │

│               │территории Ярославской области" на 2020 - 2025 годы".    │

│               │6. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 N 1306 "О      │

│               │муниципальных программах".                               │

│               │7. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 N 139 "Об      │

│               │утверждении плана мероприятий".                          │

│               │8. Постановление Администрации городского округа город   │

│               │Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 N 4844 "Об     │

│               │утверждении комплексного плана развития территории       │

│               │городского округа город Рыбинск Ярославской области".    │

│               │9. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской     │

│               │области                                                  │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ответственный  │Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и│

│исполнитель -  │связи Администрации городского округа город Рыбинск      │

│руководитель   │Ярославской области (далее - Департамент ЖКХ, транспорта │

│муниципальной  │и связи)                                                 │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Куратор        │Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству  │

│муниципальной  │                                                         │

│программы      │                                                         │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Исполнители    │Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление          │

│муниципальной  │строительства, Департамент архитектуры и                 │

│программы      │градостроительства, МБУ "Управление городского           │

│               │хозяйства", жители городского округа город Рыбинск       │

│               │Ярославской области (далее - города Рыбинска),           │

│               │управляющие организации, товарищества собственников      │

│               │жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно -│

│               │строительные кооперативы                                 │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цель           │Обеспечение комплексного развития и повышение качества   │

│муниципальной  │городской среды на территории города Рыбинска, создание  │

│программы      │благоприятных, комфортных и безопасных условий для       │

│               │проживания и отдыха населения                            │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Задачи         │1. Участие в реализации проекта комплексного             │

│программы      │благоустройства придомовых территорий и обустройства     │

│               │территорий для выгула животных "Наши дворы".             │

│               │2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных       │

│               │граждан, организаций в реализацию мероприятий по         │

│               │благоустройству территории города Рыбинска.              │

│               │3. Организация архитектурно-художественной подсветки     │

│               │объектов города Рыбинска.                                │

│               │4. Реализация мероприятий регионального проекта          │

│               │"Формирование комфортной городской среды".               │

│               │5. Реализация инфраструктурного проекта "Ярославия.      │

│               │Города у воды"                                           │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Объемы и       │Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах/    │

│источники      │финансовая потребность) 246,67 млн. руб./1029,02 млн.    │

│финансирования │руб., в том числе:                                       │

│программы      │- средства городского бюджета, млн. руб.                 │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        8,52        │        10,59       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        3,65        │         3,65       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2026 год     │        3,51        │         3,51       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │       15,68        │        17,75       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- средства областного бюджета, млн. руб.                 │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │   Предусмотрено в  │    Потребность,    ││

│               ││             │ бюджете, млн. руб. │      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │       35,35        │       409,32       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │      144,56        │       276,91       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2026 год     │        0,00        │       135,32       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │      179,91        │       821,55       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- средства федерального бюджета, млн. руб.               │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │       51,08        │        84,60       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │        51,08       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2026 год     │        0,00        │        51,08       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │       51,08        │       186,76       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │- другие средства, млн. руб. <*>                         │

│               │┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│

│               ││    Период   │    Предусмотрено   │    Потребность,    ││

│               ││             │в бюджете, млн. руб.│      млн. руб.     ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2024 год     │        0,00        │         2,96       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2025 год     │        0,00        │         0,00       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││2026 год     │        0,00        │         0,00       ││

│               │├─────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│

│               ││Итого        │        0,00        │         2,96       ││

│               │└─────────────┴────────────────────┴────────────────────┘│

│               │    --------------------------------                     │

│               │    <*> - средства, поступившие в доход городского       │

│               │бюджета в результате финансового участия заинтересованных│

│               │лиц                                                      │

├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые      │По итогам реализации муниципальной программы планируется │

│результаты     │достижение следующих результатов:                        │

│реализации     │1. Увеличение к концу 2026 года количества территорий,   │

│программы      │приведенных в нормативное состояние по результатам       │

│               │комплексного благоустройства в рамках проекта "Наши      │

│               │дворы", в том числе:                                     │

│               │1.1. Благоустроено дворовых территорий - не менее 39.    │

│               │1.2. Установлено отдельно стоящих детских игровых        │

│               │площадок на дворовых и общественных территориях - не     │

│               │менее 9.                                                 │

│               │1.3. Осуществлено озеленение и водоотведение на дворовых │

│               │территориях - не менее 2.                                │

│               │1.4. Обустроено площадок для выгула животных - не менее 7│

│               │единиц.                                                  │

│               │2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн -     │

│               │голосовании по отбору общественных территорий на Единой  │

│               │федеральной платформе.                                   │

│               │3. Увеличение к концу 2026 года количества объектов, на  │

│               │которых будет установлена архитектурно-художественная    │

│               │подсветка - не менее 5 объектов.                         │

│               │4. Увеличение к концу 2026 года количества общественных  │

│               │территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках │

│               │реализации мероприятий регионального проекта             │

│               │"Формирование комфортной городской среды", - не менее 4. │

│               │5. Создание к концу 2025 года объектов инженерной и      │

│               │транспортной инфраструктуры, в том числе площадки Яхт -  │

│               │клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны, в рамках    │

│               │реализации инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у│

│               │воды" - 2 объекта                                        │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городского округа город Рыбинск Ярославской области является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории города Рыбинска зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает жильцам многоквартирных жилых домов комфортные условия для отдыха и досуга. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

### 2.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий

По состоянию на 01.01.2024 в городе Рыбинске 1521 многоквартирный дом, каждый из которого имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет.

По результатам проведенной в 2018 году инвентаризации, исходя из проведенных в период 2018 - 2023 годы работ по благоустройству дворовых территорий, установлено, что на 01.01.2024 комплексный ремонт требуется на 903 дворовых территориях.

Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий лишь частично привели к должному результату, поскольку около 60% дворовых территории в настоящее время нуждаются в проведении работ по благоустройству.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое обеспечивается реализацией мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, обеспечить пространственную доступность дворовых территорий, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

#### Характеристика выполненных работ в сфере благоустройства

дворовых территорий в 2018 - 2023 годы

(с начала реализации губернаторского

проекта "Решаем вместе!")

| Год | Количество дворов | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2018 <*> | 9 | 25964,38 |
| 2019 <*> | 14 | 38811,34 |
| 2020 | 11 | 43189,74 |
| 2021 | 9 | 25140,80 |
| 2022 | 44 | 226478,86 |
| 2023 | 14 | 98387,62 |
| ИТОГО | 101 | 357972,74 |

--------------------------------

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

### 2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных

территорий общего пользования (парки, площади, набережные)

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустроенные территории создают образ города Рыбинска, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города Рыбинска, выполняют в том числе рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рыбинска расположены 38 общественных территорий - парки, набережные, бульвары, зеленые зоны.

В рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", с участием средств вышестоящих бюджетов, с 2019 года на территории города Рыбинска реализовываются следующие мероприятия:

- в 2019 году проведены работы по благоустройству парковой зоны в районе средних образовательных школ N 18 и N 28, а также благоустройство парковой зоны с установкой фонтана на ул. Желябова - ул. Черняховского, Лоцманского бульвара, ремонт малых архитектурных форм в Карякинском парке;

- в 2020 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны на Волочаевской ул. - Юбилейной ул. и детского парка в пос. Переборы;

- в 2021 году выполнены работы по благоустройству Волжского парка (частично), Комсомольской площади и завершены работы в Карякинском саду (обустройство фонтана);

- в 2022 году проведены работы по благоустройству Волжской набережной в Казанском районе (устройство пешеходной дороги (нижний ярус), съезда на нижний ярус, ливневой канализации, очистных сооружений, освещения (57 опор со светильниками), установка парковых скамеек и урн, металлического пешеходного ограждения).

В 2023 году завершены работы по благоустройству Волжского парка. В комплексе с парком, организованы мероприятия по благоустройству мемориала "Огонь Славы".

Тем не менее, реализованных мероприятий недостаточно. На основании проведенной инвентаризации и по итогам голосования жителей, требуют выполнения работ по благоустройству в перспективе до 2026 года: в 2024 г. - сквер между домами Приборостроителей, 8 - Суркова, 9, начиная с 2025 г. - площадь им. Маршала Жукова, бульвар Победы, Петровский парк, парковая зона на ул. Боткина, зеленая зона на ул. Чебышева, территория в границах ул. Максима Горького - ул. Захарова, парковая зона за территорией СОШ N 5 и др. (приложение 6 к муниципальной программе). В 2024 году планируется завершение работ по реализации проекта "Бульвар р. Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие Бульварной ул. и набережной р. Черемухи".

Основные мероприятия по благоустройству, которые необходимо реализовать, включают в себя:

- ремонт (обустройство) пешеходных дорожек в плиточном покрытии;

- озеленение;

- установка детских городков;

- установка скамеек, урн;

- организация освещения;

- устройство велодорожек;

- устройство ливневой канализации;

- ремонт (восстановление) фонтанов;

- устройство ограждения и др.

В рамках проекта "Наши дворы", начиная с 2024 года, за счет средств областного бюджета планируется реализовывать мероприятия по установке не менее 1 современной детской игровой площадки в различных густонаселенных районах города. Такими районами на 01.01.2024 являются Гагаринский район, Прибрежный район, район Заволжье-1, район Заволжье-2, поселок Копаево, Волжский поселок, район Скоморохова гора, микрорайон Веретье-1, микрорайон Веретье-2, микрорайон Веретье-3, Западный поселок, Северный поселок, поселок ГЭС-14, Зачеремушный район, Запахомовский район, район Ягутка, микрорайон Кирова, поселок Балобаново (всего 18 районов города).

На 2024 год предусмотрена реализация следующих мероприятий: установка отдельно стоящих детских игровых площадок на 7 дворовых и общественных территориях, озеленение 1 дворовой территории, устройство водоотведения на 1 дворовой территории (приложение 5 к муниципальной программе).

Повышению комфортности и привлекательности городской среды способствует использование архитектурной подсветки фасадов зданий, сооружений, архитектурных элементов. Архитектурно-художественная подсветка помогает создать привлекательный облик зданий и сооружений в темное время суток, обеспечивает безопасность городской среды, подчеркивает архитектурные особенности зданий и сооружений, украшает инфраструктуру и пейзаж.

В 2023 году за счет средств областного бюджета выполнены работы по разработке визуального облика архитектурной подсветки, проектно-сметной документации и установке архитектурно-художественной подсветки на фасадах 4 зданий: пожарной каланчи, Рыбинского драматического театра, старой Хлебной биржи и новой Хлебной биржи.

Мероприятиями программы запланировано устройство архитектурно-художественной подсветки фасадов 3 зданий, в том числе Никольской часовни, Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Авиационного колледжа, и 2 объектов - моста через р. Волгу, монумента Мать-Волги.

В рамках реализации инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" региональной целевой программы "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на территории городского округа город Рыбинск в 2024 - 2025 годах планируется создание двух объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны.

Проект "Ярославия. Города у воды" реализуется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита по результатам отбора, проведенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства города Рыбинска.

Таким образом, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Администрация города Рыбинска) в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2024 - 2026 годов определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с неисполнением доходной части бюджета города;

- риски, связанные с отказом жителей и (или) организаций города участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы и недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

В таких случаях муниципальная программа подлежит корректировке.

## 3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории города Рыбинска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Участие в реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы".

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска.

3. Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска.

4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

5. Реализация инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды".

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы являются:

1. Увеличение к концу 2026 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках проекта "Наши дворы", в том числе:

1.1. Благоустроено дворовых территорий - не менее 39.

1.2. Установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых и общественных территориях - не менее 8.

1.3. Осуществлено озеленение и водоотведение на дворовых территориях - не менее 2.

1.4. Обустроено площадок для выгула животных - не менее 7 единиц.

2. организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе.

3. Увеличение к концу 2026 года количества объектов, на которых будет установлена архитектурно-художественная подсветка - не менее 5 объектов.

4. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", - не менее 4.

5. Создание к концу 2025 года объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны, в рамках реализации инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" - 2 объекта.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить шаговую доступность общественных пространств для не менее 30% жителей города.

## 4. Социально-экономическое обоснование

муниципальной программы

Успешная реализация муниципальной программы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования.

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в создании благоприятных условий среды проживания жителей, улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, увеличении площади озелененных территорий, обеспечении более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшении условий для отдыха и занятий спортом. Участие населения в благоустройстве внутри дворовых территорий, обеспечит физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Рыбинска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

## 5. Финансирование муниципальной программы

Потребность финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в целом составляет 1029,02 млн. рублей. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании соглашений, заключенных Администрацией города Рыбинска с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней, а также соглашений в части финансового участия заинтересованных лиц.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Городской бюджет | 8,52 | 10,59 |
|  | Областной бюджет | 35,35 | 409,32 |
|  | Федеральный бюджет | 51,08 | 84,60 |
|  | Другие источники | 0,00 | 2,96 |
|  | Итого | 94,95 | 507,47 |
| 2025 | Городской бюджет | 3,65 | 3,65 |
|  | Областной бюджет | 144,56 | 276,91 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 51,08 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 148,21 | 331,64 |
| 2026 | Городской бюджет | 3,51 | 3,51 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 135,32 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 51,08 |
|  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 3,51 | 189,91 |
| всего | Городской бюджет | 15,68 | 17,75 |
|  | Областной бюджет | 179,91 | 821,55 |
|  | Федеральный бюджет | 51,08 | 186,76 |
|  | Другие источники | 0,00 | 2,96 |
|  | Итого | 246,67 | 1029,02 |

В ходе реализации муниципальной программы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

## 6. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы регламентируется следующими документами:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

2. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!".

3. Постановление Правительства Ярославской области от 20.01.2020 N 11-п "О региональной программе "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2020 - 2025 годы".

4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 N 620 "О формировании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!".

5. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 1 к муниципальной программе).

6. Критерии оценки дворовых территорий с целью ежегодного, начиная с 2024 года, их отбора (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 3 к муниципальной программе).

Исполнителями муниципальной программы являются Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Управление строительства, Департамент архитектуры и градостроительства, МБУ "Управление городского хозяйства", жители городского округа город Рыбинск Ярославской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы.

Управление и координацию, мониторинг реализации мероприятий осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи, контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет общественная комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации города Рыбинска. Отчетность по реализации муниципальной программы осуществляет Департамент ЖКХ, транспорта и связи.

Благоустройство дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с проектно-сметной или рабочей документацией и локальными сметными расчетами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий формируется согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется с учетом утвержденного объема бюджетного финансирования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Рыбинска, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с пунктом 5 приложения 5 постановления Правительства Ярославской области от 20.01.2020 N 11-п "Об утверждении региональной целевой программы "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" на 2020 - 2025 годы, муниципальные образования Ярославской области по итогам инвентаризации, проведенной в 2018 году, формируют перечень территорий, требующих благоустройства. Общественные комиссии муниципальных районов и городских округов рассматривают заявки на благоустройство территорий, осуществляют отбор в рамках лимитов выделенных средств и в срок до 31 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют адресный перечень территорий. Итоговый адресный перечень территорий благоустройства в разрезе муниципальных образований Ярославской области утверждается протоколом рабочего совещания с главами муниципальных образований Ярославской области по хозяйственным вопросам в срок до 31 января года реализации мероприятий по благоустройству территорий (далее - Дорожная карта).

Оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, ранжирование поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи на основании критериев оценки предложений заинтересованных лиц. Предложения на 2025 год принимаются в произвольной форме в период с 10 января по 31 января в рабочие дни с 08.00 по 12.00 в отделе благоустройства Департамента ЖКХ, транспорта и связи по адресу: г. Рыбинск, Стоялая ул., д. 19, 4 этаж. К предложению заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории прилагается оригинал протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения собственников зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий планируемых к благоустройству по итогам проведения инвентаризации и опроса общественного мнения в рамках муниципальной программы содержится в приложениях 4, 6 к муниципальной программе. Перечень дворовых и общественных территорий, на которых планируется выполнить иные мероприятия в 2024 году, в рамках реализации проекта "Наши дворы" содержится в приложении 5 к муниципальной программе. Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула и дрессировки собак содержится в приложении 7 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году по проекту "Наши дворы" определен исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи и МБУ "Управление городского хозяйства" проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор на 2023 год, которые ранее благоустраивались, но не были завершены в полной мере в связи с дефицитом средств, по поручениям Правительства Ярославской области, если дворы расположены таким образом, что они будут затоплены дождевыми и талыми водами вследствие ремонта рядом расположенной дороги, если дворы целесообразно благоустраивать в комплексе "единой коробкой" или двор расположен рядом с благоустраиваемой в текущем году общественной территорией, а также необходимости обустройства отдельно стоящих детских площадок (без благоустройства дворов) в разных микрорайонах города. По решению Правительства Ярославской области, в 2024 году могут выполняться работы из лимитов 2025 года.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, ежегодно подлежит корректировке с учетом фактического финансирования.

Адресный перечень общественных территорий на период с 2024 по 2026 годы включительно оформляется протоколом общественной комиссии и протоколом межведомственной комиссии по результатам ежегодного рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа город Рыбинск Ярославской области для включения в проект "Наши дворы", проводимого (начиная с 2021 года) в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" через единую федеральную платформу для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

При этом отдельное приложение к муниципальной программе с указанием адресного перечня по благоустройству дворовых и общественных территорий на отчетный год не формируется.

Окончательное решение о выделении средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, определяют межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!", состав которой утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!" и Общественная комиссия по реализации Губернаторского проекта "Решаем вместе!", состав которой утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 N 620. На основании решения межведомственной комиссии заключается соглашение о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта между Администрацией города Рыбинска и профильным министерством Ярославской области с указанием адресного перечня дворовых и общественных территорий на текущий год.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

## 7. Индикаторы результативности муниципальной программы

| N п/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Планируемое значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Участие в реализации проекта комплексного благоустройства придомовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы" | Количество благоустроенных дворовых территорий | объектов | 14 <*> | 15 | 10 | 14 |
|  |  | Количество дворовых и общественных территорий, на которых планируется выполнить иные мероприятия, в рамках реализации проекта "Наши дворы" (установка отдельно стоящих детских игровых площадок озеленение, водоотведение) | объектов | 18 | 9 | 1 | 0 |
|  |  | Количество обустроенных территорий для выгула животных | объектов | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании, не менее | тыс. чел. | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 3 | Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска | Количество объектов, на которых установлена архитектурно-художественная подсветка | объектов | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий, благоустройство которых начато в 2023 году | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Реализация инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" | Разработка проектно-сметной документации | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | Количество созданных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Ед. | 0 | 0 | 2 | 0 |

--------------------------------

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

## 8. Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Адрес, колич-ная хар-ка, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1. Участие в реализации проекта комплексного благоустройства дворовых территорий и обустройства территорий для выгула животных "Наши дворы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий "Наши дворы" | Благоустройство 39 дворовых территорий в период 2024 - 2026 годы | 282,37 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство дворовых территорий: в 2024 г. - 15 ед.; в 2025 г. - 10 ед.; в 2026 г. - 14 ед. | ДЖКХ, ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 88,62 | 0,00 | 103,34 | 0,00 | 90,41 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 88,62 | 0,00 | 103,34 | 0,00 | 90,41 |  |  |
| 1.2 | Установка отдельно стоящих игровых площадок на общественных и дворовых территориях, озеленение и водоотведение на придомовых территориях | 2024 год - 9 ед.; 2025 год - 1 ед. | 22,27 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Установлены отдельно стоящие детские игровые площадки в 2024 г. - 7 ед.; в 2025 г. - 1 ед.; Озеленение и водоотведение на придомовых территориях в 2024 г. - 2 ед. | ДЖКХ, ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 18,77 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Обустройство территорий для выгула животных | 2024 год - 5 ед.; 2026 год - 2 ед. | 15,34 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обустроены территории для выгула животных в 2024 г. - 5 ед.; в 2026 г. - 2 ед. | ДЖКХ, ТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | Ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 18800 чел.) | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 18800 чел.) | ДЖКХ, ТиС, население |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Организация архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство архитектурно-художественной подсветки объектов города Рыбинска | 2024 год - 1 объект; 2025 год - 1 объект; 2026 год - 3 объект; | 290,00 | ГБ | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено устройство архитектурно-художественной подсветки объектов: в 2024 г. - мост через р. Волгу; в 2025 г. - Авиационного колледжа; в 2026 г. - монумента Мать-Волга, Никольской часовни, Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника | ДЖКХ, ТиС, МБУ "УГХ", УС |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 5,00 | 255,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |
| Задача 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Благоустройство общественных территорий в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2024 год - не менее 1 ОТ; 2025 год - не менее 1 ОТ; 2026 год - не менее 1 ОТ | 251,52 | ГБ | 3,50 | 5,57 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | Благоустроены не менее 3 общественных территорий: в 2024 г. - сквер между дома Приборостроителей, д. 8 и Суркова, д. 9, 2025 - 2026 гг. - общественные территории будут определены по результатам онлайн-голосования жителей на федеральной онлайн-платформе | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 15,51 | 21,15 | 0,00 | 15,51 | 0,00 | 15,51 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 51,08 | 84,60 | 0,00 | 51,08 | 0,00 | 51,08 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 70,09 | 111,32 | 3,51 | 70,10 | 3,51 | 70,10 |  |  |
| 4.2 | Благоустройство общественной территории (завершение работ 2023 года) | 2024 год - завершение работ по благоустройству набережной реки Черемуха | 2,96 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Благоустройство общественной территории на Бульварной улице вдоль реки Черемуха | ДЖКХТиС, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 5. Реализация мероприятий инфраструктурного проекта "Ярославия. Города у воды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны | 2024 год - разработка ПСД; 2025 года - строительство объектов | 164,56 | ГБ | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | УС |
|  |  |  |  | ОБ | 19,84 | 19,84 | 144,56 | 144,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 19,86 | 19,86 | 144,70 | 144,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 1029,02 | ГБ | 8,52 | 10,59 | 3,65 | 3,65 | 3,51 | 3,51 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 35,35 | 409,32 | 144,56 | 276,91 | 0,00 | 135,32 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 51,08 | 84,60 | 0,00 | 51,08 | 0,00 | 51,08 |  |  |
|  |  |  |  | Др. ист. | 0,00 | 2,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 94,95 | 507,47 | 148,21 | 331,64 | 3,51 | 189,91 |  |  |

--------------------------------

<*> - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

### Список используемых сокращений

ДЖКХТиС - Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

УС - Управление строительства

МБУ "УГХ" - муниципальное бюджетное учреждение "Управление городского хозяйства";

ОТ - общественная территория;

ГБ - городской бюджет;

ОБ - областной бюджет;

ФБ - федеральный бюджет

Др. ист. - другие источники внебюджетные

Директор Департамента

ЖКХ, транспорта и связи

С.М.ЦЕПИЛОВ

## Приложение 1

к муниципальной программе

Рекомендованный перечень

работ по благоустройству дворовых территорий

| N | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям, устройством парковочного пространства |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек |  |
| 4 |  |  |
|  | Приобретение и установка урн для мусора |  |
| 5 | Устройство тротуаров - асфальт (в исключительных случаях) |  |
| 6 | Устройство тротуаров - плитка (предпочтительно) |  |
| 7 | Озеленение |  |
| 8 | Детская площадка с ограждением |  |

## Приложение 2

к муниципальной программе

Критерии

оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве

с 2025 года дворовой территории в рамках проекта

"Наши дворы" <*>

| N п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические критерии | Наличие ПСД на благоустройство дворовой территории, разработанной без привлечения бюджетных средств | 50 |
| 2. Комплексность благоустройства | Комплексность элементов благоустройства, необходимых для выполнения на дворовой территории (перечень работ указывается в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома): - благоустройство проезда к дворовой территории (10 баллов); - благоустройство проезда в границах многоквартирного дома (20 баллов); - обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) в асфальтобетонном исполнении/тротуарной плиткой - (15/20 баллов); - обустройство бордюрного камня (10 баллов); - обустройство парковочных мест (10 баллов); - обустройство детских спортивных или игровых площадок (10 баллов); - установка не менее 1 лавочки в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - установка не менее 1 урны в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - озеленение дворовой территории (5 баллов); - освещение дворовой территории (5 баллов) | Максимальное количество баллов - 100 баллов |
| 3. Организационные критерии | Доля собственников, принявших решение о проведении благоустройства территории, от общего числа собственников помещений. | Балльная оценка каждого объекта округляется до целого числа в меньшую сторону, вне зависимости от десятка после запятой. Например, при 75,8% подавших голоса за проведение благоустройства оценка составляет 75%. |
| 4. Дополнительный критерий | Несогласие собственников на включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов | Снимается 100 баллов |

--------------------------------

<*> Критерии отбора на объекты 2024 года не применяются в связи с утверждением Правительством Ярославской области "Дорожной карты реализации проекта "Наши дворы" в 2023 и 2024 году, за счет иных межбюджетных трансфертов на 2024 год" и необходимостью предоставления в Министерство регионального развития Ярославской области адресного перечня на 2024 год в срок до 25 августа 2023 года (письмо Департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области от 24.08.2023 N ИХ.50-1910/2023). В данных случаях перечень дворов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, определяется исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи и МБУ "Управление городского хозяйства" проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор на 2023 год.

## Приложение 3

к муниципальной программе

Форма

Протокол N _______

____________________________ (очередного/внеочередного)

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ярославская область, город Рыбинск,

_______________________________________________________________,

проведенного в форме ________________________________ голосования

(очное, очно-заочного, заочного)

г. Рыбинск                                         "____" ___________ 20___

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, номер помещения, реквизиты документа,

подтверждающего право собственности)

Дата, место и время проведения общего собрания и голосования:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Согласно  настоящему  протоколу  сообщение  о проведении общих собраний

многоквартирного  дома и принятых решениях размещается на досках объявлений

в подъездах дома, в почтовых ящиках собственников квартир.

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании: список прилагается,

приложение N 3 к настоящему протоколу.

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:

Приглашенные лица: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: _______

кв. м, в том числе, ________ кв. м жилых помещений и ________ кв. м нежилых

помещений.

Общее   количество   голосов   собственников  в  многоквартирном  доме:

__________________ голосов. Общее количество голосов в многоквартирном доме

пропорционально общей площади многоквартирного дома (1 кв. м = 1 голос).

На общем собрании приняли участие собственники помещений (представители

собственников), обладающие __________ голосами, что составляет ___________%

от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум - _________________ (указать имеется/не имеется). Общее собрание

собственников помещений - _____________ (указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:

1. О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

2. Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2026 годы.

3. Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации проекта "Наши дворы".

4. О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

5. О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

6. Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (при необходимости).

Принятие  решений  по  вопросам  повестки  дня  (решения  собственников

помещений в многоквартирном доме прилагаются):

1. По первому вопросу  "О выборе председателя собрания, секретаря собрания,

членов счетной комиссии"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   из   числа   присутствующих  собственников  помещений  избрать

председателя  собрания,  секретаря  собрания  и  счетную комиссию в составе

_____________ человек.

ПРЕДЛОЖЕНЫ кандидатуры:

председателя собрания

__________________________________________________________________________,

секретаря собрания

__________________________________________________________________________,

членов счетной комиссии

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  первому  вопросу  "О  выборе председателя собрания, секретаря собрания,

членов счетной комиссии" общее собрание собственников помещений количеством

голосов ___________ (________%) приняло решение избрать:

Председателем собрания

__________________________________________________________________________,

секретарем собрания

__________________________________________________________________________,

членами счетной комиссии

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________.

2.  По  второму  вопросу "Об обращении с предложением по включению дворовой

территории  в  муниципальную  программу "Формирование современной городской

среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на

2023 - 2026 годы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   обратиться   в  Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства,

транспорта   и   связи   Администрации   городского  округа  город  Рыбинск

Ярославской   области  с  предложением  по  включению  дворовой  территории

многоквартирного дома N ______ по _________________________ в муниципальную

программу   "Формирование   современной   городской   среды  на  территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2026 годы.

РЕШИЛИ:

Итог голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  второму  вопросу  "Об  обращении  с  предложением по включению дворовой

территории  в  муниципальную  программу "Формирование современной городской

среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области" на

2023  -  2026  годы"  общее  собрание  собственников  помещений количеством

голосов __________________ (__________________%) приняло решение обратиться

в   Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства,   транспорта  и  связи

Администрации   городского  округа  город  Рыбинск  Ярославской  области  с

предложением   по   включению  дворовой  территории  многоквартирного  дома

N ______________ по _____________________________ в муниципальную программу

"Формирование  современной  городской среды на территории городского округа

город Рыбинск Ярославской области" на 2024 - 2026 годы.

3.  По  третьему  вопросу  "Об определении перечня работ по благоустройству

дворовой территории в рамках реализации проекта "Наши дворы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  третьему  вопросу  "Об  определении  перечня  работ  по благоустройству

дворовой  территории"  общее  собрание  собственников помещений количеством

голосов _______________ (_____________%) приняло решение утвердить перечень

работ  по  благоустройству  дворовой  территории,  сформированный исходя из

минимального перечня работ по благоустройству.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

4. По четвертому вопросу "О принятии (непринятии) в состав общего имущества

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность - для

собственников   зданий,   строений   и   сооружений)   оборудования,  малых

архитектурных  форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой

территории в результате реализации муниципальной программы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО включить в состав общего имущества в многоквартирном доме

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________, установленные на дворовой территории в результате

реализации   мероприятий  по  ее  благоустройству,  в  целях  осуществления

последующего  содержания  в  соответствии  с  требованиями законодательства

Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  четвертому  вопросу  "О принятии (непринятии) в состав общего имущества

собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  (в  собственность - для

собственников   зданий,   строений   и   сооружений)   оборудования,  малых

архитектурных  форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой

территории  в результате реализации муниципальной программы" общее собрание

собственников помещений количеством голосов ____________ (_______________%)

приняло  решение  включить в состав общего имущества в многоквартирном доме

скамейки,   урны,   установленные   на  дворовой  территории  в  результате

реализации   мероприятий  по  ее  благоустройству,  в  целях  осуществления

последующего  содержания  в  соответствии  с  требованиями законодательства

Российской Федерации.

5. По пятому вопросу "О принятии обязательства по осуществлению  содержания

оборудования,   малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,

установленных  на дворовой территории в результате реализации муниципальной

программы"

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО  принять обязательство по осуществлению содержания оборудования,

малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных объектов, установленных на

дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет

собственников  помещений  в многоквартирном доме N _____________________ по

________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  пятому  вопросу  "О  принятии обязательства по осуществлению содержания

оборудования,   малых  архитектурных  форм,  иных  некапитальных  объектов,

установленных  на дворовой территории в результате реализации муниципальной

программы"  общее  собрание  собственников  помещений  количеством  голосов

_______________ (__________________%) приняло решение принять обязательство

по  осуществлению  содержания  оборудования, малых архитектурных форм, иных

некапитальных  объектов,  установленных на дворовой территории в результате

реализации  муниципальной  программы  за  счет  собственников  помещений  в

многоквартирном доме N _______________ по ________________________________.

6. По  шестому вопросу "Об определении лиц, которые  от имени собственников

помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений,

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на

участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по

благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ

___________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО   определить   в   качестве   лица,   уполномоченного  от  имени

собственников    помещений    многоквартирного   дома,   на   представление

предложений,    согласование    дизайн-проекта   благоустройства   дворовой

территории,  а  также  на  участие в контроле, в том числе промежуточном, и

приемке работ по благоустройству дворовой территории.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение N 4)

| "За" |  | "Против" |  | "Воздержались" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По  шестому  вопросу  "Об  определении  лиц, которые от имени собственников

помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений,

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на

участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по

благоустройству дворовой территории, общее собрание собственников помещений

количеством голосов ______________ (__________%) приняло решение определить

в   качестве   лица,   уполномоченного  от  имени  собственников  помещений

многоквартирного   дома,   на   представление   предложений,   согласование

дизайн-проекта  благоустройства  дворовой  территории, а также на участие в

контроле,  в  том  числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству

дворовой территории: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

Обязательные приложения к протоколу:

- реестр собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение N 1

на ____ листах);

- сообщение  о  проведении  общего собрания,  на основании которого оно

проводится (Приложение N 2 на ____ листах);

- список  присутствующих  и  приглашенных  лиц  (Приложение N 3 на ____

листах);

решения  собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение N 4

на ____ листах).

Председатель: _______________________/_______________ "_____" ______ 20____

Секретарь: _______________________/________________ "_____" ________ 20____

Члены счетной комиссии:

_________________________/___________________________ "_____" _______ 20___

_________________________/___________________________ "_____" _______ 20___

## Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий, требующих благоустройства, на основании

проведенной инвентаризации, на территории городского округа

город Рыбинск Ярославской области (на 01.01.2024)

| N п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) |
| --- | --- |
| 1 | Юбилейная, 6 |
| 2 | Писарева, 8 |
| 3 | Поселковая, 7 |
| 4 | Труда, 17 |
| 5 | Нефтяников, 9 |
| 6 | Майский пер., 6 |
| 7 | Нобелевская, 31 |
| 8 | Поселковая, 43 |
| 9 | Северная товарная, 23 |
| 10 | Юбилейная, 4 |
| 11 | 1-я Выборгская, 63 |
| 12 | Чкалова, 59 |
| 13 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 3 |
| 14 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 5 |
| 15 | М. Горького, 80 |
| 16 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 14 |
| 17 | 50 лет ВЛКСМ, 10 |
| 18 | 50 лет ВЛКСМ, 16 |
| 19 | 50 лет Октября, 19 |
| 20 | 50 лет Октября, 20 |
| 21 | 50 лет ВЛКСМ, 18 |
| 22 | 50 лет ВЛКСМ, 20 |
| 23 | 50 лет ВЛКСМ, 26 |
| 24 | 50 лет ВЛКСМ, 28 |
| 25 | 50 лет ВЛКСМ, 30а |
| 26 | 50 лет ВЛКСМ, 32 |
| 27 | 50 лет ВЛКСМ, 34 |
| 28 | Моторостроителей, 16 |
| 29 | 50 лет ВЛКСМ, 40 |
| 30 | Чкалова, 65 |
| 31 | Юбилейная, 2 |
| 32 | 50 лет ВЛКСМ, 54 |
| 33 | 50 лет Октября, 1 |
| 34 | 50 лет Октября, 8 |
| 35 | 50 лет Октября, 10 |
| 36 | 50 лет Октября, 12 |
| 37 | 50 лет Октября, 16 |
| 38 | 50 лет Октября, 18 |
| 39 | 9 Мая, 15 |
| 40 | Чкалова, 40/9 |
| 41 | 50 лет Октября, 21 |
| 42 | 50 лет Октября, 22 |
| 43 | 50 лет Октября, 25 |
| 44 | 50 лет Октября, 26 |
| 45 | 50 лет Октября, 28 |
| 46 | 50 лет Октября, 30 |
| 47 | 50 лет Октября, 32 |
| 48 | 50 лет Октября, 34 |
| 49 | 50 лет Октября, 35 |
| 50 | 50 лет Октября, 36 |
| 51 | 50 лет Октября, 38 |
| 52 | 50 лет Октября, 40 |
| 53 | 50 лет Октября, 42 |
| 54 | 50 лет Октября, 44 |
| 55 | 50 лет Октября, 46 |
| 56 | 50 лет Октября, 48 |
| 57 | 50 лет Октября, 50 |
| 58 | 50 лет Октября, 52 |
| 59 | 50 лет Октября, 54 |
| 60 | 50 лет Октября, 56 |
| 61 | 50 лет Октября, 58а |
| 62 | Юбилейная, 34 |
| 63 | 9 Мая, 3 |
| 64 | 9 Мая, 5 |
| 65 | 9 Мая, 7 |
| 66 | Элеватор, 3 |
| 67 | Алябьева, 19 |
| 68 | Алябьева, 21 |
| 69 | Алябьева, 23 |
| 70 | Алябьева, 27 |
| 71 | 9 Мая, 17 |
| 72 | Энергетиков, 8 |
| 73 | 9 Мая, 19 |
| 74 | 9 Мая, 21 |
| 75 | 9 Мая, 23 |
| 76 | 9 Мая, 24а |
| 77 | 9 Мая, 25 |
| 78 | 9 Мая, 27 |
| 79 | 9 Мая, 31 |
| 80 | Айвазовского, 3 |
| 81 | Ак. Губкина, 3в |
| 82 | Ак. Губкина, 20 |
| 83 | Ак. Губкина, 26 |
| 84 | Ак. Губкина, 27 |
| 85 | Ак. Губкина, 29 |
| 86 | Ак. Губкина, 30 |
| 87 | Ак. Губкина, 32 |
| 88 | Ак. Губкина, 34а |
| 89 | Ак. Губкина, 36 |
| 90 | Алябьева, 3 |
| 91 | Алябьева, 5 |
| 92 | Алябьева, 6 |
| 93 | Алябьева, 6а |
| 94 | Алябьева, 8а |
| 95 | Алябьева, 9 |
| 96 | Алябьева, 17 |
| 97 | Бабушкина, 15 |
| 98 | Бабушкина, 17 |
| 99 | Бабушкина, 19 |
| 100 | Бабушкина, 21 |
| 101 | Чкалова, 4 |
| 102 | Алябьева, 35 |
| 103 | Алябьева, 37 |
| 104 | Архитектурная, 1 |
| 105 | Архитектурная, 3 |
| 106 | Б. Новикова, 6 |
| 107 | Б. Новикова, 8 |
| 108 | Б. Новикова, 10 |
| 109 | Б. Новикова, 14 |
| 110 | Б. Новикова, 23 |
| 111 | Б. Новикова, 26 |
| 112 | Б. Новикова, 33 |
| 113 | Б. Победы, 22 |
| 114 | Б. Победы, 24 |
| 115 | Б. Победы, 30 |
| 116 | Б. Победы, 32 |
| 117 | Б. Победы, 34 |
| 118 | Чкалова, 38 |
| 119 | Б. Рукавицына, 6 |
| 120 | Б. Рукавицына, 12 |
| 121 | Б. Рукавицына, 23 |
| 122 | Бабушкина, 3 |
| 123 | Кирова, 30 |
| 124 | Майский пер., 3 |
| 125 | Майский пер., 4 |
| 126 | Майский пер., 5 |
| 127 | Северная товарная, 24 |
| 128 | Северная товарная, 28 |
| 129 | Гражданская, 22 |
| 130 | Западная, 1 |
| 131 | Энергетиков, 6 |
| 132 | Баженова, 2 |
| 133 | Баженова, 3 |
| 134 | Баженова, 5 |
| 135 | Баженова, 6 |
| 136 | Баженова, 7 |
| 137 | Баженова, 8 |
| 138 | Баженова, 9 |
| 139 | Баженова, 10 |
| 140 | Баженова, 12 |
| 141 | Баженова, 13 |
| 142 | Баженова, 14 |
| 143 | Баженова, 15 |
| 144 | Баженова, 16 |
| 145 | Баженова, 17 |
| 146 | Баженова, 19 |
| 147 | Баженова, 22 |
| 148 | Баженова, 22а |
| 149 | Баженова, 28 |
| 150 | Баженова, 32 |
| 151 | Баженова, 34 |
| 152 | Бажова, 27 |
| 153 | Баррикадная, 31 |
| 154 | Баррикадная, 32 |
| 155 | Сакко и Ванцетти, 8 |
| 156 | Коммунальная, 29 |
| 157 | Ломоносова, 24/7 |
| 158 | Ясельная, 4 |
| 159 | Ясельная, 8 |
| 160 | Верная, 4 |
| 161 | Баррикадная, 34 |
| 162 | Моховая, 13 |
| 163 | Чкалова, 69 |
| 164 | Блюхера, 6 |
| 165 | Блюхера, 8 |
| 166 | Блюхера, 9 |
| 167 | Блюхера, 11 |
| 168 | Блюхера, 13 |
| 169 | Больничная, 2 |
| 170 | Больничная, 3 |
| 171 | Больничная, 4 |
| 172 | Целинная, 4а |
| 173 | Чкалова, 24 |
| 174 | Больничная, 15 |
| 175 | Большая Казанская, 1а |
| 176 | Большая Казанская, 11 |
| 177 | Большая Казанская, 4/6 |
| 178 | Большая Казанская, 15 |
| 179 | Большая Казанская, 46 |
| 180 | Бородулина, 12 |
| 181 | Бородулина, 13 |
| 182 | Бородулина, 36 |
| 183 | Бородулина, 42 |
| 184 | Бородулина, 42а |
| 185 | Боткина, 7 |
| 186 | Боткина, 8 |
| 187 | Боткина, 9 |
| 188 | Боткина, 15 |
| 189 | Верная, 8 |
| 190 | Верная, 10 |
| 191 | Целинная, 51 |
| 192 | Моховая, 66 |
| 193 | Чкалова, 33 |
| 194 | Юбилейная, 12 |
| 195 | Братьев Орловых, 12 |
| 196 | Буксирная, 11 |
| 197 | Буксирная, 12 |
| 198 | Буксирная, 22 |
| 199 | Буксирная, 24 |
| 200 | Буксирная, 26 |
| 201 | Буксирная, 28 |
| 202 | Буксирная, 30 |
| 203 | Бульварная, 5 |
| 204 | Бульварная, 6 |
| 205 | Бульварная, 7 |
| 206 | Бульварная, 12 |
| 207 | Бульварная, 14 |
| 208 | Бульварная, 15/25 |
| 209 | Введенская, 10 |
| 210 | Введенская, 11 |
| 211 | Веденеева, 4 |
| 212 | Веденеева, 6 |
| 213 | Веденеева, 8 |
| 214 | Веденеева, 12 |
| 215 | Веденеева, 14 |
| 216 | Веденеева, 16 |
| 217 | Верная, 2 |
| 218 | Верная, 6 |
| 219 | Волжская наб., 189 |
| 220 | Волжская наб., 191 |
| 221 | Верная, 12 |
| 222 | Верная, 13 |
| 223 | Вихарева, 3а |
| 224 | Владимирского, 1 |
| 225 | Владимирского, 2 |
| 226 | Владимирского, 4 |
| 227 | Владимирского, 6 |
| 228 | Владимирского, 8 |
| 229 | Вокзальная, 27 |
| 230 | Волжская наб., 53 |
| 231 | Волжская наб., 57 |
| 232 | Волжская наб., 61 |
| 233 | Волжская наб., 97/2 |
| 234 | Волжская наб., 99 |
| 235 | Волжская наб., 101 |
| 236 | Волжская наб., 103 |
| 237 | Волжская наб., 123 |
| 238 | Волжская наб., 145 |
| 239 | Волжская наб., 147 |
| 240 | Волжская наб., 173 |
| 241 | Волжская наб., 175 |
| 242 | Волжская наб., 175а |
| 243 | Волжская наб., 175б |
| 244 | Волжская наб., 179 |
| 245 | Волжская наб., 181 |
| 246 | Волжская наб., 181а |
| 247 | Щепкина, 23 |
| 248 | Щепкина, 39 |
| 249 | Щепкина, 43 |
| 250 | Щепкина, 49 |
| 251 | Волжская наб., 193 |
| 252 | Волжская наб., 195 |
| 253 | Волжская наб., 197 |
| 254 | Волжская наб., 199 |
| 255 | Володарского пос., 11 |
| 256 | Володарского пос., 16 |
| 257 | Волочаевская, 1 |
| 258 | Волочаевская, 3 |
| 259 | Волочаевская, 4 |
| 260 | Волочаевская, 5 |
| 261 | Волочаевская, 7 |
| 262 | Волочаевская, 9 |
| 263 | Волочаевская, 11 |
| 264 | Волочаевская, 13 |
| 265 | Волочаевская, 15 |
| 266 | Чкалова, 21 |
| 267 | Волочаевская, 21 |
| 268 | Волочаевская, 38 |
| 269 | Чкалова, 20 |
| 270 | Чкалова, 16 |
| 271 | Волочаевская, 47 |
| 272 | Волочаевская, 49а |
| 273 | Волочаевская, 65 |
| 274 | Волочаевская, 79 |
| 275 | Чкалова, 15 |
| 276 | Ворошилова, 6 |
| 277 | Щепкина, 10 |
| 278 | Щепкина, 13 |
| 279 | Щепкина, 17 |
| 280 | Щепкина, 19 |
| 281 | Ворошилова, 6а |
| 282 | Ворошилова, 7 |
| 283 | Ворошилова, 8 |
| 284 | Ворошилова, 10 |
| 285 | Ворошилова, 12 |
| 286 | Ворошилова, 13а |
| 287 | Чкалова, 79 |
| 288 | Ворошилова, 20 |
| 289 | Ворошилова, 21 |
| 290 | Ворошилова, 21а |
| 291 | Ворошилова, 22 |
| 292 | Ворошилова, 24 |
| 293 | Ворошилова, 26 |
| 294 | Ворошилова, 28 |
| 295 | Ворошилова, 40 |
| 296 | Ворошилова, 44 |
| 297 | Ворошилова, 46 |
| 298 | Ворошилова, 48 |
| 299 | Восточная, 2 |
| 300 | Восточная, 3 |
| 301 | Восточная, 4 |
| 302 | Восточная, 5 |
| 303 | Вяземского, 1 |
| 304 | Вяземского, 2 |
| 305 | Вяземского, 8 |
| 306 | Вяземского, 10 |
| 307 | Вяземского, 11 |
| 308 | Гаванская, 6 |
| 309 | Герцена, 48/29 |
| 310 | Герцена, 48а/18 |
| 311 | Гаванская, 14 |
| 312 | Гаванская, 16 |
| 313 | Гагарина, 5 |
| 314 | Гагарина, 6 |
| 315 | Гагарина, 9 |
| 316 | Гагарина, 12 |
| 317 | Гагарина, 14 |
| 318 | Гагарина, 18 |
| 319 | Черняховского, 21 |
| 320 | Целинная, 6а |
| 321 | Гагарина, 26 |
| 322 | Гагарина, 33а |
| 323 | Гагарина, 35 |
| 324 | Гагарина, 36 |
| 325 | Гагарина, 51 |
| 326 | Черняховского, 19 |
| 327 | Гастелло, 4 |
| 328 | Гайдара, 3 |
| 329 | Гайдара, 7 |
| 330 | Черняховского, 16 |
| 331 | Генерала Батова пр., 35 |
| 332 | Генерала Батова пр., 36 |
| 333 | Генерала Батова пр., 38 |
| 334 | Генерала Батова пр., 52 |
| 335 | Генерала Батова пр., 58 |
| 336 | Герцена, 1/1 |
| 337 | Герцена, 23 |
| 338 | Герцена, 27 |
| 339 | Железнодорожная, 9 |
| 340 | Железнодорожная, 23 |
| 341 | Герцена, 87 |
| 342 | Герцена, 93 |
| 343 | Герцена, 97 |
| 344 | Глеба Успенского, 6б |
| 345 | Глубокая, 11 |
| 346 | Глубокая, 13 |
| 347 | Глазурная, 28 |
| 348 | Гоголя, 2 |
| 349 | Гоголя, 6 |
| 350 | Гоголя, 18 |
| 351 | Гоголя, 29 |
| 352 | Гоголя, 30 |
| 353 | Гоголя, 32 |
| 354 | Гоголя, 43 |
| 355 | Гончарова, 14 |
| 356 | Гончарова, 2 |
| 357 | Гончарова, 15 |
| 358 | Гончарова, 16 |
| 359 | Гончарова, 17 |
| 360 | Гончарова, 18 |
| 361 | Гончарова, 20 |
| 362 | Гражданская, 47 |
| 363 | Черняховского, 12 |
| 364 | Гэсовская, 6 |
| 365 | Димитрова, 1 |
| 366 | Димитрова, 4 |
| 367 | Захарова, 31 |
| 368 | Захарова, 33/2 |
| 369 | Захарова, 35 |
| 370 | Захарова, 45 |
| 371 | Железнодорожная, 33б |
| 372 | Железнодорожная, 33в |
| 373 | Желябова, 6 |
| 374 | Желябова, 8 |
| 375 | Желябова, 10 |
| 376 | Желябова, 12 |
| 377 | Желябова, 14 |
| 378 | Желябова, 16 |
| 379 | Желябова, 18 |
| 380 | Желябова, 20 |
| 381 | З. Космодемьянской, 1 |
| 382 | З. Космодемьянской, 5 |
| 383 | З. Космодемьянской, 11 |
| 384 | З. Космодемьянской, 13 |
| 385 | З. Космодемьянской, 14/22 |
| 386 | З. Космодемьянской, 15 |
| 387 | З. Космодемьянской, 16 |
| 388 | З. Космодемьянской, 18 |
| 389 | З. Космодемьянской, 19/24 |
| 390 | З. Космодемьянской, 20 |
| 391 | З. Космодемьянской, 21 |
| 392 | З. Космодемьянской, 23 |
| 393 | З. Космодемьянской, 25/1 |
| 394 | З. Космодемьянской, 27/2 |
| 395 | З. Космодемьянской, 29 |
| 396 | З. Космодемьянской, 31 |
| 397 | Инженерная, 36 |
| 398 | Инженерная, 37 |
| 399 | Инженерная, 41 |
| 400 | Инженерная, 42 |
| 401 | Звездная, 1 |
| 402 | Звездная, 4 |
| 403 | Звездная, 8/1 |
| 404 | Зелинского, 2 |
| 405 | Зелинского, 4 |
| 406 | Зелинского, 15 |
| 407 | Инженерная, 3а |
| 408 | Инженерная, 4 |
| 409 | Инженерная, 6 |
| 410 | Инженерная, 11 |
| 411 | Инженерная, 12 |
| 412 | Инженерная, 13 |
| 413 | Инженерная, 14 |
| 414 | Инженерная, 16 |
| 415 | Инженерная, 20 |
| 416 | Инженерная, 22 |
| 417 | Инженерная, 24 |
| 418 | Инженерная, 26 |
| 419 | Инженерная, 29а |
| 420 | Инженерная, 31 |
| 421 | Инженерная, 33 |
| 422 | Инженерная, 33а |
| 423 | Инженерная, 34 |
| 424 | Инженерная, 35 |
| 425 | Качалова, 30 |
| 426 | Качалова, 32 |
| 427 | Тракторная, 2а |
| 428 | Качалова, 44 |
| 429 | Кирова, 4 |
| 430 | Кирова, 4а |
| 431 | Инженерная, 43 |
| 432 | Инженерная, 45 |
| 433 | Инженерная, 45а |
| 434 | Инженерная, 47 |
| 435 | Инженерная, 48 |
| 436 | Инженерная, 49 |
| 437 | Инженерная, 50 |
| 438 | К. Либкнехта, 3 |
| 439 | К. Либкнехта, 5 |
| 440 | Целинная, 49 |
| 441 | К. Либкнехта, 9 |
| 442 | Черкасова, 5 |
| 443 | К. Либкнехта, 13 |
| 444 | Карякинская, 3 |
| 445 | Карякинская, 88 |
| 446 | Карякинская, 90 |
| 447 | Карякинская, 106 |
| 448 | Катерская, 1а |
| 449 | Катерская, 5 |
| 450 | Качалова, 4 |
| 451 | Качалова, 6 |
| 452 | Качалова, 22 |
| 453 | Черепанова, 9 |
| 454 | Качалова, 26 |
| 455 | Крамского, 6 |
| 456 | Крамского, 7 |
| 457 | Крамского, 8 |
| 458 | Крамского, 9 |
| 459 | Крамского, 10 |
| 460 | Крамского, 11 |
| 461 | Кирова, 6а |
| 462 | Кирова, 34 |
| 463 | Кирова, 36 |
| 464 | Колышкина, 3 |
| 465 | Колышкина, 7 |
| 466 | Колышкина, 11 |
| 467 | Колышкина, 13 |
| 468 | Колышкина, 19 |
| 469 | Черепанова, 7 |
| 470 | Колышкина, 25 |
| 471 | Кольцова, 2 |
| 472 | Кольцова, 3 |
| 473 | Кораблестроителей, 8 |
| 474 | Кораблестроителей, 10 |
| 475 | Кораблестроителей, 12 |
| 476 | Кораблестроителей, 14 |
| 477 | Корнева, 62 |
| 478 | Костычева, 1/18 |
| 479 | Костычева, 8а |
| 480 | Крамского, 3 |
| 481 | Крамского, 4 |
| 482 | Крамского, 5 |
| 483 | Куйбышева, 3 |
| 484 | Целинная, 61 |
| 485 | Кулибина, 1 |
| 486 | Кулибина, 2 |
| 487 | Кулибина, 3 |
| 488 | Кулибина, 4 |
| 489 | Кулибина, 7 |
| 490 | Кулибина, 7а |
| 491 | Крамского, 12 |
| 492 | Крамского, 13 |
| 493 | Крестовая, 25 |
| 494 | Крестовая, 27 |
| 495 | Крестовая, 29/15 |
| 496 | Крестовая, 31/8 |
| 497 | Крестовая, 33 |
| 498 | Крестовая, 37 |
| 499 | Крестовая, 40 |
| 500 | Крестовая, 57 |
| 501 | Крестовая, 66 |
| 502 | Крестовая, 87 |
| 503 | Крестовая, 95 |
| 504 | Крестовая, 99 |
| 505 | Крестовая, 101 |
| 506 | Крестовая, 122 |
| 507 | Крестовая, 124а |
| 508 | Крестовая, 126 |
| 509 | Крестовая, 128 |
| 510 | Крестовая, 133 |
| 511 | Крестовая, 135 |
| 512 | Куйбышева, 1 |
| 513 | пр. Ленина, 187 |
| 514 | пр. Ленина, 186 |
| 515 | пр. Ленина, 188 |
| 516 | пр. Ленина, 189 |
| 517 | Чекистов, 4 |
| 518 | Ломоносова, 8 |
| 519 | Ломоносова, 11 |
| 520 | Ломоносова, 12 |
| 521 | Кустова, 2 |
| 522 | Рапова, 5/Л. Чайкиной, 2 |
| 523 | Левитана, 7 |
| 524 | Левитана, 9 |
| 525 | Левитана, 13 |
| 526 | Левитана, 15 |
| 527 | Левитана, 17 |
| 528 | Левитана, 19 |
| 529 | Левитана, 21 |
| 530 | пр. Ленина, 146 |
| 531 | пр. Ленина, 160 |
| 532 | пр. Ленина, 162 |
| 533 | пр. Ленина, 162а |
| 534 | пр. Ленина, 172 |
| 535 | пр. Ленина, 172а |
| 536 | Целинная, 6 |
| 537 | пр. Ленина, 178 |
| 538 | пр. Ленина, 180 |
| 539 | пр. Ленина, 182 |
| 540 | пр. Ленина, 183 |
| 541 | М. Горького, 59 |
| 542 | М. Горького, 64 |
| 543 | М. Горького, 66 |
| 544 | М. Горького, 68 |
| 545 | М. Горького, 70 |
| 546 | М. Горького, 71 |
| 547 | Чекистов, 12 |
| 548 | Чекистов, 10 |
| 549 | М. Горького, 82 |
| 550 | М. Горького, 88 |
| 551 | М. Горького, 90 |
| 552 | Ломоносова, 17 |
| 553 | Ломоносова, 18 |
| 554 | Ломоносова, 18а |
| 555 | Ломоносова, 23 |
| 556 | Ломоносова, 48а |
| 557 | Лосевская, 19 |
| 558 | Щепкина, 4 |
| 559 | Лосевская, 23 |
| 560 | Целинная, 47 |
| 561 | Луговая, 5 |
| 562 | Луговая, 6 |
| 563 | Луговая, 8 |
| 564 | Луговая, 9 |
| 565 | Чекистов, 14 |
| 566 | Луначарского, 51 |
| 567 | М. Горького, 1 |
| 568 | Яна Гуса, 4 |
| 569 | Яна Гуса, 5 |
| 570 | М. Горького, 4 |
| 571 | М. Горького, 51 |
| 572 | Моисеенко, 18 |
| 573 | Моисеенко, 7 |
| 574 | Моисеенко, 8 |
| 575 | Моисеенко, 9 |
| 576 | Моисеенко, 10 |
| 577 | Моисеенко, 11 |
| 578 | Моисеенко, 12 |
| 579 | Моисеенко, 13 |
| 580 | Моисеенко, 14 |
| 581 | Моисеенко, 16 |
| 582 | Молодежная, 24 |
| 583 | Малиновская, 56 |
| 584 | Малиновская, 58 |
| 585 | Механизации, 4 |
| 586 | Механизации, 6 |
| 587 | Механизации, 11 |
| 588 | Шоссейный пер., 1а |
| 589 | пр. Мира, 13 |
| 590 | пр. Мира, 17 |
| 591 | Шлюзовая, 14 |
| 592 | пр. Мира, 25 |
| 593 | пр. Мира, 29 |
| 594 | пр. Мира, 31 |
| 595 | Моисеенко, 1 |
| 596 | Моисеенко, 2 |
| 597 | Моисеенко, 4 |
| 598 | Моисеенко, 5 |
| 599 | Моисеенко, 6 |
| 600 | Моторостроителей, 30 |
| 601 | Чебышева, 31 |
| 602 | Южная, 16 |
| 603 | Южная, 22 |
| 604 | Наб. Космонавтов, 1 |
| 605 | Наб. Космонавтов, 3 |
| 606 | Наб. Космонавтов, 5 |
| 607 | Наб. Космонавтов, 7 |
| 608 | Наб. Космонавтов, 7а |
| 609 | Наб. Космонавтов, 9 |
| 610 | Наб. Космонавтов, 13 |
| 611 | Наб. Космонавтов, 15а |
| 612 | Чебышева, 29 |
| 613 | Наб. Космонавтов, 27 |
| 614 | Молодежная, 26 |
| 615 | Молодежная, 28 |
| 616 | Молодогвардейцев, 1/12 |
| 617 | Молодогвардейцев, 2 |
| 618 | Юбилейная, 34 |
| 619 | Юбилейная, 41 |
| 620 | Молодогвардейцев, 7 |
| 621 | Моторостроителей, 7 |
| 622 | Южная, 14 |
| 623 | Чебышева, 9 |
| 624 | Чебышева, 8 |
| 625 | Южная, 13 |
| 626 | Моторостроителей, 19 |
| 627 | Шлюзовая, 5 |
| 628 | Чебышева, 5 |
| 629 | Моторостроителей, 24 |
| 630 | Моторостроителей, 28 |
| 631 | Новая, 2 |
| 632 | Новоселов, 2 |
| 633 | Новоселов, 4 |
| 634 | Новоселов, 5 |
| 635 | Новоселов, 6 |
| 636 | Новоселов, 7 |
| 637 | Новоселов, 9 |
| 638 | О. Кошевого, 3 |
| 639 | О. Кошевого, 4 |
| 640 | О. Кошевого, 6 |
| 641 | О. Кошевого, 7 |
| 642 | О. Кошевого, 8 |
| 643 | О. Кошевого, 10 |
| 644 | Орджоникидзе, 29 |
| 645 | Наб. Космонавтов, 29 |
| 646 | Наб. Космонавтов, 41 |
| 647 | Наб. Космонавтов, 43 |
| 648 | Наб. Космонавтов, 45 |
| 649 | Наб. Космонавтов, 49 |
| 650 | Наб. Космонавтов, 51 |
| 651 | Наб. Космонавтов, 55 |
| 652 | Нансена, 23 |
| 653 | Нансена, 25 |
| 654 | Нансена, 27 |
| 655 | Нефтяников, 17 |
| 656 | Нефтяников, 26 |
| 657 | Нобелевская, 9 |
| 658 | Нобелевская, 25 |
| 659 | Пархинская, 25 |
| 660 | Пархинская, 50 |
| 661 | Пархинская, 67 |
| 662 | Пассажирская, 21 |
| 663 | Пассажирская, 26 |
| 664 | Пестеля, 1а |
| 665 | Пестеля, 1б |
| 666 | Ширшова, 4 |
| 667 | Шлюзовая, 4 |
| 668 | Пилоставная, 2 |
| 669 | Пилоставная, 5 |
| 670 | Пилоставная, 6а |
| 671 | Пирогова, 4 |
| 672 | Планировочная, 3 |
| 673 | Планировочная, 5 |
| 674 | Плеханова, 17 |
| 675 | Плеханова, 20/65 |
| 676 | Осиповская 3-я, 10 |
| 677 | Ошанина, 10 |
| 678 | Ошанина, 12 |
| 679 | Ошанина, 18 |
| 680 | Ошанина, 20 |
| 681 | Чебышева, 27 |
| 682 | Ошурковская, 7а |
| 683 | Ошурковская, 20 |
| 684 | Ошурковская, 22 |
| 685 | Пароходная, 34 |
| 686 | Пароходная, 36 |
| 687 | Пароходная, 55 |
| 688 | Пархинская, 1 |
| 689 | Пархинская, 23 |
| 690 | Полиграфская, 7 |
| 691 | Полиграфская, 11 |
| 692 | Попова, 17 |
| 693 | Преображенский пер., 1/23 |
| 694 | Преображенский пер., 4/2 |
| 695 | Преображенский пер., 4а |
| 696 | Приборостроителей, 6 |
| 697 | Приборостроителей, 8 |
| 698 | Приборостроителей, 10 |
| 699 | Приборостроителей, 12 |
| 700 | Приборостроителей, 16 |
| 701 | Приборостроителей, 36 |
| 702 | Проектная, 3 |
| 703 | Пушкина, 6 |
| 704 | Пушкина, 12а |
| 705 | Пушкина, 34 |
| 706 | Пушкина, 35 |
| 707 | Плеханова, 30 |
| 708 | Плеханова, 32 |
| 709 | Плеханова, 36 |
| 710 | Плеханова, 38 |
| 711 | Плеханова, 41 |
| 712 | Полевая, 1 |
| 713 | Полевая, 3 |
| 714 | Полевая, 6 |
| 715 | Полевая, 7 |
| 716 | Полевая, 36 |
| 717 | Полиграфская, 3 |
| 718 | Радищева, 28 |
| 719 | Радищева, 29а |
| 720 | Радищева, 29б |
| 721 | Радищева, 46 |
| 722 | Радищева, 73 |
| 723 | Чебышева, 23а |
| 724 | Радищева, 87 |
| 725 | Рапова, 2 |
| 726 | Рапова, 3 |
| 727 | Рапова, 4 |
| 728 | Рапова, 6 |
| 729 | Рапова, 7 |
| 730 | Рапова, 8 |
| 731 | Рапова, 9 |
| 732 | Рапова, 9а |
| 733 | Целинная, 45 |
| 734 | Рапова, 16 |
| 735 | Чебышева, 21 |
| 736 | Расплетина, 20 |
| 737 | Расторгуева, 2 |
| 738 | Пушкина, 37 |
| 739 | Пушкина, 43 |
| 740 | Пушкина, 47 |
| 741 | Пушкина, 49 |
| 742 | Пушкина, 52 |
| 743 | Пушкина, 61 |
| 744 | Чебышева, 25 |
| 745 | Рабкоровская, 14 |
| 746 | Рабкоровская, 21 |
| 747 | Радищева, 1/6 |
| 748 | Радищева, 2/5 |
| 749 | Революции, 12 |
| 750 | Революции, 14 |
| 751 | Революции, 16 |
| 752 | Революции, 18 |
| 753 | Революции, 24 |
| 754 | Революции, 26 |
| 755 | Революции, 34 |
| 756 | Революции, 46 |
| 757 | Революции, 48 |
| 758 | Революции, 48а |
| 759 | Чкалова, 7/9 |
| 760 | Революции, 56 |
| 761 | Рокоссовского, 2 |
| 762 | Рокоссовского, 3 |
| 763 | Рокоссовского, 4 |
| 764 | Рокоссовского, 4а |
| 765 | Фурманова, 19 |
| 766 | Чебышева, 18 |
| 767 | Рокоссовского, 10 |
| 768 | Рокоссовского, 20 |
| 769 | Расторгуева, 6а |
| 770 | Расторгуева, 10 |
| 771 | Расторгуева, 12 |
| 772 | Революции, 2 |
| 773 | Чебышева, 16 |
| 774 | Революции, 6 |
| 775 | Революции, 8 |
| 776 | Революции, 10 |
| 777 | Рыбинская, 1 |
| 778 | Рыбинская, 1а |
| 779 | С. Перовской, 4 |
| 780 | С. Перовской, 6 |
| 781 | Сакко и Ванцетти, 18 |
| 782 | Свободы, 1 |
| 783 | Свободы, 1а |
| 784 | Свободы, 2 |
| 785 | Свободы, 3 |
| 786 | Свободы, 33 |
| 787 | Свободы, 6 |
| 788 | Свободы, 7 |
| 789 | Свободы, 8 |
| 790 | Свободы, 9 |
| 791 | Свободы, 10 |
| 792 | Свободы, 19 |
| 793 | Свободы, 19а |
| 794 | Северный проезд, 6 |
| 795 | Сельскохозяйственная, 22 |
| 796 | Серафимовича, 9 |
| 797 | Серова, 1б |
| 798 | Юбилейная, 16 |
| 799 | Юбилейная, 14 |
| 800 | Рокоссовского, 22 |
| 801 | Рокоссовского, 24 |
| 802 | Румянцевская, 13 |
| 803 | Румянцевская, 18 |
| 804 | Румянцевская, 20 |
| 805 | Румянцевская, 20б |
| 806 | Румянцевская, 25 |
| 807 | Румянцевская, 51 |
| 808 | Сеченова, 1 |
| 809 | Сеченова, 3 |
| 810 | Сеченова, 5 |
| 811 | Сеченова, 8 |
| 812 | Сеченова, 11 |
| 813 | Сеченова, 11а |
| 814 | Сеченова, 15 |
| 815 | Сеченова, 17 |
| 816 | Сеченова, 19 |
| 817 | Славского, 3 |
| 818 | Славского, 4 |
| 819 | Славского, 15 |
| 820 | Смирнова, 3 |
| 821 | Собинова, 2 |
| 822 | Собинова, 4 |
| 823 | Ширшова, 23 |
| 824 | Солнечная, 12 |
| 825 | Солнечная, 14 |
| 826 | Солнечная, 15 |
| 827 | Солнечная, 16 |
| 828 | Солнечная, 17 |
| 829 | Шевченко, 13 |
| 830 | Солнечная, 19 |
| 831 | Серова, 6 |
| 832 | Чебышева, 16 |
| 833 | Серова, 8 |
| 834 | Чебышева, 15 |
| 835 | Целинная, 4 |
| 836 | Стоялая, 13 |
| 837 | Стоялая, 16 |
| 838 | Стоялая, 18 |
| 839 | Стоялая, 24/1 |
| 840 | Стоялая, 26 |
| 841 | Стоялая, 28 |
| 842 | Стоялая, 28а |
| 843 | Строительная, 3/7 |
| 844 | Строительная, 6а |
| 845 | Строительная, 7а |
| 846 | Строительная, 9 |
| 847 | Сурикова, 3 |
| 848 | Сурикова, 4 |
| 849 | Сурикова, 5 |
| 850 | Сурикова, 6 |
| 851 | Суркова, 5 |
| 852 | Суркова, 7 |
| 853 | Суркова, 9 |
| 854 | Тарнопольская 3-я, 9 |
| 855 | Толбухина, 3 |
| 856 | Толбухина, 4 |
| 857 | Толбухина, 5 |
| 858 | Толбухина, 6 |
| 859 | Толбухина, 7 |
| 860 | Толбухина, 11 |
| 861 | Толбухина, 12 |
| 862 | Солнечная, 20 |
| 863 | Спортивная, 5 |
| 864 | Целинная, 55 |
| 865 | Стоялая, 4 |
| 866 | Стоялая, 10 |
| 867 | Тракторная, 2в |
| 868 | Тракторная, 2г |
| 869 | Тракторная, 2д |
| 870 | Тракторная, 3а |
| 871 | Тракторная, 3в |
| 872 | Труда, 2а |
| 873 | Труда, 10а |
| 874 | Труда, 19 |
| 875 | Ухтомского, 8 |
| 876 | Ухтомского, 13 |
| 877 | Ухтомского, 16 |
| 878 | Чкалова, 88 |
| 879 | Ухтомского, 25 |
| 880 | Фасадная, 1 |
| 881 | Фасадная, 5 |
| 882 | Февральская, 1 |
| 883 | Февральская, 5 |
| 884 | Февральская, 7 |
| 885 | Февральская, 46 |
| 886 | Февральская, 48 |
| 887 | Февральская, 50 |
| 888 | Фестивальная, 2 |
| 889 | Фестивальная, 3 |
| 890 | Фестивальная, 5 |
| 891 | Фестивальная, 7 |
| 892 | Фестивальная, 9 |
| 893 | Толбухина, 14 |
| 894 | Цимлянская, 5 |
| 895 | Фурманова, 15 |
| 896 | Фурманова, 21 |
| 897 | Фурманова, 5 |
| 898 | Целинная, 1 |
| 899 | Целинная, 12 |
| 900 | Целинная, 12а |
| 901 | Целинная, 8 |
| 902 | Цимлянская, 1 |
| 903 | Цимлянская, 3 |
| 906 | Чебышева, 10 |
| 907 | Чебышева, 12а |
| 908 | Чебышева, 12 |
| 909 | Чебышева, 14 |

--------------------------------

<*> Список дворовых территорий, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству подлежит корректировке после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

## Приложение 5

к муниципальной программе

Перечень

дворовых и общественных территорий, на которых

планируется выполнить иные мероприятия в 2024 году,

в рамках реализации проекта "Наши дворы"

| N п/п | Адрес дворовой, общественной территории | Осуществляемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ворошилова, д. 1 | Устройство детской игровой площадки |
| 2 | ул. Радищева, 77 | Устройство детской игровой площадки |
| 3 | ул. Бабушкина, 7 | Водоотведение (устройство ливневой канализации) |
| 4 | ул. Максима Горького, 78 | Озеленение (доставка плодородного грунта) |
| 5 | ул. Семеновская, 5 | Устройство детской игровой площадки |
| 6 | ул. Максима Горького, в районе дома 76 | Устройство детской игровой площадки |
| 7 | зеленая зона в районе дома N 11 по ул. Моисеенко | Устройство детской игровой площадки с элементами для занятия спортом |
| 8 | Зеленая зона на ул. Левитана | Устройство детской игровой площадки |
| 9 | Общественная территория в районе дома N 22 по ул. Котельная | Устройство детской игровой площадки с элементами для занятия спортом |

## Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству

на территории городского округа город Рыбинск

Ярославской области

| N п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 2024 год |  |
| 1 | Сквер между домами ул. Приборостроителей, д. 8/ул. Суркова, д. 9 |
| Потребность на 2025 - 2026 годы (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации регионального проекта "Формирование современной городской среды" |  |
| 1 | Площадь им. Маршала Жукова |
| 2 | Парковая зона у ДК "Слип" |
| 3 | Парковая зона в районе дома N 13 по ул. Боткина |
| 4 | Парковая зона за территорией СОШ N 5 |
| 5 | Зеленая зона в районе домов ул. Чебышева 29 - 31 |
| 6 | Общественная территория в границах улиц Максима Горького - Захарова |
| 7 | Благоустройство Волжской набережной в Казанском районе - продолжение работ |
| 8 | Бульвар Победы |
| 9 | Площадь Герасимова |
| 10 | Петровский парк |
| 11 | Площадь Труда |
| 12 | Крытый манеж СДЮШОР N 10 |
| 13 | Парк у ДК "Вымпел" |
| 14 | Кустовский парк |
| 15 | Парковая зона у памятника Харитонову |
| 16 | Димитровский парк |
| 17 | Парковая зона на пр. Ген. Батова |
| 18 | Зеленая зона в районе ул. Рокоссовского, 2 |
| 19 | Сад им. Фейгина |
| 20 | Парковая зона пр. 50 лет Октября (у закладного камня) |
| 21 | Набережная в мкр. "Волжский" |
| 22 | Парковая зона в границах улиц Доронина - Красных Командиров - Слепнева |
| 23 | Территория за домом N 29 по ул. Моторостроителей |

--------------------------------

<*> Список общественных территорий, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству подлежит корректировке после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

## Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, на которых планируется

организовать площадки для дрессировки и выгула собак

| N п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | Напротив дома N 36 по пр. Революции |
| 2 | Зеленая зона у автосервиса по адресу: 1-я Выборгская ул., д. 60 |
| 3 | Зеленая зона напротив ома N 48 по пр. 50 лет Октября |
| 4 | Зеленая зона напротив дома N 16 по ул. Качалова |
| 5 | Зеленая зона за ДК "Вымпел" по ул. Кораблестроителей |
| 6 | Зеленая зона по ул. Димитрова напротив педагогического училища по адресу: пр. Ленина, 161 |
| 7 | Зеленая зона на пересечении ул. Суркова и 9 Мая |

--------------------------------

<*> Список общественных территорий может быть скорректирован по результатам обследования.