# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2018 г. N 963

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск от 22.10.2018 N 3134, от 28.03.2019 N 833, от 04.12.2019 N 3179, от 20.03.2020 N 713, от 21.08.2020 N 1875, от 30.03.2021 N 682, от 02.07.2021 N 1668, от 31.03.2022 N 970, от 22.03.2023 N 458, от 16.10.2023 N 1399, от 10.04.2024 N 357, от 19.09.2024 N 1044, от 02.12.2024 N 1321, от 06.05.2025 N 473, от 26.11.2025 N 1265) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 06.12.2017 N 281 "О бюджете городского округа город Рыбинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 N 50 "О губернаторском проекте "Решаем вместе!", Постановлением Правительства ЯО от 29.08.2017 N 679/а-п "Об утверждении государственной программы Ярославской области "Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области" на 2018 - 2022 годы", постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Глава

городского округа

город Рыбинск

Д.В.ДОБРЯКОВ

Приложение

к постановлению Администрации городского округа город Рыбинск

Ярославской области

от 26.11.2025 №1265

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

на территории городского округа

город Рыбинск Ярославской области»

г. Рыбинск

2025 год

| № п/п | Наименование раздела | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | 4 |
| 2 | Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы | 7 |
| 3 | Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» | 11 |
| 3.1 | Паспорт подпрограммы | 11 |
| 3.2 | Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 14 |
| 3.3 | Социально-экономическое обоснование подпрограммы | 15 |
| 3.4 | Финансирование подпрограммы | 17 |
| 3.5 | Механизм реализации подпрограммы | 18 |
| 3.6 | Индикаторы результативности подпрограммы | 23 |
| 3.7 | Перечень мероприятий подпрограммы | 24 |
|  | Приложение 1. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 29 |
|  | Приложение 2. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов в рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» | 32 |
|  | Приложение 3. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | 34 |
|  | Приложение 4. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | 41 |
|  | Приложение 5. Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» | 56 |
|  | Приложение 6. Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 60 |
|  | Приложение 7. Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак | 62 |

- Паспорт муниципальной программы

| # Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| # Сроки реализации муниципальной программы |  | 2025 – 2028 годы |
| # Основание для разработки муниципальной # программы |  | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 3. Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3. 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – постановление Правительства РФ № 169 от 10.02.2017). 5. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!». 6. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области». 7. Решение Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 27.03.2025 № 155 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 8. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 № 1306 «О муниципальных программах». 9. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 21.01.2021 № 139 «Об утверждении плана мероприятий». 10. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 16.12.2022 № 4844 «Об утверждении комплексного плана развития территории городского округа город Рыбинск Ярославской области». 11. Устав городского округа город Рыбинск Ярославской области. |
| # Куратор муниципальной программы |  | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| # Ответственный исполнитель – руководитель муниципальной программы |  | # Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) |
| # Исполнители муниципальной программы |  | # Департамент по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее - Департамент по физической культуре и спорту); Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Управление строительства); Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Рыбинск Ярославской области «Управление городского хозяйства» (далее – МБУ «Управление городского хозяйства»); жители города Рыбинска |
| # Перечень подпрограмм муниципальной программы |  | # Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» |
| # Цель муниципальной программы |  | Обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – города Рыбинска), создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения |
| # Задачи муниципальной программы |  | 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска. 3. Участие в реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды». 4. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 5. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области». |
| # Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах / финансовая потребность) 1 276,6 млн. руб. / 2 100,65 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 115,72; 121,18. 2026 год; 70,46; 88,37. 2027 год; 0,00; 31,84. 2028 год; 0,00; 28,04. Итого; 186,18; 269,43. |
|  |  | - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 355,38; 385,38. 2026 год; 683,13; 775,92. 2027 год; 0,00; 164,24. 2028 год; 0,00; 133,92. Итого; 1 038,51; 1 459,46. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 51,91; 51,91. 2026 год; 0,00; 164,42. 2027 год; 0,00; 58,62. 2028 год; 0,00; 62,31. Итого; 51,91; 337,26. - внебюджетные источники, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 34,50. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 34,50. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 523,01; 558,47. 2026 год; 753,59; 1063,21. 2027 год; 0,00; 254,70. 2028 год; 0,00; 224,27. Итого; 1 276,60; 2 100,65. |
| # Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов: 1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе: 1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 57; 1.2. завершено благоустройство дворовых территорий по проектам 2024 года – не менее 3; 1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 12; 1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9. 2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел. 3. К концу 2025 года разработано проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры – 3 ед., созданы объекты транспортной инфраструктуры – 1 объект, в рамках реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды». 4. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 6. 5. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2. |  |  |

2. Анализ и оценка проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации муниципальной программы

Надлежащее состояние территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления города Рыбинска является организация благоустройства территории города, которая в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесена к вопросам местного значения городского округа.

Реализация соответствующих полномочий на территории города Рыбинска предусматривает осуществление мероприятий по благоустройству и содержанию территорий, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории, а также на создание современной городской среды.

Уровень благоустройства территории города Рыбинска зависит, прежде всего, от состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий, наиболее посещаемых и имеющих общегородское значение.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов напрямую влияет на восприятие жителями городской среды, создает жильцам многоквартирных домов комфортные условия для отдыха и досуга. При этом основополагающими факторами являются надлежащее состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным жилым домам, малых архитектурных форм (скамеек, урн), освещения, а также наличие на придомовых территориях зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, отвечающих современным требованиям.

2.1. Характеристика благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов

Важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды является надлежащее состояние дворовых территорий.

По состоянию на 01.01.2025 в городе Рыбинске 1527 многоквартирных домов, каждый из которых имеет собственную дворовую территорию в соответствии с отмежеванным земельным участком. Основная часть домов построена от 30 до 55 лет назад, а в центральной исторической части города возраст большинства зданий превышает 55 лет.

По результатам проведенной в 2018 году инвентаризации, исходя из проведенных в период 2018 – 2024 годы работ по благоустройству дворовых территорий, установлено, что на 01.01.2025 комплексный ремонт требуется на 900 дворовых территориях.

Зеленые насаждения во дворах представлены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на половине дворовых газонов не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует уличное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных хозяйственных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

В целях повышения уровня комфортности для жителей города Рыбинска на протяжении нескольких лет применяется последовательный комплексный подход к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В период 2018 - 2024 годов в рамках реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», проекта «Наши дворы» выполнены мероприятия по благоустройству 115 дворовых территорий многоквартирных домов на общую сумму 537 760,01 тыс. руб.

Характеристика выполнения благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов в 2018 – 2024 годы

| Год | Количество дворов | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе!» |  |  |
| 2018* | 9 | 25 964,38 |
| 2019* | 14 | 38 811,34 |
| 2020 | 11 | 43 189,74 |
| 2021 | 9 | 25 140,80 |
| Итого | 43 | 133 106,26 |
| Реализация проекта «Наши дворы» |  |  |
| 2022 | 44 | 226 478,86 |
| 2023 | 14 | 98 387,62 |
| 2024 | 14 | 79 803,27 |
| Итого | 72 | 404 669,75 |
| Всего | 115 | 537 760,01 |

* - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов лишь частично привели к должному результату, поскольку около 59% дворовых территории в настоящее время нуждаются в проведении работ по благоустройству. Необходимо продолжение работ по благоустройству дворовый территорий многоквартирных домов.

2.2. Характеристика благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, площади, набережные, бульвары, зеленые зоны)

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности общественных территорий, от площади их озеленения.

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Благоустроенные территории создают образ города Рыбинска, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города Рыбинска, выполняют, в том числе рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории города Рыбинска расположены 38 общественных территорий – парки, скверы, набережные, бульвары, зеленые зоны.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с участием средств вышестоящих бюджетов, с 2019 года на территории города Рыбинска реализовываются следующие мероприятия:

- в 2019 году проведены работы по благоустройству парковой зоны в районе средних образовательных школ № 18 и № 28, а также благоустройство парковой зоны с установкой фонтана на ул. Желябова – ул. Черняховского, Лоцманского бульвара, ремонт малых архитектурных форм в Карякинском парке;

- в 2020 году выполнены работы по благоустройству парковой зоны на Волочаевской ул. – Юбилейной ул. и детского парка в пос. Переборы;

- в 2021 году выполнены работы по благоустройству Волжского парка (частично), Комсомольской площади и завершены работы в Карякинском саду (обустройство фонтана);

- в 2022 году проведены работы по благоустройству Волжской набережной в Казанском районе (устройство пешеходной дороги (нижний ярус), съезда на нижний ярус, ливневой канализации, очистных сооружений, освещения (57 опор со светильниками), установка парковых скамеек и урн, металлического пешеходного ограждения);

- в 2023 году завершены работы по благоустройству Волжского парка. В комплексе с парком, организованы мероприятия по благоустройству мемориала «Огонь Славы», осуществлены работы по благоустройству общественной территории на Бульварной улице вдоль реки Черемухи;

в 2024 году – выполнены работы по благоустройству сквера между домами ул. Приборостроителей, д. 8 и ул. Суркова, д. 9; завершены работы по реализации проекта «Бульвар р. Черемухи. Укрепление зеленого каркаса города через развитие Бульварной ул. и набережной р. Черемухи».

Тем не менее, реализованных мероприятий недостаточно.

Основными проблемами в сфере благоустройства дворовых и общественных территорий являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Решение выявленных проблем и поставленных задач возможно путем планомерного осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня и качества благоустройства города Рыбинска.

Таким образом, Администрация городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Администрация города Рыбинска) в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на период 2025 – 2028 годов определяет системное повышение качества и комфортности современной городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству: проектов комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, подготовленных с учетом проведенной инвентаризации и общественного обсуждения мероприятий по формированию современной городской среды.

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с неисполнением доходной части бюджета города;

- риски, связанные с отказом жителей и (или) организаций города участвовать в реализации мероприятий муниципальной программы;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализации муниципальной программы и недостаточным контролем ее за реализацией.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и исполнителей муниципальной программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы;

- информационная работа в целях стимулирования активности граждан при реализации муниципальной программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией муниципальной программы.

Муниципальная программа включает подпрограмму «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма). В подпрограмме представлены анализ существующей ситуации и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации мероприятий подпрограммы, а также цели, задачи, ожидаемые результаты реализации подпрограммы, социально-экономическое обоснование, механизм реализации, финансирование, индикаторы реализации подпрограммы и мероприятия подпрограммы.

3. Подпрограмма «Совершенствование городской среды

на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области»

3.1. Паспорт подпрограммы

| # Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Совершенствование городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| # Сроки реализации подпрограммы | 2025 – 2028 годы |
| # Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству |
| # Ответственный исполнитель – руководитель подпрограммы | # Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – Департамент ЖКХ, транспорта и связи) |
| # Исполнители подпрограммы | # Департамент по физической культуре и спорту; Управление строительства; МБУ «Управление городского хозяйства»; жители города Рыбинска |
| # Цель подпрограммы | Обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области (далее – города Рыбинска), создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения |
| # Задачи подпрограммы | 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных». 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска. 3. Участие в реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды». 4. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 5. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области». |
| # Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования (предусмотрено в бюджетах / финансовая потребность) 1 276,60 млн. руб. / 2 100,65 млн. руб., в том числе: - средства городского бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 115,72; 121,18. 2026 год; 70,46; 88,37. 2027 год; 0,00; 31,84. 2028 год; 0,00; 28,04. Итого; 186,18; 269,43. - средства областного бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 355,38; 385,38. 2026 год; 683,13; 775,92. 2027 год; 0,00; 164,24. 2028 год; 0,00; 133,92. Итого; 1 038,51; 1 459,46. - средства федерального бюджета, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 51,91; 51,91. 2026 год; 0,00; 164,42. 2027 год; 0,00; 58,62. 2028 год; 0,00; 62,31. Итого; 51,91; 337,26. - внебюджетные источники, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 0,00; 0,00. 2026 год; 0,00; 34,50. 2027 год; 0,00; 0,00. 2028 год; 0,00; 0,00. Итого; 0,00; 34,50. - всего, млн. руб. Период; Предусмотрено в бюджете, млн. руб.; Потребность, млн. руб.. 2025 год; 523,01; 558,47. 2026 год; 753,59; 1063,21. 2027 год; 0,00; 254,70. 2028 год; 0,00; 224,27. Итого; 1 276,60; 2 100,65. |
| # Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | По итогам реализации подпрограммы планируется достижение следующих результатов: 1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе: 1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 57; 1.2. завершено благоустройство дворовых территорий по проектам 2024 года – не менее 3; 1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 12; 1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9. 2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел. 3. К концу 2025 года разработано проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры – 3 ед., созданы объекты транспортной инфраструктуры – 1 объект, в рамках реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды». 4. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 6. 5. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2. |

3.2. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

Цель, задачи, ожидаемые результаты, основания для разработки подпрограммы соответствуют цели, задачам, ожидаемым результатам, основаниям для разработки муниципальной программы.

Целью подпрограммы является обеспечение комплексного развития и повышение качества городской среды на территории города Рыбинска, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения.

Задачами подпрограммы являются:

1. участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»;

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска;

3. участие в реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды»;

4. участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

5. участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области».

Результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:

1. Увеличение к концу 2028 года количества территорий, приведенных в нормативное состояние по результатам комплексного благоустройства в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», в том числе:

1.1. благоустроено дворовых территорий многоквартирных домов – не менее 57;

1.2. завершено благоустройство дворовых территорий по проектам 2024 года – не менее 3;

1.3. установлено отдельно стоящих детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях – не менее 12;

1.4. обустроено площадок для выгула животных - не менее 9.

2. Организовано ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на единой федеральной платформе – не менее 22,6 тыс. чел.

3. К концу 2025 года разработано проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры – 3 ед., созданы объекты транспортной инфраструктуры – 1 объект, в рамках реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды».

4. Увеличение к концу 2028 года количества общественных территорий, приведенных в нормативное состояние в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» - не менее 6.

5. Увеличение к концу 2026 года количества общественных территорий, на которых выполнены мероприятия по восстановлению эстетического облика и обеспечению их функциональности, в рамках реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» - не менее 2.

3.3. Социально-экономическое обоснование подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы на 2025 – 2028 годы запланировано выполнение следующих мероприятий.

В рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» за счет средств областного и городского бюджетов осуществляется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, установка детских игровых (детско-спортивных) площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных пространствах, устройство площадок для выгула и дрессировки домашних животных.

На 2025 год планируется благоустройство 10 дворовых территорий, установка не менее 6 современных детских игровых (детско-спортивных) площадок на общественных и дворовых территориях многоквартирных домов планируется в различных густонаселенных районах города Рыбинска. Также запланировано завершение благоустройства 3 дворовых территорий (ул. Ворошилова, д. 1,                    ул. Радищева, д. 77, ул. Левитана между домами 9, 13).

На 2026 год запланировано благоустройство 12 дворовых территорий, обустройство 5 детских игровых (детско-спортивных) площадок, на 2027 год – 17 дворовых территорий, на 2028 год – 18 дворовых территорий и обустройство 1 площадки.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных», приведен в приложении 5 к муниципальной программе.

При реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году выполнено благоустройство площади Маршала Жукова, организованы работы по благоустройству парковой зоны за территорией СОШ № 5, парковой зоны в районе дома 13 по ул. Боткина.

На 2026 год по результатам рейтингового голосования планируется благоустройство Волжской набережной от ДС «Полет» до ул. Кораблестроителей.

Адресный перечень общественных территорий, благоустройство которых планируется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2027 – 2028 годов указан в приложении 6 к муниципальной программе. Отбор общественных территорий будет производиться по результатам рейтингового голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе по выбору общественных территорий.

Основные мероприятия по благоустройству включают в себя:

- ремонт (обустройство) пешеходных дорожек в плиточном покрытии;

- озеленение;

- установка детских городков;

- установка скамеек, урн;

- организация освещения;

- устройство велодорожек;

- устройство ливневой канализации;

- ремонт (восстановление) фонтанов;

- устройство ограждения и др.

В рамках реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды» государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» в городе Рыбинске в 2024 - 2025 годы осуществляется мероприятие «Создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт- клуба «Пазуха», восточной промышленной зоны». В 2025 году планируется разработка проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры, в том числе площадки Яхт-клуба «Пазуха», восточной промышленной зоны, причала – 3 ед., создание объектов транспортной инфраструктуры (строительство причала) – 1 объект.

Проект «Ярославия. Города у воды» реализуется за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, предоставленного Ярославской области из федерального бюджета.

В ходе реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» в 2025 – 2026 годах  запланировано создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре город Рыбинска. Планируется сделать пешеходными следующие улицы и переулки:

- Стоялую ул.;

- Вознесенский и Преображенский переулки;

- Волжскую набережную;

- Крестовую ул. в квартале от Соборной площади до Стоялой ул.

Обустройство пешеходной зоны будет выполнено в тротуарной плитке и гранитной брусчатке. Запланирована установка малых архитектурных форм: 13 урн и скамеек на чугунных ножках. Также на общественном пространстве планируется разместить велопарковки со скульптурным изображением одного из первых велосипедов (по мотивам велосипеда, принадлежащего императору Александру III), со скульптурным велосипедом паук (пенни-фартинг) в технике горячей ручной ковки. В пешеходной зоне появится металлическая скульптура «Фонарщик», 16 гранитных столбиков, будут установлены элементы декора почтовые ящики указатели номеров домов, кованый кронштейны и уличные фонари.

В 2025-2026 годах мероприятиями ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» запланирована организация зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова. Площадь ледовой площадки составит 1300 м2. Общественная территория будет украшена новогодними декорациями. Также на площади появится фудкорт, большая раздевалка, туалет. Будут организованы пункты проката и заточки коньков, зоны отдыха и ярмарки. Парадный вход на каток будет выполнен в виде деревянной копии Рыбинского музея-заповедника. Предусмотрена яркая иллюминация: гирлянды, «светящееся небо» и разнообразный декор.

Успешная реализация подпрограммы позволит улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дворовых территорий, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дворовых территорий, увеличить количество благоустроенных территорий общего пользования.

Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в создании благоприятных условий среды проживания жителей, улучшении качества содержания асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, увеличении площади озелененных территорий, обеспечении более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшении условий для отдыха и занятий спортом. Участие жителей города Рыбинска в благоустройстве внутри дворовых территорий, обеспечит физическую, пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Рыбинска.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит усовершенствовать городскую среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

3.4. Финансирование подпрограммы

Потребность финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы в целом составляет 2 100,65 млн. руб. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключенных Администрацией города Рыбинска с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджетов всех уровней, а так же соглашений в части финансового участия заинтересованных лиц.

| Период | Источник финансирования | Предусмотрено в бюджете, млн. руб. | Потребность, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Городской бюджет | 115,72 | 121,18 |
|  | Областной бюджет | 355,38 | 385,38 |
|  | Федеральный бюджет | 51,91 | 51,91 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 523,01 | 558,47 |
| 2026 | Городской бюджет | 70,46 | 88,37 |
|  | Областной бюджет | 683,13 | 775,92 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 164,42 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 34,50 |
|  | Итого | 753,59 | 1 063,21 |
| 2027 | Городской бюджет | 0,00 | 31,84 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 164,24 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 58,62 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 254,70 |
| 2028 | Городской бюджет | 0,00 | 28,04 |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 133,92 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 62,31 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 224,27 |
| всего | Городской бюджет | 186,18 | 269,43 |
|  | Областной бюджет | 1 038,51 | 1 459,46 |
|  | Федеральный бюджет | 51,91 | 337,26 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 34,50 |
|  | Итого | 1 276,60 | 2 100,65 |

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования мероприятий могут уточняться.

## 3.5. Механизм реализации подпрограммы

## Механизм реализации регламентируется следующими документами:

## 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

## 2. Указ Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!».

3. Постановление Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области».

## 4. Постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620 «О формировании общественной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!».

5. Рекомендованный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома (приложение 1 к муниципальной программе).

6. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории многоквартирных домов в рамках ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» (приложение 2 к муниципальной программе).

7. Форма протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 3 к муниципальной программе).

Исполнителями подпрограммы являются Департамент ЖКХ, транспорта и связи, Департамент по физической культуре и спорту, Управление строительства, МБУ «Управление городского хозяйства», жители города Рыбинска.

Департамент ЖКХ, транспорта и связи осуществляет:

- контроль за реализацией мероприятий подпрограммы, управление и координацию деятельности соисполнителей подпрограммы в процессе ее реализации;

- обеспечение эффективности реализации подпрограммы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников подпрограммы;

- составление отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в соответствии с проектно-сметной или рабочей документацией и локальными сметными расчетами, выполненными и согласованными в установленном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов формируется согласно проведенной инвентаризации с учетом предложений заинтересованных лиц и корректируется с учетом утвержденного объема бюджетного финансирования.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Рыбинска, а также общественных территорий, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и муниципальных территорий общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии пунктом 7 приложения 3 постановления Правительства Ярославской области от 19.03.2024 № 311-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Формирование современной городской среды муниципальных образований на территории Ярославской области» на 2024 - 2030 годы и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ярославской области» муниципальные образования в срок до 01 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют перечень территорий, требующих благоустройства, и направляют его на рассмотрение общественных комиссий. Общественные комиссии муниципальных районов и городских округов Ярославской области осуществляют отбор территорий, подлежащих благоустройству, в рамках лимитов выделенных средств и в срок до 31 декабря года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству территорий, формируют адресный перечень территорий. Итоговый адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству, в разрезе муниципальных образований утверждается протоколом рабочего совещания Губернатора Ярославской области с главами муниципальных образований по хозяйственным вопросам в срок до 31 января года реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Оценка предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, ранжирование поступивших предложений по благоустройству дворовых территорий осуществляется Департаментом ЖКХ, транспорта и связи на основании критериев оценки предложений заинтересованных лиц. Предложения на 2028 год будут приниматься в произвольной форме в период с 1 июля по 31 июля 2027 года в рабочие дни с 08-00 по 12-00 в отделе благоустройства Департамента ЖКХ, транспорта и связи по адресу: г. Рыбинск, Стоялая ул., д.19, 4 этаж. К предложению заинтересованных лиц о благоустройстве дворовой территории прилагается оригинал протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, решения собственников зданий, строений, сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства на основании проведенной инвентаризации содержится в приложении 4 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» указан в приложении 5 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» указаны соответственно содержится в приложении 6 к муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется организовать площадки для выгула собак, содержится в приложении 7 к муниципальной программе.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» в 2025 - 2028 годы, определен с учетом следующих условий:

- исходя из имеющейся в наличии в Департаменте ЖКХ, транспорта и связи, МБУ «Управление городского хозяйства» проектно-сметной документации, которая была предоставлена жителями в предыдущие годы ранее, но не прошла конкурсный отбор;

- в случаях подтопления дворовых территорий талыми и дождевыми водами при проведении капитального ремонта рядом расположенной автомобильной дороги;

- при объединении многоквартирных домов единой, специально спланированной территорией, построенных в едином архитектурном стиле и образующих единую территориально-пространственную целостность, или расположения дворовой территории рядом с благоустраиваемой общественной территорией;

- с учетом необходимости обустройства отдельно стоящих детских площадок (без благоустройства дворов) в разных микрорайонах города.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, ежегодно подлежит корректировке.

Адресный перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству, на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» включительно оформляется протоколом общественной комиссии и протоколом межведомственной комиссии по результатам ежегодного рейтингового голосования, проводимого в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через единую федеральную платформу для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий.

Окончательное решение о выделении средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству на очередной финансовый год, определяют межведомственная комиссия по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден Указом Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 50 «О губернаторском проекте «Решаем вместе!» и Общественная комиссия по реализации Губернаторского проекта «Решаем вместе!», состав которой утвержден постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 02.03.2017 № 620. На основании решения межведомственной комиссии заключается соглашение о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта между Администрацией города Рыбинска и профильным министерством Ярославской области с указанием адресного перечня дворовых и общественных территорий на текущий год.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе договоров (контрактов), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.6. Индикаторы результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Планируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»» | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | объект | 14 | 10 | 12 | 17 | 18 |  |
|  |  | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых начато в 2024 году | объект |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Количество дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется устройство отдельно стоящих детских игровых площадок | объект | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 |  |
|  |  | Количество обустроенных площадок для выгула животных | объект | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |  |
| 2 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска | Количество жителей старше 14 лет, участвующих в онлайн-голосовании, не менее | тыс. чел. | 36,36 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |
| 3 | Участие в реализации мероприятий регионального проекта «Ярославия. Города у воды» | Количество разработанной проектно-сметной документации на создание объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество созданных объектов транспортной инфраструктуры | объект | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | объект | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области | Количество созданных пешеходных зон в историческом центре города Рыбинска | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Количество организованных и функционирующих зон отдыха и катания на коньках в зимний период | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

* - один многоквартирный дом имеет одну дворовую территорию, соответственно, количество многоквартирных домов приравнивается к количеству дворовых территорий.

3.7. Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес, колич-ая хар-ка, срок исполнения | Сметная стоимость, млн. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность | предусмотрено в бюджете | потребность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача 1. Участие в реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | Благоустройство 57 дворовых территорий МКД в период 2025-2028 годы (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 472,86 | ГБ | 6,82 | 6,82 | 15,57 | 10,70 | 0,00 | 18,04 | 0,00 | 12,99 | Благоустройство дворовых территорий МКД: в 2025 г. - 10 ед.; в 2026 г. - 12 ед.; в 2027 г. - 17 ед.; в 2028 г. - 18 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 84,08 | 84,08 | 108,97 | 123,04 | 0,00 | 126,26 | 0,00 | 90,93 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 90,90 | 90,90 | 124,54 | 133,74 | 0,00 | 144,30 | 0,00 | 103,92 |  |  |
| 1.2. | Завершение благоустройства дворовых территорий МКД, начатое в 2024 году | В 2025 году благоустройство 3 дворовых территорий МКД (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 3,12 | ГБ | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Завершено благоустройство дворовых территорий МКД, начатое в 2024 году - 3 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 3,12 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Устройство отдельно стоящих детских игровых площадок на общественных и дворовых территориях | 2025 год – 6 ед.; 2026 год – 5 ед.; 2028 год - 1 ед. (перечень представлен в приложении 5 к муниципальной программе) | 31,35 | ГБ | 1,18 | 1,18 | 1,58 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | Выполнено устройство отдельно стоящих детских игровых площадок в 2025 г. - 6 ед.; в 2026 г. - 5 ед.; в 2028 г. - 1 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 14,52 | 14,52 | 11,07 | 11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 15,70 | 15,70 | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
| 1.4. | Обустройство площадок для выгула животных | 2026 год – 5 ед.; 2027 год – 2 ед.; 2028 год - 2 ед. (перечень представлен в приложении 7 к муниципальной программе) | 21,73 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 0,61 | 0,00 | 0,65 | Обустроены площадок для выгула животных в 2026 г. - 5 ед.; в 2027 г. - 2 ед.; в 2028 г. - 2 ед. | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,17 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 4,55 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 5,20 |  |  |
| 1.5. | Погашение кредиторской задолженности 2024 года по благоустройству дворовых территорий | 2025 год | 9,48 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Погашение задолженности | ДЖКХ,Ти С, МБУ "УГХ" |
|  |  |  |  | ОБ | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 9,48 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Рыбинска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие жителей в онлайн-голосовании по отбору общественных территорий на Единой федеральной платформе | Ежегодное участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 22,6 тыс. чел.) | 0,00 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организовано участие жителей в онлайн-голосовании (не менее 22,6 тыс. чел.) | ДЖКХ,Ти С, жители города Рыбинска |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 3. Участие в реализации регионального проекта «Ярославия. Города у воды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание объектов транспортной инфраструктуры в Рыбинске, в том числе площадки Яхт-клуба "Пазуха", восточной промышленной зоны | 2025 год - разработка ПСД - 3 объекта, СМР - 1 объект | 228,86 | ГБ | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание объектов транспортной инфраструктуры | УС |
|  |  |  |  | ОБ | 144,56 | 144,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 228,86 | 228,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 4. Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Благоустройство общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2025 год - не менее 3 ОТ; 2026 год - не менее 1 ОТ; 2027 год - не менее 1 ОТ; 2028 год - не менее 1 ОТ (перечень представлен в приложении 6 к муниципальной программе) | 438,25 | ГБ | 18,84 | 18,84 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 14,02 | Благоустроены не менее 6 общественных территорий: 2025 г. - пл. Жукова, парковая зона за СОШ № 5, парковая зона в районе д. 13 по ул. Боткина; 2026 г. - Волжская наб. от д/с "Полет" до ул. Кораблестроителей; 2027, 2028 гг. - по 1 общественной территории, определенной по результатам рейтингового голосования жителей на федеральной онлайн-платформе | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 49,85 | 49,85 | 0,00 | 33,58 | 0,00 | 33,69 | 0,00 | 35,82 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 51,91 | 51,91 | 0,00 | 58,42 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 62,31 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 120,60 | 120,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 112,15 |  |  |
| 4.2. | Благоустройство общественной территории в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2026 год - Волжская набережная в районе слияния рек Волги и Черемухи | 150,70 | ГБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнено благоустройство Волжской набережной в районе слияние рек Волги и Черемухи | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 5. Участие в реализации ведомственного проекта «Улучшение эстетического облика населенных пунктов Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание пешеходной инфраструктуры в историческом центре город Рыбинска | 2025,2026 гг. - Преображенский пер., Вознесенский пер. Стоялая ул., Крестовая ул., Волжская набережная | 670,75 | ГБ | 4,35 | 4,35 | 53,31 | 53,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создана пешеходная зона в историческом центре города Рыбинска | ДЖКХТиС, МБУ «УГХ» |
|  |  |  |  | ОБ | 50,00 | 50,00 | 563,09 | 563,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 54,35 | 54,35 | 616,40 | 616,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2. | Организация зоны отдыха и катания на коньках в зимний период на площади Дерунова | 2025 2026 гг. - пл. Дерунова | 73,55 | ГБ | 0,00 | 5,46 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2025 г. - организована зона отдыха и катания на коньках в зимний период; 2026 г. - ежедневное функционирование зоны отдыха и катания на коньках в зимний период | ДФКиС |
|  |  |  |  | ОБ | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 0,00 | 35,46 | 0,00 | 38,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 2100,65 | ГБ | 115,72 | 121,18 | 70,46 | 88,37 | 0,00 | 31,84 | 0,00 | 28,04 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 355,38 | 385,38 | 683,13 | 775,92 | 0,00 | 164,24 | 0,00 | 133,92 |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | 51,91 | 51,91 | 0,00 | 164,42 | 0,00 | 58,62 | 0,00 | 62,31 |  |  |
|  |  |  |  | ВИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 523,01 | 558,47 | 753,59 | 1063,21 | 0,00 | 254,70 | 0,00 | 224,27 |  |  |

Список используемых сокращений

ДЖКХТиС – Департамент ЖКХ, транспорта и связи;

ДФКиС – Департамент по физической культуре и спорту;

УС – Управление строительства

МБУ «УГХ» - МБУ «Управление городского хозяйства»;

ОТ – общественная территория;

ГБ – городской бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники;

ПСД – проектно-сметная документация;

СМР – строительно-монтажные работы.

И.о. директора Департамента

ЖКХ, транспорта и связи                                                                                                                                                  А.Ю. Андреев

Приложение 1

к муниципальной программе

Рекомендованный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № | Наименование работ согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД | Визуализированный образец элемента благоустройства дворовой территории МКД |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям МКД, устройством парковочного пространства |  |
| 2 | Устройство уличного освещения дворовых территорий МКД |  |
| 3 | Приобретение и установка скамеек |  |
| 4 | Приобретение и установка урн для мусора |  |
| 5 | Устройство тротуаров – асфальт (в исключительных случаях) |  |
| 6 | Устройство тротуаров – плитка (предпочтительно) |  |
| 7 | Озеленение |  |
| 8 | Детская площадка с ограждением |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Критерии

оценки предложений заинтересованных лиц о благоустройстве

дворовой территории многоквартирных домов в рамках

ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных

территорий, обустройство территорий для выгула животных»

| № п/п | Критерии | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1.Технические критерии | Наличие ПСД на благоустройство дворовой территории МКД, разработанной без привлечения бюджетных средств | 50 |
| 2. Комплексность благоустройства | Комплексность элементов благоустройства, необходимых для выполнения на дворовой территории МКД (перечень работ указывается в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома): - благоустройство проезда к дворовой территории МКД(10 баллов); - благоустройство проезда в границах многоквартирного дома (20 баллов); - обустройство тротуаров (пешеходных дорожек) в асфальтобетонном исполнении / тротуарной плиткой – (15 / 20 баллов); - обустройство бордюрного камня (10 баллов); - обустройство парковочных мест (10 баллов); - обустройство детских спортивных или игровых площадок (10 баллов); - установка не менее 1 лавочки в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - установка не менее 1 урны в дворовой территории за исключением установленной на территории детской игровой площадки (5 баллов); - озеленение дворовой территории МКД (5 баллов); - освещение дворовой территории МКД (5 баллов) | Максимальное количество баллов – 100 баллов |
| 3.Организационные критерии | Доля собственников, принявших решение о проведении благоустройства территории, от общего числа собственников помещений. | Бальная оценка каждого объекта округляется до целого числа в меньшую сторону, вне зависимости от десятка после запятой. Например, при 75,8% подавших голоса за проведение благоустройства оценка составляет 75%. |
| 4. Дополнительный критерий | Несогласие собственников на включение в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов | Снимается 100 баллов |

Приложение 3

к муниципальной программе

ФОРМА

Протокол № _______

____________________________(очередного/внеочередного)

общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Ярославская область, город Рыбинск, ____________________________________________,

проведенного в форме ___________________________  (очное, очно-заочного, заочного) голосования

г. Рыбинск                                                                                           «_______»  _______________  20_____

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО полностью, номер помещения, реквизиты документа, подтверждающего право собственности)

Дата, место и время проведения общего собрания и голосования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Согласно настоящему протоколу сообщение о проведении общих собраний многоквартирного дома и принятых решениях размещается на досках объявлений в подъездах дома, в почтовых ящиках собственников квартир.

Сведения о лицах, присутствующих на общем собрании:  список прилагается, приложение № 3 к настоящему протоколу.

Сведения о лицах, приглашенных для участия в собрании:

Приглашенные лица: нет

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: ____________ кв. м, в том числе, ______________ кв. м жилых помещений и _______________ кв. м нежилых помещений.

Общее количество голосов собственников в многоквартирном доме: ______________ голосов. Общее количество голосов в многоквартирном доме пропорционально общей площади многоквартирного дома (1 кв. м = 1 голос).

На общем собрании приняли участие собственники помещений (представители собственников), обладающие _______________ голосами, что составляет ___________% от общего числа голосов всех собственников помещений многоквартирного дома.

Кворум – ____________________  (указать имеется/не имеется). Общее собрание собственников помещений – _______________________ (указать правомочно/не правомочно).

Повестка дня:

- О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии.

- Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025-2028 годы.

- Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных».

- О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

- О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

- Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории (при необходимости).

Принятие решений по вопросам повестки дня (решения собственников помещений в многоквартирном доме прилагаются):

1. По первому вопросу «О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО из числа присутствующих собственников помещений избрать председателя собрания, секретаря собрания и счетную комиссию в составе _______________человек.

ПРЕДЛОЖЕНЫ кандидатуры:

председателя собрания ________________________________________________________________________,

секретаря собрания ________________________________________________________________________,

членов счетной комиссии ________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,________________________________________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение № 4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По первому вопросу «О выборе председателя собрания, секретаря собрания, членов счетной комиссии» общее собрание собственников помещений количеством голосов _________ (_____%)  приняло решение избрать:

Председателем собрания

________________________________________________________________________,

секретарем собрания ________________________________________________________________________,

членами счетной комиссии ________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________,

________________________________________________________________________.

2. По второму вопросу «Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025-2028 годы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО  обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома               № ______ по ____________________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025-2028 годы.

РЕШИЛИ:

Итог голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По второму вопросу «Об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025-2028 годы» общее собрание собственников помещений количеством голосов __________________ (_______________%) приняло решение обратиться в Департамент жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома №______________ по ________________________________в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области» на 2025-2028 годы.

3. По третьему вопросу «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных».

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение № 4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По третьему вопросу «Об определении перечня работ по благоустройству дворовой территории» общее собрание собственников помещений количеством голосов _______________ (_____________%) приняло решение утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

| Наименование вида работ по благоустройству дворовой территории | Объем (количество) |
| --- | --- |

4. По четвертому вопросу «О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО включить в состав общего имущества в многоквартирном доме ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По четвертому вопросу «О принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий, строений и сооружений) оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

общее собрание собственников помещений количеством голосов ____________ (___________%)  приняло решение включить в состав общего имущества в многоквартирном доме скамейки, урны,  установленные на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. По пятому вопросу «О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы»

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме № _____________________ по ________________________________________.

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По пятому вопросу «О принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы» общее собрание собственников помещений количеством голосов ________________ (__________________%)  приняло решение принять обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы за счет собственников помещений в многоквартирном доме  № ___________________________по ____________________________________________________________________.

6. По шестому вопросу «Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

СЛУШАЛИ ________________________________________________________________________

ПРЕДЛОЖЕНО определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕШИЛИ:

Итоги голосования (приложение №4)

| «За» |  | «Против» |  | «Воздержались» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших | Количество голосов | % от числа проголосовавших |

По шестому вопросу «Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, общее собрание собственников помещений количеством голосов ______________ (_________%) приняло решение определить в качестве  лица, уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома, на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обязательные приложения к протоколу:

- реестр собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №1 на ____ листах);

- сообщение о проведении общего собрания, на основании которого оно проводится (Приложение №2 на ____ листах);

- список присутствующих и приглашенных лиц (Приложение №3 на ____ листах);

решения собственников помещений в многоквартирном доме (Приложение №4 на ____ листах).

Председатель: ______________________/______________  «_____» ____20___

Секретарь: ______________________/_______________  «_____» ______ 20___

Члены счетной комиссии:

______________________/__________________________  «_____» _____ 20___

______________________/__________________________  «_____» _____ 20___

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирный домов, требующих благоустройства

на основании проведенной инвентаризации, на территории

городского округа город Рыбинск Ярославской области

(по состоянию на 01.01.2025)

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) | № п/п |  | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (наименование населенного пункта, наименование улицы, номер дома) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юбилейная, 6 | 23 |  | 50 лет ВЛКСМ, 18 |  |
| 2 | Писарева, 8 | 24 |  | 50 лет ВЛКСМ, 20 |  |
| 3 | Серова,12 | 25 |  | 50 лет ВЛКСМ, 26 |  |
| 4 | Труда, 17 | 26 |  | 50 лет ВЛКСМ, 28 |  |
| 5 | Нефтяников, 9 | 27 |  | 50 лет ВЛКСМ, 30а |  |
| 6 | Майский пер., 6 | 28 |  | 50 лет ВЛКСМ, 32 |  |
| 7 | Нобелевская, 31 | 29 |  | 50 лет ВЛКСМ, 34 |  |
| 8 | Поселковая, 43 | 30 |  | Моторостроителей, 16 |  |
| 9 | Северная товарная, 23 | 31 |  | 50 лет ВЛКСМ, 40 |  |
| 10 | Юбилейная, 4 | 32 |  | Чкалова, 65 |  |
| 11 | 1-я Выборгская, 63 | 33 |  | Юбилейная, 2 |  |
| 12 | Чкалова, 59 | 34 |  | 50 лет ВЛКСМ, 54 |  |
| 13 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 3 | 35 |  | 50 лет Октября, 1 |  |
| 14 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 5 | 36 |  | 50 лет Октября, 8 |  |
| 15 | М. Горького, 80 | 37 |  | 50 лет Октября, 10 |  |
| 16 | Бульвар 200 лет Рыбинска, 14 | 38 |  | 50 лет Октября, 12 |  |
| 17 | 50 лет ВЛКСМ, 10 | 39 |  | 50 лет Октября, 16 |  |
| 18 | 50 лет ВЛКСМ, 16 | 40 |  | 50 лет Октября, 18 |  |
| 19 | 50 лет Октября, 19 | 41 |  | 9 Мая, 15 |  |
| 20 | 50 лет Октября, 20 | 42 |  | Чкалова, 40/9 |  |
| 21 | 50 лет Октября, 21 | 43 |  | 9 Мая, 17 |  |
| 22 | 50 лет Октября, 22 | 44 |  | Энергетиков, 8 |  |
| 45 | 50 лет Октября, 25 | 75 |  | 9 Мая, 19 |  |
| 46 | 50 лет Октября, 26 | 76 |  | 9 Мая, 21 |  |
| 47 | 50 лет Октября, 28 | 77 |  | 9 Мая, 23 |  |
| 48 | 50 лет Октября, 30 | 78 |  | 9 Мая, 24а |  |
| 49 | 50 лет Октября, 32 | 79 |  | 9 Мая, 25 |  |
| 50 | 50 лет Октября, 34 | 80 |  | 9 Мая, 27 |  |
| 51 | 50 лет Октября, 35 | 81 |  | 9 Мая, 31 |  |
| 52 | 50 лет Октября, 36 | 82 |  | Айвазовского, 3 |  |
| 53 | 50 лет Октября, 38 | 83 |  | Ак. Губкина, 3в |  |
| 54 | 50 лет Октября, 40 | 84 |  | Ак. Губкина, 20 |  |
| 55 | 50 лет Октября, 42 | 85 |  | Ак. Губкина, 26 |  |
| 56 | 50 лет Октября, 44 | 86 |  | Ак. Губкина, 27 |  |
| 57 | 50 лет Октября, 46 | 87 |  | Ак. Губкина, 29 |  |
| 58 | 50 лет Октября, 48 | 88 |  | Ак. Губкина, 30 |  |
| 59 | 50 лет Октября, 50 | 89 |  | Ак. Губкина, 32 |  |
| 60 | 50 лет Октября, 52 | 90 |  | Ак. Губкина, 34а |  |
| 61 | 50 лет Октября, 54 | 91 |  | Ак. Губкина, 36 |  |
| 62 | 50 лет Октября, 56 | 92 |  | Алябьева, 3 |  |
| 63 | 50 лет Октября, 58а | 93 |  | Алябьева, 5 |  |
| 64 | Юбилейная, 34 | 94 |  | Алябьева, 6 |  |
| 65 | 9 Мая, 3 | 95 |  | Алябьева, 6а |  |
| 66 | 9 Мая, 5 | 96 |  | Алябьева, 8а |  |
| 67 | 9 Мая, 7 | 97 |  | Алябьева, 9 |  |
| 68 | Элеватор, 3 | 98 |  | Алябьева, 17 |  |
| 69 | Алябьева, 19 | 99 |  | Бабушкина, 17 |  |
| 70 | Алябьева, 21 | 100 |  | Бабушкина, 21 |  |
| 71 | Алябьева, 23 | 101 |  | Алябьева, 27 |  |
| 72 | Чкалова, 4 | 102 |  | Энергетиков, 6 |  |
| 73 | Алябьева, 35 | 103 |  | Баженова, 2 |  |
| 74 | Алябьева, 37 | 104 |  | Буксирная, 22 |  |
| 105 | Архитектурная, 3 | 135 |  | Архитектурная, 1 |  |
| 106 | Б. Новикова, 6 | 136 |  | Баррикадная, 31 |  |
| 107 | Б. Новикова, 8 | 137 |  | Баженова, 8 |  |
| 108 | Б. Новикова, 10 | 138 |  | Баженова, 9 |  |
| 109 | Б. Новикова, 14 | 139 |  | Баженова, 10 |  |
| 110 | Б. Новикова, 23 | 140 |  | Баженова, 12 |  |
| 111 | Б. Новикова, 26 | 141 |  | Баженова, 13 |  |
| 112 | Б. Новикова, 33 | 142 |  | Баженова, 14 |  |
| 113 | Б. Победы, 22 | 143 |  | Баженова, 15 |  |
| 114 | Б. Победы, 24 | 144 |  | Баженова, 16 |  |
| 115 | Б. Победы, 30 | 145 |  | Баженова, 17 |  |
| 116 | Б. Победы, 32 | 146 |  | Баженова, 19 |  |
| 117 | Б. Победы, 34 | 147 |  | Баженова, 22 |  |
| 118 | Чкалова, 38 | 148 |  | Баженова, 22а |  |
| 119 | Б. Рукавицына, 6 | 149 |  | Баженова, 28 |  |
| 120 | Б. Рукавицына, 12 | 150 |  | Баженова, 32 |  |
| 121 | Б. Рукавицына, 23 | 151 |  | Баженова, 34 |  |
| 122 | Бабушкина, 3 | 152 |  | Бажова, 27 |  |
| 123 | Майский пер., 3 | 154 |  | Баррикадная, 32 |  |
| 124 | Майский пер., 4 | 155 |  | Сакко и Ванцетти, 8 |  |
| 125 | Майский пер., 5 | 156 |  | Коммунальная, 29 |  |
| 126 | Северная товарная, 24 | 157 |  | Ломоносова, 24/7 |  |
| 127 | Северная товарная, 28 | 158 |  | Ясельная, 4 |  |
| 128 | Гражданская, 22 | 159 |  | Ясельная, 8 |  |
| 129 | Западная, 1 | 160 |  | Верная, 4 |  |
| 130 | Баррикадная, 34 |  | 161 |  | Целинная, 51 |
| 131 | Моховая, 13 |  | 162 |  | Моховая, 66 |
| 132 | Чкалова, 69 |  | 163 |  | Чкалова, 33 |
| 133 | Блюхера, 6 |  | 164 |  | Юбилейная, 12 |
| 134 | Блюхера, 8 |  | 165 |  | Братьев Орловых, 12 |
| 166 | Блюхера, 9 |  | 198 |  | Буксирная, 11 |
| 167 | Блюхера, 11 |  | 199 |  | Буксирная, 12 |
| 169 | Больничная, 2 |  | 200 |  | Буксирная, 24 |
| 170 | Больничная, 3 |  | 201 |  | Буксирная, 26 |
| 171 | Больничная, 4 |  | 202 |  | Буксирная, 28 |
| 172 | Целинная, 4а |  | 203 |  | Буксирная, 30 |
| 173 | Чкалова, 24 |  | 204 |  | Бульварная, 5 |
| 174 | Больничная, 15 |  | 205 |  | Бульварная, 6 |
| 175 | Большая Казанская, 1а |  | 206 |  | Бульварная, 7 |
| 176 | Большая Казанская, 11 |  | 207 |  | Бульварная, 12 |
| 177 | Большая Казанская, 4/6 |  | 208 |  | Бульварная, 14 |
| 178 | Большая Казанская, 15 |  | 209 |  | Бульварная, 15/25 |
| 179 | Большая Казанская, 46 |  | 210 |  | Введенская, 10 |
| 180 | Бородулина, 12 |  | 211 |  | Введенская, 11 |
| 181 | Бородулина, 13 |  | 212 |  | Веденеева, 4 |
| 182 | Бородулина, 36 |  | 213 |  | Веденеева, 6 |
| 183 | Бородулина, 42 |  | 214 |  | Веденеева, 8 |
| 184 | Бородулина, 42а |  | 215 |  | Веденеева, 12 |
| 185 | Боткина, 7 |  | 216 |  | Веденеева, 14 |
| 186 | Боткина, 8 |  | 217 |  | Веденеева, 16 |
| 187 | Боткина, 9 |  | 218 |  | Верная, 2 |
| 188 | Боткина, 15 |  | 219 |  | Верная, 6 |
| 189 | Верная, 8 |  | 220 |  | Волжская наб., 189 |
| 190 | Верная, 10 |  | 222 |  | Волжская наб., 191 |
| 191 | Верная, 12 |  | 223 |  | Волжская наб., 193 |
| 192 | Верная, 13 |  | 224 |  | Волжская наб., 195 |
| 193 | Вихарева, 3а |  | 225 |  | Волжская наб., 197 |
| 194 | Владимирского, 2 |  | 226 |  | Володарского пос., 11 |
| 195 | Владимирского, 4 |  | 227 |  | Володарского пос., 16 |
| 196 | Владимирского, 6 |  | 228 |  | Волочаевская, 1 |
| 197 | Владимирского, 8 |  | 229 |  | Волочаевская, 3 |
| 230 | Вокзальная, 27 |  | 260 |  | Волочаевская, 4 |
| 231 | Волжская наб., 53 |  | 261 |  | Волочаевская, 5 |
| 232 | Волжская наб., 57 |  | 262 |  | Волочаевская, 7 |
| 233 | Волжская наб., 61 |  | 263 |  | Волочаевская, 9 |
| 234 | Волжская наб., 97/2 |  | 264 |  | Волочаевская, 11 |
| 235 | Волжская наб., 99 |  | 265 |  | Волочаевская, 13 |
| 236 | Волжская наб., 101 |  | 266 |  | Волочаевская, 15 |
| 237 | Волжская наб., 103 |  | 267 |  | Чкалова, 21 |
| 238 | Волжская наб., 123 |  | 268 |  | Волочаевская, 21 |
| 239 | Волжская наб., 145 |  | 269 |  | Волочаевская, 38 |
| 240 | Волжская наб., 147 |  | 270 |  | Чкалова, 20 |
| 241 | Волжская наб., 173 |  | 271 |  | Чкалова, 16 |
| 242 | Волжская наб., 175 |  | 272 |  | Волочаевская, 47 |
| 243 | Волжская наб., 175а |  | 273 |  | Волочаевская, 49а |
| 244 | Волжская наб., 175б |  | 274 |  | Волочаевская, 65 |
| 245 | Волжская наб., 179 |  | 275 |  | Волочаевская, 79 |
| 246 | Волжская наб., 181 |  | 276 |  | Чкалова, 15 |
| 247 | Волжская наб., 181а |  | 277 |  | Ворошилова, 6 |
| 248 | Щепкина, 23 |  | 278 |  | Щепкина, 10 |
| 249 | Щепкина, 39 |  | 279 |  | Владимирского, 1 |
| 250 | Щепкина, 43 |  | 280 |  | Щепкина, 17 |
| 251 | Щепкина, 49 |  | 281 |  | Щепкина, 19 |
| 252 | Ворошилова, 6а |  | 282 |  | Гаванская, 14 |
| 253 | Ворошилова, 7 |  | 283 |  | Гаванская, 16 |
| 254 | Ворошилова, 8 |  | 284 |  | Гагарина, 5 |
| 255 | Ворошилова, 10 |  | 285 |  | Гагарина, 6 |
| 256 | Ворошилова, 12 |  | 286 |  | Гагарина, 9 |
| 257 | Ворошилова, 13а |  | 287 |  | Гагарина, 12 |
| 258 | Чкалова, 79 |  | 288 |  | Гагарина, 14 |
| 259 | Ворошилова, 20 |  | 289 |  | Гагарина, 18 |
| 290 | Ворошилова, 21 |  | 321 |  | Черняховского, 21 |
| 291 | Ворошилова, 21а |  | 322 |  | Целинная, 6а |
| 292 | Ворошилова, 22 |  | 323 |  | Гагарина, 26 |
| 293 | Ворошилова, 24 |  | 324 |  | Гагарина, 33а |
| 294 | Ворошилова, 26 |  | 325 |  | Гагарина, 35 |
| 295 | Ворошилова, 28 |  | 326 |  | Гагарина, 36 |
| 296 | Ворошилова, 40 |  | 327 |  | Гагарина, 51 |
| 297 | Ворошилова, 44 |  | 328 |  | Черняховского, 19 |
| 298 | Ворошилова, 46 |  | 329 |  | Гастелло, 4 |
| 299 | Ворошилова, 48 |  | 330 |  | Гайдара, 3 |
| 300 | Восточная, 2 |  | 331 |  | Гайдара, 7 |
| 301 | Восточная, 3 |  | 332 |  | Черняховского, 16 |
| 302 | Восточная, 4 |  | 333 |  | Генерала Батова пр., 35 |
| 303 | Восточная, 5 |  | 334 |  | Генерала Батова пр., 36 |
| 304 | Вяземского, 1 |  | 335 |  | Генерала Батова пр., 38 |
| 305 | Вяземского, 2 |  | 336 |  | Генерала Батова пр., 52 |
| 306 | Вяземского, 8 |  | 337 |  | Генерала Батова пр., 58 |
| 307 | Вяземского, 10 |  | 338 |  | Герцена, 1/1 |
| 308 | Вяземского, 11 |  | 339 |  | Герцена, 23 |
| 309 | Гаванская, 6 |  | 340 |  | Герцена, 27 |
| 310 | Герцена, 48/29 |  | 341 |  | Железнодорожная, 9 |
| 311 | Герцена, 48а/18 |  | 342 |  | Железнодорожная, 23 |
| 312 | Герцена, 87 |  | 343 |  | Железнодорожная, 33б |
| 313 | Герцена, 93 |  | 344 |  | Железнодорожная, 33в |
| 314 | Герцена, 97 |  | 345 |  | Желябова,6 |
| 315 | Глеба Успенского, 6б |  | 346 |  | Желябова, 8 |
| 316 | Глубокая, 11 |  | 347 |  | Желябова, 10 |
| 317 | Глубокая, 13 |  | 348 |  | Желябова, 12 |
| 318 | Глазурная, 28 |  | 349 |  | Желябова, 14 |
| 319 | Гоголя, 2 |  | 350 |  | Желябова, 16 |
| 320 | Гоголя, 6 |  | 351 |  | Желябова, 18 |
| 352 | Гоголя, 18 |  | 383 |  | Желябова, 20 |
| 353 | Гоголя, 29 |  | 384 |  | З. Космодемьянской, 1 |
| 354 | Гоголя, 30 |  | 385 |  | З. Космодемьянской, 5 |
| 355 | Гоголя, 32 |  | 386 |  | З. Космодемьянской, 11 |
| 356 | Гоголя, 43 |  | 387 |  | З. Космодемьянской, 13 |
| 357 | Гончарова, 14 |  | 388 |  | З. Космодемьянской, 14/22 |
| 358 | Гончарова, 2 |  | 389 |  | З. Космодемьянской, 15 |
| 359 | Гончарова, 15 |  | 390 |  | З. Космодемьянской, 16 |
| 360 | Гончарова, 16 |  | 391 |  | З. Космодемьянской, 18 |
| 361 | Гончарова, 17 |  | 392 |  | З. Космодемьянской, 19/24 |
| 362 | Гончарова, 18 |  | 393 |  | З. Космодемьянской, 20 |
| 363 | Гончарова, 20 |  | 394 |  | З. Космодемьянской, 21 |
| 364 | Гражданская, 47 |  | 395 |  | З. Космодемьянской, 23 |
| 365 | Черняховского, 12 |  | 396 |  | З. Космодемьянской, 25/1 |
| 366 | Гэсовская, 6 |  | 397 |  | З. Космодемьянской, 27/2 |
| 367 | Димитрова, 1 |  | 398 |  | З. Космодемьянской, 29 |
| 368 | Димитрова, 4 |  | 399 |  | З. Космодемьянской, 31 |
| 369 | Захарова, 31 |  | 400 |  | Инженерная, 36 |
| 370 | Захарова, 33/2 |  | 401 |  | Инженерная, 37 |
| 371 | Захарова, 35 |  | 402 |  | Инженерная, 41 |
| 372 | Захарова, 45 |  | 403 |  | Инженерная, 42 |
| 373 | Звездная,1 |  | 404 |  | Инженерная, 43 |
| 374 | Звездная, 4 |  | 405 |  | Инженерная, 45 |
| 375 | Звездная, 8/1 |  | 406 |  | Инженерная, 45а |
| 376 | Зелинского, 2 |  | 407 |  | Инженерная, 47 |
| 377 | Зелинского, 4 |  | 408 |  | Инженерная, 48 |
| 378 | Зелинского, 15 |  | 409 |  | Инженерная, 49 |
| 379 | Инженерная, 3а |  | 410 |  | Инженерная, 50 |
| 380 | Инженерная, 4 |  | 411 |  | К. Либкнехта, 3 |
| 381 | Инженерная, 6 |  | 412 |  | К. Либкнехта, 5 |
| 382 | Инженерная, 11 |  | 413 |  | Целинная, 49 |
| 414 | Инженерная, 12 |  | 445 |  | К. Либкнехта, 9 |
| 415 | Инженерная, 13 |  | 446 |  | Черкасова, 5 |
| 416 | Инженерная, 14 |  | 447 |  | К. Либкнехта, 13 |
| 417 | Инженерная, 16 |  | 448 |  | Карякинская, 3 |
| 418 | Инженерная, 20 |  | 449 |  | Карякинская, 88 |
| 419 | Инженерная, 22 |  | 450 |  | Карякинская, 90 |
| 420 | Инженерная, 24 |  | 451 |  | Карякинская, 106 |
| 421 | Инженерная, 26 |  | 452 |  | Катерская, 1а |
| 422 | Инженерная, 29а |  | 453 |  | Катерская, 5 |
| 423 | Инженерная, 31 |  | 454 |  | Качалова, 4 |
| 424 | Инженерная, 33 |  | 455 |  | Качалова, 6 |
| 425 | Инженерная, 33а |  | 456 |  | Качалова, 22 |
| 426 | Инженерная, 34 |  | 457 |  | Черепанова, 9 |
| 427 | Инженерная, 35 |  | 458 |  | Качалова, 26 |
| 428 | Качалова, 30 |  | 459 |  | Крамского, 6 |
| 429 | Качалова, 32 |  | 460 |  | Крамского, 7 |
| 430 | Тракторная, 2а |  | 461 |  | Крамского, 8 |
| 431 | Качалова, 44 |  | 462 |  | Крамского, 9 |
| 432 | Кирова, 4 |  | 463 |  | Крамского, 10 |
| 433 | Кирова, 4а |  | 464 |  | Крамского, 11 |
| 434 | Кирова, 6а |  | 465 |  | Крамского, 12 |
| 435 | Кирова, 34 |  | 466 |  | Крамского, 13 |
| 436 | Кирова, 36 |  | 467 |  | Крестовая, 25 |
| 437 | Колышкина, 3 |  | 468 |  | Крестовая, 27 |
| 438 | Колышкина, 7 |  | 469 |  | Крестовая, 29/15 |
| 439 | Колышкина, 11 |  | 470 |  | Крестовая, 31/8 |
| 440 | Колышкина, 13 |  | 471 |  | Крестовая, 33 |
| 441 | Колышкина, 19 |  | 472 |  | Крестовая, 37 |
| 442 | Черепанова, 7 |  | 473 |  | Крестовая, 40 |
| 443 | Колышкина, 25 |  | 474 |  | Крестовая, 57 |
| 444 | Кольцова, 2 |  | 475 |  | Крестовая, 66 |
| 476 | Кольцова, 3 |  | 507 |  | Крестовая, 87 |
| 477 | Кораблестроителей, 8 |  | 508 |  | Крестовая, 95 |
| 478 | Кораблестроителей, 10 |  | 509 |  | Крестовая, 99 |
| 479 | Кораблестроителей, 12 |  | 510 |  | Крестовая, 101 |
| 480 | Кораблестроителей, 14 |  | 511 |  | Крестовая, 122 |
| 481 | Корнева, 62 |  | 512 |  | Крестовая, 124а |
| 482 | Костычева, 1/18 |  | 513 |  | Крестовая, 126 |
| 483 | Костычева, 8а |  | 514 |  | Крестовая, 128 |
| 484 | Крамского, 3 |  | 515 |  | Крестовая, 133 |
| 485 | Крамского, 4 |  | 516 |  | Крестовая, 135 |
| 486 | Крамского, 5 |  | 517 |  | Куйбышева, 1 |
| 487 | Куйбышева, 3 |  | 518 |  | пр. Ленина, 187 |
| 488 | Целинная, 61 |  | 519 |  | пр. Ленина, 186 |
| 489 | Кулибина, 1 |  | 520 |  | пр. Ленина, 188 |
| 490 | Кулибина, 2 |  | 521 |  | пр. Ленина, 189 |
| 491 | Кулибина, 3 |  | 522 |  | Чекистов, 4 |
| 492 | Кулибина, 4 |  | 523 |  | Ломоносова, 8 |
| 493 | Кулибина, 7 |  | 524 |  | Ломоносова, 11 |
| 494 | Кулибина, 7а |  | 525 |  | Ломоносова, 12 |
| 495 | Кустова, 2 |  | 526 |  | Ломоносова, 17 |
| 496 | Моисеенко, 9 |  | 527 |  | Ломоносова, 18 |
| 497 | Левитана,7 |  | 528 |  | Ломоносова, 18а |
| 498 | Левитана, 9 |  | 529 |  | Ломоносова, 23 |
| 499 | Левитана, 13 |  | 530 |  | Ломоносова, 48а |
| 500 | Левитана, 15 |  | 531 |  | Лосевская, 19 |
| 501 | Левитана, 17 |  | 532 |  | Щепкина, 4 |
| 502 | Левитана, 19 |  | 533 |  | Лосевская, 23 |
| 503 | Левитана, 21 |  | 534 |  | Целинная, 47 |
| 504 | пр. Ленина, 146 |  | 535 |  | Луговая, 5 |
| 505 | пр. Ленина, 160 |  | 536 |  | Луговая, 6 |
| 537 | пр. Ленина, 162 |  | 569 |  | Луговая, 8 |
| 538 | пр. Ленина, 162а |  | 570 |  | Луговая, 9 |
| 539 | пр. Ленина, 172 |  | 571 |  | Чекистов, 14 |
| 540 | пр. Ленина, 172а |  | 572 |  | Луначарского, 51 |
| 541 | Целинная, 6 |  | 573 |  | М. Горького, 1 |
| 542 | пр. Ленина, 178 |  | 574 |  | Яна Гуса, 4 |
| 543 | пр. Ленина, 180 |  | 576 |  | Яна Гуса, 5 |
| 545 | пр. Ленина, 182 |  | 577 |  | М. Горького, 4 |
| 546 | пр. Ленина, 183 |  | 578 |  | М. Горького, 51 |
| 547 | М. Горького, 59 |  | 579 |  | Моисеенко, 18 |
| 548 | М. Горького, 64 |  | 580 |  | Моисеенко, 7 |
| 549 | М. Горького, 66 |  | 581 |  | Моисеенко, 8 |
| 550 | М. Горького, 70 |  | 582 |  | Моисеенко, 10 |
| 551 | М. Горького, 71 |  | 583 |  | Моисеенко, 11 |
| 552 | Чекистов, 12 |  | 584 |  | Моисеенко, 12 |
| 553 | Чекистов, 10 |  | 585 |  | Моисеенко, 13 |
| 554 | М. Горького, 82 |  | 586 |  | Моисеенко, 14 |
| 555 | М. Горького, 88 |  | 587 |  | Моисеенко, 16 |
| 556 | М. Горького, 90 |  | 588 |  | Молодежная, 24 |
| 557 | Малиновская, 56 |  | 589 |  | Молодежная, 26 |
| 558 | Малиновская, 58 |  | 590 |  | Молодежная, 28 |
| 559 | Механизации, 4 |  | 591 |  | Молодогвардейцев, 1/12 |
| 560 | Механизации, 6 |  | 592 |  | Молодогвардейцев, 2 |
| 561 | Механизации, 11 |  | 593 |  | Юбилейная, 34 |
| 562 | Шоссейный пер., 1а |  | 594 |  | Юбилейная, 41 |
| 563 | пр. Мира, 13 |  | 595 |  | Молодогвардейцев, 7 |
| 564 | пр. Мира, 17 |  | 596 |  | Моторостроителей, 7 |
| 565 | Шлюзовая, 14 |  | 597 |  | Южная, 14 |
| 566 | пр. Мира, 25 |  | 598 |  | Чебышева, 9 |
| 567 | пр. Мира, 29 |  | 599 |  | Чебышева, 8 |
| 568 | пр. Мира, 31 |  | 600 |  | Южная, 13 |
| 601 | Моисеенко, 1 |  | 632 |  | Моторостроителей, 19 |
| 602 | Моисеенко, 2 |  | 633 |  | Шлюзовая, 5 |
| 603 | Моисеенко, 4 |  | 634 |  | Чебышева, 5 |
| 604 | Моисеенко, 5 |  | 635 |  | Моторостроителей, 24 |
| 605 | Моисеенко, 6 |  | 636 |  | Моторостроителей, 28 |
| 606 | Моторостроителей, 30 |  | 637 |  | Новая, 2 |
| 607 | Чебышева, 31 |  | 638 |  | Новоселов, 2 |
| 608 | Южная, 16 |  | 639 |  | Новоселов, 4 |
| 609 | Южная, 22 |  | 640 |  | Новоселов, 5 |
| 610 | Наб. Космонавтов, 1 |  | 641 |  | Новоселов, 6 |
| 611 | Наб. Космонавтов, 3 |  | 642 |  | Новоселов, 7 |
| 612 | Наб. Космонавтов, 5 |  | 643 |  | Новоселов, 9 |
| 613 | Наб. Космонавтов, 7 |  | 644 |  | О. Кошевого, 3 |
| 614 | Наб. Космонавтов, 7а |  | 645 |  | О. Кошевого, 4 |
| 615 | Наб. Космонавтов, 9 |  | 646 |  | О. Кошевого, 6 |
| 616 | Наб. Космонавтов, 13 |  | 647 |  | О. Кошевого, 7 |
| 617 | Наб. Космонавтов, 15а |  | 648 |  | О. Кошевого, 8 |
| 618 | Чебышева, 29 |  | 649 |  | О. Кошевого, 10 |
| 619 | Наб. Космонавтов, 27 |  | 650 |  | Орджоникидзе, 29 |
| 620 | Наб. Космонавтов, 29 |  | 651 |  | Осиповская 3-я, 10 |
| 621 | Наб. Космонавтов, 41 |  | 652 |  | Ошанина, 10 |
| 622 | Наб. Космонавтов, 43 |  | 653 |  | Ошанина, 12 |
| 623 | Наб. Космонавтов, 45 |  | 654 |  | Ошанина, 18 |
| 624 | Наб. Космонавтов, 49 |  | 655 |  | Ошанина, 20 |
| 625 | Наб. Космонавтов, 51 |  | 656 |  | Чебышева, 27 |
| 626 | Наб. Космонавтов, 55 |  | 657 |  | Ошурковская, 7а |
| 627 | Нансена, 23 |  | 658 |  | Ошурковская, 20 |
| 628 | Нансена, 25 |  | 659 |  | Ошурковская, 22 |
| 629 | Нансена, 27 |  | 660 |  | Пароходная, 34 |
| 630 | Нефтяников, 17 |  | 661 |  | Пароходная, 36 |
| 631 | Нефтяников, 26 |  | 662 |  | Пароходная, 55 |
| 663 | Нобелевская, 9 |  | 694 |  | Пархинская, 1 |
| 664 | Нобелевская, 25 |  | 695 |  | Пархинская, 23 |
| 665 | Пархинская, 25 |  | 696 |  | Полиграфская, 7 |
| 666 | Пархинская, 50 |  | 697 |  | Полиграфская, 11 |
| 667 | Пархинская, 67 |  | 698 |  | Попова, 17 |
| 668 | Пассажирская, 21 |  | 699 |  | Преображенский пер., 1/23 |
| 669 | Пассажирская, 26 |  | 700 |  | Преображенский пер., 4/2 |
| 670 | Пестеля, 1а |  | 701 |  | Преображенский пер., 4а |
| 671 | Пестеля, 1б |  | 702 |  | Приборостроителей, 6 |
| 672 | Ширшова, 4 |  | 703 |  | Приборостроителей, 8 |
| 673 | Шлюзовая, 4 |  | 704 |  | Приборостроителей, 10 |
| 674 | Пилоставная, 2 |  | 705 |  | Приборостроителей, 12 |
| 675 | Пилоставная, 5 |  | 706 |  | Приборостроителей, 16 |
| 676 | Пилоставная, 6а |  | 707 |  | Приборостроителей, 36 |
| 677 | Пирогова, 4 |  | 708 |  | Проектная, 3 |
| 678 | Планировочная, 3 |  | 709 |  | Пушкина, 6 |
| 679 | Планировочная, 5 |  | 710 |  | Пушкина, 12а |
| 680 | Плеханова, 17 |  | 711 |  | Пушкина, 34 |
| 681 | Плеханова, 20/65 |  | 712 |  | Пушкина, 35 |
| 682 | Плеханова, 30 |  | 713 |  | Пушкина, 37 |
| 683 | Плеханова, 32 |  | 714 |  | Пушкина, 43 |
| 684 | Плеханова, 36 |  | 715 |  | Пушкина, 47 |
| 685 | Плеханова, 38 |  | 716 |  | Пушкина, 49 |
| 686 | Плеханова, 41 |  | 717 |  | Пушкина, 52 |
| 687 | Полевая, 1 |  | 718 |  | Пушкина, 61 |
| 688 | Полевая, 3 |  | 719 |  | Чебышева, 25 |
| 689 | Полевая, 6 |  | 720 |  | Рабкоровская, 14 |
| 690 | Полевая, 7 |  | 721 |  | Рабкоровская, 21 |
| 691 | Полевая, 36 |  | 722 |  | Радищева, 1/6 |
| 692 | Полиграфская, 3 |  | 723 |  | Радищева,2/5 |
| 693 | Радищева, 28 |  | 724 |  | Революции, 12 |
| 725 | Радищева, 29а |  | 756 |  | Революции, 14 |
| 726 | Радищева, 29б |  | 757 |  | Революции, 16 |
| 727 | Радищева, 46 |  | 758 |  | Революции, 18 |
| 728 | Радищева, 73 |  | 759 |  | Революции, 24 |
| 729 | Чебышева, 23а |  | 760 |  | Революции, 26 |
| 730 | Радищева, 87 |  | 761 |  | Революции, 34 |
| 731 | Рапова, 2 |  | 762 |  | Революции, 46 |
| 732 | Рапова, 3 |  | 763 |  | Революции, 48 |
| 733 | Рапова, 4 |  | 764 |  | Революции, 48а |
| 734 | Рапова, 6 |  | 765 |  | Чкалова, 7/9 |
| 735 | Рапова, 7 |  | 766 |  | Революции, 56 |
| 736 | Рапова, 8 |  | 767 |  | Рокоссовского, 2 |
| 737 | Рапова, 9 |  | 768 |  | Рокоссовского, 3 |
| 738 | Рапова, 9а |  | 769 |  | Рокоссовского, 4 |
| 739 | Целинная, 45 |  | 770 |  | Рокоссовского, 4а |
| 740 | Рапова, 16 |  | 771 |  | Фурманова, 19 |
| 741 | Чебышева, 21 |  | 772 |  | Чебышева, 18 |
| 742 | Расплетина, 20 |  | 773 |  | Рокоссовского, 10 |
| 743 | Расторгуева, 2 |  | 774 |  | Рокоссовского, 20 |
| 744 | Расторгуева, 6а |  | 775 |  | Рокоссовского, 22 |
| 745 | Расторгуева, 10 |  | 776 |  | Рокоссовского, 24 |
| 746 | Расторгуева, 12 |  | 777 |  | Румянцевская, 13 |
| 747 | Революции, 2 |  | 778 |  | Румянцевская, 18 |
| 748 | Чебышева, 16 |  | 779 |  | Румянцевская, 20 |
| 749 | Революции, 6 |  | 780 |  | Румянцевская, 20б |
| 750 | Революции, 8 |  | 781 |  | Румянцевская, 25 |
| 751 | Революции, 10 |  | 782 |  | Румянцевская, 51 |
| 752 | Рыбинская, 1 |  | 783 |  | Сеченова, 1 |
| 753 | Рыбинская, 1а |  | 784 |  | Сеченова, 3 |
| 754 | С. Перовской, 4 |  | 785 |  | Сеченова, 5 |
| 755 | С. Перовской, 6 |  | 786 |  | Сеченова, 8 |
| 787 | Сакко и Ванцетти, 18 |  | 818 |  | Сеченова, 11 |
| 788 | Свободы, 1 |  | 819 |  | Сеченова, 11а |
| 789 | Свободы, 1а |  | 820 |  | Сеченова, 15 |
| 790 | Чебышева, 16 |  | 821 |  | Сеченова, 17 |
| 791 | Свободы, 3 |  | 822 |  | Сеченова, 19 |
| 792 | Свободы, 33 |  | 823 |  | Славского, 3 |
| 793 | Свободы, 6 |  | 824 |  | Славского, 4 |
| 794 | Свободы, 7 |  | 825 |  | Славского, 15 |
| 795 | Свободы, 8 |  | 826 |  | Смирнова, 3 |
| 796 | Свободы, 9 |  | 827 |  | Собинова, 2 |
| 797 | Свободы, 10 |  | 828 |  | Собинова, 4 |
| 798 | Свободы, 19 |  | 829 |  | Ширшова, 23 |
| 799 | Свободы, 19а |  | 830 |  | Солнечная, 12 |
| 800 | Северный проезд, 6 |  | 831 |  | Солнечная, 14 |
| 801 | Сельскохозяйственная, 22 |  | 832 |  | Солнечная, 15 |
| 802 | Серафимовича, 9 |  | 833 |  | Солнечная, 16 |
| 803 | Серова, 1б |  | 834 |  | Солнечная, 17 |
| 804 | Юбилейная, 16 |  | 835 |  | Шевченко, 13 |
| 805 | Юбилейная, 14 |  | 836 |  | Солнечная, 19 |
| 806 | Серова, 6 |  | 837 |  | Солнечная, 20 |
| 807 | Серова, 8 |  | 838 |  | Целинная, 55 |
| 808 | Чебышева, 15 |  | 839 |  | Стоялая, 4 |
| 809 | Целинная, 4 |  | 840 |  | Стоялая,10 |
| 810 | Стоялая, 13 |  | 841 |  | Тракторная, 2в |
| 811 | Стоялая, 16 |  | 842 |  | Тракторная, 2г |
| 812 | Стоялая, 18 |  | 843 |  | Тракторная, 2д |
| 813 | Стоялая, 24/1 |  | 844 |  | Тракторная, 3а |
| 814 | Стоялая, 26 |  | 845 |  | Тракторная, 3в |
| 815 | Стоялая, 28 |  | 846 |  | Труда, 2а |
| 816 | Стоялая, 28а |  | 847 |  | Труда, 10а |
| 817 | Строительная, 3/7 |  | 848 |  | Труда, 19 |
| 849 | Строительная, 6а |  | 875 |  | Ухтомского, 8 |
| 850 | Строительная, 7а |  | 876 |  | Ухтомского, 13 |
| 851 | Строительная, 9 |  | 877 |  | Ухтомского, 16 |
| 852 | Сурикова, 3 |  | 878 |  | Чкалова, 88 |
| 853 | Сурикова, 4 |  | 879 |  | Ухтомского, 25 |
| 854 | Сурикова, 5 |  | 880 |  | Фасадная, 1 |
| 855 | Сурикова, 6 |  | 881 |  | Фасадная, 5 |
| 856 | Суркова, 5 |  | 882 |  | Февральская, 1 |
| 857 | Суркова, 7 |  | 883 |  | Февральская, 5 |
| 858 | Суркова, 9 |  | 884 |  | Февральская, 7 |
| 859 | Тарнопольская 3-я, 9 |  | 885 |  | Февральская, 46 |
| 860 | Толбухина, 3 |  | 886 |  | Февральская, 48 |
| 861 | Толбухина, 4 |  | 887 |  | Февральская, 50 |
| 862 | Толбухина, 5 |  | 888 |  | Фестивальная, 2 |
| 863 | Толбухина, 6 |  | 889 |  | Фестивальная, 3 |
| 864 | Толбухина, 7 |  | 890 |  | Фестивальная, 5 |
| 865 | Толбухина, 11 |  | 891 |  | Фестивальная, 7 |
| 866 | Толбухина, 12 |  | 892 |  | Фестивальная, 9 |
| 867 | Толбухина, 14 |  | 893 |  | Чебышева, 10 |
| 868 | Цимлянская, 5 |  | 894 |  | Чебышева, 12а |
| 869 | Фурманова, 15 |  | 895 |  | Чебышева, 12 |
| 870 | Фурманова, 21 |  | 896 |  | Чебышева, 14 |
| 871 | Фурманова, 5 |  | 897 |  | Целинная, 8 |
| 872 | Целинная, 1 |  | 898 |  | Цимлянская, 1 |
| 873 | Целинная, 12 |  | 899 |  | Цимлянская, 3 |
| 874 | Целинная, 12а |  | 900 |  | Серова пр., 3 |

* Список дворовых территорий многоквартирных домов, в которых планируется выполнение мероприятий по благоустройству, подлежит корректировке после уточнения объемов средств областного бюджета в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом проведенной инвентаризации.

Приложение 5

к муниципальной программе

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется выполнить благоустройство в рамках реализации ведомственного проекта «Благоустройство дворовых и общественных территорий, обустройство территорий для выгула животных»

| № п/п | Адрес дворовой территории МКД, общественной территории | Осуществляемые мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1 | ул. Моторостроителей, д.16 | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Черняховского, 19/ул. Славского,15 | Благоустройство дворовой территории |
| 3 |  |  |
| 4 | пр. Мира, д.25 | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | ул. Ворошилова, д.12 | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | ул. 1-я Выборгская, д.63 | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. Карякинская, д.3 | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. Приборостроителей, д.8 | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Румянцевская, д.51 | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Колышкина, д.13 | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Бори Новикова, д. 6 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 13 | ул. Моторостроителей, 16 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 14 | ул. Черняховского, 19/ ул. Славского, 15 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 15 | ул. Ворошилова, 12 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 16 | ул. 1-я Выборгская, 63 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 17 | ул. Румянцевская, 51 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 18 | ул. Левитана между домами 9, 13 | Завершение благоустройства по проекту предыдущего года (обустройство резинового покрытия) |
| 19 | ул. Радищева, 77 | Завершение благоустройства по проекту предыдущего года (обустройство резинового покрытия) |
| 20 | ул. Ворошилова, 1 | Завершение благоустройства по проекту предыдущего года (обустройство резинового покрытия) |
| 2026 год |  |  |
| 1 | пр. Серова, 12 | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Баженова, 17 | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Волочаевская, 38 | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Нансена, 27 | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | ул. Юбилейная, 14 | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | ул. Юбилейная, 16 | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | пр. Мира, 17 | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. Карла Либкнехта, 9 | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Фурманова, 21 | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 30а | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. Боткина, д.8 | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Юбилейная, д.4 | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. Волочаевская, 38 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 14 | ул. Юбилейная, 14 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 15 | пр. Мира, 17 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 16 | ул. Карла Либкнехта, 9 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |
| 17 | ул. Спортивная, 6 МАУ ДО СШ «Переборец» | Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки |
| 2027 год |  |  |
| 1 | ул. Ворошилова, 40 | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Баррикадная, 32 | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Юбилейная, 12 | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Волжская набережная, д.203 | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | пр. Революции, д.52 | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | пр. Ленина, д.162 | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. С.Перовской, д.4 | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. С.Перовской, д.6 | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Строительная, д.3 | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Новая, д.2 | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. Юбилейная, д.6 | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Волочаевская, д.65 | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. Ворошилова, 44 | Благоустройство дворовой территории |
| 14 | ул. Волжская набережная, д.191 | Благоустройство дворовой территории |
| 15 | ул. Лосевская, 23 | Благоустройство дворовой территории |
| 16 | ул. Черепанова, д.7 | Благоустройство дворовой территории |
| 17 | ул. 9 Мая, д.27 | Благоустройство дворовой территории |
| 2028 год |  |  |
| 1 | ул. Юбилейная, д.34 | Благоустройство дворовой территории |
| 2 | ул. Гагарина, д.18 | Благоустройство дворовой территории |
| 3 | ул. Ширшова, 23 | Благоустройство дворовой территории |
| 4 | ул. Бабушкина, д.17 | Благоустройство дворовой территории |
| 5 | пр. Революции, 46 | Благоустройство дворовой территории |
| 6 | ул. Приборостроителей, д.40 | Благоустройство дворовой территории |
| 7 | ул. Ворошилова, 38 | Благоустройство дворовой территории |
| 8 | ул. Куйбышева, д.1 | Благоустройство дворовой территории |
| 9 | ул. Новоселов, д.9 | Благоустройство дворовой территории |
| 10 | ул. Ворошилова, д.24 | Благоустройство дворовой территории |
| 11 | ул. Щепкина, д.10 | Благоустройство дворовой территории |
| 12 | ул. Рокоссовского, д.20 | Благоустройство дворовой территории |
| 13 | ул. Рокоссовского, д.22 | Благоустройство дворовой территории |
| 14 | ул. Рокоссовского, д.24 | Благоустройство дворовой территории |
| 15 | ул. Фестивальная, д.9 | Благоустройство дворовой территории |
| 16 | ул. Пархинская, д.50 | Благоустройство дворовой территории |
| 17 | ул. Ошанина, д.10 | Благоустройство дворовой территории |
| 18 | ул. Расторгуева, 14 | Благоустройство дворовой территории |
| 19 | ул. Расторгуева, 14 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки |

На 2025 год запланировано благоустройство:

- дворовых территорий – 10 объектов;

- завершение работ по благоустройству по проекту 2024 года – 3 объектов;

- спортивно-игровых площадок – 6 объектов.

На 2026 год предусматриваются работы по благоустройству:

- дворовых территорий – 12 объектов;

- спортивно-игровых площадок – 5 объектов.

На 2027 год планируется осуществить благоустройство:

- дворовых территорий – 17 объектов.

На 2028 год запланировано благоустройство:

- дворовых территорий – 18 объектов;

- спортивно-игровых площадок – 1 объект.

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, планируемых к благоустройству

на территории городского округа город Рыбинск Ярославской области

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»*

| № п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |  |
| --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |
| 1 |  | Центральная часть площади им. Маршала Жукова |
| 2 |  | Парковая зона за территорией СОШ № 5 |
| 3 |  | Парковая зона в районе дома № 13 по ул. Боткина |
| 2026 год (объект определен по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1 |  | Благоустройство Волжской набережной (от ДС «Полет» до ул. Кораблестроителей) |
| 2027-2028 годы (объекты определяются по итогам ежегодного онлайн-голосования) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
| 1 | Парковая зона у ДК «Слип» |  |
| 2 | Зеленая зона в районе домов ул. Чебышева 29-31 |  |
| 3 | Общественная территория в границах улиц Максима Горького - Захарова |  |
| 4 | Благоустройство Волжской набережной в Казанском районе – продолжение работ |  |
| 5 | Бульвар Победы |  |
| 6 | Площадь Герасимова |  |
| 7 | Петровский парк |  |
| 8 | Площадь Труда |  |
| 9 | Крытый манеж СДЮШОР № 10 |  |
| 10 | Парк у ДК «Вымпел» |  |
| 11 | Кустовский парк |  |
| 12 | Парковая зона у памятника Харитонову |  |
| 13 | Димитровский парк |  |
| 14 | Парковая зона на пр. Ген. Батова |  |
| 15 | Зеленая зона в районе ул. Рокоссовского, 2 |  |
| 16 | Сад им. Фейгина |  |
| 17 | Парковая зона пр. 50 лет Октября (у закладного камня) |  |
| 18 | Набережная в мкр. «Волжский» |  |
| 19 | Парковая зона в границах улиц Доронина – Красных Командиров - Слепнева |  |
| 20 | Территория за домом № 29 по ул. Моторостроителей |  |
| 21 | Благоустройство зеленой зоны по ул. Глебовская (Пузырево поле) |  |
| 22 | Благоустройство парковой зоны по пр. Ленина (от ДК «Авиатор» до ул. Лизы Чайкиной) |  |

* Список общественных территорий планируется по результатам рейтингового онлайн-голосования жителей города Рыбинск, закрепленного протоколом межведомственной комиссии. При наличии дополнительных средств из бюджетов разных уровней перечень мероприятий по благоустройству в 2027 – 2028 годах подлежит корректировке.

Благоустройство одной или нескольких общественных территорий, включенных в список, переносится на более ранний период после уточнения объемов средств городского, областного и федерального бюджетов в соответствии с решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск о бюджете городского округа город Рыбинск Ярославской области и законом Ярославской областной Думы об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 7

к муниципальной программе

Адресный перечень

общественных территорий, на которых планируется

организовать площадки для выгула собак

| № п/п | Адрес и наименование объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования, или адрес общественной территории |
| --- | --- |
|  | 2026 год |
| 1 | В зеленой зоне у насосной станции по адресу: ул. Гончарова, д. 5а |
| 2 | В зеленой зоне на пересечении ул. Большая Вонговская и ул. Стаханова |
| 3 | В зеленой зоне у пожарного депо по адресу: ул. Южная, д. 2 |
| 4 | Зеленая зона напротив домов 22 и 24 по ул. Буксирная у предприятия по адресу: ул. Нобелевская, д. 3 |
| 5 | Зеленая зона напротив домов 17 и 19 по ул. Боткина у гаражей. |
|  | 2027 год |
| 6 | Зеленая зона по ул. Димитрова напротив педагогического училища по адресу: пр. Ленина, 161 |
| 7 | Зеленая зона на пересечении ул. Суркова и 9 Мая |
|  | 2028 год |
| 1 | Зеленая зона за домом 2 по ул. Кораблестроителей |
| 2 | Зеленая зона на территории Волочаевского парка |

* Список общественных территорий может быть скорректирован по результатам обследования.