Концессионное соглашение

г. Рыбинск                                                                     «___»___________201_ г.

Городской округ город Рыбинск, от имени которого выступает Администрация городского округа город Рыбинск в лице Главы городского округа город Рыбинск Добрякова Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава городского округа город Рыбинск, именуемый в дальнейшем «Концедент», и действующее на стороне Концедента муниципальное унитарное предприятие городского округа город Рыбинск «Теплоэнерго» (МУП «Теплоэнерго») в лице исполняющего обязанности генерального директора Сонина Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Предприятие», с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинская генерация» в лице Лукашова Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», со второй стороны и

Ярославская область в лице Губернатора Ярославской области Миронова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Субъект», с третьей стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Концессионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1.  Предмет Соглашения

Концессионер обязуется за свой счет произвести строительство и реконструкцию имущества, входящего в объект Соглашения (далее – объекты имущества в составе Объекта Соглашения), состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять производство, передачу и распределение тепловой энергии и горячей воды с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

Проведение работ по реконструкции в рамках Соглашения предусматривает следующие работы:

-  техническое перевооружение, переустройство объектов на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства;

-  модернизация и замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием;

-  иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

2.  Объект Соглашения

2.1.  Объектом Соглашения в смысле пункта 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» является совокупность объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем, описание и технико-экономические показатели которых приведены в приложении 1 к Соглашению (далее – Объект Соглашения).

2.2.  Концедент гарантирует, что объекты имущества в составе Объекта Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности.

2.3.  Концедент предоставляет в пользование Концессионеру иное имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения.

2.4.  На момент заключения Соглашения Объект Соглашения закреплен на праве хозяйственного ведения за Предприятием .

2.5.  Концедент предоставляет во владение и (или) в пользование Концессионера Объект Соглашения и (или) в составе иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с Объектом Соглашения, принадлежащего Концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании Предприятия на праве хозяйственного ведения, учредителем которого является Концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – незарегистрированное недвижимое имущество), при выполнении следующих условий:

1) наличие документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), и (или) документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у государственного или муниципального унитарного предприятия, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является Концедент, права владения или пользования незарегистрированным недвижимым имуществом;

2) балансовая стоимость незарегистрированного недвижимого имущества не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости всего включаемого в Объект Соглашения имущества, определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности на момент принятия решения о заключении Соглашения;

3) опубликование Концедентом не менее чем за три месяца до заключения Соглашения в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности перечня незарегистрированного недвижимого имущества.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1.  При исполнении Соглашения Концедент вправе осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.1.1.  В случае если Концессионером допущено нарушение требований, установленных Соглашением, а также требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству построенного и (или) реконструированного Объекта Соглашения, Концедент вправе потребовать от Концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный Концедентом разумный срок.

3.1.2.  Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если нарушение требований, указанных в подпункте 3.1.1. данного пункта, не было устранено в установленный Концедентом разумный срок или является существенным.

3.1.3.  Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Концеденту.

3.1.4.  В случае, если Объект Соглашения и иное не принадлежащее Концеденту имущество предназначены для использования их по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, Концедент вправе заключать с собственником указанного имущества гражданско-правовой договор, который определяет условия и порядок предоставления указанного имущества Концессионеру (договор в пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному договору в зависимость от возникновения отношений по Соглашению.

3.1.5.  Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей Объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением.

3.1.6.  В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, систем водоснабжения, Концедент вправе передать Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий действующего Соглашения права владения и (или) пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения.

3.2.  Концедент обязан:

а) передать в установленный Соглашением срок Концессионеру Объект Соглашения и иное передаваемое по Соглашению имущество;

б) в случае досрочного расторжения Соглашения обеспечить компенсацию расходов Концессионера в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

в) рассматривать требования Концессионера по изменению существенных условий Соглашения в случае, если реализация Соглашения стала невозможной в установленные в нем сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения, а также в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

3.3.  При исполнении Соглашения Концессионер вправе:

а) исполнять Соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с условиями Соглашения других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные;

б) В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения. Возмещение расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения Соглашения. Порядок и срок осуществления указанного возмещения определяются в соответствии с условиями Соглашения.

3.4.  При исполнении Соглашения Концессионер обязан:

- осуществить в установленные Соглашением сроки строительство и (или) реконструкцию Объекта Соглашения;

- осуществлять в границах городского округа город Рыбинск теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей городского округа город Рыбинск;

- использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения и иное имущество в целях и в порядке, установленных Соглашением;

- осуществлять деятельность, предусмотренную Соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;

- заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

- достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении 2 к Соглашению;

- содержать Объект Соглашения и иное имущество в порядке, предусмотренном техническими, санитарными, противопожарными, экологическими и иными обязательными правилами и нормами;

- обеспечивать сохранность вверенного по Соглашению имущества, его антитеррористическую и антивандальную защищенность;

- за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для реконструкции Объекта Соглашения и осуществления деятельности, предусмотренной разделом 1 Соглашения;

- в случае, если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с Соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества, при условии предоставления Концедентом в требуемой федеральным законодательством форме документов, подтверждающих факт и (или) обстоятельства возникновения у Концедента права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Указанный срок исчисляется с даты заключения Соглашения. Если по истечении одного года с момента заключения Соглашения права на незарегистрированное недвижимое имущество не будут зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, незарегистрированное недвижимое имущество, передача которого Концессионеру предусмотрена Соглашением, будет считаться возвращенным во владение и в пользование Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных Правительством Российской Федерации. При заключении такого договора аренды обязательства Концессионера, установленные ранее Соглашением в отношении передаваемого в аренду незарегистрированного недвижимого имущества, сохраняются. Заключение в данном случае договора аренды для Концессионера является обязательным;

- предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Субъекта, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления Концедента льготы, в том числе льготы по оплате товаров (тепловая энергия и пр.), работ и услуг по передаче тепловой энергии, в случаях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами;

- поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта;

- согласно статье 378.1 Налогового кодекса Российской Федерации имущество, переданное Концессионеру и (или) созданное им в соответствии с концессионным соглашением, подлежит налогообложению у Концессионера;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения с момента передачи ему этого объекта по акту приема-передачи. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта Соглашения;

- нести ответственность за качество Объекта Соглашения перед Концедентом в течение пяти лет со дня передачи этого объекта Концеденту;

- нести расходы на исполнение обязательств по Соглашению;

- осуществить ввод в эксплуатацию построенного и и (или) реконструированного Объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- возвратить Концеденту Объект Соглашения, порядок учета которого регулируется действующими нормативными актами бухгалтерского учета в отношении основных средств, восполнив его в том же объеме, что был передан Концессионеру в момент заключения Соглашения. Концессионер обязуется в отношении такого имущества произвести его модернизацию и (или) реконструкцию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иные улучшения характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также осуществлять за свой счет страхование риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения;

- заключить договоры аренды с собственниками иного не принадлежащего Концеденту имущества, предназначенного для использования его с Объектом Соглашения по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в течение срока действия Соглашения;

- осуществлять технологическое присоединение потребителей к системе теплоснабжения городского округа город Рыбинск в соответствии с действующим законодательством;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней до принятия решения о заключении Соглашения указать источники финансирования деятельности по исполнению Соглашения и представить Концеденту подтверждение возможности их получения;

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения представить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в виде предоставления безотзывной банковской гарантии.

3.5.  При исполнении Соглашения Субъект несет следующие обязанности:

а) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов на весь срок действия Соглашения;

б) утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленным Соглашением заданием и перечнем мероприятий, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию Объекта Соглашения;

в) возмещение Концессионеру недополученных доходов, экономически обоснованных расходов в случае принятия органом исполнительной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов Субъекта на дату заключения Соглашения в соответствии с подпунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

г) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта.

3.6. Субъект вправе:

1) предоставлять Концессионеру соответствующие гарантии его прав, предусмотренные действующим законодательством;

2) назначить орган исполнительной власти Субъекта, уполномоченный осуществлять от его имени контроль за соблюдением условий Соглашения;

3) осуществлять иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами Субъекта.

3.7.  Уполномоченный орган Концедента.

3.7.1.  Отдельные права и обязанности Концедента по Соглашению могут осуществляться уполномоченным органом или должностным лицом (далее – Уполномоченный орган Концедента), назначенным Концедентом в порядке, установленном действующим законодательством.

3.7.2.  Концедент вправе в любое время в соответствии с действующим законодательством возложить осуществление прав и исполнение обязанностей по Соглашению на другой Уполномоченный орган Концедента, о чем обязан уведомить Стороны Соглашения в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней после такого назначения, с указанием акта о таком назначении, даты назначения и сведений, идентифицирующих сотрудников Уполномоченного органа Концедента, имеющих полномочия действовать от его имени.

3.7.3.  Если в отношении Уполномоченного органа Концедента начата процедура ликвидации или он по другим причинам не может выполнять переданные ему права и обязанности, Концедент должен не позднее чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после наступления такого обстоятельства передать права и обязанности другому Уполномоченному органу Концедента и направить Сторонам Соглашения соответствующее уведомление.

3.7.4.  Уполномоченный орган Концедента представляет Концедента по Соглашению и имеет право напрямую взаимодействовать со Сторонами Соглашения от имени Концедента для целей Соглашения, в частности:

a) передавать Сторонам Соглашения любую информацию и документы;

б) получать от Сторон Соглашения предназначенные для Концедента информацию и документы;

в) предоставлять от имени Концедента согласия на совершение Концессионером действий, которые могут быть совершены с согласия Концедента.

3.7.5.  Уполномоченный орган Концедента вправе выполнять от имени Концедента функции, которые были переданы ему в установленном порядке, включая проверку выполнения Концессионером условий Соглашения, в том числе проверку документации, относящейся к реконструкции Объекта Соглашения и осуществлению концессионной деятельности, на соответствие требованиям Соглашения.

3.7.6.  Полномочия, предоставленные Концедентом Уполномоченному органу Концедента в отношении или в связи с Соглашением, должны предусматривать, что любое действие или решение Уполномоченного органа Концедента считается действием или решением Концедента.

3.8.  Предприятие, действующее на стороне Концедента, участвует на стороне Концедента в обязательствах по Соглашению и осуществляет отдельные полномочия Концедента.

3.8.1.  Осуществляемые Предприятием полномочия Концедента, в том числе полномочия по передаче Объекта Соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, определяются Соглашением. При этом Предприятие передает Концессионеру права владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества, и подписывает соответствующие акты приема-передачи.

3.8.2.  Предприятие согласовывает с Концессионером условия перехода работников Предприятия к Концессионеру.

3.8.3.  Осуществляемые Предприятием полномочия Концедента, в том числе полномочия по принятию Объекта Соглашения и (или) иного передаваемого Концессионером Концеденту имущества, в случае досрочного расторжения Соглашения, определяются Соглашением. При этом Предприятие принимает от Концессионера права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения и (или) иного передаваемого Концессионером Концеденту по Соглашению имущества, и подписывает соответствующие акты приема-передачи. Концедент берет на себя обязательства, связанные с закреплением имущества на праве хозяйственного ведения за Предприятием.

4.  Порядок передачи Концедентом Концессионеру 
Объекта Соглашения и иного имущества

4.1.  Предприятие, осуществляя полномочия Концедента, обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный пунктом 10.5 раздела 10 Соглашения.

4.2.  Предприятие, осуществляя полномочия Концедента, осуществляет передачу Концессионеру Объекта Соглашения по акту приема-передачи, который составляется по форме согласно приложению 8 к Соглашению, подписывается Предприятием и Концессионером.

4.3.  Обязанность по передаче Объекта Соглашения Концессионеру считается исполненной после принятия Объекта Соглашения Концессионером и подписания акта приема-передачи Предприятием и Концессионером.

4.4.  Предприятие, осуществляя полномочия Концедента, передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

4.5.  Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи Предприятием и Концессионером.

4.6.  Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав иного имущества, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания акта приема-передачи Предприятием и Концессионером.

4.7.  Сроки владения и пользования Концессионером иным имуществом не могут превышать срок действия Соглашения, указанный в пункте 10.1 раздела 10 Соглашения.

4.8.  Концедент обязуется осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в течение 2 (двух) месяцев со дня подписания Соглашения.

4.9.  Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации прав на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в течение одного месяца со дня подписания Соглашения.

4.10.  Расходы Концессионера в связи с государственной регистрацией прав, указанных в пункте 4.8 настоящего раздела Соглашения, подлежат учету в тарифах Концессионера в порядке и размере, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

4.11.  В случае если права на недвижимое имущество, переданное Концессионеру в соответствии с Соглашением, не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, Концессионер обязан в течение одного года с момента заключения Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества. Доверенность без права передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется Концедентом руководителю организации Концессионера или уполномоченному им лицу по запросу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого запроса.

4.12.  Концессионер обязан заключить договор аренды имущества, входящего в Объект Соглашения и иного, не принадлежащего Концеденту имущества, предназначенного для использования их по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, на условиях и в порядке, определенных договором между Концедентом и собственником указанного имущества. Арендная плата по данному договору уплачивается Концессионером. Заключение договоров аренды с собственниками иного не принадлежащего Концеденту имущества, предназначенного для использования его с Объектом Соглашения по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, для Концессионера является обязательным. Перечень иного не принадлежащего Концеденту имущества, предназначенного для использования его с Объектом Соглашения по общему назначению, обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, в отношении которого Концессионер обязан заключить договоры аренды с собственниками, указан в приложении 10 к Соглашению.

4.13.  В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с объектами теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, отдельными объектами таких систем бесхозяйные объекты теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем теплоснабжения, систем горячего водоснабжения, допускается передача Концедентом Концессионеру без проведения торгов путем изменения условий Соглашения прав пользования такими бесхозяйными объектами, приобретаемыми в собственность Концедента в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и при этом оценка стоимости таких объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения. Передача таких объектов Концессионеру допускается после их приобретения в собственность Концедента. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения в тарифы Концессионера на следующий период регулирования.

4.14.  Оценка стоимости имущества, указанного в пункте 4.11 настоящего раздела Соглашения, при его передаче осуществляется на основании отчета об оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Оценка стоимости имущества осуществляется за счет Концедента.

4.15.  Передача бесхозяйного имущества Концедентом Концессионеру осуществляется по актам приема-передачи. Изменения, вносимые в Соглашение и связанные с изменением условий Соглашения, оформляются дополнительным соглашением к Соглашению.

5.  Строительство и (или) реконструкция Объекта Соглашения

5.1.  Концессионер обязан за свой счет и (или) за счет привлекаемых средств провести установленные приложением 3 к настоящему Соглашению мероприятия по строительству и (или) реконструкции Объекта Соглашения, технико-экономические показатели которого установлены в приложении 1 к Соглашению, в сроки, указанные в разделе 10 Соглашения. К реконструкции Объекта Соглашения относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием.

5.2.  Концессионер обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента на построенные и (или) реконструированные Объекты Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами в течение одного месяца с момента завершения работ по их строительству и (или) реконструкции.

5.3.  Государственная регистрация прав, указанных в пункте 5.2 настоящего раздела Соглашения, осуществляется за счет Концессионера с последующей компенсацией в тарифе в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного регулирования тарифов.

5.4.  Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по строительству и (или) реконструкции Объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает как за свои собственные.

5.5.  Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для технического перевооружения объекта в соответствии с приложением 3 к Соглашению. Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении Соглашения.

5.6.  Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по строительству и (или) реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к иному имуществу, технологически связанному с Объектом Соглашения.

5.7.  Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по строительству и (или) реконструкции Объекта Соглашения в рамках законодательства.

5.8.  При обнаружении несоответствия проектной документации условиям, установленным Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в порядке, предусмотренном законодательством.

5.9.  При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным строительство и (или) реконструкцию Объекта Соглашения в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

5.10.  Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию построенного и (или) реконструированного Объекта Соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок, указанный в пункте 10.3 раздела 10 Соглашения.

5.11.  Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 10.5 раздела 10 Соглашения.

5.12.  Предельный размер расходов на строительство и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, составляет 984 676 680 (девятьсот восемьдесят четыре миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят ) рублей с учетом НДС (раздел V приложения 3 к Соглашению).

5.13.  Объем и источники инвестиций, привлекаемых Консессионером в целях строительства и (или) реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на срок до 31.12.2028, утверждаемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.14.  При изменении инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, изменению не подлежит.

6.  Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1.  Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления деятельности Концессионера и на которых располагаются объекты недвижимости в составе Объекта Соглашения и иного имущества, не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения.

Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концессионер.

6.2.  Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия Соглашения, подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера.

Размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельными участками в течение срока действия Соглашения определяется согласно расчету арендной платы, произведенному в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями Администрации городского округа город Рыбинск от 12.02.2014 № 396 «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, расположенных на территории городского округа город Рыбинск», от 27.12.2018 № 4056 «Об установлении базовой ставки арендной платы и коэффициентов функционального использования земельных участков, применяемых для расчета величины арендной платы», приказом Минэкономразвития России от 23.04.2013 № 217 «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

6.3.  Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков.

6.4.  Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков. Все объекты недвижимого имущества, расположенные или возведенные в рамках Соглашения, на земельных участках, переданных по договорам аренды, являются собственностью Концедента.

Концессионер не вправе возводить на земельных участках, находящихся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения и не предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

6.5.  Перечень земельных участков отражен в приложении 7 к Соглашению.

7.  Владение, пользование и распоряжение объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

7.1.  Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения и иного имущества в течение всего срока действия Соглашения.

7.2.  Передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду, не допускается.

7.3.  Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения и объекта иного имущества не допускается.

7.4.  Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.5.  Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не входит в состав иного имущества, является собственностью Концессионера, за исключением движимого имущества, приобретенного в рамках инвестиционной программы, являющегося неотъемлемой частью технологического процесса по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячей воды.

7.6.  Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения и иное переданное Концедентом имущество на своем балансе отдельно от своего имущества и осуществлять начисление амортизации.

7.7.  С целью исполнения требований законодательства Российской Федерации (пункта 1 статьи 256, пункта 1 статьи 257, статьи 378.1 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 39 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») Концедент обязан предоставить все необходимые документы и информацию в отношении Объекта Соглашения по запросу Концессионера, в том числе для рыночной оценки Объекта Соглашения.

7.8.  Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, иного передаваемого имущества несет Концессионер с даты его приемки от Концедента к Концессионеру по акту приема-передачи имущества по дату его возврата от Концессионера Концеденту.

7.9.  Обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении Объекта Соглашения и иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Соглашению имущества не допускается.

7.10.  Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения и не входящее в состав иного имущества, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

8.  Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

8.1.  Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в срок, указанный в пункте 10.6 раздела 10 Соглашения. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен быть построен и (или) реконструирован в соответствии с условиями Соглашения, введен Концессионером в эксплуатацию, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

8.2.  Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять иное имущество после реконструкции, которое не должно быть обременено правами третьих лиц, в срок, указанный в пункте 10.6 раздела 10 Соглашения, и должно быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения.

8.3.  Передача Концессионером Концеденту имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, иного передаваемого имущества осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

8.4.  Концессионер безвозмездно передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, иному имуществу, в том числе проектную документацию на Объект Соглашения и техническую документацию, необходимую для эксплуатации объекта, одновременно с передачей имущества в срок, установленный пунктом 10.6 раздела 10 Соглашения.

8.5.  Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи.

8.6.  При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, иного имущества считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

8.7.  Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концессионера.

8.8.  Концедент обязан направить в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего Объекта Соглашения в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

8.9.  Концессионер и (или) Концедент обязуется подать документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав владения и пользования Объектом Соглашения, в течение 1 (одного) месяца со дня прекращения Соглашения.

8.10.  По результатам проведения мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту имущество, непригодное для дальнейшей эксплуатации Объекта Соглашения, и в соответствии с законодательством совершить действия по государственной регистрации прекращения прав на владение и пользование этим имуществом. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи. Концедент обязан принять передаваемое по акту приема-передачи непригодное для дальнейшей эксплуатации имущество в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи. Вывоз выведенного из эксплуатации имущества в места хранения, определяемые Концедентом, осуществляется за счет средств Концессионера.

8.11.  Концессионер с письменного согласия Концедента имеет право вернуть Концеденту имущество, входящее в Объект Соглашения или состав иного имущества (тепловой ввод, тепловая сеть, котел, насос и т.д.), без замены на новое имущество только в случае, если отпала потребность в их дальнейшей эксплуатации.

9.  Порядок осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

9.1.  Концессионер обязан осуществлять деятельность по эксплуатации Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9.2.  Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в разделе 1 Соглашения, с момента передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, иного передаваемого имущества до окончания срока, указанного в пункте 10.1 раздела 10 Соглашения.

9.3.  Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений Объекта Соглашения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

9.4.  Концессионер имеет право исполнять Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, как своими силами, так и, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

9.5.  Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, осуществлять реализацию производимых коммунальных услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

9.6.  Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на оказываемые услуги, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в приложении 4 к Соглашению.

9.7.  Концессионер обязан предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в виде предоставления безотзывной банковской гарантии не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Соглашения.

Банковская гарантия предоставляется на каждый год в течение срока действия Соглашения.

Концессионер обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения срока действия банковской гарантии предоставить Концеденту новую банковскую гарантию, по условиям, размеру и сроку действия соответствующую условиям Соглашения. Банковская гарантия рассчитывается в виде 5 процентов значения от предельного размера расходов на строительство и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, и рассчитывается в виде отношения указанного в проекте Соглашения предельного размера расходов на строительство и (или) реконструкцию Объекта Соглашения на весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия указанного Соглашения в календарном году (календарных годах), на который предоставляется гарантия. Размер банковской гарантии составляет 49,2 млн. рублей.

10.  Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

10.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 20 (двадцати) лет.

10.2.  Сроки реконструкции объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения, определяются в соответствии со сроками, установленными в приложении 3 к Соглашению и инвестиционной программе Концессионера.

10.3.  Сроки ввода в эксплуатацию реконструированных или построенных объектов теплоснабжения определяются в соответствии со сроками, установленными в приложении 3 к Соглашению и инвестиционной программе Концессионера.

10.4.  Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения и иного имущества – 20 (двадцать) лет со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.

10.5.  Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения и иного имущества – в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Соглашения.

10.6.  Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения и иного имущества – не позднее 30 (тридцати) дней до дня окончания срока действия Соглашения.

10.7.  Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, – 20 (двадцать) лет.

11.  Плата по Соглашению

11.1.  Плата Концедента по Соглашению не предусмотрена.

11.2.  Концессионная плата Концессионера по Соглашению не предусмотрена.

12.  Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концеденту.

13.  Порядок осуществления Концедентом контроля соблюдения Концессионером условий Соглашения

13.1.  Права и обязанности Концедента осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Субъекта и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

13.2.  Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль соблюдения Концессионером условий Соглашения, в разумный срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

13.3.  Концедент осуществляет контроль соблюдения Концессионером условий Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в разделе 1 Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 9 Соглашения.

13.4.  Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль исполнения Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к предмету проверки.

13.5.  Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления запроса предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением.

13.6.  Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

13.7.  При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля деятельности Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

13.8.  Результаты осуществления контроля соблюдения Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети «Интернет». Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет. Акт о результатах контроля не размещается в сети «Интернет» в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

13.9.  Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

14.  Ответственность Сторон

14.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную Соглашением и законодательством Российской Федерации.

14.2.  Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при строительстве и (или) реконструкции Объекта Соглашения нарушение требований, установленных Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

14.3.  В случае нарушения требований Соглашения Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок устранения нарушения указывается в требовании Концедента и составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней.

14.4.  Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 14.3 настоящего раздела Соглашения.

14.5.  Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, указанных в разделе 5 Соглашения.

14.6.  Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, указанных в пункте 3.2 раздела 3 Соглашения.

14.7.  Возмещение Сторонами Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

14.8.  Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по строительству и реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения в течение срока действия Соглашения.

14.9.  Концедент обязуется уплатить в пользу Концессионера неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, в размере:

14.9.1.  1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом неденежного обязательства.

14.9.2.  1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концедентом денежного обязательства.

14.10.  Субъект обязуется уплатить в пользу Концессионера неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субъекта, предусмотренных Соглашением, в размере:

14.10.1.  1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Субъектом неденежного обязательства.

14.10.2.  1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Субъектом денежного обязательства.

14.11.  Концессионер обязуется уплатить в пользу Концедента неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Концессионера, предусмотренных Соглашением, в размере:

14.11.1.  1 000 (одной тысячи) рублей за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером неденежного обязательства.

14.11.2.  1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки в случае нарушения Концессионером денежного обязательства.

14.12.  Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Соглашением, обязуется уплатить неустойку в срок не более 30 (тридцати) дней со дня устранения нарушений.

15.  Порядок взаимодействия Сторон 
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

15.1.  Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

- в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

- в письменной форме не позднее 5 (пяти) календарных дней уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

15.2.  Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Соглашением, а также до устранения этих последствий выполнить в кратчайшие сроки согласованные мероприятия.

16.  Изменение Соглашения

16.1.  Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон.

Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении Соглашения, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме.

16.2.  Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

16.3.  Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

16.4.  Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложении 4 к Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

16.5.  Основанием изменения условий Соглашения, в том числе значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в приложениях 3 и 4 к Соглашению, является включение мероприятий (части мероприятий) по строительству и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения (части объектов имущества в составе Объекта Соглашения) (далее – мероприятия) в федеральную программу и выделение средств из бюджетов всех уровней.

16.6.  В целях внесения изменений в условия Соглашения одна из Сторон, являющаяся инициатором внесения изменений, направляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

16.7.  Сторона, получившая предложение об изменении условий Соглашения, в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия Соглашения.

16.8.  Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.9.  Переход права собственности на Объект Соглашения к другому собственнику не является основанием для изменения или прекращения Соглашения.

16.10.  В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о возможности изменения тарифов, необходимой валовой выручки или долгосрочных параметров в связи с ухудшением экономической конъюнктуры, по соглашению Сторон срок выполнения существенных условий Соглашения (мероприятия, предельный размер расходов, плановые показатели) может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия Соглашения.

17.  Прекращение Соглашения

17.1.  Соглашение прекращается:

- по истечении срока его действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении.

17.2.  Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Соглашением.

17.3.  К существенным нарушениям Концессионером условий Соглашения относятся:

- нарушение установленных пунктом 10.2 раздела 10 Соглашения сроков строительства и (или) реконструкции объектов имущества в составе Объекта Соглашения;

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением;

- нарушение установленного Соглашением порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе 1 Соглашения, по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по теплоснабжению, горячему водоснабжению;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.

- неисполнение обязанности по выплате долговых обязательств Предприятия, указаных в приложениях 9.1 и 9.2 к Соглашению;

- неисполнение подпункта «к» пункта 3.4 раздела 3 Соглашения;

- неисполнение пункта 4.14 раздела 4 Соглашения, неисполнение подпункта «т» пункта 3.4 раздела 3 Соглашения.

- непредставление в срок, установленный пунктом 9.7 раздела 9 Соглашения, безотзывной банковской гарантии Концеденту.

17.4.  К существенным нарушениям Концедентом условий Соглашения относятся:

- невыполнение в срок, установленный пунктом 10.5 раздела 10 Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

- передача Концессионеру Объекта Соглашения по описанию, технико-экономическим показателям и назначению и в состоянии, не соответствующем установленному приложением 1 к Соглашению, в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента.

17.5.  Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Соглашения, приведены в приложении 5 к Соглашению.

17.6.  В случае досрочного расторжения Соглашения возмещение расходов Концессионера по реконструкции Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым тарифам (ценам) с учетом установленных надбавок к тарифам в срок не позднее 1 года, следующего за годом расторжения Соглашения.

17.7.  Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения, приведен в приложении 6 к Соглашению.

17.8.  В случае досрочного расторжения Соглашения полномочия Концедента в отношении передаваемого Концессионером Объекта Соглашения, осуществляет Предприятие. Порядок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения определен в разделе 8 Соглашения.

18.  Гарантии осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением

18.1.  При осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, Концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2.  Концессионер при заключении Соглашения обязуется принять обязательства по погашению части кредиторской задолженности Предприятия, образовавшейся по состоянию на дату передачи имущественного комплекса и прекращения основной хозяйственной деятельности Предприятия.

18.3.  Концессионер и Предприятие в момент подписания Соглашения обязуются заключить договор о переводе части долга с Предприятия на Концессионера. Форма и условия договора о переводе долга согласованы Сторонами и приведены в приложениях 9.1 и 9.2 к Соглашению.

18.4.  Концессионер с момента начала операционной деятельности осуществляет прием на работу сотрудников Предприятия (по согласованному списку сотрудников).

18.5.  Существенным условием заключения Соглашения, а соответственно, и возникновения прав и обязанностей по нему, является - Объект Соглашения на момент его передачи Концедентом Концессионеру свободен от прав третьих лиц.

18.6.  В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях орган исполнительной государственной власти Субъекта, осуществляющий регулирование тарифов, на производимую и реализуемую Концессионером тепловую энергию устанавливает тарифы (цены) или надбавки к тарифам (ценам) исходя из определенных Соглашением объема инвестиций, предусмотренного пунктом 5.13 раздела 5 Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 10.2 раздела 10 Соглашения, на реконструкцию Объекта Соглашения.

По соглашению Сторон и в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации, Субъект гарантирует установление долгосрочных регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги теплоснабжения на весь срок действия Соглашения по правилам, действующим на момент их установления.

19.  Разрешение споров

19.1.  Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

19.2.  В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по Соглашению, направляет другой Стороне, к которой имеются претензии, письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

19.3.  Претензия (ответ на претензию) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

19.4.  В случае недостижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ярославской области.

20.  Размещение информации

Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского округа города Рыбинск и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

21.  Заключительные положения

21.1.  Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня такого изменения.

21.2.  Соглашение составлено на русском языке в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, один – для Концессионера, один – для Субъекта и один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

21.3.  Все приложения и дополнительные соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании Соглашения, так и после вступления его в силу, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

приложение 1: «Перечень имущества к Концессионному соглашению»;

приложение 2: «Плановые значения показателей деятельности Концессионера»;

приложение 3: «Задание и перечень основных мероприятий»;

приложение 4: «Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов»;

приложение 5: «Порядок возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением Концессионного соглашения»;

приложение 6: «Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения»;

приложение 7: «Перечень земельных участков»;

приложение 8: «Форма акта приема-передачи объекта Концессионного соглашения»;

приложение 9.1: «Договор о переводе долга»;

приложение 9.2: «Договор о переводе долга»;

приложение 10: «Перечень имущества, арендуемого Предприятием».

22.  Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент Администрация городского округа город Рыбинск 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, Рабочая ул., 1 ОГРН 1067610046459 ИНН 7610070153 КПП 761001001 | Концессионер ООО «Рыбинская генерация» 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6, каб. 209 ОГРН 1154401000456 ИНН 4401158338 Счет №: 407028107029000000616 Банк получателя: Костромское отделение №8640 ПАО Сбербанк в г. Кострома Россия Корр.счет №: 30101810200000000623 БИК: 043469623 |  |
| --- | --- | --- |
| Глава городского округа город Рыбинск | Генеральный директор |  |
| _______________ Д.В. Добряков | _______________ А.И. Лукашов |  |
| Субъект Ярославская область 150000, г. Ярославль, Советская пл., 3 | Предприятие МУП «Теплоэнерго» 152930, Ярославская область, г. Рыбинск, Юго-Западная промышленная зона, 3 ОГРН 1027601117170 ИНН 7610044403 КПП 761001001 ОКПО 49410086 |
| Губернатор области | Исполняющий обязанности генерального директора |
| _______________ Д.Ю. Миронов | __________________ С.Н. Сонин |